[image: image2.png]SNIWD 099NA DD




PAGE  

במסגרת רשות המים  
באמצעות המינהל לפיתוח תשתיות ביוב  
תאגיד אל עין 
שדרוג והרחבת תחנת שאיבה  לביוב בשומרת אדמית
                         מכרז 03/2026
[image: image3.png]H.M.D.Y exaezrnG m v om AN

NESHER 367911 P.0.B 85757.n 04-8203211: opo 04 - 8203210 :70 nip'or joon, ' , y*




             פברואר  2026                                         מספרנו 3125-44522
[image: image4.png]o»n D’DMin d“d\

ot ol Ol alald adBYI nll 51N

N"Y2 "NTRN 217201 0N TIARN - VIR \




                                           
תוכן עניינים
כרך א'

מהדורה רביעית – אוקטובר 2009 (כריכה ירוקה)
כרך ב'

חלק  1
-
מידע והוראות כלליות למשתתפים במכרז 

חלק  2
-
תנאי ביצוע החוזה ע"י הקבלן 

חלק  3
-
"המפרט הכללי" (יחד עם "המפרט הבינמשרדי") 
חלק  4
-
המפרט המיוחד 

חלק  5   -  כתב הכמויות
חלק  6
-
טפסי המכרז והחוזה  

טופס 1
טופס ההצעה 

טופס 2
אישור על ביקור באתר 

טופס 3 
תצהיר על ביצוע עבודות ואישור רו"ח  
טופס 3א
טופס 3 א אישור על ביצוע עבודות והמלצה
טופס 4
אישור עו"ד בנוסח המצורף 
טופס 5
טופס 5  - אישורים בנושא ביטוח מופיעים במסמכי החוזה 
טופס 6
נוסח ערבות בנקאית להצעה 

טופס 7
נוסח ערבות בנקאית  לקיום החוזה ולבדק
טופס 8
טופס החוזה 

טופס 9
מוסף לטופס החוזה 
טופס 9א
הוראות בנושא הצמדה
טופס 10
טופס - פרטים ומסמכים הקשורים לתשלום 
טופס 11
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו -1976, על העדר הרשעות
טופס 12
תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות 
חלק  7
-
רשימת ציוד של הקבלן
כרך ג'
חלק 9 
-   רשימת תוכניות 

חלק 10 -
      תוכניות 
שדרוג והרחבת תחנת שאיבה לביוב שומרת אדמית
חוזה/מכרז מס' 03/2026
הקמת ת"ש לביוב שמרת אדמית
===============================

כרך ב' - מידע והוראות למשתתפים במכרז

1.
מהות המכרז
1.1  תאגיד אלעין בע"מ (להלן: "החברה" או "התאגיד") מזמין בזה הצעות לביצוע שדרוג והרחבת תחנת שאיבה לביוב שמרת אדמית, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז (להלן: "העבודה" או  העבודות").

1.2
משך ביצוע העבודות הוא  18 חודשי לוח מיום הוצאת צו תחילת עבודה על ידי החברה. 
משך הביצוע כאמור לעיל כולל את כל הפעולות שעל הקבלן הזוכה לבצע על פי מסמכי המכרז, לרבות השגת היתרים או רישיונות, תוכניות שחובת הכנתם חלה על הקבלן בהתאם למסמכי החוזה, ביצוע בדיקות וקבלת אישורים מן התאגיד.

1.3 מובהר בזאת כי מסמך זה הינו מסמך משלים ל"מידע והוראות למשתתפים במכרז" הכלולים בחלק (1) של "כרך א'" של מסמכי מכרז/חוזה ומפרט כללי לביצוע עבודות ביוב ברשויות המקומיות, בהוצאת המנהל לתשתיות ביוב (מהדורה רביעית 2009) ולנהלי המילת"ב כפי שתתעדכנה מעת לעת, וההוראות הכלולות במסמך זה באות להוסיף ולהשלים את האמור בחלק (1) הנ"ל. 
מובהר ומודגש בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה לבין הוראות כרך א' שבהוצאת המנהל לתשתיות ביוב, יגבר האמור במסמך זה.
1.4
העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט הטכני המצורף כחלק 4 לכרך ב' (להלן: "המפרט הטכני/המפרט המיוחד").
1.5
העבודות נשוא המכרז תתבצענה במסגרת המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ובהתאם לנהליו. יובהר שההתקשרות עם הקבלן הזוכה תהיה בכפוף לאישור הרשות הממשלתית למים ולביוב וכן בכפוף לאישור התקציבי של המילת"ב לביצוע הפרויקט.
1.6 נבקש להבהיר שנכון למועד פרסום המכרז עדין אין היתר בניה להרחבת תחנת השאיבה, לזוכה לא תהיה כל, תביעה מכל סוג שהיא ככל שההיתר בניה עדין לא יתקבל.
2.
תנאי סף להשתתפות במכרז 
רשאים להשתתף במכרז מציעים, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

1. קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים בהתאם ל"חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969, לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, בכל הסיווגים הבאים במצטבר:

1. בקבוצת סיווג ב', ענף 500 (משאבות, טורבינות ותחנת שאיבה) בהיקף כספי סוג 2 לפחות;
2. בקבוצת סיווג ב', ענף 260 (ביצוע תשתיות ופיתוח), בהיקף כספי סוג 2 לפחות;
3. בקבוצת סיווג א', בענף 160 (חשמלאות ותקשורת במבנים) בהיקף כספי סוג 1 לפחות;




או לחלופין
קבלן אשר לו הסכם בתוקף במועד הגשת הצעה עם קבלן משנה בקבוצת סיווג א', בענף 160 (חשמלאות ותקשורת במבנים) בהיקף כספי סוג 1 לפחות.
2. קבלנים בעלי ניסיון מקצועי קודם ומוכח, אשר ביצעו כקבלן ראשי במהלך השנים 2022, 2023, 2024 לפחות 2 פרויקטים של הקמת תחנת שאיבה לביוב בהיקף כספי של לא פחות 7 מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ) לכל תחנה וזאת עבור תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית. 
3. על המציע להיות בעל מחזור עסקים שנתי מינימאלי של לא פחות מ- 20 מיליון ₪  בשנה, בכל אחת משלוש השנים 2022,2023,2024.  
4. מציעים אשר השתתפו במפגש המציעים.
5. מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
6. המציע ו/או בעלי השליטה* שלו ו/או מנהליו לא הורשעו בפלילים במהלך השבע השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות בעבירות שיש עמן קלון ו/או עבירות שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים עסקיים ו/או גניבה ו/או עבירות של איכות הסביבה ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זה.
* בעל שליטה כמשמעו בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א -  1981.

הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים הדרושים במכרז, כולל, בין השאר, הניסיון והערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד אלא אם צוין מפורשות אחרת.

1. מסמכי המכרז

המסמכים הבאים, לרבות מסמך זה, מהווים חלק בלתי נפרד מ"מסמכי המכרז", ויהוו את "החוזה":

כרך א' - כללי (מהדורה רביעית - אוקטובר 2009) (כריכה ירוקה) 
חלק  1
מידע והוראות כלליות למשתתפים במכרז 
חלק  2
תנאי החוזה לביצוע המבנה ע"י הקבלן 
חלק  3 
מפרט כללי לעבודות שונות ולחומרים במערכות הולכה, טיפול וסילוק ביוב, בתוספת המפרט הכללי לעבודות בנין ("המפרט הבינמשרדי") 

כרך ב' - (מסמך זה) 
מידע והוראות נוספים למשתתפים במכרז. 
חלק  4   המפרט המיוחד 
חלק  5   כתב כמויות 
חלק  6   טפסי המכרז והחוזה
חלק  7   בוטל 
חלק  8   כל המסמכים הנוספים, המהווים ו/או שיהוו חלק ממסמכי המכרז 

כרך ג' 
חלק 9 - תוכניות 

כל המסמכים הנוספים המהווים ו/או שיהוו חלק ממסמכי המכרז. 


4.
מסמכי המכרז

המציעים רשאים להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של תאגיד אלעין תחת לשונית פרסומים ומכרזים - > מכרזים או לקבל את מסמכי המכרז ב- CD לאחר מפגש המציעים.

5.
על המציע לצרף להצעתו (בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים בחתימתו):
5.1
אישור תקף מרשם הקבלנים בדבר רישומו לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 בכל סיווגים הקבלניים הנקובים בסעיף 2.1 לעיל.
ככל שהקבלן אינו בעל סיווג קבלני 160 א-1, יצרף הקבלן הסכם בתוקף עם קבלן המשנה מטעמו בסיווג 160 א-1 וכן יצרף אישור תקף מרשם הקבלנים בדבר רישום קבלן משנה מטעמו בסיווג 160 א -1.
5.2
תצהיר ואישור רו"ח בנוסח טופס 3 להוכחת הניסיון הנדרש בסעיף 2ב לעיל וכן העתק מחשבון סופי לכל פרויקט חתום ע"י מזמין העבודה ובנוסף אישור והמלצת מזמין עבודות, מצ"ב כטופס 3 א נוסח מוצע לאישור.  
5.3
אישורים בתוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, מפקיד מורשה, רואה חשבון, או יועץ מס כי המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ כחוק.

5.4
אישור על ניכוי מס הכנסה במקור.

5.5
ערבות להצעה כמפורט בתנאי המכרז.
5.6
העתק תעודת עוסק מורשה.

5.7
אישור עו"ד בנוסח המצורף כטופס 4 למסמכי המכרז.

5.8
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, על העדר הרשעה בעבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, בנוסח המצורף כטופס 11.

5.9
תצהיר העדר הרשעות בנוסח טופס 12 להוכחת עמידה בתנאי סף 2.6. 
5.10
כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים, ככל שיהיו, פרוטוקול סיור הקבלנים וכן סיכום מפגש המציעים, חתומים על ידי המציע.

5.11
מילוי כל הטפסים הנדרשים (למעט טופס ערבות ביצוע).
המסמכים ו/או הנתונים שיוגשו על ידי המציעים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
6.
הגשת ההצעה
6.1
על המציע להפקיד במסירה אישית את הצעתו, בהתאם לדרישות ותנאי המכרז, וכן את יתר מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי החברה, במעטפה סגורה, בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי הנהלת החברה ת.ד. 2381 אזור תעשייה כפר יאסיף, לא יאוחר מיום 25/06/2026 בשעה 14:00. על המעטפה יצוין: " שדרוג והרחבת תחנת שאיבה לביוב בשומרת אדמית"  מכרז מס' 03/2026". 

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל, אינו עונה על דרישות המכרז. 

באחריות המציע לקבל, במעמד הגשת ההצעה, שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו, השעה והמועד בהם הוגשה.

6.2
הקבלן המציע ימלא הצעתו על גבי "הצעת הקבלן", סעיף 15 לטופס 1.
6.3
בכתב הכמויות, המצורף כחלק 5 לכרך ב', מפורטות העלויות ביחס לכל סעיף/פרק עבודה.  על המציע לציין בסעיף 15 לטופס 1, את שיעור ההנחה באחוזים, שמוענק על ידו ביחס לעלות הכוללת של המכרז, ללא מע"מ.

שיעור ההנחה יכול להיות, לכל הפחות, אפס (0) אחוז.

למען הסר ספק יובהר, כי אין לציין הנחה לגבי כל פרויקט/עבודה בנפרד, אלא ביחס לעלות הכוללת של המכרז. 


6.4
מובהר בזה כי ההנחה שבהצעת הקבלן, תיחשב כחלה בנפרד גם על כל אחד ממחירי היחידה כפי שמופיעים בכתב הכמויות. כמו כן מובהר בזה, למען הסר ספק, כי במקומות בהם בכתב הכמויות יש התייחסות לעבודת קומפלט, ההנחה תחול גם על כל עבודת קומפלט.
מובהר בזאת, כי המציע אינו רשאי להציע תוספת לעלויות הנקובות באומדנים התקציביים, אלא הנחה בלבד.  


6.5
החברה תהא רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

6.6
על המציע לחתום בראשי תיבות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרז ולחתום חתימה מלאה בכל מקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למכרז. 


על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו. 

על הקבלן למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז, וזאת בדיו.

6.7
המציע יחתום על הצעת משתתף המצורפת כטופס 1 לתנאי המכרז, המאשרת כי ראה, בדק והבין את פרטי המכרז וכי יש לו את הידיעות, הכישורים והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז.
6.8
הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, הניסיון והסיווגים הקבלניים, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

6.9 
ביטוחי המציע : 

6.9.1
תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז (להלן: "דרישות הביטוח" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "הביטוחים", בהתאמה).

6.9.2
הקבלן הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח בהתאם לתנאים המפורטים במסמך א' למסמכי המכרז "חוזה ומפרט כללי" (להלן: "החוזה"), פרק ג' "נזיקין וביטוח" סעיף 2.30  "ביטוח על ידי הקבלן" ובנספח ב' (1) לחוזה (להלן: "אישור ביטוחי הקבלן").

6.9.3
מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות לעיל ולהלן ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז והחוזה במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

6.9.4
מגיש ההצעה מתחייב, לבצע את דרישות הביטוח והוראות הביטוח המפורטות במסמכי המכרז ולהפקיד בידי החברה לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את נספח ב' (1) אישור ביטוחי הקבלן (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת.

6.9.5
בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים נספח ב' (1) החתום כאמור, מתחייב המציע שיזכה כי בכפוף לדרישת החברה בכתב ימציא לה העתקים מפוליסות הביטוח הנדרש.
6.9.6
מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי הוראות הביטוח ו/או דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות להוראות הביטוח ו/או לדרישות הביטוח ו/או לאישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' (1)).
6.9.7
מובהר, כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאילו מהוראות הביטוח ו/או דרישות הביטוח ו/או לאישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' (1)) החברה תתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז והחוזה.
6.9.8
למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת נספח ב' (1) אישור ביטוחי הקבלן, חתום כדין על ידי מבטחי המציע (בנוסחו המקורי), לרבות נספח ב' (2) הצהרה על מתן פטור מאחריות נזקים, חתומה כדין על ידי המציע (בנוסחה המקורי), החברה תהא רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע העבודות בשל אי הצגת האישורים החתומים כנדרש.

6.9.9
בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6.9.8 לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת נספח אישור ביטוחי הקבלן, כאמור בסעיף 6.9.8 לעיל, תהא החברה רשאית לראות בקבלן כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של המציע הזוכה במכרז.

6.9.10
יודגש כי בשלב הגשת ההצעות (ובשלב זה בלבד) אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא די בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם כל הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחים הנדרשים. 
7.
ערבויות 
7.1
כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית, אוטונומית, של בנק ישראלי, בנוסח המצורף כטופס 6 לתנאי המכרז לטובת החברה, בסך של  1,000,000  (להלן: "הערבות"). 

7.2
הערבות הבנקאית חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז. קבעה החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית בהתאם לאמור לעיל,  תהיה החברה רשאית לפסול את אותה הצעה.

7.3
תוקף הערבות יהיה עד ליום 18/10/2026 החברה רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות למשך 4 (ארבעה) חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך את תוקף הערבות. 

7.4
החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.

7.5
הערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז, לאחר חתימת חוזה בין החברה  לבין  הזוכה במכרז, ולא יאוחר מ- 60 ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז.
8.
תוקף ההצעה

ההצעה תהיה בתוקף עד ליום 18/10/2026 תוקף ההצעה יוארך ב-4 (ארבעה) חודשים נוספים עפ"י דרישת החברה. 
9.
מפגש וסיור קבלנים 

מפגש מציעים וסיור קבלנים יתקיים ביום 4/6/2026  בשעה 10:00 נקודת המפגש: משרדי החברה בכפר יאסיף. ההשתתפות במפגש המציעים הנה חובה.
10.
הבהרות ושינויים 


10.1
משתתפים רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה, עד ליום 18/06/2026 בשעה 10:00 וזאת באמצעות שליחת קובץ  word לכתובת דוא"ל:  hmdy@hmdy.co.il , info@elain.org.il

10.2
החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תענה   עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז- לשאלות הבהרה של המשתתפים במכרז שיתקבלו במשרדיה בכתב כאמור לעיל. אי קבלת תשובות מצד החברה לא יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעות. 

10.5
החברה רשאית - עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז - להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. 


10.6
תשובות והבהרות לשאלות שהופנו לחברה בכתב, המידע שיימסר במסגרת מפגש המציעים, וכן כל שינוי ו/או תיקון שתכניס החברה במסמכי המכרז, ישלחו בדוא"ל לכל מי שהשתתף במפגש המציעים, עפ"י הדוא"ל שציין. 

10.7
אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב ע"י החברה כאמור לעיל יחייבו את החברה, הם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע, והם יצורפו על ידי המציע להצעתו, כשהם חתומים וממולאים, ככל הנדרש. 
11.
בחינת ההצעות

11.1
החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.


11.2
אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.


11.3
החברה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה. 


11.4
החברה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או השלמות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו, במסגרת שיקוליה, כאמור.  לא המציא הקבלן פרטים ו/או מסמכים כאמור, ייחשב כמי שסירב לעשות כן, והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו.


11.5
החברה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונו.

11.6
החברה רשאית לדרוש מן המשתתפים להציג את צוות העובדים, ציוד, כלים וכיו"ב, כדי לוודא שאלה תואמים את דרישות מסמכי המכרז, קודם להחלטה במכרז, וכתנאי לזכייה בו.
11.7 החברה שומרת לה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע אשר היה לה ניסיון שלילי עמו ו/או עם מי מבעלי השליטה שלו ו/או מנהליו ו/או עם גורם הקשור עמו, בין כקבלן ראשי ובין כקבלן משנה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה רשאית לפסול מציע אם קיבלה חוות דעת שלילית ממשרד ממשלתי ו/או גוף ממשלתי ו/או רשות מקומית ו/או תאגיד מים וביוב לגבי עבודות שביצע המציע עבורם.  החברה רשאית לפנות לקבלת חוות דעת.
12.
הודעה על תוצאות המכרז


12.1
לזוכה במכרז תימסר הודעה בפקסימיליה ו/או בדואר רשום.


12.2
משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום. הערבות  שהומצאה על ידו עם הצעתו במכרז תוחזר לו לאחר חתימת חוזה בין החברה לבין הזוכה במכרז ולא יאוחר מ- 60 ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז.


12.3
בין הזוכה במכרז לבין החברה ייחתם חוזה, שהעתקו מצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  


12.4
הזוכה/זוכים במכרז יחתום על החוזה תוך 7 ימים מיום שיידרש לכך. עד למועד חתימת החוזה יחליף הזוכה את הערבות שצורפה להצעתו בערבות להבטחת ביצוע החוזה, בנוסח כתב הערבות המצורף כנספח ב' לנוסח החוזה המצ"ב. 


12.5
עד למועד החתימה על החוזה וכתנאי לקבלת צו לתחילת העבודות, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז, ובכלל זה, בין השאר,  אישור על קיום ביטוחי הקבלן (נספח ב' (1) לחוזה), בנוסחו המקורי, חתום כדין על ידי חברת הביטוח, וכן את (נספח ב' (2)) הצהרת הקבלן – פטור מאחריות לנזקים והצהרת הקבלן – תנאים מיוחדים עבודות בחום (נספח ב' (3)), בנוסחם המקורי, חתומים כדין על ידי הקבלן הכול בהתאם לנוסח הנדרש במסמכי המכרז, ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ותנאי המכרז והחוזה על נספחיו.


12.6-12.7 מבוטל.

12.8
היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי החברה בהודעה וזאת לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות החברה על פי כל דין.


12.9
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים במועד איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא החברה זכאית לסך של 1,000₪ (אלף שקלים חדשים) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 12.4 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 

12.10
בנוסף לאמור לעיל, תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים: 



12.10.1
כשיש בידי החברה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז. 



12.10.2
התברר לחברה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהמשתתף לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר, לדעת החברה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.

12.11
בוטלה הזכייה במכרז כאמור לעיל, רשאית החברה להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגבייה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה והמשתתף יפצה את החברה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.  

13.
שמירת זכויות

13.1
החברה תהא רשאית לפצל את העבודה, ולמסרה לביצוע למספר מציעים ו/או לפרקי ביצוע שונים לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

13.2
החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי ביצוע שונים אף לא לאחד מהמציעים.

13.3
החברה רשאית לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך.

13.4
הכמויות המצוינות במסמכי המכרז, ככל שמצוינות, הן לצורך אומדן בלבד, ואין בהן כדי לחייב את החברה. 

13.5
החליטה החברה כאמור בסעיפים 13.1 ו/או 13.2 ו/או 13.3 לעיל, לא תהווה החלטתה זו עילה לשינוי בשיעור ההנחה המוצעת ו/או לתביעת פיצוי מצד הקבלן.


13.6
החברה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול הצעה שישנו פער משמעותי בינה לבין האומדן של המכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

13.7
אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

13.8
מבלי לפגוע באמור, החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת הצעות, ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך. 

13.9
החברה רשאית לדחות הצעות של מציעים, בין השאר,  אם ביצעו עבורה בעבר עבודות שלא לשביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה. 


13.10
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה.

המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. מסמכי המכרז הם רכושה של החברה, הם ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לחברה עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי, בין בעצמו ובין ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

14.
הסתייגות 
אין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, במסמכי המכרז. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה, ולחילופין החברה תהא רשאית להתעלם מאותו שינוי או הסתייגות -  הכול לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה.  

15.
מחירים
ההצעה של המציע תכלול את כל העבודה, החומרים ואת כל ההוצאות והרווח, לרבות מסים, היטלים וכו', כמפורט בטופס 3, אלא אם כן  צוין במפורש אחרת במסמכי המכרז. ההצעה לא תכלול מע"מ. 
16.
הוצאות


כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, יחולו על   המשתתף ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא. 

17.
מחירי ההצעה

1. כל הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד ואין בהם כדי לחייב את המזמין. המציע מתחייב לבצע את העבודות בכל היקף, כפי שיידרש בפועל על ידי המזמין, ובהתאם למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות. 
2. בנוסף, המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל, לצמצם, להגדיל או לשנות סעיפים מסוימים של כתב הכמויות, וכן להכניס שינויים בתוכניות תוך כדי מהלך העבודה, מבלי שדבר זה יגרום לשינוי במחירי היחידה לאחר ההנחה.
3. תשומת לב המציעים מופנית לתנאי התשלום הקבועים במוסף לטופס החוזה המצ"ב.
18.
א.
תנאי התשלום: 95% לפי חשבונות ביניים שיאושרו כמפורט בתנאי המכרז. יתרת ה-5%, אשר ינוכו מכל חשבון חלקי, ישולמו לאחר גמר העבודה, לפי החשבון הסופי, ללא ריבית ו/או הפרשי הצמדה.
בניגוד לאמור בכרך א', סעיף 1.18 לא ישולמו התייקרויות בחוזה/מכרז זה, למעט הקבוע בטופס 9א.  
ב.
המחירים שהמציע ירשום בכתב הכמויות אינם כוללים מס ערך מוסף, אשר ישולם בהתאם לנוהלי המינהל לפיתוח תשתיות ביוב כנגד חשבוניות מס כדין.
ג.
תקופת הבדק ואחריות הקבלן לתקינות העבודות שיבצע תהייה 24 חודשים (שנתיים) מיום קבלת העבודה ע"י המזמין. כל האמור לעיל מהווה השלמה ותוספת לנאמר בכרך א' חלק 2 - "תנאי ביצוע החוזה ע"י הקבלן", פרק ז', סעיף מס' 2.55.
19.
למרות האמור בכרך א' - סע' 2.78 בחלק 2, "תנאי החוזה לביצוע המבנה ע"י הקבלן", לא יחול על הצדדים במכרז זה, דהיינו הצדדים לא יהיו מחויבים ליישב סכסוכים באמצעות בוררות, כמפורט בסעיף הנ"ל. 

__________________________

עו"ד כמיל פרג'
מנכ"ל תאגיד אלעין בע"מ

כרך ב'

מידע למשתתפים במכרז

שדרוג והרחבת תחנת שאיבה לביוב שומרת אדמית
חוזה/מכרז מס' 03/2026
שדרוג והרחבת תחנת שאיבה לביוב שומרת אדמית 
===============================

חלק  4  - המפרט המיוחד

פרק   400 - הוראות כלליות.

פרק   401 - עבודות עפר.

פרק  402 - הנחת מאסף ביוב בתחום התחנה
פרק 404 – תחנת שאיבה לביוב

פרק  400 - הוראות כלליות

400.1
תחולת המפרט הכללי

מפרט מיוחד זה, יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי - עם חלקים  1, 2, ו- 

3 בכרך א' של מסמכי החוזה לביצוע עבודות ביוב ברשויות מקומיות שהוצאו ע"י 

המנהל לתשתיות ביוב במהדורתו העדכנית (מהדורה שלישית שנת 2001) (להלן "המפרט 
 
הכללי") וכן עם המפרט הכללי בהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משהב"ט ומשרד הבינוי 

והשיכון על כל פרקיו בהוצאה האחרונה שלהם (להלן המפרט הבין משרדי) - הכל 

כאמור באותו מפרט כללי. המפרט המיוחד הינו תוספת למפרט הכללי לצורך 

תוספת הדגשה, השלמה, הבהרה ו/או שינויים לגבי האמור בו.

400.2
תיאור העבודה
מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות הנדסה אזרחית והנדסה אלקטרומכנית הקשורות בבניית מכון שאיבה לביוב.


במסגרת המכרז יבוצע:


-
תחנת שאיבה לביוב בה יותקנו ארבע משאבות בספיקה של 2000 מק"ש עומד 22 מ' כ"א.

העבודות הקשורות בתחנת השאיבה יהיו כדלקמן:


 
א.
עבודות הנדסה אזרחית
 

-
הסדרת המבנה למגוב מכאני
 

-
הקמת בור רטוב ובור יבש להתקנת יח' שאיבה.


-
עבודות צנרת והצבת המשאבות בבורות .
 

- 
עבודות פיתוח שטח


-
הצבת מתקן לנטרול ריחות

ב.
ציוד אלקטרו מכני

-
אספקה והתקנה של ארבע משאבות טבולות בהתקנה יבשה לספיקה 2000 מק"ש 
          כל אחת וגובה הרמה 22 מ'.
-
עבודות צנרת
-        עבודות חשמל כולל ארון חשמל ובקרה ראשי.
-
אספקה והתקנה של מערכת מגוב ודחסן.
400.3
הצעת הקבלן

תשומת לבו של הקבלן מופנית למסמכי חלק  6 של מכרז/חוזה זה. 

400.4
קבלני משנה

שיתוף פעולה עם קבלנים אחרים באתר ו/או קבלני משנה ממונים יהיה לפי 

האמור בסעיף 2.5 של תנאי החוזה ובסעיף 300.16 של המפרט הכללי.


תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו על-ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי 

והשיכון, בנושא איסור מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס 

הקבלנים.


"מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים, כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות 

והתנהגות בניגוד למקובל במקצוע, תשמ"ט- 1988, על הקבלנים להעסיק אך ורק 

קבלני משנה הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק, בענף ובסיווג המתאימים לביצוע 

העבודה.


להלן לשון התקנות:


תקנה :(8) 2
קבלן אינו מעביר או מסב את הרישיון לאחר.


תקנה :(9) 2
קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברישיונו.


תקנה :(11) 2
קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקבל על עצמו בשלמותו 

או בחלקן, לקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים: לעניין זה לא 

יראו בהעסקת עובדים, בין ששכרם משולם לפי זמן העבודה ובין 

ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה כשלעצמה, משום מסירת 

ביצוע עבודה לאחר.




המזמין רשאי לסלק מהאתר כל קבלן משנה שלא יעמוד בתקנות 

אלו מבלי שלקבלן תהיה תביעה כלשהי בשל כך.


400.5
לוח זמנים

הקבלן יסיים את העבודה עד להשלמתה המלאה לשביעות רצון המזמין, בהתאם 

ללוח הזמנים,  18 חודשי לוח מיום קבלת צו התחלת עבודה.

400.6
עדיפות בין המסמכים

א.
על הקבלן לבדוק את כל המסמכים המהווים חלק ממכרז/חוזה זה. בכל 



מקרה בו תמצא סתירה ו/או אי-התאמה ו/או משמעות ו/או פירוש שונה 

בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, עליו להודיע על כך מיד 

למהנדס, אשר יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה. החלטת המהנדס 

בנדון תהיה סופית. לא פנה הקבלן מיד למהנדס ולא מלא אחר 

החלטתו, יישא הוא לבדו בכל האחריות הכספית, ובכל אחריות אחרת עבור 

התוצאות, בין אם נראו ונצפו מראש ובין אם לאו.


ב.
בכל מקרה של סטיות כמתואר לעיל, רואים את ההוראות לביצוע העבודה 

וכן את המחיר כפי שנקבעו לפי המידות והתיאורים:



1.
בתוכניות.



2.
בכתב הכמויות.



3.
במפרט המיוחד.



4.
בהוראות החוזה.



5.
במפרט הכללי ו/או המפרט הבין משרדי.



6.
בתקנים.




הקודם עדיף על הבא אחריו.




אופני המדידה והתשלום שבכתב הכמויות עדיפים על אופני 




המדידה והתשלום שבמפרט המיוחד.

400.7
מבוטל
400.8
תיאומים עם רשויות

על הקבלן לתאם את העבודות עם הרשויות השונות (משטרה, מע"צ, משרד 

התקשורת, חברת חשמל, מנהלת אזור תעשייה, ספק המים, מפעיל המט"ש וכו').


כמו כן מודגש בזאת כי:-


א.
האתר שבו תבוצענה העבודות לפי החוזה, פירושו אותם חלקי הדרכים, 

הכבישים הציבוריים, השבילים, שולי הדרכים, הנהרות והנחלים, 

האדמות הפרטיות, אדמותיו של המזמין וכו' שיידרשו לפי דעתו של 

המהנדס לבצוע העבודות בהתאם לחוזה. על הקבלן לקבל לפני כניסתו 

לאתר, אישור בכתב מאת המזמין כי האתר פנוי לצורך ביצוע עבודה ואין 

כל גורם שיש לו התנגדות כל שהיא לכך. כל עיכוב שיחול בעבודה עקב אי 

קבלת האישור הנ"ל יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו.


ב.
כל ההוצאות הקשורות בהוצאת הרישיונות, הפינוי בזמן הביצוע והוצאות 

נלוות הנדרשות עקב תנאי הרישיונות יהיו על חשבון הקבלן והם כלולות 

בחישוב עלות הסעיפים השונים שבכתב הכמויות.

400.9
אספקת חומרים
400.9.1

אספקת צינורות על ידי הקבלן



הקבלן יגיש לאישור המהנדס את שמות היצרנים ו/או הספקים מהם הוא מתכוון  


לרכוש את הצינורות, ולהמציא תעודת תקן במידה ויידרש. רק לאחר אישור המהנדס  

לספק ולסוג הצינור יהיה רשאי הקבלן להביא את הצינורות לאתר. במידה והקבלן  


יביא צינורות לאתר ללא אישור המהנדס יידרש לסלקם מהמקום ולשאת בכל  


ההוצאות שיגרו עקב כך ללא קבלת תמורה.

אישור הצינורות ע"י המהנדס לא פוטר את הקבלן מאחריותו לטיב הצינורות ולעבודה המבוצעת על ידו.

 

כל ההוצאות לאספקת הצינורות, רכישתם, הובלתם, אחסונם, פיזורם 

 
וכד' יהיו כלולים במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות.

400.10
אספקת מים

אספקת מים לצורך ביצוע העבודות תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו לפי האמור 

בסעיף  300.12 של המפרט הכללי.

400.11
אספקת חשמל

אספקת חשמל לצורך ביצוע העבודות תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו לפי האמור 

בסעיף 300.13 של המפרט הכללי.

400.12
מדידה וסימון

א.
הקבלן יקבל מהמתכנן תוכניות עדכניות לביצוע של המצב הקיים כשעליהן 

צירי מדידה ונקודות קבע שבעזרתן יוכל לאזן גבהים ולקבוע קביעה 

מדויקת את תנאי הקו ומיקום המתקנים.


ב.
כל עבודות הסימון והמדידה שיבצע הקבלן חייבות להיעשות באמצעות 

מודד מוסמך האחראי בחתימתו לטיב ודיוק עבודות המדידה בשדה 

ולתארו בשרטוט.


ג.
כל מדידה וסימון ורישומו בתוכניות ומפות יהיו טעונים אשור המתכנן 



בכתב, אולם אישור זה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לנכונותם.


ד.
קבלן אחראי לשלימות הסימונים ונקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות 



שסימן בשטח, יחדשן במקרה של נזק או אבדן וישמור על שלמותן על 

חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה.


ה.
הקבלן יסמן את תוואי הקוים, פינות המבנים והמתקנים ויאזנם. כמו כן 



יסמן הקבלן קווי אבטחה המקבילים לצירים ולפינות הנ"ל ויאזן אף 



אותם. 

מרחקו של קו ההבטחה מהציר ו/או מקו הפינות, ייקבע בתאום עם 

המהנדס.



מטרת קו ההבטחה לאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון וכן לאפשר 

ביקורת על נכונות העבודות שיבצע הקבלן.



לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה, על קו ההבטחה, 

הן מבחינת מרחקים והן מבחינת מספור היתדות. 

הקבלן יהיה רשאי להציע למהנדס אופן הבטחת צירים שונה מהאמור 

לעיל (המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב).


ו.
את נקודות הסימון יש לסמן באמצעות יתדות ברזל, אשר מידותיהן לא 



תהיינה קטנות מ- 2.5/5/75ס"מ. היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ- 

50ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.


ז.
נוסף למדידות הנ"ל לשם חישוב כמויות של העבודות הנמדדות יהיה 



הקבלן רשאי, ובאם ידרוש זאת המתכנן - יהיה חייב, למדוד ולסמן חתכים 

לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום.


ח.
המתכנן יערוך מדידות ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר מדידה הסופית 



שתערך על ידי הקבלן תוגש בצורת והוגשה למהנדס אשר תראה בעליל 

שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים המתוכננים.


ט.
על הקבלן להחזיק בשטח, כל עת הביצוע, על חשבונו, אמצעי מדידה 

הכוללים מאזנת, אמה, מאזנת לייזר על אביזריה השונים, סרט מדידה 

באורך  30מטר ועמודי סימון (ג'לונים). מכשירים אלה יועמדו לרשות 

המפקח בכל עת שיחפוץ בכך, ללא תוספת מחיר.


י.
אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל מוחלטת והוא יתקן 

כל שגיאה, סטיה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך המדידה, סימון 

ומיקום כנ"ל ללא תשלום ולשביעות רצונו של המהנדס. אם כתוצאה 

משגיאה, סטיה או אי-התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית, 

יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המתכנן ולשביעות רצונו, וכל עבודת התיקון 

תהיה על חשבון הקבלן.


יא.
כל הפעולות המפורטות לעיל בנושא מדידות כלולות במחירי היחידות 



והקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף עבורם.

400.13
תכניות בדיעבד (AS-MADE)


1.
עם סיום העבודה ימסור הקבלן למהנדס תוכניות בדיעבד (AS-MADE) 

שהוכנו על ידי מודד מוסמך במהלך הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה, 

ויאושרו ע"י המפקח.


2.
תוכנית לאחר ביצוע תכלול ותראה את כל חלקי העבודה שבוצעה עם כל 
 

הפרטים הקשורים לה כגון מיקום, תוואי, קוטר עומק הצינורות, השוחות 
 

ורום מכסה שוחה
 

מיקום מתקנים קיימים, עיליים ותת קרקעיים, כבלי חשמל, צנרת למניה, 
 

מעבירי מים וכד'.
 

התוכניות יעשו באופן ממוחשב על גבי דיסקטים בתוכנת AOTOCAD 12 
 

לפחות.


3.
הכנת תוכניות בדיעבד ומסירתם בצורה מסודרת הנו תנאי מוקדם למתן 

תעודת סיום חוזה כמפורט בסעיף  2.74 של "תנאי החוזה לביצוע המבנה" 

חלק 2. על הקבלן למסור 5 סטים של תוכניות ודיסקט.


4.
עבור תוכניות בדיעבד ודיסקט לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחירי 
 

היחידה של העבודות השונות הנקובים בכתבי הכמויות.


5.
יודגש כי מסירת תוכניות בדיעבד הם תנאי הכרחי לאישור החשבון הסופי.


6.
סה"כ ימסרו 5 תיקים מושלמים של תוכניות, הנחיות, דיסק-און קי. 

400.14
משרד למפקח מטעם המהנדס

על הקבלן להקים עם תחילת העבודה משרד זמני בשטח  12 מ"ר לפחות ושירותים, 


שישמש משרד עבור המפקח של המהנדס בשטח העבודה.


מיקומו של המשרד יקבל אישור מוקדם מאת המהנדס. על הקבלן יהיה לשמור 

את המשרד במצב תקין ונקי במשך כל תקופת העבודה. 

ציוד המשרד יכלול שולחן עבודה ו- 4כסאות ארון לתיקים ותוכניות. 


 
כמו כן יקים הקבלן על חשבונו בקרבת מקום העבודה מחסן מקורה מוגן בפני 

רטיבות עם רצפה אטומה ובגודל מתאים לאחסנת צמנט לתקופה של  14יום ועם 

אפשרות של הרחבה באם יידרש. כמו כן יקים הקבלן מחסן מקורה לאחסנת כלים 

וחומרים אשר עלולים להינזק מהשפעת מזג האוויר. כל המחסנים יהיו פתוחים בפני 

המהנדס או בא כוחו לשם קבלת דוגמאות או כל מטרה אחרת. כל המבנים 

שיוקמו יהיו על חשבון הקבלן. אחרי גמר העבודה על הקבלן לפרק את המשרד 

והמחסן ולהחזיר הקרקע לקדמותה.

400.15
מידע כללי

א.
הקבלן רשאי לברר את כל התנאים והסעיפים, במקרה והם לא ברורים לו, 

לפני חתימת החוזה. לאחר חתימת יהיה הקבלן חייב לבצע את כל פרטי 

העבודה בהתאם לדרישות המהנדס.


ב.
מובא בזאת לידיעת הקבלנים כי עבודות מכרז זה הינם לפי תנאי ומפרטי 

היחידה לקידום ביצוע פרויקטים.

400.16
בדיקת תוכניות

הקבלן יבדוק את הסימון והתוכניות הנמסרות לו לשם בצוע העבודות במסגרת 

החוזה. יש להפנות את תשומת לב המתכנן בכתב תוך שבוע מיום חתימת החוזה 

על כל החסרה, סתירה או אי התאמה בין התכניות, המפרטים ורשימת הכמויות. 

על כל סתירה או אי התאמה שלא דווחה, כנדרש לעיל, יחויב הקבלן לבצע את כל 

השיפורים או התיקונים שיהיה צורך לבצעם עקב החסרות או אי התאמות מבלי 

לקבל כל תשלום נוסף עבורם.

400.17
נזיקין לצד ג'

הקבלן לא יגרום כל נזק לצד ג' בין אם נדרש לכך לצרכי ביצוע העבודה ובין אם 

לאו, אלא אם קיבל אישור לכך מהמזמין או בא כוחו. בכל נזק שיגרום הקבלן ללא 

אישור המזמין, יישא הקבלן בכל האחריות לפצות את הניזוק.


נזק בלתי נמנע ובלתי הפיך (כגון: עקירת עצים או פגיעה בגידולי שדה), שאושרו 


ע"י המזמין כאמור לעיל, ישולמו ע"י המזמין על סמך הערכת שמאי מוסמך.


נזקים בני תיקון (פגיעה בצנרת, פגיעה בשטח חרוש, פגיעה במבנים או גדרות)

יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד. 

תשומת לב הקבלן כי בנוסף לאמור בסעיף  2.27ו- 2.28של המפרט הכללי (פרק ג'), 

מובהר ומפורש בזאת כי הנזקים שהקבלן מחויב יהיה לשאת בהם, יכללו כל נזק 

שיגרום, לרבות נזקים שנגרמו לצרכי העבודה.



הקבלן יהיה רשאי להציע פתרונות חלופיים לאופן ביצוע העבודה היכולים למנוע 


את הנזק, או לחילופין לתקן בעצמו את הנזק שנגרם ועל חשבונו לשביעות רצון 

המזמין. מי שלא נקט באחד מהדרכים הנ"ל ישלם הקבלן לניזוק פיצוי עבור הנזק 

שגרם באמצעות הביטוח, או בכל דרך שיבחר ובלבד שלניזוק לא תהיה טענה 

ותביעה כלשהי אל המזמין. בכל תנאי, התשלום עבור נזקים, ו/או אמצעים שיידרש 

למניעתם, ו/או תיקונם ע"י הקבלן לא יהיה בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי 

היחידה השונים.

400.18
תנאים מקומיים

לפני הגשת הצעתו על הקבלן לבדוק במקום את כל התנאים המקומיים הקשורים 

לביצוע העבודה ואפשרויות הביצוע במקום. 

הצעתו של הקבלן תשמש כאישור להכנת התנאים ע"י הקבלן בכל הנוגע לגבי 

מכשולים תת קרקעיים כגון: צנרת חשמל, טלפונים, תקשורת, מים (תוכניות 

יסופקו אם קיימות), יסודות, סוגי קרקע וכו'. לאחר שהקבלן בדק את הנ"ל 

בצורה יסודית בסס את הצעתו על התנאים הקיימים, הקבלן פוטר בזה את נותן 

העבודה מכל הבעיות העלולות להתעורר בקשה לזה.

400.19
דמי בדיקות

א.
דמי בדיקת דגימות החלות על הקבלן נקבעו בשיעור של 1.5% (אחוז וחצי)

מסך כל העבודות שתבוצענה לפי סעיפי חוזה זה וזאת בניגוד לאמור 

בסעיפים  2.40ו- 2.41 של תנאי ביצוע החוזה ע"י הקבלן. דמי הבדיקות 

בשיעור % 1.5 יחושבו אך ורק מעלות הבדיקות המוצלחות.


ב.
ההוצאות המפורטות להלן לא תחשבנה ככלולות במסגרת דמי הבדיקות 

הנ"ל ויהיו על חשבון הקבלן:



-
דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות 

האספקה.



-
דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו (נוחות בעבודה, חסכון 

וכו').



-
דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים 

לדרישות החוזה.



-
הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא.


ג.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לאשר מראש את המעבדה שתבצע את 



הבדיקות ולהזמין את ביצוען מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של 

הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה, כנדרש בסעיפי החוזה.


ד.
הקבלן מביע את הסכמתו לכך שהמזמין יהיה רשאי לשלם את דמי 

הבדיקות ולחייב תמורתם את חשבון הקבלן.

400.20
אמצעי זהירות

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים 

למניעת תאונות עבודה, לרבות: תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת 

חומרים וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר 

או בסביבתו בעת ביצוע העבודה, ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד 

העבודה בעניינים אלו. הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, תמיכות אורות ושלטי 

אזהרה כנדרש, כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להגרם בשל הימצאותם 

של בורות, ערמות עפר או חומרים ומכשולים אחרים באתר.


מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות 

והחפירות, לישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר 

כתוצאה מביצוע העבודה. הקבלן יהיה האחראי היחיד לכל נזק שייגרם לרכוש או 

לחיי אדם והיה עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש, והמזמין לא יכיר בשום 

תביעות מסוג זה אשר תופנה אליו, לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב 

תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין 

הקבלן.

400.21
אמצעי זהירות - חיבור קווי ביוב ו/או שוחות קיימות

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על 

הקבלן לבדוק תחילה את הקווים והשוחות הללו להמצאות גזים רעילים ולנקוט 

בכל אמצעי הזהירות וההגנה הדרושים, לפי תקנות משרד העבודה, אשר יכללו בין 

היתר גם את אלה:


א.
לפני שנכנסים לשוחת בקרה קיימת יש לוודא, באמצעות מכשירי בדיקה, 

שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים 

מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לשוחה אלא לאחר שהשוחה אווררה 

כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שיסולקו כל הגזים ותובטח 

הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לשוחה, אבל רק לנושאי 

מסכות גז.


ב.
מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של 24 שעות 

לפחות, לפי הכללים הבאים:




-
לעבודה בשוחת בקרה קיימת - מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד 

והמכסים בשתי השוחות הסמוכות - כלומר סך הכול לפחות שלושה 

מכסים.



-
לחיבור אל קו ביוב קיים - את המכסים משני צידי נקודות 




החיבור.


ג.
לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה קיימת אלא אם לפחות אדם אחד 



נוסף יישאר בחוץ, מוכן להגיש עזרה במקרה של צורך.


ד.
הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות 

בלתי מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את 

קצהו החופשי יחזיק האדם הנמצא מחוץ לשוחה.


ה.
בכל מקרה הנכנס לשוחה שעומקה מעל  3.00מ' יישא מסכת גז מתאימה.


העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה קיימות יודרכו בנושא 

אמצעי בטיחות ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות הדרושים.


אין בהוראות סעיף זה בשום אופן כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה 

לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע כתוצאה 

מעבודתו של הקבלן.


הקבלן יכלול את כל הוצאות הבדיקה והשימוש באמצעי הזהירות בהתאם לסעיף 


זה, במחירי היחידה לעבודות השונות בכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד.

401 – עבודות עפר למבנים וצנרת בתחום התחנה 

401.1
כללי 
פרק זה עוסק בעבודות העפר לחפירת תעלות עבור הנחת צינורות והרחבת החפירה עבור שוחות ומבני בטון של התחנה.


המונח "חפירה" פרושו לצורך מכרז/חוזה זה חפירה בכל סוגי הקרקע באמצעות כל סוגי הציוד ובכל שיטה שהיא לרבות עבודת ידיים. בכל מקום בו מופיעה המילה "חפירה" היא כוללת גם חציבה בסלע בכלים מכניים.

רואים את הקבלן כאילו עשה קידוחי ניסיון, כמי שבדק באופן יסודי את תנאי המקום, סוג הקרקע והסלע וביסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן בגין אי הכרת השטח, טיב הקרקע והסלע, לא יינתן כל תשלום נוסף בגין חוסר אינפורמציה של תנאי הקרקע.

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שהקווים הכלולים במסגרת מכרז/חוזה זה מתוכננים להנחה לאורך קווי מים, קווי ביוב, ניקוז, קווי טלפון, חשמל וטל"כ קיימים. על הקבלן לבדו מוטלת האחריות לשלמותם של כל הקווים הקיימים, עד השלמת עבודתו. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים, בזמן ביצוע עבודות החפירה, הנחת הצינורות, בניית השוחות והמילוי החוזר וביצוע החיבורים לקווים הקיימים, כדי לשמור על שלמות ויציבות הקווים הקיימים כולל ביצוע חפירת התעלות בעבודת ידיים במידה ויידרש הדבר.


401.2
עבודות חפירה ו/או חציבה של תעלות להנחת צינורות

   
החפירה של תעלות להנחת צינורות והמילוי החוזר יבוצעו לפי דרישות תת פרק 
  
5701 של המפרט הכללי. פרטי ומידות החפירה ופרטים נוספים יהיו בהתאם לחתך 

הטיפוסי שבפרט סטנדרטי ב- 2.
  
הטיפוס יקבע כמתואר להלן ו/או ע"י המפקח באתר, וכן עפ"י התוכניות 
 
ובתוספות הבאות:

  
א.  צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית של בטון דחוס
  
חפירת התעלה, עטיפת הצינור והמילוי החוזר יהיו בהתאם לפרט סטנדרטי ב- 2 
  
בשטחים פתוחים טיפוס I, בכבישים, דרכי מצע ומדרכות טיפוס V ללא עטיפת 

 חול.

  
ב.  צינורות PVC לביוב וצינורות פלדה עם עטיפת פוליאתילן שחול
   
חפירת התעלה, עטיפת הצינור והמילוי החוזר יהיו בהתאם לפרט סטנדרטי ב- 2 
  
בשטחים פתוחים טיפוס II, בכבישים, דרכי מצע או מדרכה טיפוס V.


401.3
הגנה על דפנות החפירה


בעת חפירת התעלה ינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים כדי למנוע התמוטטות 

התעלה או מפולות העלולות להיגרם ע"י כמויות החומר החפור המונח בצד 

התעלה או ע"י מבנים או מסיבות אחרות.


בכל מקרה שתהיה סכנת התמוטטות או מפולות או לפי החלטת המפקח יחפור 

הקבלן את קירות התעלה בשיפוע או יתקין חיזוקים, תמיכות וכד' ויעשה את כל 

הסידורים הנדרשים למניעת מפולות.


לא תשלום כל תוספת מחיר עבור ביצוע חפירת קירות התעלה בשיפוע או התקנת 

חיזוקים או תמיכות בגין שמירה בפני מפולות. המחיר עבור הנ"ל יהיה כלול 

במחירי הנחת הצינורות.

401.4
חפירה במקומות מוגבלים

  
בסמוך למבנים, בסמוך או מתחת לקווי מים, קווי ביוב, ניקוז, טלפון וחשמל 
  
תת-קרקעיים, לעמודי טלפון, חשמל ותאורה, גדרות, יסודות בתים וכד', 
 
במקומות בהם יהיה השימוש בכלים מכניים בלתי אפשרי, בלתי מעשי או בלתי 
 
רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלות בעבודת ידיים. באותם מקומות 
 
שהדבר יידרש ו/או לפי הוראת המפקח יידפן הקבלן את החפירות בצד אחד שלהן 
 
או בשני צידיהן. במידת הצורך, לפי הוראות המפקח, יפרק הקבלן קווים ושוחות 
 
קיימים הנמצאים בתוואי הקווים המתוכננים ויתקין אותם מחדש לאחר סיום 
 
הנחת קווי המים. כל הדרישות המפורטות בסעיף 401.1 לעיל לגבי חפירה יחולו 
 
גם על חפירת התעלה בידיים.

  
תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שעליו לבדו מוטלת החובה והאחריות לתמוך 
  
ולדאוג לשלמות כל המערכות הקיימות שבסמוך להן או מתחתיהן תיחפרנה 
   
התעלות. המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע החפירה בעבודת ידיים אם 
   
לדעתו תהיה סכנה לשלמות ויציבות המערכות.

401.5
שמירה על "המבנה" במצב יבש ללא רטיבות

על הקבלן לשמור את אתר "המבנה" ביבש בכל שלבי הביצוע החל מהחפירה ועד 


לכיסוי הסופי, ולעשות את כל הסידורים למניעת חדירת מים מכל מקור שהוא 

(כגון: מי גשם, שפכים, מי השקיה, מים מפיצוץ צינורות, מי תהום, זרמים 

כלשהם וכד').



א.
מים עיליים:



למניעת חדירת מים עיליים יאחז הקבלן לפי הצורך באמצעים המתוארים 

להלן, כולם או מקצתם:



-
בניית סוללות בגובה מספיק סביב מבנים.



-
חפירת תעלות ניקוז בעומק ואורך מתאים להולכת המים אל מחוץ 

לשטח.



-
הכנת ציוד שאיבה יעיל וכוח אדם מומחה להפעלתו.



-
סילוק מים כלשהם שהצטברו במקומות בודדים, בעזרת דליים או 

ציוד מתאים אחר.



-
הפעלת כל אמצעי אחר ההכרחי לשמירת העבודות ביבש.


-
מניעת קו צינורות מלצוף על פני מים בכל אחד משלבי העבודה.



כל האמצעים שיאחז בהם הקבלן לשמירת העבודות ביבש ייעשו לשביעות 

רצונו הגמורה של המפקח ושל כל אדם או סמכות שיש להם זכויות על 

הקרקע, אליה ינוקזו המים. הקבלן יפצה את המזמין עבור כל נזק 

שייגרם ע"י אי-מילוי הדרישות לפי סעיף זה.



לא ישולם לקבלן בנפרד עבור החזקת העבודות ביבש כנאמר לעיל, והוא 

יכלול את הוצאותיו בקשר לכך במחירי היחידות לעבודות עפר הנקובים 

בכתב(י) הכמויות.


ב.
מי תהום
 

תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך כי על אף שהנושא לא נבדק, עלולים 
 

להתגלות מי תהום. על הקבלן לבדוק את התוואי בקפדנות ולגלות בעזרת 
 

קידוחי יד או מחפרון את הקטעים עם מי תהום ולקחת זאת בחשבון לפני 
 

הגשת הצעתו. 


במקומות שקרקעית החפירה הנדרשת תימצא מוצפת במי תהום יהיה על 


הקבלן להרחיק את המים כדי שתתאפשר עבודה ביבש. 



בכל מקרה של הרחקת מים יהיה על הקבלן להקפיד על החזקת החפירות 
 

במצב יבש במשך כל זמן העבודה, ולנקוט בכל האמצעים (שקי חול, 
 

משקולות מיוחדות, עגונים וכד') כדי למנוע הזזת צינורות או שוחות ע"י 
 

כוח עילוי לפני או בעת המילוי החוזר. 


הקבלן יביא לאישור בפני המתכנן את השיטות בהן הוא מתכוון לנקוט 
 

להרחקת המים וכן את הציוד בו הוא מתכוון להשתמש. המתכנן רשאי 
 

לאשר, לפסול ו/או להציע שינויים בשיטה ו/או בציוד, רק לאחר אישורם 
 

יתחיל הקבלן בעבודה. 


המתכנן ו/או המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן על החלפת שיטת העבודה 
 

ו/או הציוד גם לאחר שקבלן החל בעבודה עם כלים ולפי שיטה שאושרה 
 

לו. 
 

הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדים הקשורים 
 

בהחלפת השיטה. 




(1) כללי


הקבלן רשאי לבחור בשיטה הרצויה לו, כדי לסלק את מי התהום ולהחזיק 

את החפירות יבשות (לפי המתואר להלן, או בשיטה אחרת, או בשילוב 

מספר שיטות), ובכל מקרה חייבת שיטת הביצוע להוכיח את יעילותה 

ולקבל את אישור המפקח. תיאום שיטות הניקוז הניתן להלן הוא לשם 

הנחיה כללית, והקבלן יישא בכל מקרה באחריות הבלעדית לסילוק מי 

התהום ולעבודה ביבש. 

   

המתכנן ו/או המפקח יהיה רשאי להורות (והקבלן חייב לפעול בהתאם) על 
 

החלפת שיטת העבודה גם אם הקבלן קיבל אישור מוקדם לשיטה כלשהי. 
 

הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדים הקשורים 
 

בהחלפת השיטה.




(2)  הרחקת המים על-ידי ניקוז


באדמות חרסיתיות יחפור הקבלן בדרך כלל תעלות ושוחות איסוף, 

וירפדם במצע גרנולארי חדיר ומנקז, כגון חצץ או צרורות נחל וכיו"ב. עובי 

השכבה המנקזת לא יהיה פחות מ- 15ס"מ. יש לשים לב, שתעלת הניקוז 

לא תיסתם בטין מעבודות החפירה או מסחף מי התהום, ויש להחזיקה 

במצב תקין בכל זמן העבודה.



מתוך השוחות מוציאים בעזרת משאבות את מי התהום תוך הקפדה על 

מניעת נזקים כאמור להלן.



במקום תעלות איסוף יוכלו לשמש גם צינורות ניקוז, המונחים בעטיפת 

חצץ עם חיבורים פתוחים.



(3)   הרחקת המים על-ידי "נקודות שאיבה" (WELL POINTS)



באדמות חוליות בדרך כלל ינוקזו המים בעזרת מערכת "נקודות שאיבה".



את המערכת מתקינים כאשר מתגלים מים בעת החפירה (או לפני עשית 

החפירה, באם התנאים ידועים מראש) לשם ניקוז השטח שיש לחפרו, עד 

מתחת לתחתית החפירה.



מערכת זו כוללת סדרות של צינורות מנוקבים, הנתקעים לתוך הקרקע 

לעומק של כ- 2.0 מ' בערך מתחת למפלס תחתית החפירה.



החדרת הצינורות נעשית בעזרת סילון מים בלחץ. 

המערכת המקובלת מורכבת מנקודות שאיבה בקוטר "2 מסועפות 

לצינורות יניקה בקוטר "6 המחוברים למשאבה צנטריפוגלית.



(4)  אחריות הקבלן לסילוק המים


על הקבלן להרחיק את המים ממקום העבודה ולהובילם למקום שיאושר 

על-ידי המפקח בצורה שלא יגרמו נזקים לעבודה, או לביצוע עבודות 

סמוכות (גם כאלה המבוצעות בידי אחרים), לרכוש ציבורי או פרטי, ולא 

יציפו חצרות, גינות או כל שטחים אחרים.



כל הנזקים, מכל סיבה שהיא, שייגרמו עקב הרחקת מים התהום, יהיו על 

חשבון הקבלן ועל אחריותו.



(5)  ייצוב תחתית התעלות


במקומות, אשר בהם נמצאת תחתית התעלה באדמה חרסיתית או מכל 

אדמה שאינה יציבה בתוך מי תהום, יחפור הקבלן בעומק של 20 עד  

40 ס"מ יותר נמוך מהקווים הסופיים של תחתית התעלה, וישפוך על 

תחתית התעלה חומר מחצבה, אשר ישקע בתוך הבוץ, עד לקבלת שטח 

יציב, ועליו יונח מצע חצץ ריפוד חול ועליו יונח הצינור מבלי אפשרות של 

שקיעה.



במקומות שתחתית החפירה היא מתחת למפלס התהום, יש להימנע 

מחפירת תעלה ארוכה והשארתה פתוחה לזמן ארוך, מיד עם חפירת 

התעלה וייצוב התחתית, יש להוריד ולהניח את הצינור ולבצע את כל 

הבדיקות, כדי לאפשר ביצוע הכיסוי בהקדם האפשרי.



(6)  יציבות מבנים


הקבלן ייקח בחשבון, כי "מבנה" יהיה יציב לגבי כוחות העילוי הנגרמים 

ע"י מי תהום - רק לאחר השלמתו. לכן, יש להמשיך בשאיבה לאחר יציקת 

הבטון ברצפה עד לאחר התקשותו, ואח"כ להבטיח את "המבנה" 

המושלם חלקית בפני הצפה באחת משתי השיטות הבאות: "ע"י המשכת 

השאיבה של מי התהום עד להשלמת "המבנה" כולו, או ע"י מילוי חלק 

"המבנה" התת-קרקעי במים, עד השלמת "המבנה" כולו.

401.7
מילוי חוזר בתעלות חפירה


א.
מילוי חוזר בשטחים פתוחים 


בנוסף לנדרש לפי סעיפים 57016 ו- 57017 במפרט הכללי, על הקבלן לנקות את תחתית החפירה מעפר חופשי, אבנים, פסולת אורגנית וכו'. לאחר מכן, עליו להביא את תחתית החפירה לרטיבות אופטימלית ולהדקה לשביעות רצון המפקח במרטטי יד או במהדקי יד מסוג "צפרדע" או ציוד שווה ערך מאושר ע"י המפקח. חפירת יתר תמולא בחול טבעי מהודק. 


המילוי החוזר של התעלות לאחר הנחת הצינורות, ייעשה בהתאם לחתך הטיפוסי לפי פרט סטנדרטי ב- 2 הטיפוס יקבע בהתאם לסוג הצינור, ויהודק לדרגת צפיפות של % 95 מהצפיפות המקסימלית לפי מוד.א.א.ש.ו. תוך הבאת החומר לרטיבות האופטימלית, הכל כנדרש בסעיף  57013 במפרט הכללי. המילוי החוזר יבוצע בהקדם האפשרי, אולם לא לפני בדיקות הקו, ומתן אישור ע"י המפקח כי ניתן לבצע את המילוי החוזר. 


הכינוי "חומר מתאים" המופיע בחתך הטיפוסי, כוונתו לקרקע מקומית מכל סוג שהוא שאינה כוללת חומר אורגני, אשפה, או אבנים בגודל העולה על 



"1. חרסית אינה נחשבת כחומר מתאים. 


במידה ולא נמצא חומר מתאים ו/או חומרי החפירה אינם מתאימים לשמש כמילוי חוזר, ישתמש הקבלן בחומר מובא מתאים ממחפרות שמחוץ לאתר. הכל באישור המפקח ו/או המהנדס. 


עודפי החפירה יפוזרו במקומות מילוי או יסולקו, הכל עפ"י האמור בפרק  



01 במפרט הכללי. 

ב.
מילוי חוזר בכבישים מדרכות קיימים ודרכי מצע  



המילוי החוזר של התעלות בכבישים ומדרכות קיימים לאחר הנחת הצינורות 
   

מעל עטיפה  יעשה בהתאם לחתך הטיפוסי לפי פרט סטנדרטי ב- 2 
   

טיפוס V. מעל עטיפת הצינור יונח מצע סוג ב' בתוספת 5% צמנט בשכבות של 
   

20 ס"מ לכל רוחב התעלה. כל שכבה מהודקת לדרגת צפיפות של 98% 
   

מהצפיפות המקסימלית לפי מוד.א.א.ש.ו.



המצע יונח עד למפלס תחתית מבנה הכביש ו/או המדרכה אך לא יותר מ- 45 



ס"מ מפני הכביש הקיים. שכבות המבנה של הכביש ו/או המדרכה תהיינה 



לפי מבנה הכביש הקיים ומדרכה קיימת או תכלולנה מצע סוג א' בעובי של 



45 ס"מ מהודק לדרגת צפיפות של 98% מהצפיפות המקסימלית לפי 



מוד.א.א.ש.ו. בשתי שכבות של 25 ס"מ שכבה ראשונה ו- 20 ס"מ שכבה 



שניה. מעל שכבות המצע יבוצע ריסוס ביטומן 70 MC 1 ק"ג לס"מ ושכבת 



בטון אספלט בעובי של 5 ס"מ לפחות.
 

כיסוי תעלה בדרך מצעים יעשה בשכבות מצע סוג ב' עד לגובה הדרך הקיימת 
 

ללא שיחזור שכבות האספלט.

401.8
עטיפות ותושבות לצינורות

  
צינורות PVC ופלדה עם עטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול יונחו על מצע חול  
 
טבעי ויעטפו בחול. עטיפת החול מתחת ומסביב לצינורות תותקן לפי החתך 
 
הטיפוסי, פרט סטנדרטי ב- 2 טיפוס II.

  
על קרקעית החפירה תפוזר שכבת חול בעובי הנדרש בחתך הטיפוסי ותהודק היטב 
   
במכבש מכני בתוספת מים. על שכבה זו יונחו הצינורות. לאחר ביצוע חיבורי 

הצינורות ובדיקת הקו יש להמשיך בביצוע עטיפת החול עד לגובה הסופי בהתאם 

לתוכניות.

  
החול יפוזר בשכבות בעובי של לא יותר מ- 15 ס"מ לאחר ההידוק, שתהודקנה 

היטב בתוספת מים. פיזור שכבות החול עד לגב הצינור והידוקו יעשה במקביל 

משני צידי הצינור כדי למנוע כל לחץ צידי בלתי שווה על הצינור. החול יהודק 

לדרגת צפיפות של 98%.

  
צינורות פלדה עם עטיפת בטון דחוס יונחו ללא עטיפה כלשהיא.

  
תושבות, עטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתוכניות וברשימת הכמויות, 

או בקטעים שיקבעו על ידי המפקח. תושבת ועטיפות הבטון תהיינה מבטון ב- 150 

המתאים לתקנים הישראליים ת"י מס' 118 ו- 466 או לפי המסומן בתוכניות. פרט 

התושבות והעטיפות יהיו בהתאם לפרטים הסטנדרטיים.
     
   
המידה לצרכי תשלום עבור סעיפים אלו תאושר ביומני העבודה במהלך העבודה 

לפני כיסוי כל קטע וקטע, אי מילוי תנאי זה ימנע מהקבלן קבלת תשלום עבור 

עבודה זו.


401.9
אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר

   
א.  עבודות עפר להנחת צנורות

   
מחיר החפירה כלול במחיר הנחת הצינור. עבודות החפירה כוללות: הכשרת שטח 
 
החפירה, סימון, חפירת התעלה והידוקה, הגנה על דפנות התעלה, חפירה 
 
במקומות מוגבלים, שמירה על המבנה ביבש, שאיבת מי תהום, מילוי חוזר וכל 
 
הנאמר לעיל.

  
ב.  עבודות חפירה בכבישים ומדרכות קיימים

  
עבור פתיחת כבישים ו/או חפירת התעלות והמילוי החוזר ישולם במסגרת הנחת 
 
הצינורות, התשלום יכלול את כל התיאומים עם הגורמים והרשויות המוסמכות, 
  
תשלום רישיונות, ביצוע דרכים עוקפות ו/או עבודה בשלבים ו/או עבודות בשעות 
   
הלילה, כולל שמירה ופיקוח, כולל ניסור אספלט קיים או הוצאת אבנים 
  
משתלבות, עבודות חפירה ומילוי חוזר, עבור תיקון אספלט לאחר הנחת הצינור 
  
ישולם בנפרד לפי מ"א ללא תלות ברוחב הפתיחה, ויכלול את העבודות הבאות: 
  
מבנה כביש חדש בהתאם למבנה הקיים או מצע סוג א' בעובי של 45 ס"מ מהודק 

לדרגת צפיפות של 98% מהצפיפות המקסימלית לפי מודיפייד א.א.ש.ו. בשתי 

שכבות של 25 ס"מ ו- 20 ס"מ, מעל שכבות המצע יבוצע ריסוס ביטומן 70MC 1 
 
ק"ג לס"מ ושכבת בטון אספלט בעובי של 5 ס"מ לפחות.


ג.  הרחקת מי תהום 


יודגש כי בניגוד לאמור בסעיף  57006 של המפרט הכללי עבור הרחקת "מי תהום" 
 
לא ישולם בנפרד ומחיר הרחקת מי התהום יהיה כלול במחירי היחידה, לרבות 
 
השאיבה החלפת החול בריפוד שומשום עיגון הצינורות והשוחות נגד כוחות עילוי 
 
וכל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה בנוכחות מי תהום. 

ד.  מילוי חוזר 

עבור מילוי חוזר מסוג כלשהוא ו/או מובא ממחפרות הנמצאות מחוץ לאתר לא 
 
ישולם בנפרד  ומחירו יהיה כלול במחירי הנחת הצינורות. 


ה.  חציית מבנים ומתקנים



עבור חציית מבנים ומתקנים כגון גדרות, קירות אבן, צנרת עילית ותת קרקעית, 

 
כבלי חשמל וטלפון ומכשולים אחרים שבתוואי לא ישולם בנפרד.


לא ישולם עבור תמיכת המבנים, פירוק גדרות קירות אבן ובנייתם מחדש לאחר 

 
הנחת הקו.

 
לא ישולם עבור תמיכות לצנרת על קרקעית ותת קרקעית מכל סוג שהיא שהקבלן 

 
יבצע במהלך העבודות.


עבור הטיית צינורות ישולם בנפרד.



ו.  עטיפות ותושבות לצינורות

  
1.
עבור עטיפת חול לצינורות PVC ו/או צינורות פלדה לא ישולם בנפרד 
 

והמחיר יהיה כלול במחיר הנחת הצינור.

 
2.
עבור תושבות עטיפות והגנות בטון ישולם בנפרד. המחיר יכלול את עבודות 
   

החפירה הנוספות הנדרשות, הבטון, ברזל הזיון וכל החומרים הנדרשים 
 

לביצוע מושלם של הגנת הבטון. המחיר יימדד במ"ק.


פרק 402 - הנחת קווי ביוב ושוחות בקרה בתחום התחנה
402.1
צנרת לקווי הביוב

א.
הצינורות

 

הצינורות לקווי הביוב יהיו כדלקמן:




-
צנרת פלדה בלתי מחלידה 316L עם תפר 40.SC

 

-
צינורות פלדה לריתוך בקוטר לפי התוכניות  
 


עם ציפוי פנימי של צמנט אלומינה ועטיפה חיצונית של 
 


פוליאתילן שחול המיוצרים לפי תקן ישראלי ת"י 530 דרגה א'.


ב.
הנחה


הקוים בין שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך יהיו 

ישרים לחלוטין הן במישור האופקי והן במישור האנכי.



הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לשמירה על תוואי הקו ושיפועו 

כמפורט בסעיף  57031של המפרט הכללי כולל שימוש במאזנת לייזר. 

הרומים ישמרו על ידי ביקורת מתמדת במאזנת בכל קטע צינור המונח בין 

מחבר למחבר.



בתום כל יום עבודה יכסה הקבלן את כל קטעי הקווים שנחפרו והונחו 



באותו יום תוך הקפדה על סגירה זמנית של קצות הצינור. לא תושארנה 

תעלות בלתי מכוסות בשעות החשכה.



בצנרת  P.V.C תבוצע הנחת הצינור וכיסוי התעלה לפי ת"י 1083 אשר להלן 



עיקריו.


ג.
כיסוי התעלה


1.
כדי להשיג תמיכה נאותה לדפנות הצינורות יש לבצע עטיפת חול 

סביב הצנרת כמפורט בפרט סטנדרטי, בהתאם לטיפוס.




ליתרת המילוי אין להשתמש בחומר הרסני כבד (אבנים וכו') ולא 




בחומרים, העלולים להזיק לצנרת או להתקיפה.



2.
תהליך כיסוי הצנרת ומילוי התעלה ייעשה כמתואר להלן: על פני 




הקרקעית החפורה תפוזר ותפולס שכבת חול בעובי 15 ס"מ.




מניחים סביב הצינורות את החול ומהדקים אותו היטב בכלי יד 

לכל עומקו, שכבה שיכבה.




יש לבצע תהליך זה באופן אחיד משני צידי הצינור עד לגובה 70%   

מקוטר הצינור. חשוב שלא יישארו חללים מתחת לצינור ושהמילוי 

הצידי בין הצינור לבין דפנות התעלה או מסביב לצינור יהודק 

היטב.




מניחים בהדרגה את השכבות הבאות של הכיסוי הצידי עד לגובה 

של קדקוד הצינור. מניחים שכבה נוספת של חול בעובי  15 ס"מ 

לפחות מעל לקודקוד הצינור ומעליה חומר מקומי דק נקי מאבנים 

בעובי  15 ס"מ נוספים ומהדקים במכשיר יד מהדקים משני צידי 

הצינור בלבד. בשום פנים אין להשליך מילוי לתוך התעלה או להערימו לפני גמר הנחת השכבה המוזכרת לעיל. ממשיכים 

בתהליכי כיסוי הצנרת בחומר מקומי תוך הקפדה על הימנעות 

ממילוי עם אבנים גדולות מ- 5ס"מ בשכבות בקרבת הצינור.




במקומות, שיש בהם מפלס גבוה של מי תהום או שיש בהם תנאי 




רטיבות דומים, יש לבצע את פעולות המילוי במהירות, כדי למנוע 

את ציפת הצינור במים. במקומות שמשתמשים בהם בסמכים 

לצורך החפירה, יש להסיר את הסמכים בזהירות, בד בבד עם 

הנחת כל אחת משכבות המילוי.


ד.
פקוח שרות השדה



הקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצינורות לצורך הערכת אופן 

הביצוע של הקו וכן לבדיקת לחץ לכל קטע.

402.2
בדיקות ושטיפת קוים

שטיפת הקווים

לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות ולפני בדיקת הלחץ 

והפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת צינורות 

והאביזרים.


השטיפה תיעשה ע"י הזרמת מים בלחץ ע"י מכונת שטיפה מתאימה לתוך הנקודות 


הגבוהות של המערכת והוצאתם מן הנקודות הנמוכות.


כמות המים שתכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיוצר מהירות זרימה של לא 

פחות מאשר  1.0מ'/שניה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים 

לחלוטין לשביעות רצונו המלאה של המהנדס אך לא פחות מאשר מחצית השעה. 

לפני ביצוע השטיפה, יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכניות ובה יפרט את 

האמצעים שבכוונתו להשתמש, נקודות הכנסת המים, הוצאתם מקורות המים, 

גודל החיבורים המוצעים וצורות סילוק המים, רק לאחר אישור המהנדס יוכל 

הקבלן לבצע את השטיפה.


בדיקה הידראולית לקוי ביוב גרביטציוניים

המפקח יבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי באילו קטעים תבוצע בדיקה הידראולית 

לגילוי נזילות ודליפות, אשר יכללו לפחות % 80 מאורך הקווים שבוצעו, וזאת לאחר שכל המערכת נשטפה כאמור לעיל, ובתנאי שכל הקטעים הנבדקים ימצאו תקינים.


הבדיקה עצמה תבוצע כמפורט במפרט הכללי סעיף  57078 של המפרט הכללי.


הבדיקה תיעשה ע"י סתימת קצוות הקו בפקקים מיוחדים ולעומד של 1.8 מ' 

לפחות אך לא יותר מאשר  5.0 מ'.


מילוי המים בקו יהיה כך שמפלס המים בכל השוחות בקטע הנבדק לא יהיה יותר 

מ-  0.25 מ' מתקרת השוחה.


המים יוחזקו בקטע הנבדק במשך  24 שעות ולא ירדו מתחת למותר לפי הנאמר 


במפרט הכללי.


ב.
ביצוע העבודה


(1)
שטיפה: לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת 

שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה וחומרים אחרים.



(2)
עיתוי העבודה



ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות 




העפר בהתאם לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע 

השוחות.

הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו, הפיקוח באתר המהנדס.




על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד ביצוע הצילום, 

לא פחות מאשר שבעה ימים לפני ביצוע העבודה.




הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או 




המפקח.



(3)
מהלך הביצוע: הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה 

במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם למגבלות הציוד. 

מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע 

הצילום.

402.4
שוחות טרומיות מבטון

א.
כללי


שוחות הבקרה תהיינה שוחות טרומיות עגולות מבטון בקוטר פנימי 

כמפורט בתוכניות וכתב הכמויות הכוללת תחתית, חוליות ותקרה 

טרומיים כמפורט להלן.



על הקבלן למסור תכנית או רשימת שוחות ליצרן השוחות מבעוד מועד 

לפני תחילת הביצוע, כולל:-



-
קוטר צינור הכניסה והיציאה.



-
זווית הפניה של הצינור אשר תימדד לאחר סימון השוחה באתר.



-
הפרש המפלס בין הכניסה והיציאה (אם שיפוע המתעל שונה מ- 

1%).  מספר השוחה (כפי שמופיע בתכנית) יסומן באופן בולט על 

תקרת השוחה ועל דופן השוחה בצבע שחור עמיד. על הקבלן 

להמציא מיצרן השוחות כתב אחריות לטיב האלמנטים הטרומיים המחברים, החבקים וכל שאר מרכיבי השוחה לתקופה של 
10 שנים לפחות.



ב.
תחתית השוחה


תחתית השוחה תהיה אחת משני הסוגים כדלקמן:



תחתית טרומית מבטון


-
תחתית השוחה תהיה מיחידה טרומית עם קרקעית טרומית 

מונוליטית (קירות ורצפה ביציקה אחת).

-
צינורות פי.וי.סי יעוגנו לקיר השוחה באמצעות מחבר גומי EPDM 
 

דוגמת "איטוביב" או שווה ערך מתאים.
 

צינורות פלדה לביוב יעוגנו לקיר השוחה באמצעות אוגן עיגון 
 

שירותך לצינור ויהיה בקוטר חיצוני הגדול מקוטר הצינור 
 

ב10- ס"מ לפחות ובעובי של 10 מ"מ.



-
תחתית השוחה תונח ע"ג מצע חול מהודק בשכבה בעובי 20 ס"מ.

לאחר השחלת הצינור דרך המחבר יאטמו המרווחים סביב המחבר בטיט 

צמנט ויבוצע המתעל כאשר עומק המתעל יהיה D (0.8 D = קוטר חיצוני 

של הצינור) ושיפוע פני הבטון שבשפת המתעל יהיה 30 מעלות לפחות. עיבוד 

קרקעית יעשה מבטון ב- 100.



יודגש, כי תנאי הכרחי לקבלת השוחה הינו אטימותה המוחלטת מפני 

חדירת מי תהום פנימה ו/או דליפת ביוב מהשוחה החוצה.


תחתיות משולבות


התחתיות תהיינה משולבות מגוף בטון ועיבוד קרקעית מפוליאתילן. גוף 

הבטון יהיה מיציקה מונוליטית ובגבהים שונים בכל קוטר.



עיבוד הפוליאתילן יכלול את התעלות, יציאה אחת וחמש כניסות 

אפשריות. כל הכניסות תהיינה אטומות בבטון. רק כאשר רוצים להתחבר 

לאחת הכניסות שוברים את הבטון, קודחים פתח מתאים במקדח כוס 

בדופן הפוליאתילן ומחברים את הצינור באמצעות אטם חדירה מתאים.



הפוליאתילן צריך להיות משולב היטב בבטון כך שלא תהיה הפרדה 

ביניהם בתנאים של מי תהום.



השיפוע בתעלה הראשית יהיה של 2%.



התעלות הצדדיות תהיינה גבוהות ב- 5 ס"מ מהתעלה הראשית.



כניסות הפוליאתילן תהיינה קרובות לדופן החיצונית של הבטון כך שהן 

תהיינה עטופות ואחוזות בבטון סביב סביב.

  
יודגש כי לא יורשה להשתמש בתחתית משולבת כאשר הצינורות 
 
המחוברים לשוחה יהיו מפלדה.


ג.
החוליות


החוליות תהינה טרומיות מבטון בקוטר פנימי בהתאם לתכניות וכתב 



כמויות.



החוליות תהינה לפי ת"י  658 המסומן על החוליה.



החיבור בין החוליות יהיה עם טיט צמנט וחומר מקשר מסוג B.G.  

BOND2 או איטופלסט או חומר אחר שיאושר ע"י המהנדס או לפי 
 
הוראות היצרן של החוליות. כמו כן יטייח הקבלן את החבורים בין 
 
החוליות בצד הפנימי במידה והחוליות נמצאות בגובה מי תהום חובה על 
 
הקבלן לאטום את הטבעות משני הצדדים.



יודגש, כי תנאי הכרחי לקבלת השוחה הינו אטימותה המוחלטת מפני 

חדירת מי תהום פנימה ו/או דליפת ביוב מהשוחה החוצה.



ד.
תקרות ומכסים


בשטחים פתוחים התקרה תהיה טרומית מבטון לפי ת"י 489, המתאימה 



לעומס בינוני 8 טון עם מסגרת יצוקה בתקרה. התקרה תבלוט  20 ס"מ 
 

מפני הקרקע הסמוכים לשוחה. לא תותר בשטחים פתוחים שימוש בחוליה 
 

קונית עליונה או מכסה "שלשה חלקים".



בכבישים סלולים תהיה התקרה לעומס כבד 25טון, עם מכסה בעל סגר  
 

יצקת בעומק יותר מ- 1.75 מ' יותר בכבישים שימוש בחוליה קונית עליונה.

 

המכסים יהיו עם סגר יצקת תוצרת וולפמן דגם כרמל 44 או שווה ערך 
 

ואיכות.

 

קוטר המכסה יהיה כדלקמן:

 

בשוחות עד עומק 1.25 מ'
50 ס"מ
 

בשוחות בעומק מעל 1.26 מ'
60 ס"מ


ה.
שלבי ירידה


שלבי הירידה יהיו מיצקת ברזל צבועים בצבע מגן, או ברזל מצופה 

פלסטיק משוריין ברוחב  25 ס"מ מותקנים ע"י יצרן השוחות בקיר 

השוחה, במהלך אנכי בשיטת "סולם" (זה מעל זה) במרווחים אנכיים של  

33 ס"מ.

402.5
אמצעי זהירות - חיבור לקווי ביוב ו/או שוחות קיימות

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על 

הקבלן לבדוק תחילה את הקווים והשוחות הללו להמצאות גזים רעילים ולנקוט 

בכל אמצעי הזהירות וההגנה הדרושים, לפי תקנות משרד העבודה, אשר יכללו בין 

היתר גם את אלה:


א.
לפני שנכנסים לשוחת בקרה קיימת יש לוודא, באמצעות מכשירי בדיקה, 



שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים 

מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לשוחה אלא לאחר שהשוחה אווררה 

כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שיסולקו כל הגזים ותובטח 

הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לשוחה, אבל רק לנושאי 

מסכות גז.


ב.
מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של  24שעות 

לפחות, לפי הכללים הבאים:



-
לעבודה בשוחת בקרה קיימת - מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד 




והמכסים בשתי השוחות הסמוכות - כלומר סך הכל לפחות שלושה 




מכסים.



-
לחיבור אל קו ביוב קיים - את המכסים משני צידי נקודת החיבור.


ג.
לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה קיימת אלא אם לפחות אדם אחד 

נוסף יישאר בחוץ, מוכן להגיש עזרה במקרה של צורך.


ד.
הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות 

בלתי מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את 

קצהו החופשי יחזיק האדם הנמצא מחוץ לשוחה.


ה.
בכל מקרה הנכנס לשוחה שעומקה מעל  3.00מ' יישא מסכת גז מתאימה.


העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה קיימות יודרכו בנושא 

אמצעי בטיחות ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות הדרושים.


אין בהוראות סעיף זה בשום אופן כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה 

לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע כתוצאה 

מעבודתו של הקבלן.


הקבלן יכלול את כל הוצאות הבדיקה והשימוש באמצעי הזהירות בהתאם לסעיף 

זה, במחירי היחידה לעבודות השונות בכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד.

402.6
אופני מדידה ותשלום

א.
אספקה והנחת צנרת


התשלום המתייחס לאספקת והנחת הצינורות כולל:



1.
אספקה, הובלה, פריקת הצינורות, פיזורם, הנחתם, ביצוע כל 
   


החיתוכים, החיבורים והתקנתם בשוחות למעט צינורות הפלדה 

שהובלתם חלה על חשבון הקבלן.



2.
את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מדידות 




לבדיקת איכות הביצוע והתאמתו לתכנון.



3.
את כל ההוצאות הכרוכות בבצוע עבודות העפר כמפורט בפרק  




401 לעיל.



4.
את כל ההוצאות הכרוכות בשאיבת מי תהום או כל מי נגר עילי 

ו/או שפכים בכל עומק שהוא.



5.
ריפוד ו/או עטיפת חול בהתאם לסוג הצנרת מפורט בכתב 

הכמויות.



6.
את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות ושטיפת 

קוים לרבות המים, אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים.



7.
כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על 

דרישות המפרט, והבדיקות החוזרות הנדרשות לבדיקת טיב 

התיקון.



8.
תיקון כל נזק שייגרם גם כתוצאה מכח עליון וכל ההוצאות 

הכורכות בתיקון הנזק שנגרם לקרקע, לעצים, למבנה, מתקן ו/או 

מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין 

שלא וכן ביצוע כל הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה טרם גרימת 

הנזק.


ב.
מדידת הצנרת לצורך תשלום תהיה כדלקמן:



1.
יחידות המידה להנחת צינורות תהיה מטר אורך מסווג בהתאם 

לסוג, לקוטר ולעומק הנחת הצינור.



2.
עומק הצינור יימדד מפני הקרקע הטבעית ועד תחתית הצינור, לאורך 

ציר הצינור.



3.
בקווים גרביטציוניים העומק יקבע כעומק הממוצע מתחתית הצינור 

עד פני הקרקע הטבעיים סמוך לשוחה בין שתי שוחות סמוכות, 

מדוד מפני הדופן החיצונית.


ה.
שוחות


1.
השוחות תימדדנה לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות מסווגות 

בהתאם לעומק השוחה וקוטרה.



2.
מחיר היחידה כולל ביצוע כל עבודות העפר הנדרשות והמפורטות 




בפרק 401.



3.
במחיר היחידה יהיה כלול: אספקה הובלה והתקנת כל 



האלמנטים הטרומיים, מחברי השוחה וכל האביזרים והעבודות 

הנלווים להם כמפורט בסעיף  402.4 של המפרט המיוחד.



4.
יודגש כי מחיר היחידה כולל תקרה ומכסה " 8 טון" (ב.ב. בינוני). 
 


בקוטר הנדרש כמפורט בסעיף 402.4 סעיף קטן ד'.



5.
עבור תקרה ומכסה " 25 טון" (ב.ב. כבד) ישולם כתוספת למחיר 

השוחה.



6.
מחיר השוחה יכלול את כל האמצעים והחומרים הדרושים 

לאטימותה המוחלטת של השוחה כנגד חדירת מי תהום, ודליפת 

מים החוצה.



7.
מחיר היחידה כולל צביעת כל חלקי מתכת שבשוחה.



8.
בניגוד לאמור במפרט הכללי יחשב עומק השוחה כהפרש הגבהים 

שבין רום המשטח העליון של מכסה השוחה ובין רום תחתית צינור 

היציאה.



 
ז.
חיבור לשוחה קיימת

 
 
במקומות שיידרש הקבלן יבצע חיבור קו ביוב אל שוחה קיימת.
 
 
התשלום יהיה לפי יחידות מסווג לפי קוטר קו הביוב ויכלול את עבודות 
 

החפירה לגילוי השוחה הקיימת, שבירת קיר השוחה עיגון הצינור לקיר 
 

השוחה באמצעות מחבר שוחה או אוגן עיגון, עיבוד מתעל חדש בקרקעית 
 

השוחה ותיקון קירות השוחה. תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי קו הביוב 
 

הקיים זורם בכל שעות היום והלילה באופן רציף ובזרימה מלאה. לקראת 
 

החיבור לקו הקיים, על הקבלן יהיה להיערך עם הציוד המתאים להטיית 
 

השפכים ולשמירת השוחה אליה מתחברים ביבש. הקבלן יהיה ראשי 
 

לנקוט בכל שיטה לשמירת השוחה ביבש ובלבד שלא יגרום נזק לסביבה 
 

וגלישת שפכים. לפני ביצוע החיבור, על הקבלן להודיע למפקח 48 ש' לפני 
 

החיבור את השיטה והשלבים בהם הוא עומד לנקוט ולקבל את אישור 
 

המפקח לביצוע ההתחברות. לא תשולם כל תוספת עבור המשך הפעלת 
 

מערכת הביוב ושמירת שוחת החיבור ביבש תוך כדי ביצוע העבודות הנ"ל.

 
ח.
בניית שוחה על קו קיים

 
בניית שוחה על קו קיים תכלול את עבודות החפירה לגילוי הקו הקיים 
 
איזון רום הקו הקיים, העברת הנתונים למפקח על מנת שיורה לקבלן 
 
באיזה רום תבנה רצפת השוחה ובאיזה שיפוע יונח הצינור ממנה אל שוחת 
 
הבקרה הסמוכה, בניית שוחה על הקו הקיים, סתימה זמנית, הטיית או 
 
שאיבת השפכים כדי לאפשר עבודה ביבש, שבירת הצינור הקיים ביצוע כל
 
 
העיבודים הנדרשים, פתיחת הסתימה והפעלת המערכת תוך כדי ביצוע 
 
העבודות המוזכרות לעיל יש לאפשר המשך פעולה תקינה ורציפה של 
 
מערכת הביוב.

 
התשלום עבור בניית שוחה על קו קיים תהיה כתוספת למחיר השוחה 
 
ותכלול את כל האמור לעיל.

ט.
מפל חיצוני


במקום אשר תורה התוכניות ו/או לפי הוראות המפקח יבצע הקבלן מפל חיצוני בצמוד לשוחת הבקרה, בקוטר ובעומק הנדרש עפ"י התוכניות ולפי הפרט הסטנדרטי ב1/6-.

עבור מפל חיצוני ישולם כתוספת למחיר השוחה לפי יחידה מסווג לפי קוטר הצינור ללא תלות בעומק המפל, וזאת בניגוד לנאמר במפרט הכללי.

המחיר יכלול את כל עבודות החפירה, הבטון, ברזל, הזיון, צנרת, עיבודים בתוך השוחה, המילוי החוזר, וכל העבודה הנדרשת לביצוע מושלם של המפל החיצוני.


פרק 404  - מכון שאיבה לביוב

404.1 

עבודות עפר

404.1.1

עבודות עפר למבנים

תשומת לב הקבלן מופנית לעומק החפירה הגדול הנדרש ולסוג הקרקע 
 
הקיים העלול לגרום להתמוטטות דפנות החפירה.


על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים עפ"י תקנות הבטיחות של 
 
משרד  
העבודה והרווחה.


א.
החפירה תיעשה בכלים מכניים ו/או בעבודות ידיים לפי הצורך והנסיבות 
 

למידות, למפלסים ולשיפועים הנדרשים כמצוין בתוכניות וסוג הקרקע.


ב.
ציוד החפירה בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לנ"ל. בחירת הכלים טעונה 
 

אישור המהנדס.


ג.
בכל מקום בו יש להדק קרקעית החפירה או המילוי בהידוק מבוקר, 

הכוונה 
להידוק וכבישה בתחום 2% מהרטיבות האופטימלית ולהשגת 

צפיפות העולה על 96% מהצפיפות המרבית כפי שנקבע בניסוי מעבדתי 

בשיטת מודיפייד  א.א.ש.ו.


ד.
חומר המילוי יהיה חומר מובחר שהופק בחפירה ובהעדרו חומר מתאים 
 

שהופק מבור השאלה. בכל מקרה לא יכיל החומר המשמש כמילוי אבנים, 
 

גושי חומר מגובשים פסולת ופסולת אורגנית.


ה.
עודפי החומר שנחפר ו/או פסולת יורחקו מהאתר, למקום שיאושר ע"י 
 

המפקח בגבולות המועצה.


ו.
המילוי החוזר בצידי המבנה יבוצע רק לאחר אישור המפקח ויעשה במצע 
 

סוג א' בשכבות מהודקות בעובי  20 ס"מ לאחר ההידוק, לצפיפות של 98% 

מהצפיפות המרבית כפי שנקבע בניסוי מעבדתי בשיטת מודיפייד א.א.ש.ו.


ז.
החלפת הקרקע בתחתית מכון השאיבה תבוצע ע"י חפירת 60 ס"מ 

נוספים מתחת לתחתית רצפת המבנה, אשר ימולאו כדלקמן:



שכבה בעובי כ- 20 ס"מ שברי אבן בגודל 3-15 ס"מ כאשר אחוז החומר 

קטן מ- 3 ס"מ יוגבל ל- 10% בלבד, מהודקת ע"י 8 מעברי מכבש ויברציוני 

במשקל 4 טון לפחות תוך הרטבה מסיבית. 

במידה שלא מושגת התייצבות יש להוסיף עוד שכבת אבן ולהדק כנ"ל.

מעל שברי האבן תפוזר שכבות מצע סוג א' אשר תורטב ותהודק בשכבות 

בעובי של עד 20 ס"מ אשר תהודקנה בהידוק מבוקר ל- 98% מהצפיפות 

המקסימלית בתחום 2% מהרטיבות האופטימלית, לפי מודיפייד א.א.ש.ו.


ח.
במקרה שיתגלו מי תהום ישאב הקבלן את מי התהום במשך כל מהלך 

ביצוע העבודה בשיטת  "WELL POINTS" או כל שיטה אחרת שתאושר ע"י 

המתכנן.

404.1.2

עבודות עפר לפתוח שטח ודרך גישה
 
חישוף והכנת השטח


א.
כללי


 

בכל השטחים המיועדים לפתוח כמסומן בתכניות ינקה הקבלן ויחשוף את 
 

השטח מכל פסולת, צמחיה עצים ויסלק את הפסולת אל מחוץ לאתר 

למקום 
שיקבע ע"י המפקח.


ב.
חישוף והסרת הצמחייה


הקבלן יחשוף את השטח ויסיר ממנו כל צמחיה עד לעומק 15 ס"מ מפני 
 

הקרקע הטבעיים.



פסולת החישוף תסולק מהאתר.


עבודות חפירה ומילוי


א.
חפירה ומילוי


עבודות החפירה והמילוי תבוצענה בהתאם לתכניות.

 
 
 
 
החפירה תבוצע לאחר החישוף כך שהחומר הנחפר יהיה נקי מכל פסולת 
 

וראוי לשימוש למילוי בשטחים המיועדים לכך. 

 

חומר שאינו ראוי לשימוש למילוי לפי הוראת המפקח יסולק אל מחוץ 

לאתר. 
 
הסטייה המותרת לא תעלה על 2.0 ס"מ מהמתוכנן.



המילוי בקרקע מקומית יהיה מילוי מבוקר ויבוצע תוך כדי הרטבת 

בשכבות בעובי עד 20 ס"מ לצפיפות יחסית בשיעור 98% מהצפיפות 

המקסימלית לפי מודיפייד א.א.ש.ו.


ב.
בדיקות קרקע


מכל שכבה מישורית של מילוי מהודק ומבוקר יינטלו מדגמים לבדיקה 
 

בשעור מדגם אחד לפחות לכ- 250 מ"ר (כל מדגם כולל 2 דוגמאות לפחות).



המפקח רשאי לדרוש לפי שיקול דעת בלעדי בדיקות בצפיפות גדולה יותר.

 
עבודות מצעים תשתית ואספלט

בשטחים המסומנים בתכנית תפוזר ותהודק בהידוק מבוקר שכבת מצע בעובי 
 
הנדרש.


המצע יהיה מצע סוג א' כמוגדר במפרט הבינמשרדי סעיף  510322. המצע יהודק 
 
בשכבות של לא יותר מ- 15 ס"מ השכבה לצפיפות של % 98 לפחות מצפיפות 

יחסית לפי מודיפייד א.א.ש.ו.


ריסוס הביטומן יהיה מסוג  MC/70 בכמות  1.0 ק"ג/מ"ר.
 
בטון האספלט יהיה בעובי  5ס"מ עם תכולת ביטומן של % 4.7 לפחות.

404.2

עבודות בטון
404.2.1

כללי
דרישות המפרט המיוחד שלהלן הינן בנוסף לדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי
(האוגדן הכחול) מהדורה 2013 בפרק 02 ות"י  מעודכנים.

לא יותרו ו/או יאושרו שימוש בתערובות וצמנטים שונים מאלו מפורטים להלן ואשר לא אושרו מראש ע"י המהנדס המתכנן.

מפעל הבטון של הקבלן המבצע יכין תערובות בטון לפי המפורט להלן ויאשר את הרכב התערובת אצל המהנדס המתכנן.  

תערובת הבטון תתוכנן ליציקה במשאבת בטון או משאבת מייקו  הכל לפי המקרה באתר.

404.2.2

עבודת בטון יצוק באתר
הקבלן יודיע למפקח על מועד היציקה לפחות 48 שעות לפני היציקה. הפסקות היציקה תהיינה בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח. שימוש בשקתות לצורך יציקת הקירות או אלמנטים אחרים טעון אישור המהנדס מראש. השקתות תהיינה מפח חלק או מלוחות פי.וי.סי או מפוליאסטר משוריין וצורתן חצי מעגלית בדומה לשקתות של מכוניות הערבול של בטון מובא. קוטר השקתות יהיה 40 ס"מ לערך. בקצה השוקת יותקן משפך אנכי קצר. הבטון יהיה בעל צפיפות גבוהה שתושג בריטוט כמתואר במפרט הכללי סעיף 02.07.04. משקל הבטון לאחר 28 יום מיציקתו יהיה לא פחות מאשר 2,300 ק"ג/מ"ק. צפיפות היציקה ורציפותה חייבות להבטיח אטימות המבנה בפני חדירת מים ורטיבות.

בעת ביצוע עבודות היציקה, יידרש מהקבלן שימוש מתמיד בוויברטור מחט. על הקבלן להכין ויברטור רזרבי מוכן לשימוש בעת תקלה בוויברטור הפעיל.

הבטונים חייבים להיות אטימים ויוכנו בתנאי בקרה טובה כמפורט במפרטים הכלליים.

אטימות הבטונים ברצפות  ובקירות יתוגבר באמצעות ערבים כגון:  "פנטרון" בכמות של 1% ממשקל הצמנט או ערבים אחרים שווי ערך טכניים לאחר אישור המתכנן. השימוש בערבים יעשה בהתאם לכמויות ולהנחיות היצרנים ולאחר אישור המהנדס. לא ישולם בנפרד עבור התוסף, מחירו כלול בסעיפי הבטונים.

ערב לשיפור עבידות יהיה מתוצרת  לריספלאסט  340 LP במינון של כ 1.5-2% . מינון סופי יקבע על ידי טכנולוג המפעל המייצר ובאישור המתכנן בכתב  וזאת לאחר ביצוע ניסויים שיפורטו בהמשך . 

משטחים משופעים ואנכיים יוצקו מהחלק התחתון כלפי מעלה. התבניות ליציקות הבטון יהיו מעץ חדש והשימוש בהם לא יעלה על 4 פעמים. חיבור התבניות בקירות לא יעשה בחוטי קשירה, אלא על ידי מחברי "פטנט" מאושרים. המרחק בין הקונוסים יהיה קבוע בכל המבנים בכל כיוון. המחברים והקונוסים יקבעו בשורות שתי וערב או אופקיים ואנכיים מסודרים, הכל לפי אישור המפקח.

כל התבניות יתאימו לדרישות תקן ישראלי 904.

המרחק בין התבניות יימדד לפני יציקות הבטון והוא חייב להתאים לעובי הקיר כמוגדר בתוכניות. לא תורשה כל סטייה של הקטנת העובי המתוכנן, והקבלן יחויב במקרה כזה בפירוק התבניות ובהתקנתן מחדש, לתיקון המרחק שבין התבניות.

גובה הנפילה החופשית של הבטון, בעת היציקה, לא יעלה על 1.5 מ'. אם הבטון עלול להיעצר בברזלי הזיון, יהיה גובה הנפילה קטן מ-1.5 מ'. במקרים אלה יוצק הבטון דרך צינורות, או דרך משפכים, או דרך פתחים בתבניות.

על הקבלן להביא בחשבון יציקה בעזרת משאבות בטון או משאבות מייקו עם צינורות בקוטר קטן מהרגיל של "2 ו- "3. השימוש בצינורות בקוטר "2 ו-"3 יידרש בקירות הבטון שעוביים קטן מ-30 ס"מ. 

מסגרות, פחים לחיבור קורות, סולמות וכו' וכן קטעי צנרת העוברים דרך הקירות או דרך תקרות, יסופקו ע"י הקבלן ויוכנסו במקומם המדויק בזמן יציקות הבטון. אורך קטעי הצנרת יאפשר התחברות אליהם משני הצדדים בהתאם לתוכניות. הקבלן ידאג לקבל מקבלן הצנרת את קטעי הצינורות הדרושים להתקנה בזמן היציקה ויכניסם במקומם המדויק בתיאום עם קבלן הצנרת ובאישור המהנדס. לא תשולם תוספת בגין הנ"ל והתמורה בגינם תיכלל במחיר היחידה של הבטונים.

404.2.3

כיסוי הבטון על הברזל
כיסוי הבטון  על הברזל יהיה כדלקמן אלא אם צוין בתוכניות אחרת:


בכל אלמנטי הבטון מזוין  לפחות 40 מ"מ

הקבלן יקבע את הזיון בהתחשב בעובי הכיסוי הנדרש ובהתחשב בחפיות הדרושות, בקוצים בזיון עובר בכיוונים אחרים וכדומה.

404.2.4

פלדת הזיון

מוטות ורשתות פלדת הזיון יתאימו לדרישות התקן הישראלי 4466: פלדה לזיון בטון
חלקים 5-2 חלקים מהפלדה מסוג W500.


על הקבלן להוכיח לחברה בעזרת תעודות מעבדה מוסמכת, שהפלדה שהוא משתמש
בה  עומדת בכל דרישות התקנים.

2.4.1
מידות מוטות הזיון


המידות הרשומות בתכניות הינן מידות חוץ. האורך הנתון בתכניות הינו סכום מידות
החוץ ללא התחשבות ברדיוסי הכיפוף.


על הקבלן להתאים את אורך המוט לפי הכיפוף בהתאם לקוטר המוט ע"פ התקן כך
שהמוט המכופף לא יחרוג במידותיו ממידות החוץ הנתונות.


יש להקפיד על דרישה זו במיוחד בקוטרים הגדולים, אחרת המוטות לא יתאימו
למקומם.

2.4.2
רשימות פלדה


כמויות המוטות רשומות בחלקן ע"ג התכניות.


לא יסופקו לקבלן רשימות פלדה ועליו להכינן בעצמו. בנוסף, חלה עליו החובה לבדוק
את הכמויות שבתכניות לפני הזמנת הפלדה.


אין לשנות מידות קוטר או אורך המוטות ללא קבלת אישור המפקח מראש.

2.4.3
כיסוי הבטון על מוטות הפלדה, רוחקנים (שומרי מרחק)


הרכבת הזיון תיעשה כמפורט בסעיף 02.06.02 של המפרט הבין משרדי בהדגשים
הבאים:

2.4.3.1
שום אלמנט מתכת לא יגע בפני הטפסה גם לא מסמרים.

2.4.3.2
עובי כסוי הבטון על מוטות הזיון יהיה 4 ס"מ או כמצוין בתכניות ובהעדר פירוט יהיה 
כדלקמן:


בכל מקרה בו עובי הכסוי איננו מצוין בתכניות באופן ברור, על הקבלן לברר אצל
המפקח, לפני הזמנת הזיון, את עובי הכסוי הדרוש באותו אלמנט.

2.4.3.3
כאשר נדרש כסוי בטון 4 ס"מ ימולאו בקפדנות הדרישות הבאות:

א.
עובי שכבת הבטון המכסה את מוטות הזיון יהיה 40- מ"מ פנים וחוץ באלמנטים
אנכיים, מעל ומתחת לזיון באלמנטים אופקיים. 

ב.
שמירת מדות כסוי הבטון על הזיון תעשה ע"י רוחקנים מבטון פולימרי עם סיבים וחוט  
             קשירה - מוצר חרושתי מוכן, כגון זה המסופק ע"י דומא שווק לבנין וסחר (1996) 
             בע"מ, טל'  03-9026067. לא יותר לקבלן לייצר באתר את הרוחקנים מקוביות מבטון.

3.        "ספסלים" ממוטות פלדה להשענת זיון עליון יוצבו על הזיון התחתון ולא יבואו במגע  
       עם הטפסה התחתונה או עם הבטון הרזה.

4.        מידות גובה ה"ספסלים" יותאמו לחפיות רשתות זיון כך שישמר עובי הכסוי העליון 
       כנדרש.

ה.
לא יותר להשתמש ברוחקנים מפלסטיק מאחר שחוזקם אינו מספק.

2.4.3.4
אין להשתמש לרוחקנים בשברי אבן נסורה ואין להשתמש בחלקי מרצפות, אבנים  
             משתלבות או פתרונות מאולתרים דומים. 
404.2.5

טפסות
2.5.1
סוג הטפסות

2.5.1.1
הטפסות תהיינה מפלדה, מתועשות ומדיקט מצופה מתועש, מהסוג המבטיח טפסות חלקות, קשיחות ואטומות ללא מעבר אור. האטימות תושג בפני הטפסה הבאים במגע עם הבטון ולא במסגרת הטפסה כדי למנוע היווצרות בליטות בטון בחיבורי הטפסות.
2.5.1.2
הטפסות תהיינה חדשות או לאחר מספר שימושים במצב שיבטיח בטון חשוף חלק.
הכל לפי קביעת המפקח.
2.5.1.3
הקבלן רשאי להשתמש בטפסות דיקט בתנאי שהדיקט יהיה "דיקט מצופה". הכוונה ללוח דיקט בעובי 21 מ"מ לפחות, מצופה בשרף פנולי בכמות שלא תפחת מ-240 גר'\מ"ר בכל צד של הלוח. שפות הלוח תהיינה מצופות באותו הציפוי.  פני הלוח המתקבלים מצפוי זה הינם חלקים ובצבע חום (כגוןFin-ply 21 של PERI המשווק ע"י PERI רח' משה דיין 16, פתח תקווה 49002. טל' 03-9249332, פקס' 03-9249331) או שוו"ע מאושר.

הדיקט הנ"ל המופיע גם בשם המסחרי "טגופיל" או "טגו", משווק במספר רמות של כמות חומר הצפוי למ"ר ובהתאם לכך רמות שונות של חלקות. הדרישה הינה לכמות הנקובה לעיל של חומר הציפוי.

2.5.1.4
יאושר שימוש בטפסות מתועשות שהינן מסגרות פלדה מודולאריות עם מלוי "דיקט מצופה" כמפורט לעיל.

2.5.1.5
בכל מקרה לא יותר ערוב של טפסות פלדה וטפסות "דיקט מצופה" לאותו אלמנט. בטפסות פלדה, רק במקומות חדירת צנרת או במקומות שהשלמת המידה אינה אפשרית באלמנט הטפסות, מותר להשתמש ב"דיקט מצופה" כמפורט לעיל.

2.5.1.6
הפינות, דהיינו, כל מפגש חיצוני בין שתי פאות, תהיינה קטומות 2/2 ס"מ או מעוגלות בהתאם לסוג הטפסה שיבחר הקבלן.

2.5.1.7
הקבלן יגיש לאישור המפקח הצעה מפורטת לסידור לוחות הטפסות ויקבל אישורו לצד האסתטי בלבד. חוזק הטפסות הינו באחריות הקבלן בלבד.

2.5.1.8
בשום מקרה אין להשתמש בלוחות, גם לא בלוחות מוקצעים.

2.5.1.9
כל הבטונים יהיו ברמה של בטון גלוי מוכן לצבע.

2.5.2
אטימת הטפסות


כל סוגי הטפסות יהיו אטומים לחלוטין ליציאת מיץ הבטון.


להבטחת תנאי זה נדרש הקבלן למלא את המרווחים בין חלקי הטפסות כגון ע"י הדבקת
רצועות גומי או ספוג בין לוחות הטפסות או לכסות את המרווחים בפסי פח עד לקבלת משטח אטום, בפני הבטון, שיבחן ע"י המפקח ולא יאפשר מעבר אור השמש.

מחברי הטפסות יעברו בחורים קדוחים או בחריצים מתועשים, הכל בהתאם לסוג הטפסה, כך שלא ייווצר מרווח כתוצאה ממעבר המחבר.

2.5.3
מריחת הטפסות

2.5.3.1
מריחת הטפסות תהיה בחלב תבניות מוכן, מיצרן מוכר, המתאים לחומר הטפסה.

2.5.3.2
חלב התבניות יהיה מהסוג הנשטף במים (כגון "חלב

תבניות 350" מסופק ע"י "כרמית" בסדרת "מיסטר פיקס").

2.5.3.3
לא יותר שימוש לא בסולר ולא בשמן.

2.5.3.4
מריחת הטפסות תעשה לפחות 24 שעות לפני הרכבתן כך שבשום אופן לא תהיינה נזילות של חלב התבניות בתחום היציקה  (החומר גורם להפרדה !).

2.5.3.5
לאחר פרוק הטפסות ישטוף הקבלן במים נקיים את הבטון משיירי חלב התבניות.

2.5.4
חוזק הטפסות 

חוזק הטפסות יותאם לבטון פלסטי עם שקיעת קונוס S6. הטפסות תבטחנה התקדמות רצופה לגובה ללא כל הפסקה ביציקת השכבות ומבלי שתחול התקשרות הבטון בין שלבי היציקה השונים. 

404.2.6

חיזוק הטפסות
2.6.1
קשירת הטפסות ושמירת המרחק ביניהן תעשה באמצעות צינור (שרוול) פלסטי עבה עם קונוסים ומוטות הברגה כדוגמת המסופקים ע"י חב' "דומא".

2.6.2
בשום אופן לא תותר קשירת הטפסות בחוטי קשירה, גם לא בחוטים מגולוונים.

2.6.3
צפיפות המחברים תיקבע ע"י הקבלן בהתחשב בסומך הבטון הטרי:

לפחות S6.

2.6.4
יש למקם את המחברים של הטפסות בקווים אנכיים ללא דירוג. בצורה זו יישארו מרווחים חופשיים להחדרת המרטט או צינור יציקת הבטון ללא הפרעה.

שומר מרחק של חב' "דומא"

בכל תבניות הקירות יש להשתמש בשומרי מרחק מצינור "שרוול" פלסטי עבה מחוספס עם קונוסים כדוגמת "A- WS DOMA " המסופק ע"י חב' "דומא", לאחר פרוק התבניות יש להוציא את הקונוסים ולסתום את החורים באמצעות פקק גומי ובטון בלתי מתכווץ כדוגמת "נאטצם 35" (ספק א.צ. שיווק בע"מ).

דוגמת מחבר לקירות

404.2.7

עיצוב שקעים
הטפסות לעיצוב שקעים להפסקות יציקה או עבור התקנת ציוד וכדומה, ייעשו בלוחות עץ בלבד. לא יותר שימוש בלוחות פוליסטירן מוקצף או בלוחות ספוגיים משום סוג.  מטרת דרישה זו להבטיח שלאחר פרוק לוחות העץ שבשקעים יישאר בטון נקי ללא שום שיירי חומר המילוי.

המפקח רשאי להתיר לקבלן ליצור את השקעים בעבודת חיצוב וסיתות בתנאי שהיא תבוצע בזהירות ללא פגיעה בשפות השקע ובאופן שיבטיח חתך במידות 

מלאות כמתוכנן. 

404.2.8

ביטון צנרת ואביזרים, חורים ומעברים

2.8.1
מודגש שלא כל המעברים והחורים מופיעים בתכניות הקונסטרוקציה. על הקבלן לבצע את עבודת הטפסנות תוך בדיקה בכל מערכות התוכניות: תכניות הבניה, הצנרת, החשמל ותכניות הקונסטרוקציה.

2.8.2
כל אלמנטי ציוד, צנרת ואביזרים העוברים דרך הבטון, יוצבו בטפסות ויבוטנו ביציקה. לא יושארו "חלונות" אלא אם צויין אחרת בפרטי תכניות הקונסטרוקציה.

2.8.3
קטעי צנרת יותקנו בתבניות עפ"י אחת האפשרויות הבאות עפ"י המצוין בתוכניות:

2.8.3.1
במקומות המסומנים יתקין הקבלן בתבניות קטעי צנרת עם אוגן לעיגון בבטון (Puddle Flange) כמסומן בתוכניות. קטע הצינור יהיה ברוחב קיר הבטון ואליו תרותך בשלב מאוחר יותר צנרת השטח ע"י הקבלן או צנרת אחרת ע"י אחרים. לשם כך יושאר מסביב לשפות הצינור המותקן בתבנית טריז מקל-קר אותו ניתן יהיה לקלף לאחר פירוק התבנית, על מנת ליצור פאזה של 2-3 ס"מ לריתוך. הפלנג' יהיה עגול ויבלוט 5 ס"מ לכל צד של הצינור. אין להתקין פלנג' מרובע. במידה והנתונים בתכניות הצנרת שונים, על הקבלן לפנות למפקח לקבלת הוראותיו. הצינור בתחום הבטון יהיה ללא ציפוי וללא צבע חיצוני. הקבלן לא יורשה בשום פנים ואופן "לחסוך" את קטעי הצינורות הנ"ל ולא יורשה לחבר לתבנית צינור באורך מלא.

2.8.3.2
במקומות המסומנים יתקין הקבלן בתבניות שרוולי פלסטיק למעבר צנרת. השרוולים יהיו שרוולי פוליאתילן חרושתיים דוגמת תוצרת APS דגם PWS המשווקים ע"י ש.א.ח.פ. הנדסה. הצנרת העוברת את השרוול תותקן ע"י אחרים ותאטם כלפי השרוול בעזרת אביזר מיוחד שיסופק ויותקן אף הוא ע"י אחרים. השרוול יהיה ברוחב קיר הבטון.

בשתי האפשרויות יש להקפיד על ביצוע בדיוק עפ"י המיקום המתואר בתכניות. קוטר השרוול יהיה כמפורט בתכניות.

404.2.9

סוגי הבטון ותנאי הבקרה לבטון
כל הבטונים יהיו בתנאי בקרה טובים לפי ת"י 118 ב 40- דרגת חשיפה - 9.

הנחיות כלליות

באחריות מפעל הבטון לבדוק התאמת המוספים זה לזה לקבלת התוצאות הנדרשות ובמיוחד את התאמת התוספים השונים לבטון סיגים.

יציקת בטון במזג אוויר קר ובמזג אוויר חם ויבש תתבצע בהתאם לדרישות

ת"י 1923.

אין לצקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה והטמפרטורה החזויה ל-24 השעות שלאחריה  נמוכה מ- 4 מעלות צלסיוס.

במזג אוויר חם ויבש, כאשר טמפרטורת הבטון עלולה לעלות על 32 מעלות צלסיוס, יהיה על הקבלן לנקוט באמצעים יעילים להורדת מידת החום של התערובת.

תכן התערובת צריכה לקבל את אישור המתכנן בכתב לפני ביצוע העבודה.

404.2.10
סימון תערובות הבטון
בתעודות המשלוח יהיו סימונים מזהים נפרדים לתערובות הבטון השונות לפי המפורט לעיל.

404.2.11
בקרת איכות צמודה במבנים מבטון ב-40 דרגת חשיפה 9
בקרת האיכות תבוצע כמתואר בסעיף 0209 במפרט הבין משרדי. 

על הקבלן לדאוג להמצאות טכנולוג מפעל הבטון ביציקות הראשונות עד להנחת דעת המפקח שסידורי היציקה לרבות הוספת מוסף על-פלסטי (סופר פלסטיסייזר) באתר הגיעו לשגרה מספקת.

404.2.12
היציקה
הקבלן יבטיח את רציפות היציקה.

עליו להגיש למפקח, בכתב, תאור הסידורים לאספקת בטון ממקור חליפי, גבוי לציוד השאיבה, והימצאות ציוד נוסף באתר  לבצוע עבודות הריטוט, ההחלקה והאשפרה.

2.12.1
יציקה במזג אוויר חם ויבש

ראה ת"י 1923 (2003) בסעיף 4.6.1.3.

ככלל, אין לצקת בטון בימי שרב, או בימים שחזוי מזג אוויר כזה. אם אין אפשרות להימנע מיציקה בימים אלה, תעשה היציקה רק באישור המפקח לאחר שיתקבלו הוראותיו לגבי האמצעים המתאימים להגנה על הבטון.

במידה וידרוש המפקח לצקת בשעות הלילה, יספק הקבלן את כל האמצעים הדרושים לרבות תאורה וכו'.

אין לצקת על זיון לוהט שהיה חשוף לקרינת שמש ישירה. יש להצל על הזיון או לקרר בהתזת מים ולסלקם או לצקת השכם בבוקר.

הטמפרטורה של התערובת באתר לא תעלה על º32. על הקבלן לנקוט באמצעים יעילים להורדת הטמפרטורה של התערובת, לשביעות רצון המפקח, כגון: התזת מים על האגרגטים, הגנת קווי המים נגד קרינת השמש, צביעת הערבלים בצבע לבן, העמדתם בצל, הוספת קרח למי התערובת בשיעור עד 50% מכמות המים.  הוספת קרח תורשה רק כאשר יוכיח הקבלן למפקח כי יתר השיטות להורדת הטמפרטורה אינן מספיקות. 

כל הסידורים וההכנות ליציקה טעונים אישור בכתב מראש של המפקח. 

404.2.13
אשפרת הבטון בקירות, פירוק הטפסות
2.13.1
שחרור הטפסות רק כעבור 16 שעות מיציקה. אסור לשחרר את הטפסות לפני עבור 16 שעות מיציקה כדי לא לגרום תזוזה במחברים שעלולה לגרום להעברת רטיבות.

2.13.2
יש להרטיב את הטפסות באופן יסודי במשך 16 השעות הראשונות ממועד היציקה לפחות, ועד לפירוקן.

2.13.3
כעבור 48 שעות ניתן לשחרר ולפרק את הטפסות ומיד עם פירוקן יש להמשיך באשפרה:

2.13.3.1 יש לכסות את הקירות ביריעות ייעודיות לאשפרה העשויות בד גיאוטכני מצופה פוליאתילן כאשר הבד פונה אל הבטון והפוליאתילן כלפי חוץ, ולהרטיב ברצף מתחת ליריעות למשך 7 יממות נוספות (סה"כ לתקופה של 9 יממות מגמר היציקה).  הכל כמפורט בסעיף 02051 של המפרט הכללי.

2.13.3.2 חלופה לאשפרה: נתן למרוח את הבטונים מבפנים ובחוץ ב"קיורינג קומפאוד" נשטף, בכל מקרה יש לקבל את אישור המתכנן לסוג ה"קיורינג קומפאונד".

404.2.14
גימור שטחים אופקיים, החלקה ואשפרה
2.14.1
החלקת שטחים אופקיים 

2.14.1.1
כל המשטחים האופקיים יוחלקו ב"הליקופטר".

2.14.1.2
החלקה תעשה במכונת יישור והחלקה מסתובבת ("הליקופטר").  

א.
אין להתיז מים או לפזר צמנט על פני השטח בזמן ההחלקה.

ב.
ההחלקה תבוצע לפי שבלונות (ראה דרישות הדיוק  בסעיף "דיוק" לעיל).

ג.
כאשר ניתן לדרוך על הבטון והעקבות שוקעים לא יותר

מ-2-3 מ"מ, יש לבצע החלקה ראשונה בעזרת "הליקופטר" במצב כפות שטוח.

ד.
בהתאם להתייבשות הבטון, המשך החלקה ב"הליקופטר" והשלמה בכף ידנית לאורך קירות ובמקומות בהם ה"הליקופטר" אינו מגיע, עד החלקה סופית לקבלת משטח חלק ואטום לחלוטין.

2.14.1.3
שטחים קטנים או צרים  יוחלקו ב"הליקופטר" בעל קוטר קטן 50-60 ס"מ. הקבלן יידרש להביא ציוד מסוג זה ולבצע את ההחלקה ב"הליקופטר" גם במקומות קטנים או צרים.

2.14.1.4
רק במקומות בהם גם "הליקופטר" בקוטר קטן כנ"ל לא יוכל לבצע את ההחלקה, על פי אישור המפקח מראש, יוחלק בכף מתכת באופן קפדני, במספר מחזורים ועד העלמות מוחלטת של סימני המאלג'.

2.14.2
תיקון החלקה פגומה שנעשתה בהליקופטר או במאלג'

2.14.2.1
במידה וההחלקה לא בוצעה כראוי או שנוצרו סדקי התכווצות, יבוצע  תיקון ע"י "ספיר "610  בשתי שכבות, על בטון לח, גמר השכבה השנייה בהחלקה בספוג לח.

2.14.2.2
בשטחים שהוחלקו בהליקופטר תבוצע הכנת שטח ע"י חספוס פני הבטון בסיתות או במקרצפת.

2.14.3
אשפרת שטחים אופקיים

א.
כאשר כבר ניתן לדרוך על הבטון יש לכסות את פני הבטון ביריעות ייעודיות לאשפרה עשויות בד גיאוטכני מצופה פוליאתילן לבן העומדות בדרישות המפרט הבין משרדי בסעיף 02051.  הבד פונה אל הבטון. לא להרטיב לא את הבטון ולא את הבד.

•
היריעות בחפיה של 20 ס"מ.

•
היריעות יהודקו למקומן בלוחות עץ בצפיפות מתאימה למניעת התרוממות היריעות
ברוח.

ב.
למחרת היציקה, לאחר התקשרות הבטון, יש להרטיב מתחת ליריעות עד שהבד יוספג
במים.

ג.
לשמור על כסוי מורטב למשך 10 יממות. (ראה סעיף 4.7.3 בת"י 1923 עבודות בטון
יצוק באתר 2003).

ד.
לפני יציקת בטון השיפועים\מדה, ישטפו פני הבטון במים בלחץ גבוה להסרת שיירי
החומר האוטם.

2.14.3.2
כנ"ל כאשר גמר פני הבטון בהחלקה בהליקופטר

א.
ממחרת היציקה יש להרטיב מתחת ליריעות ולשמור רטיבות מתמדת למשך 10 יממות.

2.14.3.3
האשפרה תבוצע ע"י ביריעות ייעודיות לאשפרה עשויות בד גיאוטכני מצופה פוליאתילן כנ"ל.

404.2.15
סתימת שקעי הקונוסים של מחברי קשירות הטפסות
2.15.1
יש לסלק את כל הקונוסים של מחברי הקשירה הן בצד פנים והן בצד חוץ.

2.15.2
השקעים שייווצרו ע"י הקונוסים של מחברי קשירת הטפסות,  הן בצד פנים והן בצד חוץ של המבנה, ימולאו, לאחר ניקוי ושטיפה יסודית במים, במלט מוכן המיועד לתיקונים קונסטרוקטיביים (כגון מילוי "נאטצם 35",  או "ספיר 610" המשווק ע"י חב' "א.צ שיווק בע"מ"), תוך דחיסה והידוק במוט עץ עד לפני הבטון שסביב השקע. יש לשפשף את פני הבטון כך שהסתימה תוחלק עם פני השטח ללא בליטה.  

2.15.3
תבוצע אשפרה בהתאם להמלצות היצרן לגבי חומר התיקון. 

מיד לאחר התקשות יש להתיז  רסס מים במרווחי זמן של שעתיים במשך יומיים.

2.15.4
בבטון ב-40 אם יעשה שימוש במחבר פלדה מגולוון פנימי הכולל גם צינוריות פלסטיות, יידרש לסלק את הצינוריות ולאטום באיטום צמנטי כנ"ל. לא יידרש לסלק את הצינורית אם גובה הקונוס יהיה לפחות 5 ס"מ.

404.2.16
תיקוני בטון
לאחר פירוק הטפסות יבוצעו תיקוני בטון הכוללים:

סיתות וסילוק בליטות בבטון וחלקים רופפים.

א.
חיצוב וסילוק בטון פגום בכיסי חצץ וחורים וסתימת השקעים.

ב.
בבטון  חשוף חזותי, על הקבלן לקבל מראש את אישור המפקח לעצם ביצוע התיקונים ועליו להכין דוגמא לאישור המפקח. תיקון כיסי חצץ  וחורים בפני הבטון, בייחוד במקומות לאורך הפסקות יציקה, ינוקו וימולאו במלט מיוחד, מוכן, בלתי מתכווץ, לתיקונים קונסטרוקטיביים כמפורט להלן.

2.16.1
חיצוב וסתות

יש לסתת את כל חלקי הבטון של כיס החצץ באמצעות כלים ידניים, פנאומטיים או חשמליים שיאושרו מראש ע"י המפקח. החיצוב והסתות יבוצעו בזהירות לבל יפגעו חלקים שאינם מיועדים לתקון.

החיצוב ייעשה לעומק העולה לפחות ב-1 ס"מ על עומק הבטון הפגום.  איזור החיצוב והסתות יבלוט לפחות 5 ס"מ מקצה האזור הפגום.

עבודת החיצוב והסתות באזור מוטות פלדה כוללת חיצוב גם מעל ומסביב למוטות מבלי לפגוע בשלמותם.

2.16.2
ניקוי בסילון מים

ניקוי בסילון מים, בלחץ 200 בר, לסילוק שיירי אבק. סילוק מים נקווים ע"י ספיגה בסמרטוט או סילוק בלחץ אויר.  השטח יושאר במצב לח עד לתקון בבטון.

2.16.3
תיקון במלט מוכן, בלתי מתכווץ לתיקונים קונסטרוקטיביים

לאחר עבודות ההכנה הנ"ל, יבוצע מלוי אלמנטי הבטון לחתכם המקורי במלט, בלתי מתכווץ, מוכן, המיועד לתיקונים קונסטרוקטיביים ע"פ הגדרות היצרן ומותאם לעובי המילוי הנדרש כגון "נאטצם 35" של חב' "א.צ. שיווק בע"מ".

הקבלן יביא את חומר התיקונים לאישור המפקח, מראש.

2.16.4
גימור ואשפרה

א.
פני השכבה העליונה יוחלקו בכף טייחים כך שיתקבל משטח בעל פנים חלקות מבריקות.

ב.
תבוצע אשפרה בהתאם להמלצות היצרן לגבי חומר התיקון.  

404.2.17
עמידות אש חדר חשמל
         כל אלמנטי הבטון של חדר החשמל יהיו עמידי אש למשך 120 דקות.

•
קיר נושא - עובי 20 ס"מ חשיפה לאש - צד אחד, עובי כיסוי בטון 3.5 ס"מ

•
תקרה - עובי 30 ס"מ                                         עובי כיסוי בטון 2.5 ס"מ

•
עמוד - עובי 30 ס"מ חשיפה לאש 2-4 צדדים      עובי כיסוי בטון 4.5 ס"מ

•
קורה - עובי 25 ס"מ חשיפה לאש 3 צדדים         עובי כיסוי בטון 5.5 ס"מ

404.2.18
אופני מדידה מיוחדים
אלמנטי הבטון השונים יימדדו כמפורט בכתב הכמויות.

מחירי הבטון כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד גם את המפורט להלן:

1.     הובלת ושימת הבטון בטפסים בכל הגבהים.

2.     כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים (תפרי התפשטות).

3.    יצירת חריצים, שקעים, בליטות, קיטומים, אפי מים, פתחים,   חורים, שרוולים וכד',   אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות.

4.     שרותי מודד בסימונים ומדידות.

5.    שימוש בבטון עם שקיעה "5 וללא פולייה במקומות שעובי האלמנט קטן ו/או צפיפות  הברזל גדולה (כלול במחיר).

6.      כל התשלומים עבור בדיקות ותיקונים כלולים במחירי היח' השונים ולא ישולם עבורם 
        בנפרד.
כל המחירים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה.

404.2.2 עבודות בניה .
פרק עבודות הבניה מהווה השלמה לפרק 04 במפרט הכללי. 
כל העבודות כפופות לתנאי פרק 04 במפרט הכללי הבינמשרדי ולמפרט המיוחד שלהלן. 
הערה: מחירי היחידה כוללים את כל האמור במפרט הכללי , המפרטים המיוחדים, תכניות וכתב כמויות. 


04.01   כל חיבורי הקירות בינם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון בהתאם לדרישות המפקח ולפי הוראות של המפרט המיוחד והמפרט הכללי, יחשבו ככלולים במחירי היחידה (לרבות 
הוצאת קוצים, גמר בשינני קשר ויציקת בטון). 
04.02   המחיר לבניה יהיה אחיד לכל המקומות וללא התחשבות בגודל השטח הנבנה. מחיר 
            עבודות הבניה כולל את כל החומרים, העבודה, הפיגומים, הציוד, ההובלה והשירותים 
            הנדרשים להשלמת כל עבודות הבניה כמפורט במפרט הכללי. 
04.03   כל הבלוקים פרט אם צויין אחרת יהיו בלוקי בטון חלולים מסוג א'. כל הבלוקים יהיו 
            בעלי תו תקן ישראלי. 
            הבלוקים לקירות חוץ יהיו בלוקי בטון 5 חורים בעובי 20 ס"מ. 
            הבלוקים לקירות ומחיצות פנים יהיו בלוק בטון עם 4 או 2 חורים. 
04.04   יש להבטיח חיבור קירות לאלמנטים מבטון ע"י הוצאת קוצים בזמן היציקה. 
04.05   יש להבטיח חיבור של הקירות בינם לבין עצמם ובין קירות ומחיצות בנויות ע"י בניה 
            בשטרבות ככתוב במפרט הכללי בפרק 04. 

04.06   חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי וכולל ביצוע מישק מלט- צמנט שעוביין לא יעלה על 1.5 ס"מ 
04.07   תיאום הבניה עם קבלני משנה למערכות או קבלנים אחרים הבניה מסביב לתעלות שונות, לוחות חשמל , צינורות מעברים וכו' תבוצע בשלבים לפי התקדמות העבודה ותיאום עם קבלני המערכות השונות. 
במקרה והצינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה, תותאם הבניה לצורת הצינורות הקיימים תוך 
הקפדה על מילוי החריצים ובידוד מתאים. 
במקרה והצינורות ו/או תעלות יבוצעו אחרי עבודות בניה, יש להכין פתחים מתאימים לפי 
הגדלים הנדרשים. 
על הקבלן יהיה לנקות כל פסולת בניה שתצטבר מעבודתם של קבלנים אחרים. 

1. מחיצות סיליקט.
ב1.
כפי שכתוב בכתב הכמויות מחיצות הסיליקט יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן בכפוף  
           להוראות ומפרטי היצרן.

ב2.
כשיתקבל המיקום של הקירות יתכנן מהנדס השלד את הקורה (עליונה או תחתונה) 
           שתבוצע מתחת לקיר. בניית /הקמת הקיר תהיה מעל לקורה הזו.

ב3.
חיבור ראש קיר הסיליקט לגג המבנה יתוכנן ע"י מתכנן השלד (לפי המיקום שיקבע) 
            ויועבר לקבלן לביצוע.

04.08   אופני מדידה ומחירים מיוחדים  
 -    קירות ומחיצות בנויים ימדדו במ"ר נטו ובניכוי פתחים. לא תהיה כל תוספת עבור קירות 
       מעגליים. 
 -    תכולת המחירים לעבודת הבניה כמפורט בסעיף 0400.02 שבמפרט  הכללי. 
 -    חגורות בטון לא ימדדו בנפרד וכן כלולות בשטח הקיר הבנוי. 

-     לא תשולם תוספת לבנייה מעל גובה 3 מ'.

404.2.3   עבודות טיח וצביעה

א. עבודות טיח

שכבת הרבצה

מתחת לטיח החוץ, תבוצע שכבת הרבצה שהרכבה ודרך עשייתה מפורטים בסעיף  09022 של המפרט הכללי לעבודות בנין, מחיר שכבה זו כלול במחיר טיח החוץ לסוגיו.


זויתני רשת

סרגלים יקבעו בכל פינה גלויה "פתוחה", גם אם הדבר לא מסומן במפורש בתוכניות. הסרגלים יהיו עשויים מפח מגולוון עם רשת מתכת מתוחה בצידיהם וייקבעו (לפי אנך) למקצועות לפי הטיח, באמצעות מסמרים מגולוונים או מספרי פלדה. 
 

הרשת תכוסה בשכבת טיט צמנט   1:3 לפני הטיוח. גובה הפינות - לא פחות  1.80 מ'.



מפגשי טיח פנים

1. בקו המפגש בין הקירות לגג יש לחתוך חריץ דק ועמוק בקו ישר ואופקי. חריץ וחתך דומים, יש לעשות גם בקו המפגש של בטון גלוי וטיח או בין שני תגמירים.
2. קווי מפגש בהם נדרש פרופיל מתכתי, ימדדו בנפרד.


טיח מעל פנלי הריצוף

  טיח קירות פנים יהיה בקו אופקי מדויק ויהיה מקביל לקו השיפולים, כך שבראיה יווצרו שני קווים מקבילים - גמר השול וגמר הטיח.



הכנות לטיח חוץ

   לפני התחלת הטיוח יש לסתום את כל החריצים והחורים שבבניה בטיט צמנט: הטיח יהיה יציב בחוזקו, כבר  48 שעות לאחר השלמתו.



שכבות טיח החוץ



-שכבה ראשונה:
   התזת צמנט עם אגרגט דק על פני כל השטח המיועד לטיוח. שכבה זו תיתן כיסוי אחיד לקירות. הרכב התערובת: חלק אחד צמנט +  6 חלקים אגרגט דק.



עובי השכבה יהיה לא פחות מ- 5 מ"מ.


-
שכבה שניה:



הרכב התערובת: חלק אחד צמנט + חלק אחד סיד + 6 חלקים אגרגט דק.




עובי השכבה תהיה לא פחות מ- 12 מ"מ.

   לתערובת שכבה זו יש להוסיף חומר דוחה רטיבות, "אהידול" תוצרת "כרמית" או שווה ערך מאושר, בשיעור של  5 ק"ג לכל  100 ק"ג צמנט. יש לערב את האהידול היטב עם הצמנט לפני הכנת ועם תערובת זו, יש להכין הטיט כמפורט לעיל.



-
שכבה שלישית:



תהיה סמי-אקרילית מטיפוס "טמבורטקס 2000".
רקע: סופרקריל. יישום: התזה. גימור: גס. גיוון: לבן מספר +  101 גוונים נוספים כמות: לא פחות מ- 3.0 ק"ג לכל מ"ר של קיר.

2. עבודות צביעה
צביעת קירות בצבע פלסטי
צביעת הקירות תהיה בצבע אמולסיה על בסיס פי.וי.סי. מדולל במים כדוגמת "אמולזין" של חברת טמבור או שווה ערך כ3- שכבות.
ביצוע הצביעה כדלהלן:
ניקוי מאבק ומלכלוך, סתימת חורים, צביעת שכבה ראשונה בצבע בנודרול ולאחר מכן  2 שכבות צבע פלסטי מדוללים במים 15%.


צביעת תקרות בסיד



סיוד התקרות יהיה בסיד סינטטי כדוגמת "פוליסיד", של חברת טמבור, 
 

או שווה ערך.



ג. עבודות ריצוף וחיפוי


עבודות הריצוף והחיפוי תבוצענה לפי פרק  01 של "המפרט הבינמשרדי 
 

לעבודות בנין".



המרצפות תהיינה מרצפות "טרצו" 20/20 צמנט לבן לפי ת"י 6 סוג 1א', 
 

אגרגט - סטנדרט.



השיפולים (פנלים) יהיו כנ"ל ובמידות  20/7 ס"מ.



חיפוי חרסינה יבוצע עם אריחי חרסינה לבנה  15/15 ס"מ סוג א', גמר 
 

מבריק תוצרת הארץ.
404.2.4 דרישות לאיטום
01  יריעות ביטומניות משופרות 
יריעות ביטומניות תהיינה תוצרת אירופאית או ישראל בעלות תו-תקן אירופאי או ישראלי. יריעות האיטום יבדקו עפ"י ת"י 1430 חלק 3 לגבי יריעות איטום מודבקות או מרותכות, ויבדקו להתארכות בכח קריעה ולעמידות לאורך זמן. 

יריעות האיטום יהיו מסוג יריעות ביטומניות משוכללות מולחמות לקיר ולרצפה, המכילות לפחות 18% פולימר אלסטומרי S.B.S, יריעות בעובי 4 מ"מ עם זיון לבד פוליאסטר במשקל 180 גר'/מ"ר ויריעות בעובי 5 מ"מ יהיו עם זיון לבד פוליאסטר במשקל 250 גר'/מ"ר. היריעות יהיו מסוג "M" (M5, M4).

02  חומרים שונים

1.  
שכבת יסוד: "פריימר" יהייה על בסיס תמיסה ביטומנית מהירת התייבשות העומדת בדרישות ת"י 525 כדוגמת  "474 GS", "פריימקוט 101" או שוו"ע מאושר. 

2.   
ביטומן חם: מנושף/מופח 75/25 או "פוליגום או שוו"ע מאושר.

3.    
ארג סיבי זכוכית:  רשת אינטרגלס עשויה מסיבי פיברגלס,  חור 2.8/2.8 מ"מ. 

4. בידוד תרמי: ע"י לוחות פוליסטירן משוך (אקסטרוד) בעובי 3 ס"מ לפחות במשקל  30  ק"ג/מ"ק או שוו"ע  מאושר.
5. שיפועי ניקוז: ע"י לוחות פוליסטירן משוך בעוביים שונים (3 ס"מ מינימום) ויציקת מדה בטון בעובי 5 ס"מ לפחות כולל רשת זיון וגמר החלקה בהליקופטר.
6. יריעות HDPE: בעובי 1.2 מ"מ הנדבקות לבטון הטרי בזמן היציקה כדוגמת 3040 PMH ספק א.צ. שיווק בע"מ.
הערה: השימוש והביצוע בחומרים לפי הנחיות הספק/יצרן ובאישור המפקח, יש להזמין יועץ טכני של ספק/יצרן החומרים לאתר העבודה לקבלת הנחיות, הוראות ופיקוח.    

03   איטום קירות סלארי ותאים רטובים 
             א. כל הבטונים התת קרקעיים וקירות הדיפון הסלארי של התחנה יהיו בטונים אטומים למים מסוג ב-40 עם תוסף קריסטלי פנטרון בכמות של 1% ממשקל הצמנט או שוו"ע מאושר ע"י המתכנן.
            ב. כל קירות הדיפון הסלארים ומעל פקק הבטון (מתחת לרצפת השלמה)  יאטמו ע"י הנחת יריעות HDPE בעובי 1.2 מ"מ הנדבקות לבטון הטרי כדוגמת "3040 PMH" ספק א.צ. בע"מ או שוו"ע מאושר.

           ג.  כל הקירות הפנימיים, רצפה ותקרה של התאים הרטובים יאטמו ויוגנו ע"י מערכת "פוליאוריאה" חמה בהתזה בעובי 2.5 מ"מ לפחות.
04  איטום פוליאוריאה
איטום תעלות, קירות, רצפות ומשטחי בטון (בתאים רטובים) כנגד חומרים אגרסיבים במיוחד תבוצע ע"י התזת פוליאוריאה חמה לרבות הכנה וניקוי השטח, התזת פריימר. עובי השכבה 2.5 מ"מ. ביצוע לפי הנחיות והוראות יצרן/ספק החומרים. 
05   איטום (פנים תחנת השאיבה) רצפה וקירות סלארי
1.   מעל לפקק הבטון נדרש לבצע שכבת בטון רזה (ישרה ומוחלקת) יש לפרוש יריעות פוליאתילן בצפיפות גבוה HDPE בעובי 1.2 מ"מ, self adhesive  - נדבקות לשכבת הבטון הטרי בזמן היציקה, ביצוע והנחת היריעות לפי הנחיות השגחה והדרכה של  יועץ טכני של הספק (יש להזמין את היועץ הטכני לפני ביצוע היריעות ולאחר הנחתם וקיבועם במקומן).
2. פורסים את גלילי היריעות מעל שכבת הבטון הרזה ומדביקות בחפיות (עד הקו השחור), רוחב כ - 7.0 ס"מ. לאורך היריעה יבוצע חיבור בין היריעות ע"י סרט אטימה דו צדדי ברוחב 8.0 ס"מ  וסרט אטימה חד צדדי ברוחב 12.0 ס"מ. 
3. לביצוע תיקונים ביריעות, במידת הצורך, יש להשתמש ביריעה נדבקת HDPE 3041 בעובי 1.2 מ"מ. 
4. לפני הנחת ברזל הזיון יש להסיר את שכבת המגן המודבקת ליריעות מוטות הזיון יהיו מורמים ע"י שומרי מרחק מבטון בעובי כיסוי הבטון כמפורט בתכניות.  
5. נדרש לשמור על שלמות וניקיון היריעות עד ליציקת הבטון, במידה ויש לכלוך או פסולת על היריעות נתן לשטוף במים בלחץ גבוה ולשאוב את עודף המים, בכל מקרה ביצוע עבודות האיטום יהיה על גבי תשתית יבשה.
6. קיבוע יריעות האיטום לקירות הסלארי תבוצע ע"י כפתורי פלסטיק בהתאם להנחיות היועץ הטכני של הספק, חיבור יריעות של הרצפה ויריעות האיטום בקירות תהייה בחפיפה של 10 ס"מ לפחות. יש להקפיד ולשמור על שלמות היריעות, חפיפות מודבקות היטב, חורים יש לסתום ובזמן היציקה יש לשמור מפגיעה ביריעות האיטום.
06   איטום גגות לא מרוצפים עם בידוד תרמי 


1.
התשתית לאיטום חייבת להיות יציבה ויבשה בכל עובייה. פני התשתית יהיו חלקים, ללא בליטות, שקעים או סדקים ובעלי שיפועים תקינים ורציפים. 



ניקוי שטחי הבטון לאיטום יכללו הסרת כתמים (שמן, צבע וכד'), סילוק חלקים רופפים וחומרים זרים וניקוי יסודי מאבק.

2.
תיקונים בתשתית האופקית


תיקון סדקים בבטון, הנראים לעין, יעשה עם יריעה מקומית בנוסף ליריעת האיטום העיקרית והיא תהיה מאתו סוג, בעובי 4 מ"מ (ללא אגרגט), רוחב 33 ס"מ ואורכה יהיה גדול ב - 20 ס"מ מאורך הסדק לכל כיוון. 



סדר הפעולות:



א)
מריחת "פריימר" ברוחב 20 ס"מ משני צידי הסדק.



ב)
צביעה עבה על הסדק בפס סיד ברחב 5 ס"מ.



ג)
הלחמת רצועת היריעה במלוא שטחה על פני הסדק כאשר פס הסיד ימנע הידבקותה מעל לסדק.


3.
תיקונים בתשתית האנכית (מעקות ו/או קירות)



התיקונים יבוצעו בשטחים שאינם חלקים ומישוריותם פגומה, מחוררת או עם בליטות, עד קבלת שטח חלק, מישורי ואחיד. 



התיקונים כוללים: סיתות הבליטות, ליטושן, ניקוי יסודי של השטח והרטבתו.



במידה והטיפול אינו מספיק, מבצעים מילוי החורים, השקעים והחלקת השטח בטיח צמנטי.



העבודה תעשה בשכבות כדוגמת טיח:



שכבה ראשונה -  קישור אשר צמיגותה כשל "שמנת" תעשה עם מלט צמנט שיורכב מחול דק: צמנט 1:1 עם מוסף לטקס SBR כדוגמת "LTX 101" (חב' א.צ שיווק בע"מ) או שו"ע מאושר המבטיח הדבקה. השימוש בחומר לפי הוראות היצרן.



שכבות נוספות עד קבלת מישור אחיד וחלק תעשנה עם מלט צמנט שיורכב מחול: צמנט 1:3 עם מוסף הדבקה כנ"ל.



אשפרת התיקונים תחל ביום התיקון ע"י ריסוס במים מספר פעמים ביום ותמשך לפחות 4 ימים.

4.      מחסום אדים, שיפועים ובידוד תרמי

   
לאחר ניקוי והכנת הגג יש למרוח פריימר כדוגמת "474GS/" בכמות של 300 גר'/מ"ר או שוו"ע מאושר, מריחת שתי שכבות של ביטומן חם מנושף 75/25 (אשר ישמש כמחסום אדים) בכמות כוללת של 3.0 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות.

           ביצוע בידוד תרמי ושיפועי ניקוז על ידי לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי מינימלי של 3.0 ס"מ ובעובי משתנה ליצירת שיפועי הניקוז, מודבקים לבטון עם צלעות של 3 ס"מ בשני הכיוונים. יציקת שכבת מדה בטון משופעת (1.5%) ומוחלקת בהליקופטר בעובי 6 ס"מ לפחות, כולל רשת פלדה מרותכת 20/20@5#.

5.
"רולקות"



א.
יבוצעו לאורך המפגש בין מישורים שונים, אופקי ואנכי (מעקות, קירות וכו').



ב.
מידות משולש ה"רולקה" 5X5 ס"מ לפחות או לפי האמור בתוכניות.



ג.
המשולש יעשה עם מלט צמנט ביחס של 1:3 משופר במוסף הדבקה מסוג לטקס או מלט בלתי מתכווץ כדוגמת "ספיר 620" או שו"ע מאושר ובתוספת יריעת פיברגלס ברוחב 30 ס"מ.



ד.
את השכבה יש לשפשף ולהחליק.



ה.
האשפרה כאמור לעיל.



ו.
פינה המיועדת לאיטום תהיה קטומה. קיטום פינות יעשה במידות 2X2 ס"מ לפחות.


6.
שכבת יסוד (פריימר) כתשתית ליריעות ביטומניות


א.
לאחר גמר ביצוע בידוד תרמי ושכבת הבטון ואישור תקינותה לרבות שיפועי ניקוז יש לנקות יסודית את השטח המיועד לאיטום.



ב.
מריחת שכבת יסוד תהיה על בסיס תמיסה ביטומנית מסוג “GS/474” או "פריימקוט 101" או שווה ערך, בכמות 300 ( 250 גרם למ"ר, תמרח בשכבה אחידה על פני התשתית: משטח הגג, הקירות או הרצפה, "רולקות", פתחי המרזבים, הצינורות הבולטים וכד' עד לכיסויים המלא והספגתם בחומר. זמן הייבוש 2-4 שעות ולא יותר מ - 16 שעות.

7. איטום מעברי צנרת


איטום צנרת בכל קוטר שהוא, החודרת דרך הגג, הקירות או הרצפה יעשה בעזרת אביזר חרושתי בצורת צינור המקיף את הצינור החודר והכולל שוליים אופקיים אשר יריעות הגג יולחמו עליהם בכל שטח החפיפה האפשרי בחלק האופקי של השוליים.



על האביזר תולבש טבעת חבק מנירוסטה או פעמון מפח מגולוון אשר יעטוף את האביזר החרושתי.



הפעמון או טבעת החבק יאטום בעזרת מסתיק כגון "ספירטאן 230" או שווה ערך מאושר, המסוגל להידבק לחומרים שונים.



אביזרים חרושתיים מתאימים, כגון: המשווקים ע"י "נוטל" או ע"י M.B.M.i (דלמר) או שו"ע מאושר.

404.2.5  איטום  ביריעות ביטומניות משופרות בפולימרים

1.
כללי



לאחר ביצוע הפריימר אוטמים את השטח ביריעות ביטומניות בהתאם לפירוט הבא:

       -   מריחת "פריימר" כדוגמת 474/GS או פריימקוט 101 או שוו"ע מאושר בכמות של 300 גר'/מ"ר.

      -   מריחת שכבה של ביטומן חם מנושף 75/25 בכמות של 1.5 ק"ג/מ"ר.


       - 
שכבת אחת של יריעות ביטומנית בעובי 5 מ"מ, מולחמות לתשתית, משופרת בפולימר מסוג S.B.S. מסוג M ומזויינת בלבד פוליאסטר לא ארוג.



-
גמר פני היריעות בשכבה העליונה עם ציפוי אגרגט מולבן מוטבע על פני היריעה. 



-
תכונות היריעות יתאימו לנדרש בת"י 1430, חלק 3, מסוג M, אלא אם  כתוב אחרת בפרטים או במפרט.  

2. "יריעות חיזוק" וניקוז


יריעות חיזוק מעל רולקות, הגבהות, מישקים וכד'.



א.
 איטום הרולקה  ברצועת יריעה נוספת זהה ליריעת האיטום העיקרית, ברוחב מינימלי של 33 ס"מ.



ב.   יריעת החיזוק הנוספת תולחם במלוא שטחה לתשתית, מינימום 16 ס"מ על דופן ההגבהה/מעקה ו - 17 ס"מ על מישור הגג. היריעה תולחם ישרה ללא כפלים, לא ישארו חללי אויר בין היריעה לרולקה.

                       ג.   ביציאות ניקוז הגגות יש להלחים "צלחת" (תעשייתית) מיריעה ביטומנית אשר תכנס גם לתוך צינור מי הגשם, (קולטני מי גשם כדוגמת "harmer" מותקנים ביציקת הבטון של הגג לפי הנחיות יועץ התברואה).


3.
היישום של היריעות הביטומניות



א.
ניתן להתחיל בביצוע האיטום אך ורק לאחר שבוצעו כל עבודות ההכנה הדרושות כולל "רולקות" בטון, מריחת שכבת היסוד, הלחמת "יריעות חיזוק", הכנת פרט המרזב וכד' וניקוי יסודי של התשתית.



ב.
לפני ההלחמה יש לפרוש את גלילי היריעות, לתת להם "לנוח" על משטח הבטון לפחות חצי שעה ולגלגלם חזרה מצד אחד עד למרכז.




מלחימים את הצד המגולגל תוך כדי גלגולו למצב הפרוש ואח"כ מגלגלים את החצי השני ומלחימים באותו אופן. ההלחמה בכל שטח היריעה ללא חללים.



ג.
סדר הנחת היריעות יהיה תמיד מהצד הנמוך אל הצד הגבוה, כנהוג בגג רעפים.



ד.
הנחת היריעות תהיה בקו ישר ובצורת "שח מט" כדי שלא יווצר מפגש של ארבע יריעות בצומת אחת. היריעות תסתיימנה על פני הרולקה.




-     החפיפה בין היריעות תהיה 10 ס"מ בשני הכיוונים.




-
בכל מקום בו מתבצעות שתי שכבות איטום, אחת על גבי  השנייה,  יהיה כיוון היריעות בשתי השכבות באותו כיוון.


              -
החפיות של השכבה העליונה תוזזנה כלפי התחתונה למרחק   50 ס"מ מהן ובמקביל להן.



ה.
היריעות תולחמנה במלוא שטחן לתשתית:




-
זמן ועוצמת החימום יהיו תואמים לסוג היריעה ותנאי האקלים בעת היישום ויהיו המינימליים הדרושים להמסת הביטומן באופן אחיד לרוחב היריעה בהתאם להנחיות יצרן היריעות.




-
על כל החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית (שפכטל) מחוממת היטב ו"לגהץ" את קצה היריעה ואת הביטומן שיצא ממנה. יש להקפיד מאוד לא לפצוע את היריעה בעת פעולה זו.





על כל פגם שיתגלה, יש להלחים רצועה מוארכת אשר תעבור את הפגם ב20- ס"מ לפחות מכל צד.




-
כאשר היריעה מצופה בשבבי אבן (אגרגט) צריך תחלה לחמם את היריעות באזור החפייה ולשקע את האגרגטים על מנת להבטיח הדבקה בין היריעות.

 
4.
יריעת חיפוי מעל "רולקות" הגבהות, מישקים וכד'



א.
תעשה ברצועת יריעה, הזהה ליריעת האיטום העיקרית עם אגרגט מלמעלה.



ב.
תולחם במלוא שטחה החל מתחתית אף המים ותחפוף 15 ס"מ את יריעת האיטום העיקרית.



ג.
בהעדר אף מים, היריעה תסתיים לפחות 5 ס"מ מעל ל"יריעת חיזוק". הקצה העליון יקובע למעקה או לקיר בפרופיל אלומיניום ויסתם במסטיק.



ד.
יוקפד על עיבוד הפינות של איטום הרולקות.




הביצוע - "מעשה חייטות" בהתאם לכללי הביצוע הנדרשים בעבודה ביריעות ביטומניות.


5.
סרגל אלומיניום


יריעות האיטום יחוזקו אל הקיר בעזרת סרגל אלומיניום בחתך  2X 50 מ"מ עם שוליים מכופפים ב- (45 בשני צדיו.  הסרגל יקובע כך שהכיפוף העליון שלו ימצא מעל לקצה היריעה לאפשר איטום במסטיק בין הבטון לסרגל, מעל לקצה היריעה.



קיבוע הסרגל ע"י דיבלים מטיפוס מוחדר בפטיש, מסוג 5/6/36 UPAT-UN T או שווה ערך מאושר.



המרחק בין הדיבלים  30 ס"מ.



הקידוח 5/35 מ"מ.



המרווח בין סרגל אלומיניום לקיר בחלק העליון של הסרגל יאטם בעזרת מסטיק מסוג "ספירטאן 230" (ספק א.צ שיווק בע"מ) או שווה ערך מאושר. ציפוי הקירות (אבן) ירד ויכסה את האיטום וסרגל הקיבוע במידה ויידרש.
05.07.   אופני מדידה ותשלום לעבודות האיטום והבידוד
א.     מחיר ביצוע מערכת האיטום כולל את כל הנדרש מיצרן/ספק המוצרים.
ב.    מערכת האיטום בגגות תימדד לפי שטחה במ"ר נטו (בין מעקות) והוא כולל גם עלית יריעות האיטום על מעקות, ניקוי והכנת השטח, סתימת סדקים, רולקות בטון מעוגלות, שכבת פריימר וכל שכבות האיטום.
ג.     כל עבודות האיטום תמדדנה לפי המפורט בסעיפי כתב הכמויות.
05.08.   בדיקה ואחריות
       בגמר עבודות האיטום יבצע הקבלן בדיקות הצפה כנדרש בת"י, במידה ותהיינה נזילות   יתקן אותן הקבלן ויבצע בדיקת הצפה חוזרת.

הקבלן יהיה אחראי למשך 10 (עשר) שנים לכל עבודות האיטום.

פרק 23 -  כלונסאות ואלמנטי סלארי לביסוס מבנים ולדיפון

23.00     קירות דיפון מבטון בשיטת (סלארי) SLURRY
23.01
כללי
מפרט מיוחד זה מתייחס לביצוע קירות לדיפון החפירה ע"י קיר בטון בשיטת סלארי  ומשלים את התכניות והמפרטים  בפרק 02, 23 של המפרט הבינמשרדי לעבודות בנין ודו"ח יועץ הקרקע. 

קיר הדיפון SLURRY מבטון ב-40 (חפירה בשיטת כפות)  מתוכנן להיות קיר המשכי עם חיבור שקע-תקע בין האלמנטים + PVC לאטימה בין האלמנטים. 

הקבלן יתכנן את אלמנטי הדיפון על סמך הציוד העומד לרשותו ולפי תוכניות מנחות של המהנדס, יכין תוכניות ורשימות של האלמנטים ויגיש אותם לאישורו של המהנדס.

התוכניות יכללו את חלוקת הקיר לאלמנטים ומספורן, את מידות האלמנט, סדר חפירה ויציקת האלמנטים, מיקום העוגן, תוכנית  AS MADE הכוללת את מפלסי האלמנטים (תחתית וראש) וכל דרישה נוספת אשר יתבקש ע"י המפקח והמהנדס כל זה כלול במחיר קירות הדיפון.

על הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות מתאימים להגנת אתר הבניה, הציוד והעובדים וימנע כניסת אנשים בלתי מוסמכים לאתר.

יש להגן על אתר הבניה מפני גשמים ושיטפונות ע"י ניקוז היקפי של השטח ובעיקר אזורי החפירה של הקירות.


הקבלן אחראי על ביצוע העבודה על פי התכנון והתאמת כל המידות לתנאי השטח.


על הקבלן לתאם עם המתכננים את שלבי הביצוע הפרויקט לפני התחלת העבודה. תנאי הקרקע  

              מתוארים בדו"ח הביסוס, האינפורמציה הקיימת בדו"ח הביסוס, מבוססת על מספר מצומצם של 
              קידוחי ניסיון ואינה מחייבת את המזמין או את המתכנן.


על הקבלן להשלים את המידע, ע"י קידוחי ניסיון, בורות או כל בדיקה שנדרשת על מנת להגיש הצעה 
              ולאפשר לו להתאים את הציוד לדרישות התכנון.

23.02
קדיחה/חפירה

             הקידוח/חפירה יבוצע ע"י קבלן עם ציוד המסוגל לחדור לעומקים הנדרשים ובתוך שכבות הקרקע 
             הקיימות באתר העבודה, הקבלן יפרט את תכונות הציוד שיביא לביצוע העבודה. 

הקבלן יבצע קירות מובילים, עומק הקירות המובילים יהיה 0.95 מ'.

הקבלן יגיש את תוכניות הקירות המובילים לאישורו של המהנדס המתכנן.

מפלס הקידוח חייב להיות לפחות 2.0 מ' מעל למפלס המים, על הקבלן לבצע שני בורות ניסיון שיאפשרו מדידה מדויקת של מפלס המים.

יש לוודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת אנכיותה לפני התחלת עבודות הקידוח/חפירה וכן תוך כדי מהלך העבודה.

סטית ציר הקיר מהאנך לא תעלה על 2% וסטית מרכז הקיר לא תעלה על 5% מהרוחב המתוכנן ולא יותר מ-5.0 ס"מ.

תמיסת הבנטונייט תמצא בקידוח בכל שלבי הקידוח ויציקת הבטון.

מפלס הבנטונייט במשך הקידוח יהיה עד מפלס הנמוך ב-0,5 מ' מפני הקצה העליון של הקיר המוביל או עד למפלס שנקבע ע"י המהנדס.

לפני הכנסת הזיון לקידוח יש לנקות את תחתית הקידוח/החפירה מקרקע מופרת.

יש לתכנן את העבודה כך שיציקת הבטון תעשה מיד בגמר הקידוח/חפירה.

במידה ועלול להיות עיכוב ביציקת הבטון יש לקדוח אה 2.0 מ' אחרונים סמוך למועד היציקה, את היציקה יש לבצע ברציפות וללא הפסקות.

כדי להבטיח יציקה כנ"ל אין להתחיל בקידוח לפני שמובטחת רציפות אספקת הבטון ויציקת האלמנט ללא הפסקות.

על הקבלן להגיש לאישור המהנדס תכנית חלוקת האלמנטים ואת סדר הביצוע, לא יורשה לחפור אלמנטים צמודים אלא רק לאחר 24 שעות לפחות לאחר יציקת האלמנט הסלארי.

בגמר קידוח/חפירת אלמנט קיר דיפון על הקבלן להכניס בקצה החפירה אלמנט שיבטיח את החיבור בין יציקות האלמנטים של קיר הדיפון, אלמנט זה יאושר ע"י המהנדס.

23.03   תמיסת הבנטונייט
בדיקות בנטונייט שיש לבצע במהלך העבודה:
· צפיפות תרחיף גרם/סמ"ק                               1.03-1.04

· ריכוז תמיסת הבנטונייט ביחס למשקל  %        5-7          
· צמיגות תרחיף (מרש)  שניות                           33-45
· קריאת ראומטר ב 600 סל"ד – סנטיפואז         30 מינ'
· צמיגות פלסטית PV – סנטיפואז                      7-8  
· חוזק ג'ל ראומטר 10 שניות ניוטון/מ"ר
·  ו – 10 דקות      ניוטון/מ"ר 
· נקודת כניעה (YP)
· יחס YP/PV                                                  1.44 לפחות
· הפסד נוזל לאחר 30 דקות      מ"ל                 15    מקס' 
· עובי עוגה לאחר 30 דקות        מ"מ               1 מקס'   
· PH(OH) הגבה בעזרת PH  מטר                      9.5-12.0
· רטיבות האבקה %                                        10 מכס'
· גבול נזילות  %                                             400 מינ'
· יציבות המסורה לאחר 24 שעות %                96 מינ'  
· שארית בנפה 200# %                                     4 מקס'
· משקל מרחבי של התמיסה בקידוח  מקס'  1.25 טון/מ"ק
הבנטונייט המסופק לאתר צריך לקבל את אישור המפקח לפני השימוש בו, הקבלן יספק תעודה של מעבדה מוכרת ומאושרת אשר בדקה את אבקת הבנטונייט, הבדיקה תכיל תוצאות של גבול הנזילות (אטרברג), הויסקוזיות, מידת החומציות (PH), וגבולות חוזק לגזירה של הג'יל .

הערבוב ייעשה עם מים מתוקים נקיים, גבול הנזילות של הבנטונייט יהיה 400% לפחות.

ריכוז תמיסת הבנטונייט יהיה 5%-7% ביחסי משקל.

התמיסה תהיה אחידה ומשקלה המרחבי במיכל הערבוב תהיה

1.1-1.04 טון/מ"ק  (כ-80 ק"ג אבקת בנטונייט ל 1.0 מ"ק מים נקיים).

משקל מרחבי של התמיסה בתוך הקידוח לפני היציקה לא יעלה על 1.25 טון/מ"ק. 

צמיגות תמיסת הבנטונייט המדודה במשפך "מרש" (MARSH) תעלה על 32 שניות וקטנה מ-90 שניות, להתרוקנות של 946 מ"ל תרחיף במשפך של 1.5 ליטר.

חומציות תמיסת הבנטונייט (PH) תהיה בין 7.5-11.5.

אחוז החול בתוך התמיסה, לפני היציקה לא יעלה על 25%.

במידה ונעשה שימוש חוזר בתמיסת בנטונייט על הקבלן להתקין מערכת שתאפשר ערבוב התמיסה, ניקויה והחלפתה בשעת הצורך.

באתר יעשו בדיקות צמיגות במשפך מרש ובדיקות משקל מרחבי בתדירות שתותאם לקצב העבודה ולא פחות מפעם אחת ביום, או לפי דרישה של המפקח במידת הצורך.

לפני התחלת היציקה לכל אלמנט יש לבדוק את מצב ניקיון התמיסה בקידוח ומשקלה המרחבי, הדגימות יינטלו בעומק 20 ס"מ מעל תחתית הקידוח, בשליש התחתון ובשליש העליון.

במידה ותוצאות הבדיקה של המשקל המרחבי וצמיגות התמיסה לא יהיו בהתאם לנדרש, יש להחליף את התמיסה הישנה בתמיסה טרייה.

יציקת האלמנט תעשה רק לאחר בדיקת הבנטונייט ואישור המפקח.

בכל זמן הקדיחה ועד שלא נסתיימה היציקה תוחזק התמיסה במפלס שעומקו עד 50 ס"מ מפני הקרקע הקיימים בעת הביצוע.

במקרה של הפסד פתאומי של התמיסה יש למלא מיד את הקידוח באדמה מעורבת בצמנט לפי 2/3 ו-1/3 בהתאמה עד שתתברר סיבת ההפסד, המשך הביצוע באישור המפקח.

הקבלן ירשום בצורה שוטפת יומיומית את תוצאות הבדיקות שנעשו ובמקרים של אי התאמה למפרט יסביר  את התיקון שנעשה.

הקבלן רשאי להציע החלפת תרחיף הבנטונייט בתמיסה פולימרית, לאחר שהציג מראש, לפני תחילת העבודה, על עבודות דומות שנעשו והסתיימו בהצלחה.   

הקבלן ישמור על סביבה נקיה.

הבנטונייט היוצא ב 2-3 מ' האחרונים, בזמן היציקה לא יוכנס לניקוי ושימוש חוזר ויסולק מהאתר.

23.04  הבטון 
הבטון יהיה מסוג ב-40 דרגת חשיפה 9 עם תכולת צמנט של לפחות 400  ק"ג/מ"ק בטון מוכן. כדי לשפר את אטימות קיר הדיפון יש להוסיף לתערובת הבטון מוסף "פנטרון" במשקל של 1% ממשקל הצמנט.

מנת המים תהיה 0.6 וגודל אגרגט מכסימלי יהיה 20 מ"מ.

כדי לאפשר יציקה דרך צינור טרמי יש להבטיח לבטון שקיעת קונוס של "8 וכן עבידות גבוה (יש להוסיף לבטון ערבים כגון כולאי אויר ומעכבים לפי הצורך.

תכנון התערובת יעשה ע"י מעבדה מוסמכת ותוגש למהנדס לאישור.

יציקת האלמנט תעשה דרך צינור טרמי אשר יורד לתחתית הקידוח קוטר הצינור 25-30 ס"מ.

לפני היציקה יש להכניס לצינור הטרמי פתיתי קלקר או פקק ורמיקולית, כדי למנוע נפילה חופשית של הבטון וזיהומו ע"י צמיסת הבנטונייט.

עם הרמת הצינור הטרמי 20-30 ס"מ תתחיל היציקה, הצינור לא יורם עד אשר הבטון התרומם באלמנט לפחות 6.0 מ'.

עם התקדמות היציקה יוצא הצינור הטרמי בהדרגה אולם קצהו התחתון ימצא בכל עת לפחות 4.0 מ' בתוך הבטון, הגובה יימדד בצורה שוטפת בעזרת משקולת מתאימה ותיבדק ההתאמה בין כמות הבטון שהוכנסה לנפח התאורטי של האלמנט, יתכן שנפח הבטון יהיה גדול ב- 20% מהנפח התאורטי.

היציקה תמשך באופן רצוף, קצב היציקה יהיה לפחות 30 מ"ק/שעה, עד אשר יצא מהאלמנט בטון נקי לחלוטין, עודפי התמיסה המעורבים בבטון יש לסלק מהאתר באופן שוטף.

את צינורות הקצה יוציא הקבלן בזמן ובצורה שיתאימו לו על מנת שלא יגרם נזק לאלמנט היצוק, לא יגרום לזיהום הבטון ע"י עפר ולא יגרמו מפולות עפר.  

במידה ובראש האלמנט לא יהיה בטון נקי, יש לסתת אותו ולהשלים ביציקת בטון. 

מגרעות הדרושות בקירות למטרות קונסטרוקטיביות או אחרות יוכנו ויקשרו היטב לכלוב הזיון לפני הורדתו, הסטייה המותרת מהמקום המתוכנן תהיה +/- 30 מ"מ.

23.05  פלדת הזיון
1.
 מוטות הזיון יהיו רשתות פלדה מרותכות או מוטות פלדה מצולעת רתיכה  מסוג W  500 כמצוין בתוכניות. הפלדה תתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא  כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט.
2.    המרחק המינימלי בין מוטות הזיון יהיה 15 ס"מ.

3.    על הקבלן לחזק את כלוב הזיון על מנת למנוע התכופפותו בעת הרמתו והכנסתו לתוך החפירה, במידת הצורך יש לחבר לכלוב חישוקים מרותכים או חיזוקים נוספים  בהתאם לדרישת המהנדס או המפקח.

4      כיסוי הזיון ע"י בטון יהיה לפחות 7.5 ס"מ אשר יובטח ע"י גלגלי פלסטיק המורכבים על החישוקים או אמצעים אחרים אשר יאושרו ע"י המפקח.

5.     כלוב הזיון יתלה צנטרית בתוך החפירה וקצהו יהיה לפחות  20 ס"מ מעל תחתית החפירה.

6.     הכנסת כלוב הזיון תעשה בעזרת מנוף מבלי לפגוע בדפנות החפירה לצורך כך יש להשתמש בצינורות מנחים (.(SPACERS
        במערכת זיון כבדה רצוי להשתמש ב- 2 מנופים, האחד להרמת הזיון והשני להכוונתו לתוך החפירה.

7.      את כלוב הזיון יש לקשור לקירות המובילים כדי למנוע את התרוממותו בזמן היציקה. 

8.
המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור ובדיקה לצורך התחשבנות. על הקבלן לקחה בחשבון כי המזמין/המתכנן לא יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו.

9.
במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה המצוינים בתוכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין.
לא ייעשו חיבורים באמצעות ריתוכים אלא על-פי ובאישור המתכנן. על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ-12 מ' ועליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי לא תשולם תוספת מיוחדת על כך. במידה ולא ניתן יהיה להשיג ברזל זיון באורך המפורט לעיל, יאושר השימוש בחיבורי מוטות הפלדה על ידי מחברים קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו מראש על ידי המהנדס.

חיבורים אלו יבוצעו על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד.

10.
לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר.
23.06  רישום ודיווח, פיקוח ובקרה

באחריות הקבלן ועל חשבונו לבצע בקרת איכות ופיקוח על ביצוע קירות הסלארי, הקבלן ימנה צוות בדיקה ופיקוח עד גמר ביצוע הקירות הנ"ל.

             מלבד הנתונים שעל הקבלן לספק למפקח כאמור בסעיפים השונים שבמפרט המיוחד, עליו לבצע רישום ודיווח שוטף כנדרש להלן:

· מספר האלמנט ומיקומו, עליו להגיש תכנית עם כל האלמנטים ממוספרים.

· עובי האלמנט ורוחבו.

· רום פני הקרקע ורום הקיר המנחה.
· עומק הקידוח/חפירה.
· מפלס תחתית החפירה לפני התחלת היציקה.
· אורך ורוחב כלוב הזיון.
· כמות הבטון שנוצקה באלמנט יחסית לנפח התאורטי.
· תוצאות בדיקות הבנטונייט לפני הכנסתו לקידוח/חפירה ובזמן ביצוע הקידוח/חפירה.
· תוצאות בדיקת הבנטונייט לפני היציקה.
· רום פני הבטון באלמנט היצוק.
· רום האלמנט הנדרש בתוכניות.
· זמן התחלת החפירה וסיומה.
· זמן התחלת היציקה באלמנט וסיומה.
· הערות, שינויים, הוראות מיוחד שקיבל.
את כל הרישומים יש להחזיק באתר באופן שוטף בצורת טבלאות ולהגישם בצורה מסודרת, בשני עותקים, תוך 24 שעות מגמר ביצוע האלמנט, אישור המפקח על אחד העותקים ישמש כמסמך להתחשבנות.
חילוקי דעות ביחס לפרטי הביצוע ירשמו על אותם טפסים או בדפים נוספים ויובאו לדיון בפני המהנדס המתכנן.

בקרת טיב האלמנט תעשה ע"י בדיקה אולטרא-סונית, לצורך כך יכניס הקבלן צינורות בקרה לתוך כלוב הזיו.

כל קירות הסלארי ייבדקו בבדיקה אולטרא-סונית, או לפי דרישת המפקח או יועץ הביסוס.

תוצאות הבדיקות האולטרא-סוניות  ימסרו למפקח וליועץ הביסוס תוך 24 שעות מגמר הבדיקות של כל אלמנט.   

23.07  מפרט לביצוע בדיקות אולטרא-סוניות

1. צינורות הבדיקה יהיו צינורות פלדה חדשים וישרים, קוטר פנימי לא פחות מ-55 מ"מ עובי דופן 2 מ"מ לפחות.

הצינורות יהיו לאורך כלוב הזיון וקשורים אליו, החיבורים יהיו מרותכים ואטומים ושני קצוות הצינור יאטמו ע"י ריתוך דסקיות מתכת או ע"י הברגה, יש להקפיד שחומר הריתוך לא יכנס לצינור והוא יהיה נקי מכל לכלוך או פסולת, הצינורות יהיו שלמים וישרים לכל אורכם.

בכל אלמנט יש להתקין 2-3 זוגות צינורות (לפי גודל האלמנט), המרחק בין הצינורות יהיה 1.0 מ' ובין זוג צינורות  לא יעלה על 2.0 מ'.

2. לפני תחילת הבדיקה יבטיח הקבלן שקיימת גישה נאותה לאלמנט הנבדק, יחתוך/יפתח את ראשי הצינורות, יבדוק אם הם נקיים לכל אורכם וימלא אותם במים נקיים עד גמר ביצוע הבדיקות.

3. הבדיקה תבוצע ע"י גוף מנוסה בסוג זה של עבודות המצויד בכל הדרוש לביצוע הבדיקות ואשר יאושר ע"י המפקח.

4. הבדיקה תבוצע ע"י הורדת משדר של פולסים אלקטרוניים בצינור אחד ובשני מקלט.
המשדר והמקלט יהיו מחוברים למחשב המתווה את זמן ההגעה כפונקציה של העומק, אם זמן ההגעה של הפולסים למקלט הוא בקרוב קבוע, אזי בתחום שבין הצינורות הבטון הנו אחיד והאלמנט תקין, מאידך אם במפלס כל שהוא נמדד פיגור משמעותי בזמן ההגעה של הפולסים, פירוש הדבר שקיים פגם בבטון. במקרה כזה נתן להוריד את המשדר והמקלט למפלסים שונים וכך נתן לקבוע את מיקום הפגם ואת ממדיו.
לפי דרישת המהנדס יבצע הקבלן קידוח גלעין לכל גובה האלמנט, במקרה של מציאת פגם באלמנט הוא יוחלף או יטופל ע"י הזרקת דייס צמנט בהתאם להוראות יועץ הקרקע והמפקח כל זאת על חשבון הקבלן.

23.08  אופני מדידה ומחירים

   -  קירות דיפון ימדדו לפי נפחם ומחירם כולל גם הגשת תכנית עבודה, גודל וסוג האלמנטים, הכנסת כלובי הזיון,  כל הציוד וכח האדם הנדרש לביצוע מלא ומושלם.

   -    צינורות פלדה לבדיקה בשיטת אולטרסונית יימדדו לפי אורכם במ"א כשהם מורכבים במקומם.

 -      בדיקה סונית ואולטרסונית כלולים במחירי הבטונים השונים ולא יימדדו בנפרד לרבות הכנה וסיתות ראש קיר לפי הצורך.

 -      מוטות וכלובי הזיון של אלמנטי הסלארי יימדדו לפי משקלם התאורטי לפי מידות כמפורט בתכניות, חפיפה שאינה מפורטת בתכניות לא תימדד.  

תאריך ___________________ חתימה וחותמת הקבלן_____________________________
פרק 26 – עוגנים

פרק זה מהווה השלמה לפרק 26 במפרט הבינמשרדי – הספר הכחול.

1. מפרט לביצוע עוגנים (זמניים + קבועים)
1.1. כללי
1.1.1. מסמך זה מהווה מפרט מיוחד וכתב כמויות לצרכי תכנון וביצוע של מערכת עיגון קבועה. בהמשך ובכפיפות למסמך זה יש לעיין בדרישות המופיעות בפרק 26 – מפרט כללי לעוגני קרקע (הוצאה לאור  - משרד הביטחון) ובתקן הבריטי – 1989: Ground anchorages – BS 8081

1.1.2. קדיחה והתקנת העוגנים תעשה ע"י בעלי מקצוע מנוסים, ובשיטות ואמצעים מתאימים לדרישות המפרט להלן.
1.1.3. על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים בתקנות כדי שסביבת העבודה תהיה בטוחה ונקיה ממפגעים. תכנית הבטיחות של הקבלן תוצג לפיקוח.
1.1.4. כל העבודה תבוצע בפיקוח צמוד. בהעדר פיקוח בשטח לא תבוצע כל עבודה.
1.1.5. על הקבלן להגיש לאישור הפיקוח פרוט מלא של החומרים, האביזרים והאמצעים שבהם הוא מציע להשתמש בביצוע עוגני הקרקע, וזאת בצירוף מסמכים מתאימים המעידים על טיב החומרים ותכונותיהם.
1.1.6. הפיקוח יהיה הפוסק הבלעדי בנושא טיב העוגן והתאמתו לדרישות המפרט ופסיקתו אינה ניתנת לערעור. כל התיקונים, התוספות וכו' הנדרשים ע"י הפיקוח להתאמת העוגן לדרישות המפרט, לא יהוו עילה לתביעה כל שהיא מצד הקבלן.
1.1.7. תנאי הכרחי לאישור עוגן הוא קבלת עומס התכנון הנדרש. בנוסף על העוגן לענות לכל דרישות התכניות והמפרט.
1.1.8. מודגש בזאת כי הדרישות במפרט להלן הינן דרישות מינימום והקבלן רשאי להציע עוגן במפרט שונה ובלבד שנתוניו לא יפחתו מדרישות מפרט זה.
1.1.9. מערכת עיגון זמנית תקיים את ייעודה המלא המתוכנן (קיים) לתקופת תכנון של שלוש שנים לפחות.
1.2. תיאור העבודה
1.2.1. העבודה כוללת ביצוע עוגני דריכה זמניים וקבועים הקדוחים בסלע.
1.2.2. מיקום וסימון מדויק של העוגנים יקבע באתר ע"י הפיקוח ע"פ התכניות.
1.3. תיאור העוגן
1.3.1. עומס שרות בעוגן
1.3.1.1. עומסי השרות בעוגנים יהיו כמפורט בתוכניות, עד 50 טון.
1.3.1.2. מקדם הביטחון הדרוש לדריכה ולמאפייני חוזק הזיון הדרוך לא יפחת מ – 1.75 ביחס לעומס השרות. שטח חתך הפלדה בעוגן יבטיח שבעת דריכת הניסיון העומס בפלדה לא יעלה על 70% מהחוזק הגבולי של פלדת העוגן.
1.3.2. גיאומטריה
1.3.2.1. העוגן יקדח בזווית אנכית.
1.3.2.2. המרחק בין אזורי העיגון בקרקע של שני עוגנים סמוכים לפי התוכנית והמפקח בשטח.
1.3.2.3. סטיית ציר העוגן המבוצע לא תעלה על 3 מעלות + מהציר המתוכנן.
1.3.2.4. סטיית מוטות הזיון או הכבלים מציר קורת העוגנים לא תעלה על ˚ 2.5 במקרה של עוגן ממוט פלדה ו – ˚ 5.0 במקרה של עוגן כבלים.
1.3.2.5. אורך התפיסה של עוגן לא יפחת מ – 70 מ'.
1.3.2.6. מדידת אורך העוגן תעשה מפני הרצפה התחתונה.
1.3.2.7. קוטר הקידוח לעוגנים יהיה "6 לפחות.
1.3.3. סוג עוגן
1.3.3.1. הקבלן רשאי להציע עוגן ממוט פלדה בודד או עוגן כבלים ובתנאי שכמות הזיון בחתך העוגן לא תעלה על 20% משטח חתך הדייס.
1.3.3.2. מוטות עיגון יהיו מוטות דריכה מתוצרת DYWIDAG או שווה ערך בקוטרים 32 מ"מ ו – 36 מ"מ, בעלי תבריג גס המעורגל עליהם לכל אורכם ובעלי חוזק אופייני של 85/105/ק"ג/ממ"ר למוט בקוטר 32 מ"מ ו – 110/125/ק"ג/ממ"ר למוט בקוטר 36 מ"מ. חיבור קטעי מוטות ליצירת אורך העיגון הדרוש ייעשה ע"י מופות המותאמות לעומסים הנדרשים, כך שחוזקם לא יפחת מחוזק הקריעה של המוטות. הפלדה בעוגנים תענה לדרישות ת"י 3/466.
1.3.3.3. כבלי עיגון יהיו בקוטר "0.5 או "0.6, יחידה אורכית אחת ללא חיבורים. כח העבודה לכבל בודד לא יפחת מהדרישות בתקן הבריטי 1989 – 8081 BS. כמו כן תיבדק התאמת התכונות לדרישות בסעיף 13023 של המפרט בכללי.
1.3.3.4. העוגנים יופרדו ממגע עם הקדח ע"י שומרי מרחק (Spacer) המבטיחים שמירה על מרכזיות העוגן בתוך הקדח וכיסוי מלא של הדייס בין הכבלים עצמם ובינם לדופן הקידוח. המרווח בין כבלים סמוכים לא יפחת מ – 5 מ"מ.
1.3.3.5. הקבלן ימציא תעודות מקוריות של יצרן מוטות או כבלי הפלדה המפרטות את התכונות ההנדסיות.
1.3.4. הגנה מפני קורוזיה
1.3.4.1. שיטת ההגנה מפני קורוזיה תוצע ע"י הקבלן ותאושר ע"י המהנדס. ההגנה תבטיח בקטע הריתום לקרקע כיסוי מלא של מוט או כבלי הפלדה ע"י הדייס הצמנט.
1.3.4.2. בעוגן קבוע נדרשת הגנה פיסית כפולה לאורך כל חלקי העוגן. ראש העוגן יצופה בכיסוי המבטיח הגנה מלאה מפני קורוזיה. הכיסוי יבוצע רק לאחר השלמת כל בדיקות העומס בעודן וקבלת אישור לתקינותו המלאה.
1.3.4.3. שיטת ההגנה המוצעת תענה לדרישות התקן הבריטי 1989 – 8081 BS.
1.3.5. שיטת קדיחה
1.3.5.1. על הקבלן להציע שיטת קדיחה שתבטיח יציבות הקדח ותמנע היווצרות מפולות בזמן הקדיחה. שיטת הקדיחה תהיה באחריותו המלאה של הקבלן.
1.3.5.2. הקבלן יביא בחשבון שעשויה להידרש קדיחה תוך שימוש בצינורות מגן או ספירלה חלולה וכל ציוד אחר.
1.3.5.3. שיטת הקדיחה המוצעת ע"י הקבלן תובא לאישור הפיקוח.
1.3.5.4. באם שיטת הקדיחה תגרום נזקים יהיה הפיקוח רשאי להפסיק את הקדיחה, להורות על שינויים ואף לדרוש להחליפה.
1.3.5.5. במקרה של מפולת או חלל בתוך הקדח תידרש שסתימתו באמצעות דייס וקדיחתו מחדש.
1.3.5.6. הקידוח יבוצע בין מוטות הזיון של הקירות הצומחים מהרצפה.
1.3.5.7. קדיחת העוגן ויציקתו תעשה באותו יום.
1.3.5.8. על הקבלן לוודא העדר תשתיות בתחום הסלע המיועד לקדיחה ועיגון.
1.3.5.9. על הקבלן לקבל אישור המהנדס לשיטת הקדיחה המוצעת. בכל מקרה האחריות לשיטת הקדיחה ולנזקים העלולים להיגרם מוטלת על הקבלן.
1.3.5.10. לא יינתן תשלום נפרד עבור שלבי קדיחה, או קידוחים חוזרים הנדרשים לצורך קבלת קדח נקי להכנסת העוגן.
1.3.6. תערובת הדייס והזרקתה
1.3.6.1. תכונות הדייסה צמנטי יענו לכל הדרישות בסעיף 13.04 במפרט הכללי. הדייס לא יכיל חומרים העלולים לגרום לקורוזיה בפלדה. תכולת הסולפטים לא תעלה על 4% ותכולת הכלורידים לא תעלה על 0.1%. חוזק הלחיצה החד-צירי לאחר 28 יום לא יפחת מ – 30 מגפ"ס.
1.3.6.2. על הקבלן לאשר התאמת התערובת לדרישות המפרט עפ"י בדיקות מעבדה מוסמכת מאושרת ע"י המהנדס. עלות הבדיקות תהה על הקבלן.
1.3.6.3. במידת הצורך ובאישור מראש של הפיקוח יותר שימוש בחומר מאיץ התקשות בתנאי שנוסה מראש ונבדק ע"י מעבדה מאושרת.
1.3.7. שיטת הזרקה
1.3.7.1. הזרקת העוגן תעשה בשני שלבים לפחות באופן שיבטיח ניקוז מלא של כיסי אוויר, חדירת הדייס לסדקים ומילוי כל המרווח שבין הקדח לכבלים ללא השארת חללים באזור העיגון.
1.3.7.2. לחץ הזרקה לא יפחת מ – 10 אטמוספירות.
1.3.7.3. יציקת הדייס תופסק במרחק 1.5 מ' לפחות  מציר הרצפה כדי למנוע קשר בין הדייס לרצפה.
1.3.7.4. יש להביא בחשבון שבמקרה של חללים תידרש כמות דייס העולה על הכמות התיאורטית המחושבת. תוספת תשלום תשולם רק עבור הכמות העודפת מעל 3 פעמים הכמות התיאורטית לעוגן.
1.3.7.5. הדריכה הראשונה תבוצע 10 ימים לפחות לאחר השלמת ההזרקה ולאחר שחוזק הדייס הגיע ל 22 מגפ"ס לפחות.
1.3.8. דריכה ובקרת עוגנים
1.3.8.1. בדיקת העוגנים תחל 10 ימים לפחות לאחר השלמת ההזרקה ולאחר שחוזק הדייס הגיע ל – 22 מגפ"ס לפחות.
1.3.8.2. לפני ביצוע הדריכה יגיש הקבלן לאישור המהנדס את תכנית מערכת הדריכה ומהלכה, לפני תחילת הדריכה יעביר הקבלן למהנדס עקומת כיול המגבה ההידראולי שעוני הלחץ שיבוצעו במעבדה מאושרת. במהלך הדריכה ימדדו פרמטרים כדון: כוח, התארכות העוגן וכו'.
1.3.8.3. עוגני ניסוי – שלושה עוגנים או 10% מהעוגנים (לפי הגדול מבין השניים) ישמשו כעוגני ניסוי וידרכו וישוחררו בשלושה מחזורי דריכה בשלבים כמפורט בסעיף ט'6 בתוספת דרגת דריכה עד לעומס של:
1.3.8.3.1. עוגנים זמניים – 150% מעומס השרות
1.3.8.3.2. עוגנים קבועים – 200% מעומס השירות
1.3.8.4. יש להקפיד שכמות הזיון בחתך עוגני הניסוי תהיה מספיקה כך שעומס הדריכה בניסוי לא יעלה על 70% מהחוזק הגבולי של פלדת נעוגן כדי למנוע נזק לפלדה (ראה דם סעיף ד'3 לעיל).
1.3.8.5. כל יתר העוגנים ידרכו וישוחררו בשלושה מחזורי דריכה ע"פ השלבים כמפורט בסעיף ט'6 להלן עד לעומס של:
1.3.8.5.1. עוגנים זמניים – 125% מעומס השרות
1.3.8.5.2. עוגנים קבועים – 150% מעומס השירות
1.3.8.5.3. לאחר השלמת הבקרה, ישוחרר העוגן ויידרך שוב בשלב אחד עד ל 110% מעומס השרות המתוכנן ויעלה ב 100%
1.3.8.5.4. שלבי הדריכה – הדריכה תבוצע לפי השלבים בטבלה להלן. מחזור הדריכה הראשון יערך בשלבים, תוך הקפדה על רישום בכוח והתזוזה בסוף כל שלב וללא המתנה בין שלב לשלב. הדריכה במחזור השני והשלישי תעשה תוך המצנה בהתאם לפרק הזמן הנדרש בטבלה. עבור עומס הבדיקה המקסימלי של כל עוגן יש לערוך רישום עומס ותזוזה בתחילת ובסוף זמן ההמתנה (15 דק').
	שלבי דריכה

	עוגן זמני
	
	עוגן קבוע

	מחזור דריכה ראשון

(% מעומס השרות)
	מחזור דריכה שני ושלישי
	
	מחזור דריכה ראשון

(% מעומס השרות)
	מחזור דריכה שני ושלישי

	
	% מעומס השרות
	זמן המתנה (דק')
	
	
	% מעומס השרות
	זמן המתנה (דק')

	10
	10
	1
	
	10
	10
	1

	50
	50
	1
	
	50
	50
	1

	11
	100
	1
	
	100
	100
	1

	125
	125
	15
	
	125
	125
	1

	100
	100
	1
	
	150
	150
	15

	50
	50
	1
	
	125
	125
	1

	10
	10
	1
	
	100
	100
	1

	
	
	
	
	50
	50
	1

	
	
	
	
	10
	10
	1


1.3.8.6 ירידת העומס המותרת במהלך מחזורי הדריכה לא תעלה על 3% (עבור העומס 
המקסימלי).
1.3.8.7 האורך החופשי של העוגן יחושב כפונקציה של הדפורמציה האלסטית המדודה לפי הנוסחה הבאה:
[image: image1.png]L ArErAC
- AT




כאשר:

L – אורך חופשי מחושב

A – חתך הזיון בעוגן

E – מודול אלסטיות של הפלדה (ע"פ תעודת היצרן)

C∆ - הפרש דפורמציה מדודה בראש העוגן (התחלתית לעומת מקסימלית)

T∆ - הפרש עומס (מקסימלי פחות עומס התחלתי)

הארוך החופשי המחושב בכל עוגן לא יפחת מ – 90% האורך החופשי המתוכנן ולא יעלה על 110% מהאורך החופשי המתוכנן + 50% מהאורך הרתום.

אי התאמה בין ההתארכות האלסטית המחושבת להתארכות המדודה תחשב כחוסר התאמה של העוגן לדרישות התכנון והעוגן יפסל. במקרה כזה תידרש הזרקה חוזרת או ביצוע עוגן נוסף ע"פ שיקול דעתו של המהנדס.

1.3.8.8 ציוד הדריכה – הדריכה תבוצע באמצעות ציוד המאפשר דריכת בשלבים של כל הכבלים בו זמנית בצורה אחידה. ציוד הבקרה של הקבלן יאפשר מדיה ברמת הדיוק הנדרשת.
1.3.8.9 ציוד המדיה כולל השעונים ומדי הלחץ יהיו מכוילים במעבדה מוסמכת, מלווה בתיעוד מתאים שיאושר ע"י המפקח. הדריכה לא תערך מאוחר מחודשיים ממועד הכיול.
1.3.8.10 לאחר השלמת הבדיקות הנ"ל ובאישור הפיקוח ינעל כל עוגן בעומס השרות המתוכנן. נעלית העוגן תבוצע באמצעים המאפשרים בקרה של העוגן לאורך הזמן ובמידת הצורך שחרור ודריכה חוזרת.
1.3.8.11 מהלך הדריכה כמפורט בסעיפים לעיל ירשם בטופס מתאים המתאר את כל שלבי העמיסה, זמנים, תזוזות, וכיו"ב. כמו כן תוצג הדריכה באופן גרפי. על הקבלן לקבל אישור המהנדס לשיטת הרישום המוצעת על ידו.
1.3.8.12 בנוסף, כל העוגנים יבדקו ליציבות עומס השרות (100%) אחרי 15 דק', ולאחר 7 ימים. אחוז ירידת העומס המותרת לא יעלה על 2%, ו – 5% בהתאמה. בתום כל בדיקה ינעלו העוגנים חזרה לעומס השרות המתוכנן. במקרה ויתברר כי אחוז הירידה גדול יותר יהיה צורך בהוספת עוגנים לפי הנחיות הפיקוח והמתכנן.
1.3.9 הכנת תכנית פרטי עבודה ואחריות הקבלן
1. כל הדרישות במפרט לעיל הינן דרישות מינימום והקבלן רשאי להחמיר מהן.
2. על הקבלן להציע פרט עוגן המתאים לקבלת עומס השרות הדרוש. הפרטים המוצעים ע"י הקבלן ושיטת הקדיחה והדריכה תוצג למהנדס 14 יום לפחות לפני הזמנת החומרים כדי לאפשר בדיקה ואישור המהנדס לפרטים.
3. האחריות להתאמת העוגן המוצע לדרישות עומס השרות המתוכנן מוטלת על הקבלן.
4. הקבלן יבצע את כל עבודות העיגון השונות באתר בנוכחות מלאה של הפיקוח באתר. כמו כן יאפשר הקבלן ביצוע פקוח על מרכיבי העיגון המיוצרים בבית המלאכה, הכול מתוך התראה מראש לפיקוח על העבודות המתוכננות.
5. אי עמידה באחד או יותר, מדרישות מפרט זה תהווה סיבה לפסילה או תיקון העוגן הכול ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של הפיקוח.
6. הקבלן אחראי לעבודה תוך שמירה על כללי הבטיחות באתר בהתאם לדרישות משרד העבודה והחוק. במידת הצורך ינקטו אמצעי הדנה שיבטיחו את בטיחות הפועלים וכל אדם שימצא באתר ובסמוך אליו.
ii. מדידה ותשלום לעוגנים
1. התשלום יאושר רק לאחר קבלת הכוח הדרוש בעוגן ובתנאי שהקבלן עמד בכל דרישות הדריכה והוכיח התאמת העוגן למפרט.
2. התשלום ליחידת עוגן יהווה תמורה עבור כל החומרים והמלאכות הנדרשים בעוגני, את הפעלתו של הציוד הנדרש לקדוח, דריכה, הזרקה וכל העבודות האחרות הנדרשות עד לקבלת עוגן שלם מעוגן בכוח הדריכה כנדרש.
3. התשלום עבור עוגן הניסיון יהיה במחיר יחידה של עוגן רגיל.
4. לא יינתן כל תשלום נוסף עבור עבודות הכנה, קידוחים חוזרים, יציקות ביניים, שינויים והגדלות במפרט הטכני של העוגן לדוגמה הגדלת אורך וכיו"ב הנדרשים לצורך קבלת עוגן תקין.
5. לא תשולם כל תוספת בגין ביצוע עוגני ניסוי ו/או עוגנים שנכשלו לפי המתואר לעיל.

404.2.4

אופני מדידה ותשלום

א.
אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר למבנה ופיתוח שטח


עבודות העפר למכון השאיבה ימדדו בנפרד וימדדו תאורטית לפי מידות 
 

המבנה, הכוללות מרווחי עבודה הנמדדים מפני הקיר החיצוני במרחק של 
 

עד  0.60 מ' בתחתית המבנה ועד  2.00 מ' בראש המבנה.



יודגש כי עבור חפירה נוספת נובעת מצרכי ביצוע או שיפועי חפירה 

נדרשים, לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול בכמות החפירה התאורטית 

הנ"ל.


ב.
הרחקת מי תהום


עבור הרחקת "מי תהום" למבנה התת קרקעי לא ישולם בנפרד.


ג.
מילוי חוזר והחלפת קרקע


התשלום עבור המילוי החוזר במצע מהודק והחלפת קרקע בתחתית 

המבנה בחומר מצע ימדד לצורך תשלום באופן תאורטי בדומה לחישוב 

נפח החפירה כמפורט בסעיף א' לעיל.



התשלום כולל: אספקה, הובלה, פיזור, הרטבה והידוק החומר כנדרש 
 

ובדיקת הקרקע.



לפיכך, עבור חומר מצע שאינו כלול בנפח התאורטי, לא ישולם בנפרד 
 

ומחירו יהיה כלול במחירי היחידה.


ד.
חישוף והכנת שטח


עבור עבודות החישוף והכנת השטח ישולם בנפרד אשר ימדדו לצורך 

תשלום לפי מ"ר. התשלום כולל את כל כריתת העצים ועקירת שורשיהם, 

ניקוי וחישוף צמחיה וסילוק כל הפסולת מחוץ לאתר למקום שיורה 

המפקח.
ה.
מצעים תשתית ואספלט


מצעים ימדדו במ"ר מסווג לפי עובי השכבה ומחירם יכלול אספקה הובלה 
 

פיזור והרטבה והידוק בבקרה מלאה וכן את בדיקת הקרקע.


ו.
עבודות בטון יצוק באתר


יחידת המידה לתשלום יהיה במ"ק הכוללת את כל העבודות ואספקת 
 

החומרים הדרושים, כולל בדיקות הבטון. המוספים, התבניות לבטון חלק. 
 

מסווג לפי סווג הבטון ומקום יציקתו. עבור ברזל הזיון ישולם בנפרד לפי 
 

ק"ג. עבור בטון רזה ישולם בנפרד לפי מ"ר.


ז.
ציפוי קירות, איטום, טיח


עבור ציפוי קירות ישולם בנפרד לפי מ"ר מסווג לפי סוג הציפוי פנימי 

חיצוני אפוקסי או טיח צמנט כמפורט ברשימת הכמויות.

 
ח.
עבודות בניה מבלוקים
 

עבדות בניה מבלוקים ימדדו לפי מ"ר מסווג לפי עובי הבלוק.
 
ט.
עבודות צביעה
 

עבור עבודות צביעה ישולם במ"ר מסווג לפי סוג הצבע. 
 

המחיר יכלול את אספקת הצבע והצביעה במספר השכבות הנדרש.
 
י.
עבודות ריצוף וחיפוי
 

עבודות ריצוף, לרבות טרצו יצוק באתר, תימדדנה לתשלום במ"ר כולל 
 

מילוי חול, הרטבתו והידוקו לצפיפות הדרושה.
 
יא.
עבודות איטום
 

כל עבודות איטום הגג ימדדו לתשלום במ"ר התשלום עבור עבודות 
 

האיטום יכללו את כל האמור בסעיף 404.2.4 סעיף קטן ד' לעיל.
 
יב.
דלתות וחלונות
 

דלתות וחלונות תימדדנה לתשלום לפי יחידות מסווג לפי סוג החלון ו/או 
 

הדלת.
 
יג.
כיור רחצה
 

הכיור ימדד לתשלום כיחידה אחת מושלמת (קומפלט).
 

המחיר כולל אספקה והתקנה של הכיור, הצינורות, הברזים, צנרת 
 

הדלוחים, קופסת ההסתעפות, מחסום רצפה, אספקה והתקנה של צינור 
 

בקוטר 110 מ"מ עד לשוחת הביוב בסמוך למבנה הספקה והתקנה של 
 

צנרת מים בקוטר "½ בתוך המבנה ומחוץ למבנה.


404.3 

ציוד אלקטרו-מכני

404.3.1

כללי


א.
נספחים



עם הצעתו יגיש הקבלן תיאור המשאבות שהוא מציע, כמפורט ברשימת 

ציוד מוצע להלן.


ב.
בירורים והבהרות


לפני הגשת ההצעה רשאי הקבלן לבקש מאת המהנדס הבהרות והסברים 
 

נוספים בקשר לציוד הנדרש כמפורט להלן. לאחר מסירת העבודה לקבלן 
 

תכריע בכל מקרה דעתו של המהנדס בדבר התאמת הציוד המוצע 

למפרטים, לרשימת הכמויות ותוכניות והוא יהיה רשאי לדרוש שינוי או 

החלפת הציוד על ידי הקבלן ואשר לדעת המהנדס אינם מתאימים לנדרש 

ללא כל תשלום נוסף על מחירי ההצעה.


ג.
בדיקות, הרצה, מסירת המכון והפעלתו ואחריות הקבלן


לאחר גמר כל עבודות הבניה והרכבת הציוד, הצנרת ומערכת החשמל 

תערך הרצת תחנת השאיבה כדי לבדוק את המתקנים על חלקיהם, צורת 

ההרצה והבדיקות, סדרן והפיקוח עליהן יקבעו ע"י המהנדס. לאחר גמר 

ההרצה והבדיקות לשביעות רצונו של המהנדס ולאחר השלמת הצביעה 

והתיקונים אשר ידרשו, יימסר המתקן ע"י הקבלן למזמין.



לאחר המסירה, תופעל התחנה במשך יום אחד ע"י ובאחריות הקבלן. 
 

ההפעלה תעשה ע"י מכונאי מומחה ובקיא בציוד התחנה אשר ידריך בפרק 
 

זמן זה את בא כוח המזמין בהפעלת ובהחזקת התחנה על ציודה וכל 
 

אביזריה. כמו כן ימציא הקבלן למזמין הוראות הפעלה והחזקה של ציוד 
 

התחנה, בשלושה העתקים.



הקבלן יהיה אחראי לתקינות התחנה כולה (מבנה וציוד) במשך שנה אחת 
 

מיום מסירתה למזמין.



את הציוד המכני והחשמלי חייב הקבלן להזמין במועד המוקדם ביותר, 

כדי למנוע עיכובים עקב מועדי האספקה.

404.3.2

משאבות לשפכים
 
א. משאבות
 
בתחנת השאיבה תותקנה ארבע יחידות שאיבה. כדלקמן:

1. משאבות הביוב יהיו מטיפוס טבול משאבה ומנוע בהתקנה יבשה המהווים יחידה אטומה אחת.

נתוני המנוע יהיו כאלה שיוכלו להניע את המשאבה כנדרש בכל תנאי העבודה ולאורך כל עקומת המשאבה.

מבנה המנוע החשמלי והספקו צריך להיות מסוגל לעמוד ב – 14 התנעות בשעה במרווחי זמן קצובים ללא כל נזק ובאישור יצרן המשאבות.

כמו כן, המנוע החשמלי יתוכנת בהספק הגבוה ב – 10% מצריכת המשאבה בנקודת העבודה כדי שיוכל לעבוד עם משנה תדר ללא התחממות לאורך זמן.

ציר המשאבה יוצר מפלב"ם בעלת מידות לקורוזיה אטמוספרית ובה לא פחות מ – 18% כרום ו – 8% ניקל.
המשאבה תהיה לספיקה של 713 מק"ש ולעומד של 31 מ' 90kw, דוגמת משאבה תוצרת חב' פליגט שבדיה דגם NT-3315 MT – 631 , או גרונפוסט או שווה ערך ואיכות. 
2. רגל סניקה: על הקבלן להכין שבלונה למוטות עיגון מנירוסטה ופלטות לעיגון הרגל לריצפה לפני הרכבת המשאבה לפי הוראות יצרן.
3. הקבלן לא יתחיל בהרכבת הציוד לפני קבלת הנחיותיו מנציג יצרן המשאבות וכן תכנית כללית מאושרת וחתומה על ידו.


ב. משטר הפעלה ומפלסים

בתחנה יותקנו שתי יחידות שאיבה במקביל בכל בור.

בתחנה יותקנו שתי יחידות שאיבה בכל בור.

בשעת שיא תופעל יחידת שאיבה והיתר רזרביות.

בכל הפעלה, תתחלף המשאבה, כך, שכל אחת מארבעת המשאבות תפעל כמשאבה תורנית.

משטר ההפעלה של המשאבות יחולק ל-3 מפלסים כדלקמן:

כשהמים יעלו למפלס ההפעלה "I", תיכנס לפעולה המשאבה התורנית.
כשהמים יעלו למפלס "II", תיכנס לפעולה המשאבה הרזרבית, במידה ומשאבה התורנית לא נכנסה לפעולה.

כשהמים ירדו למפלס הנמוך, מפלס "0", תדומם המשאבה שתפעל, הן במצב אוטומטי והן במצב ידני.  
כשהמים יעלו למפלס "III", תידלק נורית אזהרה ויופעל פעמון האזעקה. 

מפסיק מחליף יאפשר את סדר קביעת הפעלת המשאבות, תורנית ורזרבית, או החלפה אוטומטית.  

מפסיק בורר ייקבע את משטר העבודה, יד-אפס-אוטומטי.  

סה"כ תפעלנה בו זמנית לא יותר ממשאבה אחת.



מפלסי הפעלה והדממה הצעה – 

                         (התאום הגבהים הסופי יבוצע בשטח באישור המפקח)


מפלס מס'
רום

פעולה


F

 0.25 +

הדממה



1H

 1.13 +

התנעה משאבה מס' 1

2H

 1.53 +

התנעה משאבה מס' 2
1F

 1.73 +

אזעקה



המשאבה התורנית תוחלף לסירוגין כך שבכל הפעלה תוחלף משאבה.






הגובה הסופי יתואם בשטח עם המזמין. 

404.3.4

מכלי אשפה

הקבלן יספק שני מכלי אשפה בנפח  1100 ליטר עם פתח עליון ובגובה כולל עד  
 
1.25 מ', עשויים מחומר פלסטי המתאימים להעמסה על רכב דחס מהסוג הנמצא 
 
בשימוש הרשות.

לפני הספקת המכלים יבדוק הקבלן עם מחלקת התברואה של המועצה ו/או 

משרד 

הבטחון  ויקבל את אישורם בכתב שהמכלים המוצעים מתאימים להעמסה על 

רכב שבשימוש המועצה.

המיכל יהיה פתוח בחלקו העליון עם גלגלים ויהיה עמיד בפני קורוזיה של שפכים. 
 
בתחתית המיכל יותקנו פתחי ניקוז.

404.3.5

סגר מכני
הקבלן יספק וירכיב סגרי קיר וסגרי תעלה להרכבה בתעלות הכניסה ובין הבורות הרטובים במידות לפי תכנית.
הסגר המכני שבתוכנית מתבסס על סגר דוגמת תוצרת "סיניאבר" או "ZET" או שווה ערך אשר על פיו תוכננו ההכנות הנדרשות לביצוע בעת הבניה.


במקרה ויבחר הקבלן להתקין, עפ"י אישור המהנדס סגר שווה ערך מתוצרת 

אחרת (לא יורשה ייצור עצמי) באחריותו לבדוק את ההכנות הדרושות לביצוע בעת 

הבניה ולקבל על כך את אישור המהנדס.


הסגר כולל: מסגרת יצקת עם תושבת ברונזה, מסלולים מברזל יציקה בתוכם נע 
 
הסגר, הסגר העשוי ברזל יציקה מחוזק בצלעות.


פתיחה וסגירת הסגר יעשו ע"י ציר בעל הברגה חיצונית עשוי מפלב"מ הנע בתוך 
 
הברגת ברונזה, ובולט מגלגל ההפעלה במצב פתיחה. לציר תסופקנה תמיכות 
 
במרחקים של לא יותר מ-  2.0 מ'. בחלקו העליון עובר הציר בתוך כן שגובהו  
 
90 ס"מ המקובע ברצפת משטח ההפעלה בעזרת ברגים.


בראש הכן קבוע גלגל הפעלה.


מידות הסגר יוגדרו ע"י:



D:
קוטר הצינור הנסגר.


H:
הפרש הגובה מתחתית  (IL) הצינור עד פני משטח ההפעלה עליו מותקן כן 
 

הסגר.


התשלום עבור הסגר יהיה בכתב הכמויות לפי יחידות מסווג לפי קוטר ויכלול את 
 
ההספקה ההובלה וההרכבה הכל כמתואר להלן.

404.3.6

אספקה והתקנת מגוב מכני :
הקבלן יספק וירכיב, בשוחת המגוב, מגוב מכני אנכי בניקוי אחורי ,כמפורט בתכנית, המגוב יהיה מתוצרת אל.די LD, "הובר" או MEVA ,או ,FSM, או  SAVI או שווה ערך מאושר.

המגוב יותקן בתעלה, שרוחבה 140 ס"מ.  עומק התעלה יהיה 1.60 מ'.  
גובה הזרימה, במעלה המגובה לא יעלה על מחצית גובה התעלה .
המגוב הינו מתקן הפרדת מוצקים אוטומטי לחלוטין , שכל חלקיו עשויים פלב"מ 316, למעט השרשרת וגלגלי ההנעה.
עומק פרופיל הטיפה הינו 60 מ"מ, מרווח הסינון יהיה 10-12 מ"מ.
חומר מבנה השרשרת יהיה מנירוסטה 316.
כוח הקריעה של השרשרת יהיה KN112 לפחות.
ארבעת גלגלי ההנעה וההובלה בקוטר מינימלי 350 מ"מ, עשויים מפלדה מוקשה עם ציפוי אלקטרוליטי של כרום.
המסבים התחתונים יהיו עם בית מסב מפלב"מ 316, ציר יציקת פלדה ותותב מ- SILICIUM Carbide לעמידות מירבית בשחיקה ולאורך חיים מקסימלי.
המסב התחתון קראמי ואינו דורש טיפול.
לא יתקבל מגוב ללא מסבים תחתונים.
משפך הגבבה יהיה סגור מארבעה צדדים.
פעולת המנוע גורמת לתנועה של שתי שרשראות אינסופיות שאליהן מחוברים ארבעה גורפים לפחות. המרחק בין שני גורפים לא יהיה קטן מ-3,200 מ"מ.
כל המנועים יהיו מנועי גיר מסוג TEFC , בידוד Class F , VAC 400, 50 Hz.
המנועים הם, בדרגת אטימות 65IP ומוגן פיצוץ EEx.
הממסרה עשויה יציקת פלדה והינה רב דרגתית מסוג Flat Gear או Bavel Gear.
מחזור הפעולה נקבע ע"י ממסרי הזמן, במשטר יום ובמשטר לילה.
מדידת הפרשי המפלס מתבצעת ע"י רגש מפלס שכולל מדחס זעיר ומפסק מפלס דיפרנציאלי.
הזרמת האויר הינה רציפה ומבטיחה שהרגש לא ייסתם.
על מנת להימנע מנזק לגורפים ולמבנה המתקן יש במגוב מנגנון אלקטרומכני דרוך קפיץ, המשמש כהגנת עומס יתר.
במצב של עומס יתר מנגנון העומס יתר שולח סיגנל לבקר שמבצע פרוצדורה אוטומטית לשחרור העומס.
במצב המתנה, המגרפות לא יהיו בתוך המים.
מערכת הפיקוד והבקרה, תסופק ותותקן, כחלק בלתי נפרד מהמגוב.
מערכת הפיקוד והבקרה תהיה מורכבת מלוח חשמל ומערכת מפסקי קירבה, המותקנים על המגוב המכני.  מפסקי הקירבה יהיו מטיפוס השראתי.  הבקרה תתבצע באופן אלקטרוני, ללא חלקים מכניים, העלולים להתבלות או להיתקע, עקב חלודה או לכלוך.  מפסקי הקירבה יהיו אטומים לחלוטין בפני כניסת מים וגזים.
תסופק מערכת מושלמת של פיקוד, חשמל ובקרה, כולל בקר מתוכנת עם ממשק בעברית וכל הדרוש להתקנה והפעלה של המתקן.
כמו כן, יהיו מהדקים, להתחברות להתראה חיצונית, ע"י מגעים יבשים, עבור :
1. "פיקוד מחובר".
2. "תקלה".
ומהדק נוסף, עבור הפעלת מחזור, מבחוץ, ע"י מגע יבש.
כל חלקי הפלדה, של המגוב, יעברו תהליך של עמידה לביוב :
1. ניקוי חול יסודי.
2. יסוד - איפוקסי.
3. עליון -  איפוקסי, בעובי של 300 מיקרון, לפחות.
     כל הברגים יהיו מגולוונים.
404.3.7

אספקה והתקנת דחסן אשפה :

הקבלן יספק וירכיב, דחסן אשפה.  הדחסן יהיה מתוצרת אל.די LD, "הובר" או MEVA או FSM או  SAVI או שווה ערך מאושר.
הדחסן יותקן מעל לתעלה, שרוחבה 60 ס"מ.  עומק התעלה הינו 0.5  מ'.  
גובה הזרימה, לא יעלה על מחצית גובה התעלה .
כל חלקי הדחסן יהיו עשויים מפלב"מ 316.
קוטר חילזון הדחסן יהיה 200 מ"מ לפחות. (לא יתקבל חילזון עם קוטר קטן מ-200 מ"מ).
כנפי החילזון יהיו עם הקשיה בחזית.
בקצוות כנפי החילזון יהיה עם פס שחיקה שניתן לפרק והחליף. לא יתקבל דחסן ללא פס שחיקה כאמור.
לדחסן ציר פלב"מ עם כנפיים מלאות.
לא יתקבל דחסן עם חלזון ללא ציר ולא יתקבל דחסן עם חילזון שאינו מפלב"מ עם פסי שחיקה כנדרש.
לדחסן שוקת תחתונה מחוררת עם חיבור מהיר. 
לדחסן יהיה משפך יציאה קוני עד לגובה השפיכה הנדרש.
מערכת הפיקוד והבקרה, תהיה משותפת למגוב ולדחסן.
המערכת תסופק ותותקן, כחלק בלתי נפרד מהדחסן.
מערכת הפיקוד והבקרה תהיה מורכבת מלוח חשמל ומערכת מפסקי קירבה, המותקנים על דחסן האשפה.  מפסקי הקירבה יהיו מטיפוס השראתי.  הבקרה תתבצע באופן אלקטרוני, ללא חלקים מכניים, העלולים להתבלות או להיתקע, עקב חלודה או לכלוך.  מפסקי הקירבה יהיו אטומים לחלוטין בפני כניסת מים וגזים.
לוח החשמל יותקן בתוך ארון, עשוי פוליאסטר משוריין, אטום בדרגה 55IP, עמיד בפני קורוזיה, עמיד בפני השפעות מזג אוויר ומיועד להתקנה תחת כיפת השמים.  הפיקוד יהיה באמצעות בקר מתוכנת.  הלוח יכיל פ"ז ראשי, נתיכים אוטומטיים, נוריות התראה, שעון, לחלוקת היממה למשטר יום ומשטר לילה, 2 ממסרי זמן, לקביעת מרווחי זמן בין הפעולות, בורר יד אוטומטי, לחצנים להפעלה במצב יד, לחצן, להנעה מוקדמת, במצב אוטומט ומגענים לעליה וירידה.  לוח החשמל יהיה מושלם ויכלול את כל המפסקים, המבטיחים, המגענים, ממסרי הזמן, הלחצנים והנוריות הדרושים להפעלתו.
כמו כן, יהיו מהדקים, להתחברות להתראה חיצונית, ע"י מגעים יבשים, עבור :
א.
"פיקוד מחובר".
2. "תקלה".
ומהדק נוסף, עבור הפעלת מחזור, מבחוץ, ע"י מגע יבש.
כל חלקי הפלדה, של הדחסן, יעברו תהליך של עמידה לביוב :
1. ניקוי חול יסודי.
2. יסוד - איפוקסי.
3. עליון, איפוקסי, בעובי של 300 מיקרון, לפחות.
כל הברגים יהיו מגולוונים.
404.3.8
       מפעילים חשמליים
· כללי

המפעילים החשמליים יכילו את כל אופציות התפעול, הבקרה, ההגנה, אינדיקציות, הפיקוד מרחוק והתראות, אינדיקציה דיגיטלית עם צג נומרי ואלפא-נומרי, הכל במבנה אינטגרלי שלם. המפעיל יהיה ניתן לכיוון וכיול ע"י לחצנים חיצוניים ללא צורך בפתיחת המארז. 

המגופים או השערים יופעלו ע"י מפעילים חשמליים עם תמסורת וגלגל הפעלה ידני שיורכבו על המגוף ויסופקו כיחידת הגפה עם האחריות הכוללת של היצרן.

· מפעיל חשמלי 

מתח: 10% ± V400  תלת פאזי בתדירות של Hz 50.  

לסגר תעלה ההספק יתאים למהירות סיבוב מינימאלית של 24 סיבובים לדקה, מומנט של
180 ניוטון מטר, מנוע בהספק מינימלי של 0.3 קוו"ט.
למגוף סכין ו/או פרפר ההספק יתאים למהירות סיבוב מינימאלית של 24 סיבובים לדקה, מומנט של 360 ניוטון מטר, מנוע בהספק מינימלי של 0.53 קוו"ט.
· הגנה סביבתית 

המפעילים מתאימים להתקנה חיצונית: 

IP 68  (IEC 529 + CEI EN 60529 - 15 m dept / 90 hours). 

EEx-d llB T4 according to EN50014, EN50018 and EN50281-1-1 Class l, div 1. group C and D - Class ll , lll , div.1 groups E,F and G 

טרמינל החיבורים יהיה בעל מערכת אטימה כפולה, הפרדה ואטימה מלאה בין קופסת חיבורי המפעיל לבין המרכיבים הפנימיים (מנוע, כרטיסי בקרה וכו') של המפעיל .
· בקרת תפעול והגנות

· מערכת הבקרה האלקטרונית תבצע תיקון פאזות אוטומטי כדי לשמור על כיווני פתיחה וסגירה רצויים כך שהפקודה הניתנת בהפעלה מקומית או ממערכת הבקרה תבוצע תמיד נכון ע"י המפעיל.                                    

· הגנה כנגד עבודה במצב של חוסר פאזה למניעת חום יתר במנוע, המפעיל ימשיך בפעולתו עד לסיום מהלך פתיחה/סגירה וייתן התראה בהתאם.
· המפעיל יהיה מצויד במפסיקי מומנט ((TORQUE ובמפסקי גבול (LIMIT) ניתנים לכיוון.

· מערכת ההגנה תנתק את המנוע במקרה של תפיסת המגוף או עליית המומנט (TORQUE) לפני השלמת מהלך הסגירה/הפתיחה.

· המפעילים יהיו בעלי יכולת הפעלה מבוקרת באמצעות טיימר אינטגראלי למהלך שלם או חלקי של סגירה/פתיחה של המגוף.  

· השהיה בין מתן הוראה סגירה לבין מתן הוראת פתיחה והפוך, למניעת היווצרות זרם יתר העלולה לגרום לנזק במנוע. משך זמן ההשהיה 0.5 שניות עד 5 שניות, ניתן לשנות/לתכנת משך זמן רצוי.

· מתן הוראת אזהרה בתנאי עבודה הקרובים לתנאים קריטיים לפני הפעלת אזעקה. 
· הפעלה ידנית  

המפעיל יכלול גלגל אינטגראלי להפעלה ידנית של המגוף.

ידית בוררת מצבי עבודה - ידני/אוטומטי - ניתנת לנעילה. 

בברירת מצב ידני - סגירת המגוף - סיבוב גלגל ההפעלה עם כיוון השעון.

בברירת מצב אוטומטי - גלגל ההפעלה יהיה מנוטרל.

א.
תנאי עבודה 

המפעיל יהיה מתוכנן לעבודה רצופה במשך כל שעות היממה, בתנאים משתנים של פתיחה וסגירה, כולל עד 60 הפעלות בשעה, בכיווני פתיחה וסגירה.

ב. 
פיקוד    

מתח פיקוד DC V24.
המפעילים יכיילו כניסות להפעלה מרחוק ויציאות להעברת חיוויים (אינדיקציות) למערכת הבקרה של המזמין.

ג.
אינדיקציה מקומית     
המפעיל יכייל אינדיקציה מקומית דיגיטלית, רצופה לתצוגת מצב המגוף, ממצב של פתוח לגמרי עד למצב של סגור לגמרי ואלפא-נומרית לביצוע כיולים, קבלת התראות ומידע ממאגר נתונים אינטגרלי (data log).

ד.
אינדיקציה לשליטה מרחוק
המפעיל יאפשר משלוח אינפורמציה לבקר חיצוני לגבי הנתונים הבאים:

· מצב פתוח מלא (סוף פתיחה).

· מצב  סגור מלא (סוף סגירה) .
· מפעיל בפעולת סגירה.  

· מפעיל בפעולת פתיחה. 

· מצב נוכחי של מפסק בורר מצבים מקומי.

· נתונים נוספים לפי בחירה (בייעוץ עם ספק הציוד) .

· Monitor relay - ממסר לחיווי התראה/תקלה למרכז בקרה (נתק חשמלי, עליית טמפרטורה, תקלה בחיישן, מצב מגוף, אחוז פתיחה, חיישן מהירות, סיבוב מנוע, תקלה בכרטיסי בקרה ועוד).
404.4 

אביזרי צנרת

404.4.1

שסתום אויר

הקבלן יספק וירכיב על צנרת הסניקה שסתום אוויר משולב לביוב דוגמת תוצרת 
 
א.ר.י. דגם  D-020 ארוך או שווה ערך שיאושר ע"י המהנדס.


שסתום האויר יורכב על זקף מצינור מגולוון בקוטר " 2 שירותך לקו הסניקה עם 

ברז כדורי. השסתום יכלול שטיפה וניקוי וצינורות להרחקת הנוזלים המותזים 
 
מהשסתום בחזרה לבור השאיבה.

404.4.2 
מנומטר

הקבלן יספק וירכיב מנומטר לציון לחצי הסניקה ביציאה מתחנת השאיבה 

בהתאם לפרט סטנ' מס' מ- 5. המנומטר יהיה מנומטר גליצרין מתאים למי ביוב 

שיאושר ע"י המהנדס.


המנומטר יהיה בעל חבור תחתי, לוח השנתות יהיה בקוטר  150 מ"מ בעל מחוג 
 
מרכזי ותחום תנועה של  270 מעלות ויסומן בק"ג/סמ"ר בתחום 0 ק"ג/סמ"ר עד  
 
15 ק"ג/סמ"ר.


המנומטר יורכב על צינור מגולוון בקוטר " ½ עם מגוף מטיפוס "מפסיקה ומרוקן" 
 
לניתוק המנומטר.

404.4.3

מגופים

מגופים שיורכבו על צנרת הסניקה והשטיפה של משאבות השפכים יהיו מגופים 
 
מיצקת ברזל מטיפוס "מגופי פרפר" המתאימים לתקן ישראלי.
מגופי סכין עם מנגב פלטה (SCRAPER BLADE) דוגמת תוצרת "REISS". 

מגופים קטנים מ- "2 כולל מגופים כדורים   תוצרת "שגיב" או שווה ערך מחיר היחידה למגוף כולל גם "רקורד".

404.4.4

שסתום אל - חוזר

בתחנת השאיבה יותקנו שסתומים חוזרים מטיפוס מד פתח עליון, דוגמת תוצרת 
 
א.ר.י. דגם  NR-040 או שווה ערך. השסתום יהיה בנוי ממדף אוטם, ציר המדף, 

בית מדף, פתח בקורת ומכסה לפתח לביקורת, המתאימים ללחץ עבודה  10 אטמ' 

ללחץ בדיקה  16 אטמ'.


גוף השסתום והמדף האוטם יהיה שווי יצקת ברזל. בתחתית הגוף תהיה תושבת 
 
להשענת השסתום. התושבת ושטחי המגע במדף ובגוף יהיו עשויים ברונזה. המדף 
 
יותקן עם ציר בולט עשוי מנירוסטה.


בציר הבולט יותקן תותב אוטמם מאיכות מעולה שימנע כל נזילה.

הציר יהיה מתאים להרכבת זרוע עם משקולת, מפסיק מגביל, קפיץ וכו' מידת 
 
הבליטה תהיה לפחות  15 ס"מ.


בית המדף יהיה עשוי יצקת ברזל ובתוכו שקע מתאים להכנסת המדף בצורה שלא 
 
תיוצר כל הפרעה לזרימה.


פתח ביקורת יותקן מעל במדף, גודל הפתח יתאים להוצאת המדף בשלמותו מתוך 
 
השסתום. הפתח יהיה סגור ע"י מכסה מיצקת ברזל המחובר בברגים לגוף 

השסתום.


השסתום יצופה בביה"חר במערכת אפוקסי או אחרת העמידה כנגד קורוזיה כפי 
 
שיאושר ע"י המהנדס.

404.4.5

אביזרים חרושתיים

כל האביזרים: קשתות מיצרים הסתעפויות מעברי  "T" מחברים וכד' יהיו 
 
חרושתיים בלבד. כל האביזרים יוצרו מצינורות פלדה זהים לצינורות עליהם יותקנו 
 
וירכשו ע"י הקבלן מאותו יצרן ממנו ירכשו את הצינורות. כל האביזרים יענו בכל 
 
בחינות הסוג, הטיב, עובי דופן הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית או הצביעה 
 
לדרישות המפורטות לעיל. עבור אספקה והתקנה של האביזרים הנ"ל לא ישולם 
 
בנפרד ומחירם יהיה כלול במחיר עבודות הצנרת.

404.4.6

ברז כיבוי אש (הידרנט) וגלגלון

הקבלן יספק ויתקין במקומות שיידרש ברז כיבוי אש וגלגלון.

ברז הכיבי יהיה בקוטר "2 דוגמת תוצרת "פומס" או רפאל, או זט או שווה ערך שיאושר ע"י המפקח והוא יהיה מצויד בצינור גמיש באורך 15 מ', בברז "3/4, הכל כמתואר בסעיף 07072 במפרט הבינמשרדי.


הגלגלון יהיה עשוי מגומי משוריין, תוצרת "להבות" או שווה ערך מצויד בזרנוק וכן בברז נוסף בקוטר "1 לפתיחה מהירה ובמחבר מטיפוס שטורף.


ברז הכיבוי והגלגלון יימדדו לתשלום כיחידה. המחיר כולל אספקה והתקנה, הזקף בקוטר "2, גוש העיגון, הברז בקוטר "3/4 וצינור גמיש באורך 15 מ', הרכבתם, צביעתם וכל הדרוש לביצוע מושלם של ברזי הכיבוי והגלגלון עפ"י המפרט והתוכניות.

404.5

צנרת שרברבות ומסגרות

404.5.1

צנרת

הצנרת והאביזרים יתאימו ללחץ עבודה מינימלי של  16 אטמ'. כל האגנים של 
 
המגופים, השסתומים וקטעי הצינורות המתחברים אליהם יתאימו לתקן ישראל 
 
ובהעדר ת"י יותאם לתקנים שיאושרו ע"י המהנדסים.


חבור צינורות פלדה יעשו באוגנים, בריתוך, במחברי "דרסר" מעוגנים בהתאם 
 
לתכניות. כל חיבורי הצינורות בריתוך יעשו בפנים ובחוץ הצינור. הריתוכים יעשו כך 
 
ששטח הפנימי של הצינורות והאביזרים יהיה חלק ללא כל בליטות. צנרת הסניקה 
 
והשטיפה היוצאת מהמשאבות תהא מפלדה כמופיע בתוכניות. הצינורות יהיו 
 
עם ציפוי פנימי של צמנט אלומינה וצביעה חיצונית כמפורט בסעיף 60.5.8 להלן.

404.5.2

קשתות הסתעפויות וכו'

קשתות הסתעפויות וכו' יהיו חרושתיות  SKEDULE 40 ולא יורשה ביצוען ע"י 
 
חיתוך סיגמנטים וריתוך. צפויים וצביעתם יהיו כמפורט בסעיף 60.5.8 להלן.


עבור קשתות הסתעפויות וכד' לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי 

היחידה השונים.

404.5.3

עמודי תמיכה לצינור

כל המגופים והשסתומים המותקנים אופקית יתמכו בעמודי תמיכה שיבוצעו 
 
בהתאם לפרט סטנדרטי מ- 6 אשר יצבעו כמפורט בסעיף 60.5.8 להלן.


עמודי תמיכה ימדדו לתשלום לפי יחידה ומחירם כולל את כל החומר הצביעה 
 
והעבודה כפי שנדרש במפרטים ובתוכניות.

404.5.4

מכסאות לתקרת תחנת השאיבה

הקבלן יספק וירכיב מכסאות מפלב"מ לפתחי התקרה של תחנת השאיבה עבודת 
 
המסגרות תבוצע כמפורט בפרק  19 של המפרט הכללי. המכסים יבוצעו עפ"י 
 
התכניות ויהיו עשויים מפלב"מ  316 מרוג בעובי  5 מ"מ.

            המכסים יהיו עם מנעול רתק.

התשלום עבור מכסאות יהיה מסווג לפי יחידות ויכלול את הייצור האספקה 
 
ההובלה עיגון המסגרות בבטון לרבות כל המתאים במפרט הסטנדרטי.

404.5.5

צנרת לאוורור

הקבלן יספק ויתקין צנרת לאוורור התחנה מפלדה לפי פרט סטנדרטי מ 11-. 
 
העבודה תכלול קטעי צינורות בקוטר "6 עם פלטה עגולה מרותכת בראשם, 
 
ו- 50 חורים בקוטר  20 מ"מ שיקדחו בצינור בחלקו הבולט מפני התקרה, צנרת 
 
האוורור תצבע כמפורט בסעיף 60.5.8 להלן.


התשלום עבור צנרת אוורור תהיה לפי יחידה ומחירה יכלול את כל החומר 

הצביעה והעבודה הנדרשים לפי המפורט בתוכניות.

404.5.6

סולם ירידה

סולם הירידה בהתאם לפרט שבתוכניות. עשוי מפלב"מ 316.
 
התשלום עבור הסולמות יהיה לפי מ"א ויכלול ייצור אספקה הובלה התקנה ועיגון 
 
בקירות וצביעה הכל כנדרש לפי הפרטים והתכניות.

404.5.7        שלבי ירידה
יהיו מיצקת רחבים ברוחב 30 ס"מ יורכבו ויעגנו היטב בקירות המבנים בהתאם לתוכניות. שלבי ירידה יהיו ממתכת מצופים בציפוי פלסטי.

ביצוע שלבי הירידה יכלול את כל העבודות הדרושות להתקנתם בהתאם לתוכניות.
404.5.8

צביעה וציפויים

הכנת שטחי פלדה תיעשה בהתאם למפורט להלן. יש להקפיד במיוחד על ניקוי 
 
מושלם של אזורי הריתוכים, פינות, קצוות וכד'.


הניקוי ייעשה בהתזת חול לפי דירוג:  Sa 2.5 של התקן השוודי  SIS 05 5900.


צבע היסוד יהיה אפוקסי, דו-רכיבי מסוג "קופון  "E.A.9 של טמבור או שווה ערך.


-
מספר השכבות: 1.


-
עובי שכבה יבשה:  40 מיקרון.


-
זמן ייבוש בין השכבות:  16 שעות.


-
הצביעה: עם מברשת, מדלל  4-100 כמות הדילול בנפח - 5%.

 

בריסוס עם אויר מדלל  ,4-100 כמות הדילול בנפח - 15-20%.

 

בריסוס ללא אויר, מדלל  ,4-100 כמות הדילול בנפח - 15%.


-
כח כיסוי תיאורטי:  10 מ"ר לליטר.


-
גוון: אדום אוקסיד.


הצבע העליון יהיה מסוג "אפראלסטיק  "HE 55 של טמבור או שווה ערך. הצבע 
 
מורכב מעטרן פחם, אפוקסי ופוליאורתן וניתן לשימוש ללא דילול.


-
מספר השכבות: 2


-
עובי כל שכבה יבשה:  280 מיקרון.


-
זמן ייבוש בין השכבות:  16-24 שעות.


-
זמן ייבוש סופי:  7 ימים.


-
הצביעה: ע"י ריסוס ללא אויר, מדלל  7901 במידת הצורך כמות הדילול 
 

בנפח - עד 5%.



תיקונים עם מברשת, מדלל  7901 כמות הדילול בנפח - 5-10%.


-
כח כיסוי תיאורטי:  2.4 מ"ר לליטר.


-
גוון: אדום.


העובי הכולל של המערכת:  600 מקירון בממוצע, ולא פחות מ500- מיקרון 
 
במקומות בודדים.

404.5.9
גדר שער ופשפש

גדר

הקבלן יספק ויתקין, סביב תחנות השאיבה בהתאם לסימון שבתוכנית, גדר 
 
בטיחותית מפרופילי ברזל כדוגמת "גדרות אורלי" או שווה ערך מאושר. הגדר 
 
תהייה כדוגמת דגם "ציון משופר" של גדרות "אורלי" ללא קוצים בגובה של  
 
2.0 מטר בתוספת קרן בזוית של  45 מעלות ובאורך של 30 ס"מ. הגדר תיבנה 
 
מיחידות מודולריות של  3.05 מטר, ותהייה צבועה בצבע פוליאסטר קלוי בתנור. 
 
עמודי הברזל יותקנו בבורות 0.4X0.4  מטר ובעומק של  0.7 מטר ויעוגנו בבלוקי 
 
בטון ב- 200 בממדים: 0.4X0.4X0.7 מטר.


כמו כן יצק הקבלן מתחת לגדר חגורת בטון ברוחב של  20 ס"מ ובגובה של  30 

ס"מ כולל ברזל בקוטר  6 מ"מ. על הקבלן לכלול את מחיר חגורת הבטון במחירי 

הגדר ועליה לא ישולם בנפרד.


הגדר תמדד לתשלום לפי מ"א ותכלול את כל הנאמר לעיל כולל בלוקי הבטון 
 
וחגורת הבטון ברוחב  20 ס"מ.


השער והפשפש

הקבלן יספק ויתקין שער כניסה למכון השאיבה ברוחב של  4.0 מטר וגובה של  
 
2.0 מטר ופשפש כניסה ברוחב  1.0 מטר וגובה  2.0 מטר צמוד לשער הכניסה 
 
הראשי, כדוגמת הדגם מתוצרת "גדרות אורלי" ממוטות מתכת אנכיים מותקן על 
 
עמודים לפי תוכניות ומפרטי "גדרות אורלי". עמודי השער והפשפש יהיו יצוקים 

 
בבורות  0.8X0.8X0.8 מטר עם בטון ב- 200 ופשפש כניסה ברוחב של  1.0 מטר 
 
וגובה של  2.0 מטר, צמוד לשער הכניסה הראשי. גם השער והפשפש יצבעו בצבע 
 
פוליאסטר קלוי בתנור. השער והפשפש דגם "ציון" של חברת "אורלי", או ש"ע.


התשלום עבור השער והפשפש יהיה לפי יחידות ויכלול את כל הנאמר לעיל.

404.5.10
 שילוט


עם השלמת עבודות הגידור יספק הקבלן וירכיב  3 שלטי אזהרה שיותקנו ע"ג 
הגדר.

השלטים יהיו מפח אלומיניום בעובי  2 מ"מ לפחות מגולוון אנודייז, במידות  
 
60/30 ס"מ.


השלט יהיה בעל רקע צבוע אדום ואותיות לבנות בנוסח הבא:





אין כניסה!





סכנה ביוב!


עבור שלטי אזהרה לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחיר הגדר.

404.5.11
קווי אספקת מים


קווי אספקת מים לתחנות השאיבה יהיו בקוטר "2 עובי דופן 3.65 מ"מ, חיבור בהברגה ו/או בריתוך. הצינורות ייצרו לפי תקן ישראלי ת"י 103 דרגה ב'. העטיפה החיצונית של הצינורות תהיה מפוליאתילן שחול רב שכבתי.

התשלום עבור הנחת צנרת אספקת המים תהיה לפי מ"א ובכל עומק שהוא. המחיר יכלול את אספקת הצנרת, החפירה, האביזרים, קשתות, מעברים, ספחים וכד' וכן את החיבור אל מערכת אספקת המים הקיימת, כולל מגופים, מד מים, הכל לפי הוראות המהנדס.

404.5.12
צנרת דלק
צנרת אספקת הדלק ומהלך עודפים, ממיכל הדלק למנוע הדיזל, תבוצע מצינורות פלדה שחורים ללא תפר, סקדיול 40 מיוצרים לפי ASTM A53.

צינורות פלדה אלו יהיו בקטרים שבין "½  ל-"2.

צינורות נחושת במערכת אספקת הדלק, ליד מנוע הדיזל, יהיו דרגה "L" מיוצרים לפי ASTM B-88 או לפי תקן דין 1786.

צינורות הפלדה השחורים יחוברו ביניהם בחיבורי הברגה. איטום ההברגות יעשה בעזרת סרטי טפלון, או פישתן עם צביעה במיניום.

צנרת הדלק שתונח על גבי הקרקע או צמוד לקירות, תיצבע מבחוץ בצבע אפוקסי כדלקמן:

שכבה ראשונה ושניה – צבע יסוד אפוקסי 6030 עובי כל שכבה: 25 מיקרון.

שכבה שלישית – צבע אפוקסי HB 6035 בשכבה של 150 מיקרון.

יש לנקות היטב את הצינורות לפני הצביעה.

התשלום עבור הנחת צנרת דלק יהיה במ"א בכל עומק שהוא. המחיר יכלול אספקת הצנרת חפירת הצנרת או התקנתה באופן גלוי וכן את כל הנאמר בסעיף דלעיל.

404.5.13           סגרים :
א.  
סגרי תעלה 
1.  
סגרים מכניים יאפשרו אטימה ללא דליפת מים כאשר פני המים בגובה דלת הסגר. הסגר יכלול מסגרת, דלת, ציר וגלגל הנעה. הגדרת הסגרים תהיה לפי רוחב התעלה.
2.
המסגרת תהא מפרופילי אל - חלד המתאימים לחיבור לרצפה וקירות תעלות.
3.
דלת הסגר תהא עשויה מפלדה אל חלד בעובי 8 מ"מ לפחות. בין הדלת הסגר והמסגרת יותקנו אטמים מניאופרן או חומר שווה ערך, עמידים לשפכים להבטחת אטימות הסגר. גובה הדלת יוגדר בתוכניות.
4.
המסגרת תהיה באורך מספיק להבטחת מעבר חופשי של זרימה, בגובה המוגדר מעל רצפת התעלה או השוחה כאשר הסגר פתוח לחלוטין.
5.
החלק העליון של המסגרת יחובר בברגים על מנת לאפשר הסרה נוחה של הדלת. החלק הבולט של המסגרת יהא בעל חוזק מספיק ללא צורך בחיזוקים נוספים כלשהם. החלק העליון של המסגרת יהיה בעל חוזק מספיק לקבלת הכוחות והמאמצים הנוצרים בעת פתיחת הסגר, סגירתו והידוקו.
6.
ציר הסגר (STEM) יהי מטיפוס "ציר מתרומם" (RISING STEM) בעל אורך וחוזק מתאים, הציר יהיה בעל קוטר מתאים המסוגל לעמוד במאמץ של כוח אופקי בן 40 ק"ג המופעל על הגלגל. הציר יהיה תמוך למניעת קריסה, כך שהיחס של המרווח בין התמיכות לבין רדיוס הציר (R/L) לא יעלה על 200.
7.
גובה הגלגל מעל פני תעלת הבטון יהיה כ- 80 - 90 ס"מ (בתוך תא הניקוז).
8.
הסגר שיוצע ויסופק יהיה אך ורק חרושתי מתוצרת סדרתית של מפעל המתמחה בייצור כזה ושיש לו לגביו קטלוג מסחרי לא יורשה ייצור עצמי של הסגר. הקבלן יביא לאישור המתכנן את סוג הסגר לפני הזמנתו.
9.
הרכבת הסגר תבוצע בזהירות על מנת למנוע עיוותים במסגרת הסגר. המסגרת תבוטן במלט הכולל שליש אגרגט דק, שליש חול ושליש צמנט וכן ערב משפר עבידות והדבקות כגון : בי ג'י בונד. לאחר גמר ההתקנה, הכיוון והשימון (על פי הוראות היצרן) ייבדק הסגר ביבש ולאחר מכן תיערך בדיקת אטימות.
ב.  
סגרים מכניים לפתחים
1. סגרים מכניים עבור פתחים יתאימו לעבודה בלחץ ישיר (SEATING PRESSURE) או בלחץ עקיף ובמצב סגור ייאטמו את היציאה, ללא כל נזילה או טפטוף כאשר עומק המים אליו מגיע עד 10 מטר. הגדרת הסגר תהיה לפי מידות הפתח, גובה הפעלה בהתאם לתוכניות.
2. הסגר יהיה סגר מופעל ביד בעזרת גלגל הפעלה, מותקן על מעמד מיוחד על גג תקרת השוחה, התעלה, פלטת יסוד למעמד וכדומה.
3. מסגרת הסגר תהיה מיצקת, יצוק כיחידה אחת, בעלת משטח קדמי מלבני ובו פתח עגול וצווארון עגול לעיגול בבטון.
4. השטח הקדמי יהיה מהוקצע וחלק לגמרי. על המשטח הקדמי בשטח המגע שבינו לבין לוח הסגר - תותקן תושבת ברונזה מהוקצעת ומוחלקת לשטח מישורי לגמרי.  תושבת הברונזה תחובר לגוף המסגרת באמצעות חריץ ביציקת המסגרת, ללא כל ברגים, מסמרות פנים או כל אביזר אחר שיפגום בשלמות פני התושבת. למסגרת יחוברו מסלולי יצקת באמצעות ברגים.  תהיה אופציה להגיש לאישור סגר עשוי נירוסטה מתוצרת חרושתית על ידי חברה המתמחה ביצור הסגרים.
5. פני המסלולים יבטיח שלפחות חצי מלוח הסגר יישאר במסלולים כאשר הסגר פתוח לגמרי. בחלק שמעל למסגרת יחוברו המסלולים לקיר הבטון בעזרת ברגי עיגון מתאימים. בתוך המסלולים ינוע לוח הסגר.
6. הלוח יהיה מיצקת, יצוק כיחידה אחת ומחוזק בצלעות אנכיות ואופקיות. על היקף הלוח תותקן, בתוך חריץ ביצקת הלוח, תושבת ברונזה כמפורט לעיל עבור המסגרת. אטימת החריץ תושג על ידי התקנת גלגלים בלוח ומישורי נסיעה משופעים במסלולים.
7. הסידור הנ"ל יבטיח החלקת התושבת זו על זו אך ורק לאורך 5 ס"מ התחתונים של מהלך הלוח. מעל לתחום זה לא יהיה כל מגע בין תושבת הברונזה שעל הלוח לבין המסלולים או תושבת המסגרת.
8. הסגר יופעל על ידי ציר בעל הברגה חיצונית (RISING STEAM) הציר יהיה עשוי מוט פלדה מלא בעובי מתאים והברגה מברונזה. לציר תותקנה תמיכות עשויות יצקת במרחקים של לא יותר מ-1.0 מטר.
9. התמיכות תהיינה מיצקת ופני התמיכה יהיה קדוח ומהוקצע לקוטר הציר בתוספת של לא יותר מ-2 מ"מ. על הציר יסומן מצב פתיחתו של הסגר.
10. הציר יעבור בתוך כן הפעלה של כ-90 ס"מ אשר ייקבע בברגים על תקרת השוחה ואשר עליה ייקבע הגלגל להפעלת הסגר ביד. על כן יותקן סידור לנעילת הגלגל.
ג.  
צביעה וציפויים 
חלקי מתכת גלויים שאינם עשויים פלב"מ וציפוי ויצבעו בהתאם למפורט להלן. יש להקפיד במיוחד על ניקוי מושלם של אזורי הריתוכים, פינות, קצוות וכד'. 
הניקוי ייעשה בהתזת חול לפי דירוג:  Sa 2.5של התקן השוודי SIS 05 .5900 
צבע היסוד יהיה אפוקסי, דו-רכיבי מסוג "קופון  "E.A.9של טמבור או שווה ערך. 
-
מספר השכבות : 1.
-
עובי שכבה יבשה : 40 מיקרון. 
-
זמן ייבוש בין השכבות : 16 שעות. 
-
הצביעה : עם מברשת, מדלל 4-100, כמות הדילול בנפח 5% בריסוס עם אויר מדלל , 4-100 כמות הדילול בנפח 15%-20% בריסוס ללא אויר, מדלל 4-100, כמות הדילול בנפח 15%. 
-
כח כיסוי תיאורטי : 10 מ"ר לליטר. 
-
גוון: אדום אוקסיד. 
הצבע העליון יהיה מסוג "אפראלסטיק  "HE 55של טמבור או שווה ערך. הצבע מורכב מעטרן פחם, אפוקסי ופוליאורתן וניתן לשימוש ללא דילול. 
-
מספר השכבות : 2.
-
עובי כל שכבה יבשה :  280 מיקרון. 
-
זמן ייבוש בין השכבות :  16-24 שעות 
-
זמן ייבוש סופי:  7 ימים. 
-
הצביעה: ע"י ריסוס ללא אויר, מדלל 7901, במידת הצורך כמות הדילול בנפח עד 5%.  
תיקונים עם מברשת, מדלל 7901, כמות הדילול בנפח 5%-10%. 
-
כח כיסוי תיאורטי :  2.4 מ"ר לליטר. 
-
גוון : אדום. 
העובי הכולל של המערכת:  600 מיקרון בממוצע, ולא פחות מ-500 מיקרון במקומות בודדים. 
חלקי פלב"מ שרותכו יעברו תהליך פסיבציה תוך שטיפה קפדנית של שאריות החומצה בגמר התהליך. 
ד.  
מדידה ותשלום 
המחיר עבור סגר מכני וסגר תעלה, יכלול את האספקה, ההובלה וההתקנה של הסגר, המסלולים, הציר ותמיכותיו, וכן כל החומרים והאביזרים הנלווים לו וכל עבודות ההתאמה בבטון, הדרושים להתקנת הסגר, כאמור במפרט המיוחד לעיל.
404.5.14    עיגונים למונורייל.
הקבלן יתקין בתקרת חדר מעל הבור הרטוב מתקן הרמה מקונסטרוקצית פלדה עבור מונוריל להרמת ציוד בהתאם לתוכניות כולל כרונית.

ביצוע מתקן הרמה יכלול אספקת הפרופילים, עבודות הריתוכים והחיבורים, עיגון לתקרת המבנה, גילוונם, צביעה וכל הנדרש בהתאם לתוכניות.
404.5.15  סבכות הליכה.
הקבלן יספק במקומות המסומנים בתוכניות סבכות הליכה תעשייתיות מפיברגלס כמצוין ברשימת הכמויות.

סבכות הליכה תעשייתיות מפוליאסטר משוריין מטיפוס HEAVY DUTY  או שווה ערך.

כל סבכה תותקן על גבי מסגרת מתאימה מנירוסטה 316 ומעוגנת לבטון כמצוין בשרטוטים. המסגרת תבצע כמפורט במפרט.

ביצוע הסבכה כולל המסגרת מנירוסטה, עגונה לבטון, גלוונה וצביעתה. 

404.5.16 קווי הרמה.
קווי הרמה יהיו מפלדה בלתי מחלידה I  316 ausi  המתאימים למשקל של המתקן 

(מגרסה, מנוף, שסתום) , האמור להתלות בהם בשעת הצורך.

404.5.17 מעקות.
המעקות יהיו חרושתיות בלבד לפי תוכניות סטנדרט. המחיר יכלול את האספקה, ההרכבה, הגילוון, והצביעה.

404.5.18 חומר פיברגלס.
בכל מקום ועבור כל פריט בו המתכנן או הקבלן מציע אלמנטים מפיברגלס, יהיו הם מפוליאסטר מתוצרת פיברטק או שווה ערך, עמידים באש.

404.5.19 ציפוי חלקים.

כל חלקי המתכת המיועדים למעקות סולמות, מכסים, דלתות וכדומה יהיו  מגולוונים בגלוון חם בעובי 70 מקרון. לא יאושרו ריתוכים לאחר הגלוון.

404.6 

עבודות גמר מבנה תחנת השאיבה ומבנה גנרטור
404.6.1

כללי-כל העבודות הבינוי והגמר בתחנת השאיבה יהיו בהתאם    
                         הנחיות רשות המים  המנהל לפתוח תשתיות ביוב  , הנחיות המהנדס הראשי. כולל  

                          מסמך מיום 12-2-2015 מסמך מספר 00036115
404.6.2 
כללי

1. מבנה התחנה והציוד המותקן בה יעמדו בתקנים הקיימים.

2. הנחיות התכנון האלו אינן מחליפות חוקים ותקנות קיימים בתחום התכנון והבניה, אלא משלימות אותן.

3. תוכניות תחנת השאיבה יוגשו לאישור משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה ולמנהל לפיתוח תשתיות ביוב ברשות המים, בהתאם לנדרש בחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב – 1962.

4. בתחנת השאיבה יותקנו אמצעים כנגד היווצרות והצטברות גזים. יש להגיש לאישור את סוג הציוד.

5. בתחנת השאיבה יותקנו אמצעים כנגד רעש עפ"י התקנות למניעת רעש בלתי סביר (1990). יש להגיש לאישור את הפתרון המוצע.

6. בגמר העבודה בתחנת השאיבה מקום בולט יותקן שילוט ברור, ובו יוצגו פירוט שמות ומספרי הטלפון של האחראים להפעלה ולאחזקת התחנה, במקרה חירום.

7. בתחנה שבה יותקנו יותר משתי משאבות, תותקן בנוסף משאבה רזרבית בעלת ספיקה השווה לספיקת המשאבה הגדולה ביותר.
404.6.3

מבנה התחנה
1. כל מתקני תחנת השאיבה (כל מגוב מכני ומכלי גבבה), יהיו בתוך מבנה סגור (אפשרי גם מבנה תת קרקעי). על המגוב עצמו להיות מטיפוס "סגור". יש לדאוג לאוורור מאולץ של החללים בהם יש מגע עם השפכים, ולנקוט באמצעים כנגד הצטברות גזים.

2. בחדרי המשאבות, בחדרי המגובים ובחדר גנרטור, יש לחפות את הקירות בקרמיקה עד לגובה התקרה.

3. על הרצפות להיות מחופות באריחי קרמיקה תעשייתית בעלות מקדם חיכוך גבוה למניעת החלקה, או בסוג אחר של חיפוי או ציפוי עמיד למים ולחומרים מאכלים. חיפויים כגון קוראדורוי, אפוקסי ודומיהם. שיפוע הרצפה יהיה בכיוון שוחת ניקוז. את פנים תעלות כניסת הביוב והניקוז בבניין התחנה (באזור המגוב והמשאבות) יש לצפות בחומר חלק ועמיד למים שימנע הצטברות מוצקים ולכלוך על דפנות התעלה. יש להגיש לאישור את סוג החיפוי.

4. רשתות למחסומי רצפה, לתעלות ניקוז וכד' בתוך המבנים, ומעקות למדרגות, יש להתקין מפוליאסטר משוריין (FRP) ייעודי, או מסגסוגת אלומיניום או מגנזיום, או מפלדלת אל-חלד L316. לא יאושרו אביזרים מחומרים אחרים תחליפיים.

5. ארונות חשמל ובקרה יותקנו בביתן דיזל גנרטור, שיהיה אטום לאוויר הבא מאזורים העלולים להכיל גזים שמקורם בשפכים הזורמים לתחנה, מעגלת הגבבה, או בדרך ישרה או עקיפה מהבור הרטוב. בחדר זה יש לאפשר אוורור טבעי (חלונות), וזאת בנוסף למתקני מיזוג אוויר ואוורור מאולץ שיהיה בספיקה של 6 החלפות אוויר בשעה לפחות.

404.6.3

הפעלת התחנה בשנת האחריות ובאם יש סיכום גם בהמשך

1.
מפעיל התחנה ידאג לתחזוקה תקינה של כל מרכיבי המערכות בתחנה, כך שלא 
  
ייווצרו מטרדים סביבתיים כגון מטרדי ריח, דגירת יתושים, התרבות 
 
מכרסמים, רעש, גלישות ביוב לסביבה, וכד'. בנוסף, יש לשמור על ניקיון 
 
הסביבה בתחנה ומחוצה לה.

2.
בתחנה יוחזק ספר הוראות לתפעול ותחזוקה (לרבות הוראות לתחזוקה מונעת) 
 
שעל פיו יונחו מפעילי התחנה. הספר יכלול תיאור ומפרטים של כל מרכיבי 
 
התחנה, הוראות הפעלה ותחזוקה בשגרה ובעת תקלה, פרטים לגבי אחריות 
 
וספקים של הציוד, תיאור תקלות אפשריות ואמצעים למניעתו ו/או תיקונן 
 
לרבות הגדרת לוחות זמנים. כל זאת לפי מיטב הידע והטכנולוגיות המקובלות.

3.
בתחנה יוחזק ספר הוראות לבטיחות וגהות בשגרה ובעת תקלה.

4.
בתחנה יוחזק יומן תחזוקה הכולל בין היתר רישום מפורט של פעולות תחזוקה 
 
שנעשו במכון, תקלות, תיקונים ושיפוצים. היומן ייבדק ויאושר אחת לשנה ע"י 
 
הדרג הממונה על מפעיל התחנה.

5.
מפלסי הרעש במבנים הסמוכים ביותר לתחנת השאיבה לא יעלו כתוצאה 
 
מפעילות התחנה (כולל גנרטור חרום), על מפלס הרעש המותר לשעות הלילה 
 
עפ"י תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) 1990.

  
עוצמת הריח על גדר התחנה לא תעלה על דרגה 1.


6.
פינוי מכלי הגבבה לתחנות שספיקתן עולה על 250 מק"י, יעשה לפחות אחת ל- 
 
48  שעות לאתר פסולת מאושר; ובכל מקרה בתדירות שתימנע מפגעי ריחות 
 
וזבובים.

7.
בכל תחנת שאיבה ינוהל יומן תחזוקה ע"י המפעיל ובו פירוט התקלות בתחנת 
 
השאיבה, כולל תאריך התקלה, תאורה, משכה וסיום הטיפול.

8.
גנרטור חירום – אחת לחודש יש לבצע הפעלה של הגנרטור ללא עומס, למשך ½ 
 
שעה לפחות. אחת לחצי שנה יש להפעיל את הגנרטור בעומס מלא ל- 3 שעות 
 
לפחות. יש להחליף את הדלק במיכל המזין את הגנרטור אחת לשנה לפחות. על 
 
הגנרטור להיות מצויד באמצעים לשימור המצבר.

9.
אחת לשנה יכין בעל התחנה דו"ח מצב על תחנות השאיבה שבאחריותו, 
 
שיכלול בין היתר תיאור מצב פיזי כללי של מרכיבי התחנה, רשימת תקלות 
 
שגרמו למטרדים סביבתיים, פעולות תחזוקה שבוצעו במהלך השנה, ופעולות 
 
תחזוקה מונעת הנדרשות לביצוע. דו"חות אלו יוחזקו בתחנה או במשרד בעל 
 
התחנה למשך 7 שנים לפחות.

10.
בכל מקרה של גלישה על המפעיל לטפל בתקלה באופן מיידי, כך שיימנעו 
 
מפגעים סביבתיים.

 
א.
המפעיל ינקוט לאלתר בכל האמצעים הדרושים להפסקה מיידית של 
 

הגלישה ולמניעת הישנותה.

2. המפעיל ידווח בכתב ובע"פ מיידית עם תחילת הגלישה, על התקלה ועל האמצעים הננקטים להפסקתה, למשרדי הבריאות והגנת הסביבה במחוז.

3. יעביר תוך שבוע לגורמים הרשומים בסעיף 8 ב' לעיל, דו"ח מסכם על הסיבה לתקלה וכל פעולות שנעשו לתיקון התקלה ולמניעת הישנותה.

4. בכל מקרה בו נגרם נזק לסביבה: על המפעיל לנקוט בכל האמצעים הדרושים לצורך השבת המצב לקדמותו. זאת בהתאם לדרישת הרשויות המוסמכות ולהנחת דעתן.
08.1
כללי 

המפרט להלן מתייחס לבצוע עבודות חשמל בתחנת שאיבה שומרת אדמית.

העבודות הקבלן כוללות:

א. מתקן חשמל, כוח ,מאור ותקשורת

ב. שדרוג מערכת פיקוד ובקרה.

ג. מערכת הארקה (הארקת יסוד).
מפרט זה מהוה תוספת למפרט הכללי של הועדה הבינמשרדית בהוצאת משרד הבטחון על כל פרקיו. בכל מקרה עדיפות מפרט זה על המפרט / הכללי.ברשות המזמין לבטל חלק ו\או חלקים מהעבודה הנ"ל ו\או להוסיף עליהן ללא כל שינוי במחיר היחידה של כתב הכמויות שבהצעת הקבלן.  
08.1.02
ניהול העבודה ע"י הקבלן 

הקבלן יעסיק בקביעות במשך כל זמן בצוע העבודות בא כח שלו במקום בתור מנהל עבודה. קבלן החשמל יהיה בעל רשיון "חשמלאי ראשי" לפחות ומנהל העבודה במקום בעל רשיון "חשמלאי מוסמך" לפחות. מנהל העבודה יהיה מוסמך לייצג את הקבלן בהחלטות מנהלתיות וכספיות. 
08.1.03
איתור חלקי המתקן 
על הקבלן לקבל מהמפקח, לפני תחילת בצוע העבודה, סימון המקומות המדויקים (מידות וגבהים) של   אביזרים כגון: ע.ת, ארונות חשמל ותקשורת ומרכזיית תאורה ולקבל אישור מטעם המפקח. נוסף לכך על הקבלן לקבל אישור לצורת התקנתם של האביזרים הנ"ל הסמוכים והצמודים זה לזה. אין להסתמך על מדידות בתוכנית (לפי  קנה מידה מתאים) ללא אישור המפקח. 
08.1.04
בדיקת המתקן ע"י חברת החשמל, המזמין ורשויות 

בגמר העבודה, תערכנה בדיקות סופיות של המתקן, צורת עבודתו, חומרים ובדיקת פעולת המכשירים, פעולה ניסיונית וכו', ע"י המזמין או לפי הוראותיו. על הקבלן יהיה לשתף פעולה איתו בפרוק מכסים, חיבורים וכו' והחזרתם - ללא כל תוספת מחיר. 

כל תקלה או תיקון שיתעוררו בזמן הבדיקה של המזמין או בא כחו יתוקן מיד ועל חשבון הקבלן וללא השהיות לשביעות רצונו של המזמין או בא-כחו. במידה והתיקון לא יבוצע ע"י הקבלן תוך פרק הזמן שקבע המזמין, הרי רשאי המזמין לעשות את התיקון הנ"ל על חשבון הקבלן. 

הקבלן יכין תכניות ממוחשבות של המתקן המבוצע לשם הגשתם יחד עם בקשתו לבדיקת המתקן על ידי חברת החשמל ו/או בודק מוסמך, בזק וכו', הקבלן ידאג לכך שבדיקת המתקן על ידי חברת החשמל ו/או בודק מוסמך, בזק וכל הרשויות האחרות תתקיים בזמן, והוא ישלם כל ההוצאות הכרוכות בכך. על הקבלן לקחת בחשבון שהבדיקות עלולות להתבצע בכמה שלבים ועליו לשאת בכל ההוצאות. 
08.2
תאור העבודה 
העבודה מתייחסת לביצוע עבודות חשמל בתחנת שאיבה "שומרת אדמית" כמפורט בתוכניות וכתב הכמויות.

מתקן שאיבה "שומרת אדמית" קיים, כולל 4 משאבות כלהלן:

1. משאבה M1 עם ספיקה של 550 מק"ש.
2. משאבה M2 עם ספיקה של 550 מק"ש.
3. משאבה M3 עם ספיקה של 550 מק"ש.
4. משאבה M4 עם ספיקה של 550 מק"ש.
מתקן שאיבה קיים היום עובד מבחינה חשמלית בצורה תקינה.
מתקן שאיבה משודרג לספיקה יותר גדולה לצורך כך נדרש להחליף 4 משאבות קיימות, כלהלן:
1. משאבה M1 180 ק"ו.
2. משאבה M2 180 ק"ו.
3. משאבה M3 עם 180 ק"ו.
4. משאבה M4 עם 180 ק"ו.
כל קווי החשמל והפיקוד יהיו מוגדנים בצנרת או תעלות בחפירה ו/או ביציקת בטון בקיר ו/או ברצפה ו/או  על הקיר (בהתאם לתוכנית).
 08.3
מתקן התאורה
שדרוג תחנת השאיבה, יכלול:
 1.החלפת  גופי תאורה מסביב לחדר חשמל וגנרטור. 
 2.החלפת 3 גופי תאורה על עמודי תאורה .
 3.התקנת גופי תאורה חדשים בתאים יבשים (לפי תוכנית).
 4.החלפת שני גופי תאורה בחדר גנרטור כאשר אחד מהם יהיה עם ממיר חירום.  
08.4
מתקן החשמל
1. פירוק כבל הזנת משאבות קיים והתקנת כבל  N2BXYחדש מתאים להספק משאבות חדשות.
2. כל כניסות הכבלים למנועים ולמכשירים השונים יהיו אטומות ומתאימות בגודלן לקוטר הכבל ובעלות הברגה מתאימה לאביזר המתחבר.
3. כל חלקי המתכת אותם יספק הקבלן יהיו מגולוונים באבץ חם בטבילה כל הזרועות והתומכים השונים יגולוונו לאחר יצורם ובצוע כל החירור והעיבוד הדרוש להשלמתם.
       המקומות אשר בהם יפגע הגילווון בעקבות ההתקנה יתוקן ע"י צבע עשיר אבץ.
08.4
מתקן הארקה
עבודת הקבלן כוללת ביצוע הארקת יסודות בבור חדש וחיבור לבור קיים כמפורט בתוכניות.
הקבלן ידאג לבצוע מושלם של הארקת יסודות בתחנת השאיבה הכל בהתאם לתקנות החשמל ולפי המתואר בתוכניות.
הקבלן ידאג לבצע הארקת יסוד לתוספת בניה כולל חיבור כל האלמנטיפ המתכתיים לפה"פ, בהתאם לדרישת התקנות וחוק החשמל, כולל גם בדיקה סופית של תקינות הארקה. 
במידה ותקינות הארקה לא תהיה תקינה יהיה על הקבלן בתיאום עם המתכנן והמפקח, לשפר התנגדות הארקת המבנה ע"י הוספת אלקטרודת הארקה בקוטר 19 מ"מ מפלדה מכוסה נחושת באורך 3 מ' לפחות. האלקטרודה תהיה כדוגמת אלו מתוצרת "ארדינג" ותכלול שוחת בקורת עשויה מצינור בטון 50 מ"מ קוטר, עם מכסה מתאים.
08.5
פיקוד ובקרה וציוד לוחות החשמל
1. תוכנן החלפת בקר החלפה קיים דגם 528AMDAR בחדש
2. תוכנן החלפת רב מודד דגם ELMET .
3. תוכנן החלפת מתנעים רכים קיימים דגם RVS-DX – בחדשים,שיתאימו לגודל משאבות מתוכננות.
4. תוכנן פירוק 4 מתנעים רכים קיימים כולל 4 מגענים עוקפי מתנעים רכים כולל 4 ממא"תים 160 אמפר.
5. הוספת והתקנת מד לחץ חדש שו"ע למד לחץ קיים עם כבל פיקוד מתאים וחיבורו ללוח פיקוד קיים עד לעבודה תקינה של המיתקן .
6. החלפת כבל הזנה קיים למשאבות בחדש המתאים להספק משאבות חדשות.
08.5
דרישות מיוחדות 
08.5.01
תוצרת ודגמים  

כל הציוד המפורט להלן, לרבות גופי תאורה, ציוד לעמודי חשמל, אביזרי גמר וכו' - יסופק ויותקן בהתאם לדגם ותוצרת בהשלמות למפרט וכתב הכמויות. זכותו של הקבלן, לספק גם ציוד שוה ערך - בתנאי שאושר ע"י המהנדס, ואשר עומד בדרישות סעיף 08.3.07. על מנת להסיר ספק, ציוד שו"ע יחשב ציוד השווה מבחינת התכונות הבאות: חשמליות מכניות, פיזיות בעל תו תקן או תו השגחה של מכון התקנים, מיצרן מוכר בעל שרות שוטף ואמין. 

הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד המוצע ע"י הקבלן (במידה ולא יוצע ציוד מהתוצרת המצוינת) - תשמר למהנדס. בזמן הצגת ציוד שו"ע ע"י הקבלן יציג הקבלן את הציוד שו"ע יחד עם הציוד שהופיע בתוכניות או בכ"כ במידה ולא לא יאושר שו"ע. קביעתו תהיה סופית וללא עוררין. 
08.5.02
קבלה סופית של המתקן

בגמר העבודות יערך סיור קבלה של המתקן.

על אף הקבלה ע"י הפיקוח והמתכנן, הקבלן יראה כאחראי בעתיד לאיכות העבודה, או לליקויים שיתגלו בהמשך בעבודות השונות שבוצעו על ידו. לכבלים, לחיבורים, הזנות וחפירות וכו' לתקופה של 18 חודשים.

כמוכן לאחר ביצוע סיור קבלה והעברת דו"ח ע"י המתכנן כולל הערות (במידה וקיימות) יתקן הקבלן את הדרוש תיקון ללא עוררין ויערך סיור קבלה סופי לבדיקות תיקון הערות ע"י המתכנן במידה ולא תיקן הקבלן את כל הדרוש תיקון בהתאם לסיור הראשון על כל סיור נוסף באתר יחוייב הקבלן על בסיס של תעריף משרד הביטחון לשעות מזדמנות לפי 100%.
08.5.03    תכניות עדות “AS MADE”

  
הקבלן יכין תכניות ממוחשבות של המתקן כפי שבוצע במציאות לשם הגשתן יחד עם בקשתו לבדיקת  
                 המתקן ע"י חברת חשמל, בזק וכו'. כן ימסור הקבלן ללא תשלום תכניות ממוחשבות של המתקן 
                 המבוצע למזמין 3 סטים ותקליטור.
08.5.04    "שווה ערך"
הגשת ציוד שו"ע תהיה בהתאם לנאמר במפרט המיוחד 00 בסעיף 00.01.07 כאשר השווה ערך חייב להיות שווה לציוד המוכתב במכרז תוך ציון הציוד המוצע, פרטיו, יתרונותיו הטכניים, שם הספק, מפרטים טכניים מקוריים של היצרן, קטלוגים ונתונים פוטומטריים, מחיר וכדו'.
לצורך השוואת הציוד המוגש כשווה ערך לציוד הנדרש במפרט יש לעמוד בכל המפרטים, תקנים, נוהלים וכדו' ובפרט אלו של משהב"ש העוסקים בנושא ובפרט כל נושא הבטיחות. ולהוכיח כי כל הנתונים זהים ותואמים את המוצר המקורי בכל הפרמטריים האפשריים כולל מחיר, פוטומטריה, צורה חיצונית אדריכלית, חוזק חומרים, אורך חיים, צריכת אנרגיה, בטיחות, תפקוד וכדו'.., כמו כן יש, לוודא תאימות של השווה ערך לציוד הקיים ויכולת תקנית לעבוד איתו.
כל הצעה לציוד שווה ערך לא תידון כלל אלא אם הוגשה תוך זמן של חודשיים מיום צו התחלת עבודה, ההחלטה אם הציוד – מוצר אמנם שווה ערך או לא, הינה בהחלטת והסכמת כל הגורמים הבאים: מתכנן, משהב"ש משרד ראשי, משהב"ש מחוז, מועצה/עירייה. לא תתקבל כל הודעה לשווה ערך שתוגש בזמן אחר ומוצר שיותקן ללא אישור לא יתקבל ויוסר ע"ח הקבלן.
מקרים חריגים שיתגלו במהלך הפרויקט ידונו לגופם.
08.6 
הגדרות למדידה ולתשלום 

כללי 
א.
ככלל ימדדו העבודות לפי אחת מהשיטות (בהתאם לכתב הכמויות) מדידה לפי מכלולים: כל העבודה בסעיף מסויים נמדדת ביחידה אחת מושלמת ועובדת, כולל כל העבודות, החמרים העיקריים וחומרי העזר. כל זאת מבלי לגרוע מהאמור במפרט הכללי למתקני חשמל 08 בסעיפים המתאימים. 
ב.
מדידה לפי מרכיבים. כל אחד ממרכיבי העבודה חומרי/הציוד נמדד בנפרד (לפי ההגדרות מטה).עבודות, חומרי העזר כלולים בכל מקרה. 
ג.
תאור הסעיפים בכתב הכמויות הינו תמציתי, על הקבלן להתחשב בתיאורים המלאים במפרט הכללי, המפרט המיוחד, והתאורים בתוכניות. בכל מקרה כל סעיף וסעיף בכתב הכמויות כולל את ההספקה התקנה וחיבור פרט אם צויין אחרת במפורש. 
4.     בכל מקרה, בו תבוצע עבודה, שלגביה קיים סעיף דומה או שונה במידות בכתב  
    הכמויות של הקבלן,יעשה החשוב ע"י אינטרפולציה המבוססת על הסעיף הרלוונטי הנ"ל. 

5.     המזמין שומר לעצמו את הזכות להקטין או להגדיל או לבטל סעיפים בכתב  
    הכמויות, לפי ראות  עיניו.


תכולת מחירים בסעיפי כתב הכמויות כוללים את כל האמור להלן: 
א.
את המפורט בתנאים הכלליים, דרישות מיוחדות. 
ב.
את המפורט במפרט הכללי למתקני חשמל 08: קיום התנאים הנ"ל יכללו במחירי היחידה השונים ולא ימדדו בניפרד. 
ג.
כל החומרים, חומרי העזר והפחת שלהם (פרט לאלה שיסופקו ע"י המזמין). 
ד.
כל העבודה להתקנת הציוד והחומרים לרבות שימוש בכלי עבודה, במכשירים, ומכונות, סתימות בבטון, בטיט וכד' ותיקוני עבודות שניזוקו כתוצאה מביצוע עבודות הקבלן. 
ה.
הובלת כל החומרים והציוד, כלי עבודה, הסעת עובדים למקום העבודה וממנו. 
ו.
תאום עם כל הגורמים לרבות קבלנים אחרים העובדים בשטח וביצוע בשלבים מתואמים עם העבודות האחרות. 
ז.
אחסנת החומרים והציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו והגנה עליהם עד למסירתם. 
ח.
המיסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח לאנשים וציוד. 
ט.
הוצאות כלליות של הקבלן: (הן ישירות והן עקיפות) ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמיקריות. 
י.
ההיטלים הממשלתיים כגון: מס קניה, מכס וכו'. 
יא.
רווחי הקבלן. 



כבלים, חוטים, מוליכים, צנרת וכו' 

              הנ"ל ימדדו נטו לפי אורך מותקן בלבד. שאריות ופחת לא ימדדו. הנ"ל כוללים חומר עיקרי, 
                            חיזוקים, קשירות שלות, שלטי זהוי, סופיות, סגירות,מחברים, מופות, זויות, כיפופים, 
                            חיבורים גמישים וכו'. 


 כבלים ימדדו לפי מטר אורך נטו .


תאים/שוחות בנויים ו/או יצוקות 

בניית התאים תכלול במחירה את המכסה וכניסת הצנרת. מחיר התא ימדד קומפ' ויכלול גם את הטפסות, הזיון והחפירה. תאים לתאורה, חשמל וטל"כ ימדדו קומפלט כולל המכסה ושילוט על מכסה וכל המתואר בסעיף זה.


חפירה/חציבה 

בנוסף לנאמר בסעיפים הנ"ל, מודגש שלא תנתן שום תוספת עבור תעלות (חפירה/חציבה) בהם יותקנו 
מספר צנורות ו/או עבודה בסמוך לתשתית קיימת כולל חפירה זהירה בידיים ו/או עם כלים מכניים. כל נזק שיגרם לתשתית הקיימת יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
                           רוחב ועומק החפירה תהיה לפי הוראות 


מפורשות בכתב של המפקח. עומק התעלה נחשב מפני השטח הסופיים או מפני השטח הקיימים לפי החלטת המפקח. ובכל מקרה כולל סימון תואי, רפוד חול, כסוי חול, סרטי סימון, לבני הגנה מכנית ו/או תחליף מאושר, מלוי בחומר שאושר ע"י המפקח ריצוף במידת הצורך והחזרת פני השטח לקדמותו, מילוי חוזר – מילוי נברר מהודק בשכבות של 20 ס"מ.


צנורות 

              צנורות ימדדו נטו לפי מטר אורך. איטום צנרת לשימוש בעתיד ביוטה ובטון רזה. סמון קצה 
                           הצנור יכלל במחיר הצנור ולא ימדד בנפרד.


הספקה חומרים/ציוד ע"י המזמין 

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות, באם יחליט המזמין לספק חומרים/ציוד כלשהו אזי יהיה על הקבלן לקבל את החומרים/ציוד במחסן


הספק להוביל לאתר העבודה, לאחסן ולנקוט בכל הפעולות הדרושות הכלולות בשיטות מדידה השונות למעט התשלום לספק עבור החומר/הציוד. 
למען הסר כל ספק ימלא הקבלן את כתב הכמויות כך, שבעמודת החומר יכלל החומר/הציוד כולל כל הסעיפים הרלוונטיים מ - 08.04 ובסעיף העבודה יכללו כל העבודות, חומרי עזר והסעיפים הרלוונטיים מ - 08.04.

404.8מובילים (דרישות בנוסף לפרק 08 במפרט הכללי)
08.00.1 קוטר צינורות
על אף האמור בסעיף 08.03.00.04 במפרט הכללי, קוטר הצינורות לא יהיה קטן מ-20 מ"מ.
08.00.2 סימון וגוון צינורות
בהשלמה לסעיף 08.03.00.07 במפרט הכללי, גוון צנרת בקרה יהיה בצבע סגול. סטייה מקוד צבעים כמפורט, מחייבת אישור המהנדס בכתב.

08.00.3 סולמות ותעלות כבלים בנוסף למפורט במפרט הכללי סעיף 08.03.08 תעלות וסולמות כבלים להתקנה:
08.00.3.1 תעלות וסולמות המותקנים האזורים עם תנאים קורוזיביים יצבעו ע"י צבע מתאים כנדרש במפרט הבינמשרדי פרק 11. 
08.00.3.2 רוחב תעלות וסולמות כבלים לא יעלה על 60 ס"מ. 

08.00.3.3 כל הסולמות והתעלות יוארקו אל פס השוואת הפוטנציאליים במוליך נחושת 16 ממ"ר בתחילתם ובסופם. תשמר הרציפות הגלוונית של מוליך הארקה לכל אורך הסולם. מחיר גידי הארקה, מהדקים, וחיבורם לתעלה  יהיה כלול  במחיר התעלה ביחידות מ"א.
08.00.3.4 מחיר סולמות הכבלים ותעלות פח (מלאות או מחורצות) כולל מכסה העשוי מחומר ובעובי התעלה. 
08.00.3.5 משך כל עבודות הבניה, על הקבלן לבדוק ולוודא כי מותקנים מעברים ופתחים כנדרש עבור מעבר הסולמות בקירות/קורות/תקרות וכדומה. לא יוכרו כל תביעות בגין פתיחת מעברים לסולמות בין אם הם המפורטים בתוכניות ובין אם לא.

08.00.3.6 כל חלקי מערכת הסולמות/תעלות וכו' יהיו חרושתיים עם אביזרים מקוריים של היצרן לרבות משני גובה, זוויות, סופיות, חיזוקים, תמיכות וכו'. לא תינתן לקבלן כל תוספת על כל האמור לעיל, והנ"ל ייכלל במחיר מטר אורך כמפורט בכתב הכמויות.
08.00.3.7 לא תינתן לקבלן תוספת מחיר בגין חיתוכים, חיזוקים, עיבודי פינות וכו'. כל הנ"ל נכלל במחיר מ"א סולם מותקן.
08.00.3.8 סולמות הכבלים יהיו מגולוונים בטבילה באבץ חם כדוגמת תוצרת "נאור" דגם W3, במידות כמתואר בכתב הכמויות, או ש"ע.

08.00.3.9 תעלות מרשת מגולוונת ,עובי חוט של 6 מ"מ. במידות כמתואר בכתב הכמויות כדוגמת תוצרת "נילי" או שווה ערך

08.00.3.10 תעלות מפח מגולוון מחורץ עם מכסה עובי דופן 1.5 מ"מ במידות כמתואר בכתב הכמויות. תוצרת מפעל "לירד" דגם MK 181N או שווה ערך.

08.00.4 תעלות פח עבור התקנת אביזרים התעלות יהיו במידות 110/64 מ"מ או 170/64 ס"מ כמתואר בכתב הכמויות. התעלות יהיו מפח בעובי כ- 2.5 מ"מ צבועות עם מכסים מפלסטיק קשיח ומחיצה פנימית מ- פי.וי.סי. לכל אורך התעלה. התעלה כדוגמת תוצרת "BETTERMANN" דגם BS6218 ע"י "אמבל" או שווה ערך. 
08.00.4.1  המחיר יכלול  את אספקת והתקנת התעלה, כולל כל אביזרי העזר הדרושים כולל כל התמיכות והחיזוקים הנדרשים להתקנה מושלמת. אין תשלום נפרד על תליות וחיזוקים לקיר, תקרה וכו'. הקבלן יבצע בדיקת מעברים והארקת התעלות כמפורט לעיל.
08.00.5 חפירות ויציקות בנוסף למפורט במפרט הכללי פרק עבודות עפר 08.02 וסעיף 08.03.07 מתקן בצינורות תת קרקעיים:
08.00.5.1 כללי
עם הגשת הצעתו רואים את הקבלן כאילו ביקר במקום לפני הגשת ההצעה ובדק את הקרקע הקיימת. לא תוכר כל תביעה מנומקת בחוסר הכרה מספקת של תנאי העבודה, של טיב הקרקע או טעות באבחנה וכיו"ב.

08.00.5.2 רוחב החפירה:
 סרט סימון צהוב מעל הצינורות המיועדים לכבלי מתח נמוך אדום + צהוב מעל צינורות לכבלי מתח גבוה. הסרטים יכללו הדפסת אזהרה רצופה ויאושרו על ידי המפקח.

 בגמר העבודה יחזיר הקבלן את מצב המיסעה, הכביש, המדרכה לקדמותם, על כל שכבותיהם, עם חומרים חדשים. הפסולת והעודפים יסולקו למקום מאושר .
 שיקום מיסעה/כביש/מדרכה יבוצע בהתאם למפרט הכללי ו/או בהתאם להנחיות המפקח.
08.01 כבלים ומוליכים(דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק 08 במפרט הכללי) 
08.01.1 כבלים מתח נמוך
08.01.1.1 כל הכבלים יהיו עם בדוד XLPE (N2XY) בהתאם למוגדר כתב הכמויות אלא אם מצוין אחרת.

08.01.1.2 כל הכבלים יעמדו בדרישות התקנים כנדרש במפרט הכללי.

08.01.1.3 הכבלים יהיו כבלים חד גידים ורב גידים בעלי חתך כבל עגול. כל הכבלים יהיו עם מוליכי נחושת אלקטרוליטית 99.97%.

08.01.1.4 כבלים בין ממירי תדר למנוע יהיו עם מעטפת מתכתית מוארקת בצד הלוח.

08.01.1.5 כבלי פיקוד יהיו תרמופלסטיים רב גידים ממוספרים לאורך הגידים כל 10 ס"מ, מוליכים שזורים מנחושת בחתך 1.5 ממ"ר לגיד, אלא אם צוין אחרת במפורש.

08.01.1.6 הקבלן יביא לשטח את הכבלים כאשר הם מגולגלים על תופים. לאחר ההתקנה יוציא הקבלן את התופים מהשטח וכן את כל שאריות הכבלים.

08.01.1.7 המדידה תהיה לפי אורך נטו מותקן ללא כל פחת.

08.01.1.8 מחיר הכבל יכלול את בדיקת הכבל לפני הנחתו, הנחת או השחלת הכבל, בדיקת הכבל לאחר הנחתו סימון הכבל בקצוות, בכל 5 מטר ובכל פנייה  ע"י שלט סנדוויץ' חרוט. 
08.01.1.9 מחיר הכבל  חיבורי קצוות כבלים/חוטים, בלוחות, אביזרים, קופסאות חיבורים, מנועים וכו', כלולים במחיר מ"א כבל (אלא אם קיים סעיף מתאים בכתב הכמויות).
08.01.2 חיבורי כבלים 
יהיו כמתואר במפרט הכללי הבנמשרדי כלולים במחיר הכבל ו/או במחיר האביזר למעט אם מצויים אחרת בכ"כ.
08.01.3 חיבורי כבלים לאביזר-הנמדדים קומפלט 
חיבורי הכבלים יכללו את העבודות כמתואר:

 צינור מגן מפלדה מגולוונת/צינור שרשורי מתכתי עם ציפוי PVC כולל אטימה באפוקסי לאחר התקנת הכבל.

 פתיחת האביזר.

 התקנת מעבר אטימה (גלאנד) מתאים.

 קילוף והכנסת הכבל דרך מעבר האטימה.

 הארקת שריון כאשר כבל משוריין.

 סימון כבל בשלט פלסטי חרוט.

 חיבור הכבל למהדקים בורגי חיבור.

 סימון גידים בשרוולי פלסטיק ממוספרים.

 סופיות חוט/נעל כבל/פיני מזלג ע"פ הצורך.

 סגירת האביזר או הקופסא.

 שלט סנדוויץ' חרוט, מס' כבל.

 הפעלה ובדיקה.
08.01.4 חיבורי כבלים למנועים לחצנים
חיבורי הכבלים יכללו את העבודות כמתואר:

 צינור מגן מפלדה מגולוונת/צינור שרשורי מתכתי עם ציפוי P.V.C כולל אטימה באפוקסי לאחר התקנת הכבל.

 פתיחת קופסת חיבורים במנוע.

 מעבר אטימה מתכתי בכניסת כבלים למנוע.

 הכנסת כבלים דרך מעבר אטימה.

 חיבור כבלי הזנה ופיקוד.

 סגירת הקופסא.

 הפעלה ובדיקה.

08.01.5 דרישות מיוחדות לחווט פקוד ובקרה
08.01.5.1 החווט של המערכת (למעט בתוך לוחות חשמל) יבוצע באמצעות כבלים. כל כבל ילך מנקודה מוגדרת אחת לשניה - לא תהיינה קופסאות חיבור והסתעפות באמצע הקו.

08.01.5.2 חווט ה- I/O בין לוחות הבקרה ללוחות החשמל יהיה במתח 24VDC בלבד.

08.01.5.3 כל כבלי הפקוד והתקשורת יונחו בצינורות בתעלות של כבלי הכוח או בתעלות נפרדות.

08.01.5.4 אין לכלול בכבל רב גידי אחד, סוגים שונים של I/O.

08.01.5.5 כל כבל רב גידי יכלול רזרבת גידים בשיעור של 20% לפחות.

08.01.5.6 חווט לכניסת פולסים ולכניסה אנלוגית יבוצע בכבלי דו גידי מפותל בזוגות ומסוכך בחתך מינימלי של 1 ממ"ר - רציף מהאביזר לבקר. הכבל יוארק לפס סיכוך בצד הלוח.

08.01.5.7 כבל בודד העובר על קירות מבנים יוגן בצינור מטיפוס מרירון. בתוואי שבו עוברים שלושה כבלים ומעלה תותקן תעלה מתאימה.

08.01.5.8 בכל תעלה/סולם כבלים, תהיה רזרבה בשיעור של 30%. במעבר פינות יבוצעו כיפופים מיוחדים ובהתאם לרדיוס הכיפופים של הכבלים.

08.01.5.9 כבל היוצא מתעלה יותקן בתוך צינור מרירון.                              

08.01.5.10 בקטעים אנכיים שאינם על קירות מבנים יוצמד הצינור לתורן מפרופיל מתכתי מחוזק בשני קצותיו לנקודות סטטיות. הקטע הסופי החיבור לאביזר יהיה מצינור מתכת שרשורי. כולל קופסאות ואביזרי מעבר כנדרש.

08.01.5.11 כבל העובר בתקרות ביניים ברצפות כפולות או בפירים יותקן בצינור מריכף (כבה מאליו).

08.01.5.12 כבלי פיקוד, מכשור, בקרה, סיגנאלים ותקשורת, יותקנו בתעלת מתכת מוארקת, נפרדת, במרחק 1 מ' לפחות מתוואי כבלי הכוח.

08.01.5.13 הקבלן ימציא מסמכי אישור ואחריות של יצרן ציוד הבקרה לגבי כל סוגי הכבלים הנדרשים ובהתייחס לתנאי  ההתקנה הספציפיים.
08.01.6 חווט והתקנת כבלי תקשורת
08.01.6.1 בהתאם לדרישות הבסיסיות לחיווט כמפורט לעיל.

08.01.6.2 החיווט יבוצע בהתאם להנחיות המחמירות ביותר של יצרן הציוד (רצוי בכבלים מפותלים ומסוככים) עם 100% גידים רזרביים.

08.01.6.3 מחיר החיווט יכלול אספקה והתקנה - חומר ועבודה כולל כל המגברים והמתאמים הדרושים לרבות אלו אשר לא נכללו בסעיפים אחרים.

08.01.6.4 כבלי התקשורת יותקנו כאמור בתעלות נפרדות שיסופקו ויותקנו ע"י הקבלן.

08.01.6.5 על הקבלן לנקוט בכל הצעדים הדרושים למניעת הפרעות בגין רעשים, מתחי יתר וכו', עד להבאת  
08.01.6.6 המערכת למצב של "אפס תקלות".
08.02 הארקות והגנות אחרות (דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק 08 במפרט הכללי)
08.02.1 הארקת יסוד בכל המבנים באתר תבוצע ע"י קבלן חשמל לפי קובץ התקנות וע"פ תכניות מאושרות ע"י המזמין. מתקן הארקת יסוד יבוצע בשלב ביצוע השלד של  המבנה, לרבות מבנה התחנה, בריכה וכו'.
08.02.2 הקבלן ימדוד התנגדות הארקה לאחר הביצוע וידווח למפקח על תוצאות המדידה, מחיר הנ"ל כלול במחירי הסעיפים השונים.
08.02.3 לצורך ביצוע במבנה קיים יבצע הקבלן "הארקת יסוד" והשוואת פוטנציאלים עפ"י הנחיות חח"י מחיר עבודה זאת כולל חציבה, חפירה, ביצוע טבעת הקפית אלקטרודות וכו', כמו כן קבלת אישור בכתב מהמח' הטכנית בחח"י לבצוע האיפוס.

08.02.4 פס השוואת פוטנציאלים  ראשי, יהיה מנחושת טהורה בחתך הנדרש בכתב הכמויות ובאורך 100 ס"מ לפחות, ויכיל כ- 40 חורים בתוכם ברגים "1/4 אומים, דסקיות הכול מפליז.

08.02.5 מחיר נקודת הארקה כוללת הכנת בורגי הארקה, שרוולים, חבקי הארקה בהתאם לקוטר נדרש (שלות) וכו' הנדרשים לחיבור תקין של השירותים המתכתיים לפה"פ או לפס הארקות. 
08.02.6 כל הקבלן לחבר את כל השרותים המתכתיים כנדרש בחוק וזאת למרות שהם לא מסומנים בתוכניות. השרותים המתכתיים יתחברו לפס השוואת פוטנציאלים אשר יותקן בקרבת לוח החשמל, כבלי הארקה יהיו בחתך הנדרש בהתאם לגודל החיבור ולתוכניות. בכל מקרה החתך המינימאלי לא יהיה קטן מ-16 ממ"ר.

08.02.7 שירותים המתכתיים שיחוברו יהיו בהתאם למפורט בחוק, בתוכניות והנחיות המפרט הכללי סעיף 08.05.04-07. 
08.02.8 מחיר פס הארקה ו/או פה"פ יכלול: אספקה של פס הארקה מנחושת, אספקה והתקנה של מבודדי פיקולו ל- 1KV בשני הקצוות, ביצוע חורים בפס במידת הצורך לפי דרישת המזמין, התקנת פס ההארקה על מבודדי הפיקולו, אספקה והתקנה של כיסוי מגן ושילוט תקני.

08.02.9 מחיר אלקטרודת הארקה, יכלול  אספקה והתקנה של אלקטרודות ההארקה בעומק של 1.5  מ'. האלקטרודות יהיו כדוגמת "קופרוולד" 19 מ"מ קוטר וכל חומרי העזר. מחיר יכלול בריכת הארקה בקוטר 60 ס"מ. בצוע ההתקנה יהיה לפי הנחיות המפרט הכללי בסעיפים המתאימים פרק 08.05. 
08.03 מכשור ואביזרי פיקוד ובקרה
08.03.1 כללי
במסגרת המכרז נדרש הקבלן לספק אביזרי מכשור ובקרה כולל רכיבים כגון פרסוסטאטים, מצופים, רגשים/סנסורים ומתמרים שיותקנו בצנרת ובבור רטוב כמתואר בתוכניות.

ציוד המכשור ייבדק ויכויל ע"י הקבלן בהתאם לתנאי המתקן.

באחריות הקבלן לרכז בספר המתקן את כל דפי המידע ואופני הכיול של כל המכשור, ללמוד את נתוני הכיול של כל ציוד המכשור ולבצע את כל הכיולים והכיוונים במכשור בהתאם לדרישת היצרנים עד להפעלה מושלמת של המתקן.

על הקבלן לערוך ולהגיש תכניות מפורטות של הרכבת המכשירים, תרשים חיווט וחיבורים לרבות חיבור הכבלים והחוטים בין המכשיר (מוניטור/אנלייזר) לגשש (רגש / אלקטרודה) ובין הלוח למכשיר.

08.03.2 דרישות כלליות
08.03.2.1 עמידה ודיוק בטמפרטורות 10 עד 80+.

08.03.2.2 רמת אטימות מותאמת לתנאי ההתקנה, מכשור המותקן מחוץ למבנים/לוחות יהיה ברמת אטימות של IP65 לפחות. החלקים הטבולים יהיו ברמת אטימות IP68.
08.03.2.3 מפרטי המכשור יוגשו לאישור המפקח והמתכנן לפני התקנתם.

08.03.2.4 מכשירים המיועדים להתקנה במי שפכים יהיו עמידים בסביבה קורוזיבית, וזאת בנושאי החלדה, הדבקה ולכלוך וכן עמידה באטמוספירה מאכלת/מחמצנת של הסביבה.

08.03.2.5 כל מכשיר ומכשיר יסופק קומפלט כולל מוניטור/אנלייזר/משדר, אלקטרודת/גשש, כבל מתאים בסוג ובאורך בין האלקטרודה למוניטור, ואמצעי הרכבה והגנה בתנאי שדה, כולל עמידתם בתנאי האטמוספירה הקורוזיבית, המאכלת והמחמצנת.

08.03.2.6 על המכשירים להיות מתוצרת מוכרת אשר עבורה קיימת סוכנות מוסמכת ע"י היצרן למכירה טיפול ואחזקה בארץ. על ספק המכשור להוכיח ניסיון שימוש קודם מוצלח במכשירים האלה במתקנים דומים. 

08.03.2.7 הפריטים השונים של סוג ציוד אחד, לדוגמא – מתמרי לחץ - יהיו מתוצרת אחת בלבד.

08.03.2.8 כל גשש יכלול אמצעי הרכבה וחיזוק לפי המקום והצורך, כך שתהיה אפשרות לפירוק נוח ולשינוי גובה וזווית בצורה קלה בשעת הצורך.

08.03.2.9 מכשירים המיועדים להתקנה חיצונית יהיו מוגנים ע"י כיסוי שימנע חשיפה לאור שמש ישיר ולגשם. הכיסוי יותקן מעל המוניטור ומחירו כלול במחיר ההתקנה.
08.03.2.10 מכשור יעמוד בתקנים אירופאיים מקובלים המתייחסים להפרעות RFI ו-EMI הרמוניות, ויברציות. כמו-כן המכשירים יסופקו עם רכיבי הגנה בפני מתחי יתר וברקים.

08.03.2.11 בשעת הרכבת המכשור, יש לקחת בחשבון מקום להרכבה, גישה לטיפול ואחזקה, טמפ' סביבתית, רעידות, לחות, גזים מאכלים/מחמצנים,  חומרים זרים כגון: גריז, שומן, כימיקלים, ומוצקים שונים המפוזרים במערכת הביוב.

08.03.2.12 מכשירי המדידה האנלוגיים יעבדו על מדידות בתחומים MA4-20 ז"י, למעגל של מינימום 600 אוהם עומס התנגדותי כולל התנגדות הקו והבקר. 

08.03.2.13 כבלים מיוחדים בין הגשש והמשדר יסופקו ע"י ספק המכשיר.

08.03.2.14 כל המכשירים יכילו מנגנון להתאוששות עצמית לאחר הפסקות חשמל, כל פונקציות הכיול העצמי ישמרו בזיכרון " VOLATILE NON" ללא גיבוי סוללה.

08.03.2.15 כל המכשירים יסומנו בסימנית מיוחדת הניתנת לפרוק, אשר תסומן במספר המופיע בטבלת המכשור. הסימניות ואמצעי החיזוק, יעשו מחומרים אשר יעמדו בפני החלדה איכול ופירוק עקב האווירה הסביבתית. רשימת השלטים תאושר ע"י המפקח.

08.03.2.16 על הקבלן לספק למפקח בשלב אישור הציוד לרכישה, טבלת אפיון עבור כל מכשיר ומכשיר כמפורט להלן:

 פירוט חלקי המכשיר.

 דיוק.

 ליניאריות באחוזי סטייה מכסימלית מהקו הישר.

 רזולוציה/רגישות.

 DAMPING.

 זמן תגובה.

 היסטרזיס.

 סטייה - REPEATABILITY.

 ביצוע מדידות.

 תחומי המדידה וכיול המכשיר.

 השפעת צורת ההתקנה.

 חומר האלקטרודה והמכשיר, אשר יהיו עמידים בתנאי הרכבתם.

 גבולות מורשים של טמפ' סביבתית.

 השפעת טמפ', לחץ, לחות סביבתית, ואספקת חשמל.

 זיהוי תקלות ותצוגתן.

 מגע יבש - ממסר תקלה.

 אטימה והגנות בפני מזג אוויר.

 המלצות לאחזקה ולאמצעי בטיחות.

 המלצות למרחק בין הרגש והמשדר.

 פירוט דרישות לאספקת מתח, נוזל שטיפה, אוויר דחוס וכו'.

 יציאות תקשורת טורית ופרוטוקולים המותאמים לציוד הבקרה המסופק.

 תרשים חיווט וחיבורים חשמליים.
040.08.2.1.1 כל מכשיר יסופק עם ספרות טכנית מלאה כולל:

 הוראות התקנה

 הוראות כיול והפעלה

 הוראות תחזוקה לרבות ניקוי, בדיקה וכיול תקופתיים.

 ניהול איתור תקלות.

 המלצה לחלקי חילוף וחומרים כגון תמיסות, נתיכים, נורות - לשנת עבודה.
08.03.2.17 כל האמור לעייל כלול כאמור במחיר האספקה וההתקנה ולא ישולם על כך בנפרד.

08.03.3 דרישות מיוחדות לרגשים ומתמרים
08.03.3.1 מתמר לחץ להתקנה בצנרת
 מוזן במתח 24VDC בשיטת "שני חוטים".

 סיגנאל 4-20mA.

 תחום סיגנאל 0-10AT.

 דיוק 0.5%.
 מתמרים לביוב יסופקו עם דיאפרגמה קרמית
 תוצרת ROSEMOUNT או שווה ערך.
08.03.3.2 מד מפלס אולטרה סוני
 מוזן במתח 24DC.

 סיגנאל 4-20mA, תחום סיגנאל מותאם לגובה המאגר.
 כולל פאנל הפעלה עם מקשים ותצוגה מותקן בלוח.
 כולל סנסור וכבל אינטגראלי בין הסנסור לפאנל.
 כולל מגע יבש לציון תקלה בסיגנאל.
 כולל עד 10  מגעים יבשים ניתנים לכיול לפי מפלסים.
 דיוק 0.5%.

 זווית האלומה מותאמת לתנאי ההתקנה.

 מותקן ע"ג זרוע סמוך לפתח הבריכה.

 תוצרת, E & H, PULSAR או שו"ע.
08.03.3.3 פרסוסטט
 כולל שני מגעים יבשים מחליפים.

 לחץ ניתן לכיול בתחום  0-10AT.

 אפשרות לכיול תחום ההיסטרזיס.

 מותקן לפי פרט מצורף.

 תוצרת דנפוס או שווה ערך.

08.03.3.4 מצוף
 מסוג אגס תלוי אטום למים.

 כולל מגע יבש מחליף.

 כולל כבל מוגן באורך מתאים עד לקופסת החיבורים.

 כולל משקולת לייצוב המצוף כחלק אינטגרלי. 

 תוצרת FLYGT או שווה ערך.

08.03.3.5 מנגנון פקוד מראה מצב לשסתום אל חוזר- NRV
מנגנון הפיקוד יכלול דסקית הפעלה אסימטרית המורכבת על ציר השסתום, ומפסק גבול אטום ע"ג תושבת המחוברת לגוף השסתום.

מפסק הגבול כולל מגע מחליף  אשר מחבר ומנתק מגע בהתאם לזווית ההטיה של ציר השסתום. 
המנגנון יהיה כדוגמת תוצרת א.ר.י. דגם  NR-040 .

08.03.3.6 לחצן הפסקת חרום
הלחצן יהיה מטיפוס E25 - XAS של טלמכאניק. (NC+NO) על הלוח.
08.03.3.7 חבור והתקנת רגשים, רכיבים ומכשור
08.03.3.7.1 הנחיות כלליות
הקבלן יתקין את הציוד במתקן בהתאם לסטנדרט המתקן - עפ"י ההנחיות הכלליות בפרק זה, באישור ובהתאם להנחיות היצרנים.

עבודות ההתקנה תכלולנה:
· התקנת הציוד לרבות כל חומרי העזר הנדרשים, חומרי מילוי לפוקטים, אטמים, פלנז'ים וכד'.
· עבודות מסגרות, ריתוך צינוריות ופלנג'ים וביצוע חיזוקים, תמיכות, קשירות מנירוסטה לפי הצורך, מבוצעות לפי סטנדרט המתקן.
· סיום, חיזוק ואטימה של כל הצינורות, הכבלים והמוליכים המגיעים לפריט המותקן.
· ביצוע כל החיבורים החשמליים (הזנה וסיגנל כולל כל חיבורי הארקה).
· בדיקת וכיול הציוד לאחר התקנתו ולפני חיבורו למערכת הבקרה.
· בדיקות כיול והפעלה חוזרות עם המזמין או נציגו.
· תאום עם המזמין וקבלת אישורו לגבי שעות ההתקנה, הפסקת פעולת מערכות, ריקון צנרת וכו'.
· בלוח הבקרה יותקנו רכיבים להגנה בפני מתח יתר ופגיעות ברקים.
· נדרש שההשתלבות בחוגי מדידה קיימים 4-20 מילי-אמפר לא תשפיע על חוג המדידה הקיים (כולל התצוגות) ולא תשפיע על דיוק הכניסה האנלוגית לבקר. במידת הצורך יותקנו מבודדי סיגנאלים שמחירם ייכלל בסעיף זה.

08.03.4 הנחיות לסוגי מכשור ספציפי
08.03.4.1 חיווט משדרים למדידות חשמליות, כגון: מונה אנרגיה, הספק, גורם הספק, מתח, זרם, תדר יעשה לפי המתואר לעיל ובהתאם להנחיות הבאות:

 חיבורי מתח לפסי צבירה יהיו אחרי מפסק מגביל זרם קצר.

 חיבור למשנה זרם קיים יאופשר בתנאים הבאים:

 הרגש לא משפיע על חוג המדידה הקיים.

 הרגש לא מושפע מחוג המדידה הקיים.

 דיוק ציוד המדידה הקיים לא יפגע. 




 במידה והתנאים הנ"ל אינם מתקיימים יתקין הקבלן משנה זרם נפרד.
08.03.4.2 התקנת רגשי לחץ, פרסוסטאטים, מנומטרים בצנרת תכלול אספקה והתקנה של צינור נירוסטה בקוטר מתאים מכופף בצורת לולאה לשבירת הלחץ, ברז ניתוק וברז שחרור לחץ. לחילופין יאושר להתקין את הציוד הנ"ל בדוד המותאם למטרה זאת.
08.03.4.3 התקנת רגשי מפלס טבולים וכן התקנת מצופים תכלול אספקה והתקנה של "תרנים" עשויים מצינורות נירוסטה בגובה הבריכה, אליהם יחוזקו כבלי החשמל של אביזרים. אספקה והתקנה של קופסת החיבורים בין הכבל האורגינאלי של הרגש לכבל המתחבר ללוח.
08.03.4.4 נקודה למד ספיקה תכלול את כל העבודות הנדרשות לרבות כל החיווט הנדרש, הזנה, פיקוד והתקשורת בהתאם למד הספיקה המאושר שיותקן כולל תאום עם ספק הציוד וכתוב התוכנה, חיבור הפעלה ובדיקה.
08.04 לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך (דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק 08 במפרט הכללי)
08.04.1 הנחיות כלליות
08.04.1.1 טיב העבודה העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הכללי פרק 08.07 ובהתאם לחוק החשמל, ברמה מקצועית גבוהה ביותר, עבודות מקצועיות תבוצענה על ידי בעלי מקצוע מומחים העוסקים בקביעות במקצועם. 

הלוחות יבנו במפעל אשר יאושר ע"י היועץ, מפעל בעל אישור איכות לפי ת.י. 61439 (שווה ערך ל IEC-60439-1) והנמצא בפיקוח מתמיד של מכון תקנים הישראלי.

08.04.1.2 טיב החומרים כל אביזרי העזר לבניית הלוחות כגון מבודדים או מבודדי מעבר או הגבהות וכדומה יהיו בסטנדרט המוכר המאושר על ידי המזמין.
כל שנאי הזרם, שנאי ההספק, מכשירי המדידה וכל יתרת האביזרים המופיעים במכרז זה יהיו בהתאם לתוצרת המוכתבת במפרט כתב הכמויות.

במידה ואין תוצרת מוכתבת יהיו החומרים מהסוג המשובח ביותר ויחויבו באישור של המפקח לפני ביצוע העבודה.

08.04.1.3 הגשת תכניות
08.04.1.3.1 בהתאם לתוכניות המתכנן, יגיש הקבלן במצורף להצעתו גם תוכניות מבנה לוח - פנים וחוץ - מוצע על ידו. כן יגיש הקבלן לוח זמנים מפורט לביצוע: תכנון, פחחות, הרכבת ציוד, צבע, חווט וכו'.

08.04.1.3.2 שבועיים לאחר קבלת צו התחלת עבודה יגיש היצרן תוכניות הלוחות לביצוע לפי הפרוט להלן:

 מבט על מידות כלליות, סימון כיוון פתיחת דלתות.

 מבט חזית עם דלתות.

 מבט חזית ללא דלתות, עם סימון ציוד ופסי צבירה.

 חתכים טיפוסיים עם סימון פסי צבירה.

 תכניות חד - קוויות.

 תכניות פיקוד מפורטות, כולל סימון/מספור מגעים והדקי רכיבים, כולל פירוט מגעים וכתובתם בתוכניות לכל ממסר מגען ואביזר בלוח.

 תוכנית פסי מהדקים סימונם ושילוטם.

 דפי קטלוגים לציוד.

08.04.1.3.3 התוכניות יבוצעו בתוכנת "אוטוקאד" ויוגשו לאישור  ב- 5 סטים כולל קבצים. 

08.04.1.3.4 כל התוכניות יהיו על גיליונות בגודל A3.
08.04.1.3.5 תוכניות הביצוע של הקבלן יוגשו על בסיס קבצי התוכניות למכרז שיימסרו לקבלן ע"י המתכנן.  הקבלן יתאים את התוכניות לציוד המוצע על ידו, לרבות: סימון האביזרים, המהדקים המגעים וכו'.

08.04.1.3.6 רק לאחר קבלת אישור "המתכנן" יוכל הקבלן להתחיל בעבודתו. 

08.04.1.3.7 לאחר קבלת האישור יבצע הקבלן את הלוחות בהתאם לתוכניות המאושרות. על כל סטייה נדרש לקבל אישור המתכנן בכתב.

08.04.1.3.8 שבוע מגמר התקנת הלוח בדיקתו וקבלתו בשטח ע"י המפקח יגיש הקבלן סט תוכניות עדות (AS MADE), וקטלוגים של הציוד בהתאם למפורט לעיל.

08.04.1.4 מפרטים ותקנים
כל חלקי הלוח ופסי הצבירה יבוצעו בהתאם למפרט זה, המפרט הבין משרדי לעבודות חשמל (08), לתקן הישראלי עדכני ללוחות בדגש על תקן 61439 חוק החשמל וכללים להתקנת לוחות.  כל חלקי הלוח ופסי הצבירה יבדקו בהתאם לתקן IEC ההוצאה המאוחרת ביותר.

08.04.1.5 בדיקות
לאחר גמר הרכבת הלוח וחיווטו, יבצע הקבלן במפעל היצרן, בדיקה יסודית ומקיפה של תפקוד הלוח, כוח מערכת הגנות, מערכת מדידה, מכשור ופיקוד, תקינות, והתאמתו לתוכניות. המזמין יהיה רשאי לספק ליצרן מפרט מיוחד לצורך ביצוע הבדיקות במפעל (ובשטח). בגמר הבדיקה  יודיע הקבלן למזמין על השלמת הלוח ויתאם מועד לבדיקת קבלה. בדיקת הלוח תעשה על ידי המזמין במפעל היצרן.

הבדיקות כאמור יעשו בהתאם לתקן ישראלי ת.י. 61439 ותקן  IEC.

הקבלן יעביר את הלוחות לשטח אך ורק לאחר שיקבל את אישור המזמין על כי הלוח בדוק וממלא את כל תנאי המכרז והתוכניות.                
 

לאחר האישור יהיה על הקבלן להעביר את הלוחות ולהתקינם במקומם.  לאחר גמר ההתקנות בשטח יבצע הקבלן בדיקה יסודית של הלוח כמפורט לעיל כולל תפקודו מול המנועים והאביזרים שבמתקן.
אישור הבדיקה הזאת וכן הגשת דו"חות בדיקה על כל הבדיקות יהוו אישור על סיום העבודה. היצרן מתחייב לקבל את הכרעתו של המפקח ללא טענות, לשנות, לפרק ולתקן מחדש כל חלק מהעבודה שיפסל על ידי המפקח. 

במידה והלוח לא יאושר, יתקבל הדבר כאילו הלוח לא הושלם ולא סופק. כל הוצאות התיקונים יחולו על הקבלן.

היצרן לא יקרא למזמין לבדיקה אלא רק לאחר שהוא עצמו בדק את הלוח ומילא דו"ח בדיקה מפורט על הבדיקה.



  

המזמין ו/או בא כוחו שומרים לעצמם הזכות לבדוק את הלוחות בכל שלב משלבי העבודה.

08.04.1.6 מבנה הלוח
08.04.1.6.1 מבנה לוח להתקנה פנימית
בניגוד למפרט הכללי, לוח המיועד להתקנה פנימית יבנה מפח דקופירט מגולוון 2.5 מ"מ עובי, במבנה מוגן IP54. הציוד בתוך הלוח יותקן במתכונת של לוח עם דלתות בחזית. הלוח יותקן על פרופיל הגבהה מגולוון בגובה 10 ס"מ, הכלול במחיר היחידה של הלוח.
לוחות חשמל המיועדים להתקנה בחדר חשמל ייעודי וממוזג בלבד, רמת האטימות של הלוח  IP325.

08.04.1.6.2 מבנה לוח להתקנה חיצונית
לוחות המיועדים להתקנה חיצונית או במקומות המועדים להתזה יבנו ממתכת – פח מגולוון באבץ חם בעובי 2 מ"מ לפחות, או מפלסטיק קשיח (כדוגמת תוצרת "ענבר" חמדיה). דרגת אטימות IP65.

הלוחות יכללו דלתות כפולות, דלת חיצונית אטומה -ודלת פנימית להרכבת הציוד.

מעל הלוח יותקן גגון להגנה בפני גשם. הלוח יוצב על בסיס בטון מוגבה. כל דלותו בלוחות יכללו סידור נעילה.

08.04.1.6.3 הנחיות כלליות לבניית הלוח
כל התאים יהיו עם קומפרטיזאציה מלאה כלומר כל תא יהיה מבודד לגמרי מהתא השכן כאשר המעבר מתא לתא יהיה על ידי פסי צבירה שיעברו דרך מבודדי מעבר כך שתהיה אטימה מלאה בין התאים.

כאשר הלוח נבנה בחלקים לצורך הובלה, מחיר הלוח יכלול כבלי גישור (עם גידים מסומנים) בין חלקי הלוח השונים שיחוברו למהדקים ייעודים ומסומנים. 
המהדקים יהיו כדוגמת תוצרת פניקס דגם UK10 (כמינימום) או שווה ערך.
08.04.1.6.4 פסי  צבירה וחיווט
פסי הצבירה והחיווט יבוצעו בהתאם להנחיות המפרט הכללי סעיף 08.07.07 . 

עמידה בזרמי קצר תהיה כמוגדר בתוכניות,במידה ולא מצוין בתוכניות :עמידה בזרם קצר מינימאלי ש 25 ק"א.

08.04.1.6.5 צבעי המהדקים וחוטים עפ"י הנחיות המפרט הבינמשרדי למעט המפורט להלן:

24VDC+




-
אדום

24VDC-




-
שחור

בקרה, כניסות דיסקרטיות



-
כתום

בקרה, יציאות דיסקרטיות



-
סגול
כל החוטים הגמישים יחוברו על ידי הלחמת קצה הגיד או על ידי סופיות חוט עם לחיצה.  כל החווט פיקוד למכשירי המדידה ולאביזרי הפיקוד והנורות המותקנים על הדלת יבוצעו כאמור על ידי חוטים גמישים ל- 90( C אשר יקשרו ביחד ליציאת צמה אחידה. הצמה תיעטף על ידי צינור לבן מפותל גמיש. יש לדאוג לעודף באורך החוטים ופתיחת הצינור כך שלא תמנע פתיחת הדלת.כל חוטי הפיקוד יסומנו בשני קצותיהם על ידי שרוולים פלסטיים ממוספרים.כל מוליכי ה- COMMON יחווטו לפס מהדקים מגשר מסומן ומשולט.

החיווט לדלתות יוגן ע"י  צינור או סרט פלסטי ספירלי.

08.04.1.6.6 התקנות  ציוד בלוח
כל ההתקנות של הציוד יעשו על פלטות פח מגולוון 3 מ"מ עובי שיותקן לאורך כל הלוח.  כל ההתקנות יעשו על ידי אומים מרותכים או מוצמדים (פרסנצים) כך שניתן יהיה לפרק כל אביזר ללא צורך בגישה לאום.                           

כל משני הזרם יותקנו על פסי הצבירה ויותקנו כך שתתאפשר גישה נוחה למשני הזרם.

כל נתיכי הפיקוד והמאמ"ת-ים יותקנו על פלטות בצידי הלוח.

כל מכשירי המדידה ואביזרי ההפעלה יותקנו בחזית הלוח על דלתות התאים.

תא עבור תוכניות חשמליות של הלוח יותקן בכל דלת.

08.04.1.6.7 מערכת גילוי עשן וכיבוי אש
בכל הלוחות שהזרם הנומינלי שלהם 63 אמפר ומעלה, תעשה הכנה למערכת גילוי אש ע"י תיבה שתותקן בגג בלוח ותאפשר טיפול בגלאים ללא חשיפה לפנים הלוח. בלוחות שהזרם הנומינלי שלהם 100 אמפר ומעלה יבוצעו הכנות למערכת כיבוי אש ע"י הכנת קדח בקוטר מתאים לצנרת ונחירי מערכת כיבוי גז . הקבלן יבצע בלוחות את כל ההכנות הנדרשות ללא כל תוספת במחיר, מחיר מבנה הלוח כולל איטום הלוח לאחר התקנתו על מנת למנוע בריחה של גז הכיבוי. הכנות אלו יהיו חלק ממחיר היחידה במבנה הלוחות.

08.04.1.6.8 תא לציוד בקרה ותקשורת
· הציוד המיועד לבקרת המתקן לתקשורת למרכז הבקרה, ולפקוד המשותף, יותקן בתא נפרד מתאי הציוד החשמלי, להלן "תא לציוד בקרה ותקשורת". במידה וציוד התקשורת מסופק בנפרד, יש להשאיר מקום פנוי בלוח בשטח (פנימי) של  80 ס"מ X 60 ס"מ לפחות בחלקו העליון של  התא. 
· הקבלן יתקין את ציוד הבקרה והתקשורת בתוך התא ויחווט את כל הכניסות והיציאות של כרטיסי הבקר ושאר החיבורים הנדרשים - אל סרגל המהדקים ל- I/O, בהתאמה למיקום הכרטיסים בבקר.
· כמו-כן תשמר רזרבה במסילות המהדקים הנ"ל (50% לפחות במהדקים ריקים ועוד 50% במקום למהדקים).
· התא יכלול את כל הציוד כמפורט בתוכניות ולרבות: 
– מנתק ראשי
- נוריות סימון
- מתגים ,לחצנים
- מגן מתח יתר V280 KA10
- ממסר פחת ושני שקעי שרות
- מאמ"ת-ים לחלוקה והזנת מתחי פיקוד.
- ספק מטען ומצברים, מחוון מתח ומחוון זרם טעינה (אם מצוין בתוכניות).
- שנאי למתח פיקוד.
- כאמור סרגל מהדקים ומשולט ומסומן עבור חיבור ה-I/O, צבעי המוליכים יהיה כצבעי המהדקים. - בכל הכניסות האנלוגיות המחוברות לאביזרים חיצוניים (מתמרי לחץ, מפלס וכו') יותקן רכיב להגנה בפני מתחי יתר כדוגמת תוצרת מגטרון דגם MGD.

- גוף תאורה בהספק 24VDC, 10W (דרגת אטימות IP54) יותקן בתקרת התא. ההדלקה תהיה באמצעות מתג בדלת הלוח.
08.04.1.6.9 סימון ושילוט
08.04.1.6.9.1 הלוח יכלול סכמות סינופטיות לציוד העיקרי. דלת הלוח תכלול שילוט מלא לרבות רשימת ציוד שבפנל. בתוך הלוח ליד ידיות המפסקים יותקן שילוט נוסף. כל השילוט יעשה בחריטה בסנדוויץ' כולל מספר המעגל, תאור, חתך הכבל וכיול המפסק. השלטים יוצמדו בהדבקה ובסמרור. שילוט נפרד לכל אביזר.
08.04.1.6.9.2     שילוט מפורט לכל אביזר ורכיב בלוח, פנימי וחיצוני, לרבות מתגים,  
     נוריות, לחצנים ממסרים, פסי COMMON וכו'. 
08.04.1.6.9.3   כל חוט מסומן ע"י שרוולים ב- 2 קצותיו עד 6 תוויות בכל צד.

08.04.1.6.9.4 כל האביזרים בלוח (לרבות בקר וכרטיסי I/O) וציוד העזר ישולטו  
       בהתאם למופיע בתוכניות. אביזרי הסימון והשילוט - לפי בחירת 
       המזמין.
08.04.1.6.9.5 מכסי תעלות החיווט ימוספרו ויסומנו כך שלא ניתן יהיה 
להחליף ביניהם.

08.04.1.6.9.6 ממסרים וציוד נשלף יסומנו ליד התושבת ובנוסף תווית מנייר ע"ג  
         האביזר.
08.04.1.6.9.7 מהדקים יסומנו בהתאם לקוד המעגל, מס' ה- I/O וכו', ע"י 
         סימניות פלסטיק מתאימות.
08.04.1.6.9.8 הקבלן יעביר רשימת שילוט וסימון לאישור המפקח לפני הביצוע, 
         לרשימה תצורפנה דוגמאות.

08.04.1.6.10 מאזן תרמי
הקבלן יערוך מאזן תרמי של הלוח ויגישו לאישור יחד עם תכניות הלוח. לוחות יבנו לעבודה בטמפרטורה עד 50 מעלות צלסיוס. פתחי אוורור עם פילטרים יותקנו בלוחות לפי הצורך ולפי דרישת המפקח. יותקנו מאווררים ציריים 300CFM אחד לתא ופתח אוורור עם פילטר 0.15 מ"ר.
08.04.2 ציוד חשמל ללוחות
כל הציוד בלוחות יהיה תואם את דרישות המפרט המיוחד והבינמשרדי. להלן אפיון דרישות ומקורות עיקריים עבור הציוד החשמלי המיועד להתקנה בלוחות. ההגדרות מתייחסות הן עבור לוחות חדשים והן עבור ציוד המיועד להתקנה בלוחות קיימים.

08.04.2.1 מפסק זרם חצי אוטומטי מסוג MOULDED CASE
08.04.2.1.1 כללי
מפסקי זרם חצי אוטומטיים קבועים (ללא שליפה) מסוג MOULDED CASE. המפסקים יהיו מיועדים לשמש כמפסקים ראשיים בלוחות עד 630 א' להגן על יציאות.

08.04.2.1.2 נתונים טכניים, מיכניים וחשמליים.
הנתונים הטכניים, מיכניים וחשמליים יהיו כנדרש במפרט הבינמשרדי אלא אם כן צויין אחרת במפרט המיוחד ו/או בכ"כ ו/או בתוכניות. כל הנ"ל כלול מחיר המפסק.
 כל המפסקים יהיו עם יחידות הגנה חשמליות כנידרש. מפסקים עד 160 א' יכללו יחידת הגנה מגנטית תרמית ניתנת לכיול.
 מפסקים של 160 א' ומעלה יכללו יחידת הגנה אלקטרונית.
 המפסקים יהיו בנויים בצורה של בלוק ויחידת הגנה נפרדת כך שניתן להחליף את יחידת ההגנה בנפרד. ניתן יהיה להתקין לבלוק מסוים יחידות הגנה בגדלים שונים, לדוגמא לבלוק של 400A ניתן יהיה להתקין היום יחידת הגנה שהתחום העליון שלה הוא 200A ובעתיד להחליפה ליחידת הגנה שהתחום העליון שלה הוא 400A, כל זאת מבלי לשנות את הבלוק.

040.08.2.1.1.1 תוצרת: שניידר, SACE - A.B.B, איטון , או שווה ערך.
08.04.2.1.3 מפסקי החלפת ח"ח – גנראטור
מפסקים המיועדים להחלפת ח"ח – גנראטור יהיו בעלי 4 קטבים ויסופקו עם מערכת חגור מכני כנדרש בתוכניות.
08.04.2.1.4 מפסק זרם – מנתק בעומס - מסוג MOULDED CASE
כמו מפסק M.C חצי אוטומטי אך ללא יחידת הגנה.

למפסק ניתן יהיה להרכיב יחידת הגנה במידה ויידרש ואז הוא יהפך למפסק זרם חצי אוטומטי.


08.04.2.1.5 מפסק מחליף מנתק בעומס
 4 או 3 קטבים לזרם כמפורט בתוכניות.

 3 מצבים 1-0-2.
 מצמד עם ידית הפעלה וניתוק.
 תוצרת : שניידר, SACE - A.B.B, איטון , או שווה ערך.


08.04.2.1.6 מפסקי זרם חצי אוטומטיים להגנת מנועים
08.04.2.1.6.1 המפסק יהיה מפסק זרם חצי אוטומטי עם הגנה מגנטית ותרמית. ההגנה התרמית תהיה ניתנת לכיוון עם סקלה ברורה. כמו כן המתפסק יכלול את כל התכונות כפי שנדרש ומפורט במפרט הבינמשרדי ובמפרט מיוחד זה.
08.04.2.1.6.2 המפסק יהיה מסוג MOULDED CASE, תלת קטבי, קבוע.
08.04.2.1.6.3 המפסק יהיה עם אביזרי העזר הבאים:

· מגעי עזר 1N.O+1N.C, 230V, 5A, מתח חילופין ו/או 24V מתח ישר, המשנים את מצבם בהתאם למצב המפסק.
· מגעי עזר 1N.O+1N.C, 5A כנ"ל, המשנים את מצבם בהתאם לפעולת אחת ההגנות.
08.04.2.1.6.4 המפסק יהיה עם הגנות תרמיות ומגנטיות מתכוונות. 
 ההגנה התרמית תהיה עם עקום המיועד להגנת מנוע.

08.04.2.1.6.5 ההגנה המגנטית תהיה ניתנת לכיוון ללא תלות של הזרם המכוון מבחינה תרמית. כיוון הזרם יהיה בגבולות 10(5 הזרם נומינלי של המפסק עצמו.

תוצרת: שניידר, SACE - A.B.B, איטון, או שווה ערך.

08.04.2.1.7 מא"זים מודולרים
 המאמ"ת-ים המיועדים לניתוק בזרם קצר סימטרי של 10KA כנדרש במפרט הבינמשרדי ויהיו תחת הגנה של נתיכים קבוצתיים או מפסק מגביל זרם קצר אשר יהווה להם B.U.P. על המציע להוכיח ע"י עקומות כי המאמ"ת יעמוד ב- 25KA תחת הגנת ה- B.U.P המתאים.

 תוצרת: שניידר, ABB, איטון או שווה ערך.

08.04.2.1.8 ממסר זליגה לאדמה
ממסר הזליגה יהיה חד פאזי או תלת פאזי עם אפס לזרם נומינלי כמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף לדרישות המפרט הבינמשרדי. 
08.04.2.1.9 מגענים
08.04.2.1.10 מגען להתנעת מנוע
 המגענים יהיו כפופים לדרישות המפרט הבינשמשרדי.
 המגענים יהיו מוגנים כך שלא תתאפשר נגיעה מקרית במהדקי חיבורים.

08.04.2.1.11 מגענים להפעלת קבלים

המגענים יהיו מגענים תלת פאזיים המיועדים למיתוג הספק קיבולי למיליון פעולות.

הסלילים יהיו ל- 230 וולט.                                            

לכל מגען יהיו 2 מגעים N.O כל אחד ל- 10A ב- 230V.

08.04.2.1.12 מגענים לעומס תאורה
המגענים יהיו מגענים תלת פאזיים.                              

הגדרת המגען תהיה למיתוג זרם כמוכתב בכתב הכמויות במשטר עבודה AC3 מותאם לסוג העומס – נורות פריקה, נורות פלורסנטיות וכו'..

08.04.2.1.13 תוצרת שניידר, ABB,  איטון או שווה ערך.

08.04.2.1.14 יחידות קבלים
· יחידות הקבלים יהיו בעלי הפסדים נמוכים (קטן מ-0.5 W/KVAR).  חומר הבידוד של הקבלים יהיה מהסוג הבלתי דליק ולא רעיל. 
· מתח פעולה 440V.
·  הקבלים יהיו מוגנים בפני זרם יתר של הרמוניות גבוהות.
·  כולל רפוי עצמי לאחר תקלת פריצה (SELF HEALING).
·  כולל משנקים לפריקה מתאימים וכן כיסוי מגעים בפני מגע מקרי. 
· עמידה בתקן הבינלאומי IEC70. כל קבל יהיה בנוי במארז פח עם יציאות חיבור בחלקו העליון.

· תוצרת אלקו או שווה ערך.
08.04.2.1.15 בקר לשיפור גורם הספק POWER FACTOR 
· מותאם להרכבה על פני הלוח.
· מיועד לחיבור של עד 8 דרגות.
· מערכת בקרת גורם ההספק תבטיח שגורם ההספק יהיה גבוה מ- 0.92 בכל מצבי העבודה.
· הפעלת הדרגות תהיה עם השהייה בכניסה וביציאה.

 כולל כפתורי ויסות תחומי העבודה וכפתור לוויסות הסף שיבטיח ניתוק המערכת בעומסים נמוכים מאוד.

    
           

· כולל כפתורי ניסוי להעלאה והורדת דרגות.
· כולל נוריות סימון הדרגות ובמד כופל הספק אינטגרלי עם שנתות ברורות.

כניסות ויציאות

3 כניסת זרם  
-
O(5A
כניסת מתח 
-
חד פאזית 230V
יציאות     
-

8 מגעים להפעלת מגענים כל אחד ל- 10A ב- 50HZ. 





כולל מגע תקלה כללית.
כדוגמת תוצרת SATEC דגם  C192PF8 או שווה ערך.

08.04.2.1.16 מנתק נתיכים
· כל מנתקי הנתיכים יהיו תלת פאזיים.
· כולל ידית לניתוק המנתק.
· מיועד לניתוק בזרם קצר של 30KA.
· מצויד בשלושה נתיכי HRC לזרם הנקוב בכתב הכמויות.
· בסיס המנתק יהיה כמצוין בכתב הכמויות.
08.04.2.1.17 שנאי זרם
כל משני הזרם יהיו משני זרם בהספק של 15VA לפחות ולזרם משני של 0(5A. הזרם הראשוני בהתאם למתואר בתוכניות ובכתב הכמויות. פרט למקרים בהם צוין אחרת
כמו A1÷0.
השנאים יהיו בעלי 5 N<. 




       

דרגת דיוק CLASS 1. 




          

רמת בידוד 1000 וולט. 




       

על היצרן לפרט תוצרת השנאים המוצעים על ידו.

08.04.2.1.18 יחידת רב מודד
 כדוגמת תוצרת "SATEC" דגם 175EH  או שווה ערך מאושר.
08.04.2.1.19 המכשיר יכלול לפחות את פונקציות הקריאה והתצוגה הבאות:

 קריאת שלושה זרמים.

 קריאת מתחים פאזיים ושלובים.

 חישוב ותצוגת הספק
 חישוב ותצוגת גורם הספק.

 קריאת תדר.

 תצוגת שיא ביקוש במגה - וואטים.

 חישוב ותצוגה של ההרמוניות-כללית ומכול סדר- לזרמים ומתחים.
 אנרגיה –אקטיבית וריאקטיבית -לפי חתכי תעו"ז כולל 
08.04.2.1.20 
למכשיר פורטי תקשורת טורית  RS232 RS485 ופורט תקשורת אתרנט TCP/IP  ופרוטוקול תקשורת MODBUS לבקר המתוכנת.    

08.04.2.1.21 לחצני הפעלה והפסקה
 כל לחצני הפעלה והפסקה יהיו בקוטר 22 מ"מ. לכל לחצן יהיו שני מגעים 1N.O+1N.C כל אחד ל- 50HZ, 230V, 5A.

 לחצנים להתקנה פנימית IP54, להתקנה חיצונית IP65.

 תוצרת שניידר, ABB, איטון, איזומי או שווה ערך.

08.04.2.1.22 מפסק פיקוד להפעלה
 המפסק יהיה מסוג פקט ומיועד להתקנה על פנל. למפסק תהיה ידית הפעלה.

 מספר מצבים
-
עד 4 מצבים, ועד 3 קומות (ע"פ תכניות).

 מגעים
-
50HZ, 230V, 16A.

 תוצרת
-
איטון, ABB או שווה ערך.

08.04.2.1.23 ממסר חוסר מתח תלת פאזי
הממסר יהיה בעל הנתונים הבאים:

 מתח כניסה שלוב
V400
 היסטרזיס בין עלית מתח וירידת מתח
20%

 תחום כוון ירידת מתח
85%(70

 תחום כוון זמן פתיחה
SEC 1÷0.1 

 זמן תגובה בחיבור
MSEC80
 מגיב להיפוך פאזה. 

 אפשרות להשהיה עד
MSEC150
 כוון רגישות בנפילת מתח לא מושפע ממתחים חוזרים

 מגעי עזר
2N.O+2N.C כל אחד ל- 5A ב- 50Hz, 230V.

הממסר יהיה תוצרת סיראלק או שווה ערך.
08.04.2.1.24 שנאי פיקוד

 שנאי הפיקוד יהיה להספק המוכתב בכתב הכמויות. יחד עם זאת מודגש שעל הקבלן לחשב את הספק השנאי בהתאם לנתוני הציוד המחובר כולל זרמי ההתנעה של המגענים ובתוספת 50%.
 שנאי הפיקוד יהיו חד פאזיים ליחס השנאה של 230/24V או 400/230V כמצוין בכתב הכמויות.
 השנאים יהיו עם פוליו נחושת בין הליפופים להנחתה של הרעשים ביחס 1:10.
 ליפופי השנאים יהיו מנחושת אלקטרוליטית.
 השנאים יהיו רוויים בלקה ויותקנו בתוך קופסת פח עם רגליות.
 לשנאים יהיו סנפים לכניסות מתח שונות מהמתח הנומינלי באחוזים : -5%, 2.5%, 0%, +2.5%, +5%.
 מפל המתח בעומס  נומינלי של השנאי (בסנף 0%) בכופל הספק 1 יהיה לא גדול מ- 4%.

08.04.2.1.25 ממסר צעד
 ממסר הצעד יהיה למתח עבודה כמצוין בתכניות.
 הממסר יקבל פקודת פולס כאשר כל פקודה תשנה את מצב מגעיו.
 לממסר יהיו מגעי עזר 2N.O כל אחד ל- 5A ב- 50HZ, 230V.
 הממסר יהיה מיועד למיליון פעולות.

08.04.2.1.26 שעון עם פרוגרמה
 השעון יהיה עם פרוגראמה יומית ופרוגראמה שבועית.
 השעון יהיה עם רזרבה מכנית ל- 72 שעות.
 השעון יהיה עם שני מגעים מחליפים  ל- 5A ב- 50HZ, 230V.
 כניסת מתח לשעון תהיה 50HZ, 230V, או אחר כמצוין בתכניות.
 תוצרת THEBEN או גרסליין או שווה ערך.

08.04.2.1.27 מנורות סימון
 נורות הסימון  ל- 220V יהיו בקוטר 22 מ"מ תוצרת IZUMI דגם APQW-1B-23-6-G או שו"ע עם שנאי עצמי 230/24V לכל נורה, כולל נורת LED דגם LSD-2-24V D.C לזרם 18 מילי-אמפר.
 נורות סימון  ל- 24VDC כנ"ל (אך ללא שנאי).
08.04.2.1.28 מהדקי פיקוד

כל מהדקי הפיקוד יהיו תוצרת "פניקס" דגם UK5 או שווה ערך, בגוון אפור.

במקרה של מהדק פיקוד להארקה צבע המהדק יהיה צהוב - ירוק.

מהדקי הפיקוד יהיו ממוספרים בהתאם לתוכנית.


08.04.2.1.29 מגן מתח יתר
· 4 קטבים.
· כושר ניתוק 100KA, ללוח ראשי.
· ללוחות משנה כושר ניתוק 15KA.
· כולל נתיכים ומגע עזר.
· תוצרת DHEN, פניקס או שווה ערך.

08.04.2.1.30 נתיך נשלף לפיקוד
· הנתיך יהיה חד פאזי, דו פאזי או תלת פאזי כמוכתב בכתב הכמויות.
· בית הנתיך יהיה תמיד ל- 32A.
· היחידה תהיה מיועדת לניתוק זרם קצר סימטרי של 30KA.

08.04.2.2 ממיר תדר (ווסת מהירות)
08.04.2.2.1 
דרישות כלליות
· הממיר יותקן בתוך הלוח או מחוץ ללוח בהתאם לתוכניות. 
· מבנה מתכתי מותאם לתנאי ההתקנה (חיצונית או פנימית), התקנה פנימית – IP21, התקנה חיצונית – IP54.
· פאנל בקרה-יחידת תצוגה ומקלדת –מותאם להתקנה בחזית הלוח.
· הממיר יכלול את כל האמצעים הדרושים לפעולה בטוחה (כמפורט בהמשך) לרבות:
-
סינון הרמוניות.
-
עמידות בתנאים התרמיים של המתקן.
-
עמידות בפני קורוזיה ולחות.
-
סינון הפרעות EMI ו-RFI.
· באחריות המציע לוודא שהדגם המוצע מתאים לנתוני הציוד המווסת ולדרישות הויסות של המתקן כמפורט:
· תאימות לתקנים האירופיים האחרונים לווסתי מהירות.
· הממיר יסופק עם אמצעי אוורור מתאימים למניעת התחממות בממיר עצמו וכל הנדרש למניעת נזק לציוד האחר בלוח כתוצאה מהתחממות.
· אמצעי הגנה בפני קורוזיה והתאמה מלאה לתנאי הטמפרטורה והלחות שבאזור ההתקנה.
08.04.2.2.2 תכונות בסיסיות
· ממיר תדר, אלקטרוני מבוקר מיקרופרוססור, פועל בשיטת .W.M. VOLTAGE SOURCE
· ממיר התדר יהיה במבנה מתכתי, חסין להפרעות סביבתיות ויעמוד בטמפרטורה של 50(C בעבודה רציפה בזרם היחידה הנומינלי:
· מתח בין פאזי בכניסת משנה התדר 3X400V ( 10% - 15%.

· תדר כניסה בסיסי 50 Hz ( 10%.

· מקדם הספק בהרמוניה בסיסית 0.96 ויותר.

· הקבלים הפנימיים במשנה התדר יהיו למתח נומינלי לפחות 600V ( 10%.

· נצילות של 97% לפחות בעומס ובמתח נומינליים.

· סך הכול עיוות ההרמוניות במתח המוחזרות לרשת THD ( 4%, כך שלא תגרמנה הפרעות ברשת ח"ח וברשת הלקוח.  
· הממיר יסופק עם משנק בכניסה ומסננים כחלק אינטגרלי מהרכיב, עבור סינון הרמוניות ושיפור מקדם הספק למינימום הנדרש ע"י ח"ח בכל תחום ויסות המהירות. כמו-כן, יותקנו משנקים וכל הרכיבים הנדרשים על מעגל היציאה, למניעת רעשים והפרעות RF, בהתאם להמלצות היצרן. הקבלן יבצע מדידות הרמוניות ויגיש דוח כתוב , הקבלן יבצע את כל השיפורים/שינויים/תוספות בציודים שסופקו הכל ע"מ לעמוד ברמת הרמוניות ומניעת הפרעות RF, ומניעת התחממות כמפורט לעיל . 
כל המתואר לעיל כלול במחיר ממיר התדר.
· הממיר יכלול פורט מיוחד ואפשרות להתחברות בתקשורת ב-
      485RS בפרוטוקול כגון MODBUS, לפיקוד ואיסוף נתונים.
· אפשרות לתכנות המומנט בהתאם לתנאי ההפעלה.
· הממיר יכלול אפשרות בחירה (ע"י מיתוג חיצוני) בין שני אופני 
       הפעלה, אוטומט וידני – אוטומט ע"י וויסות עם סיגנאל חיצוני 
       של mA4-20, ידני ע"י פוטנציומטר או מהפאנל המקומי.
· כולל כניסות  פיקוד להפיכת כיוון סיבוב.
· אפשרות לתכנות חוג בקרת P.I.D המבוסס על סט פוינט   
       מתוכנת וסיגנאל אנלוגי (mA4-20) של הערך המבוקר. 
08.04.2.2.3 נתוני יציאה
· אפשרות להעלאת זרם היציאה ל- 110% מהזרם הנומינלי של משנה התדר למשך 60 שניות כל 10 דקות.

· הגדלת תדר יציאה 0-100 HZ, עם אפשרות תכנות לערך מינימום וערך מקסימום. 
· מתח המוצא יהיה גל סינוס המופק בשיטת P.W.M. VOLTAGE SOURCE עם IGBT, על מנת שמהירות המנוע לא תושפע על ידי חוסר יציבות בכניסה.

· שמירה על דיוק כיוון התדר והמתח ביציאה 0.1%.

08.04.2.2.4 בקרה
· הממיר יכלול מערכת בקרה דיגיטאלית מבודדת גלוונית  ממערכת ההספק.

· פרמטרים ניתנים לתכנות, לרבות קביעת אופן פעולה (MODE) המתאים למשאבות.

· הפעלה והפסקה מקומית ומרחוק.
· פאנל הבקרה יציג את נתוני הממיר לרבות: תדר, זרם המנוע, תצוגת תקלות ותצוגה גרפית של שינוי המהירות כפונקציה של שינוי אות הכניסה האנלוגי. 
הנתונים יוצגו על גבי מסך LCD גרפי רחב. 

· כיוון זמן האצה והאטה בכל תחומי התדר – טווח כיוון 1-1800 שנ'.

· ההתנעה תתחיל מאפס. ותכלול אופציית FLYING START המאפשרת המשך עבודה רציף במהירות הנקובה, גם לאחר נפילת מתח והאטת המנוע עקב הפסקות קצרות במתח הרשת.

08.04.2.2.5 כניסות/יציאות
· כניסות מגעים יבשים:

· מגע להפעלה מרחוק.
· בקרת יחס מתח/תדר ואופציית (FUZZY LOGIC), המאפשרת שיפור ההאצה וההאטה בהתאם לעומסים המשתנים תוך כדי התהוותם.
· מגע לבחירה בין שינוי תדירות מקומי (פוטנציומטר או מהפאנל) לבין שינוי תדירות מרחוק (4-20 mA).
· אפשרות קביעת 8 דרגות מהירות מתוכנתות לפחות, להפעלה על ידי פיקוד דיגיטלי.
· -RESET- שחרור תקלה.
· שינוי כיוון סיבוב.
· 3 יציאות מגעים יבשים ניתנים לתכנות, כגון עבור:

· משנה תדר מוכן.
· משנה תדר בפעולה.
· משנה תדר בתקלה.

· כניסות אנלוגיות
· כניסה  mA4-20 לקביעת תדירות היציאה (מהירות הסיבוב).
· 2 יציאות אנלוגיות
· יציאה אנלוגית - סיגנאל 4-20 mA מבודד (TWO WIRE) עבור תדר הפעולה.
· יציאה אנלוגית – סיגנאל  mA4-20 מבודד עבור זרם המנוע.
· יציאת תקשורת

 יציאת תקשורת טורית 485RS בפרוטוקול  MODBUS SLAVE להפעלת הווסת ולהעברת נתוני הסטאטוס ופרמטרי הפעולה של הרכיב .

08.04.2.2.6 הגנות
· קצר במוצא בין הפאזות.

· קצר במוצא לאדמה.

· עלית מתח במערכות משנה התדר.

· מתח רשת גבוה, נמוך, חוסר והיפוך פאזה.

· זרם יתר במנוע.

· התחממות הממיר.

· תקלה במעגלי ההספק הפנימיים.

· O.L תרמי אלקטרוני.

· הגנת רוטור תפוס.

· חוסר איזון בין הפאזות/אי סימטריה במוצא ע"י מדידה תלת פאזית קבועה.

· תקלת C.P.U.

· הגנות מתח יתר (OVER VOLTAGE) בכניסה וביציאה.

ההגנות הנ"ל יוצגו על פני התצוגה הגרפית (L.C.D) בנוסף לגרף הפעולה של המערכת כל אחת מההגנות הנ"ל תפעיל את ממסר התקלה הכללי.
08.04.2.2.7 הפעלה וכיול בשטח
מחיר היחידה כולל השתתפות מלאה של נציג הספק לרבות כיוון, כיול, הרצה והפעלת הממיר בשטח, ללא כל הגבלה במספר ו/או משך ההפעלות, ע"פ הנחיות המפקח.
08.04.2.2.8 אחריות ושרות
· שתי שנות אחריות כלולות במחיר.
· בידי הספק ימצאו כל חלקי החילוף הדרושים במלאי או ממיר תדר חלופי מוכן להתקנה.

08.04.2.2.9 יצרנים מאושרים
· ממיר התדר יהיה כדוגמת הדגמים  הבאים או שו"ע:

· EMORTON-VFX - ע"י סולקון.

· ACS 580- תוצרת  ABB.
· VACON , DANFOSS.
08.04.2.2.10 ממסרי פקוד
· ממסרים המיועדים להפעלת מגענים או עומסים יהיו מסוג המורכב על גבי תושבת להתקנה על מסילה סטנדרטית.

· שני מגעים NO + שני מגעי NC.

· בלוק מגעי עזר נוסף במידת הצורך.

· תוצרת טלמכאניק דגם CA2 או שו"ע.

· ממסרים המיועדים להעברת/קבלת סיגנאלים "קטנים" יהיו מטיפוס "נשלף", מתח 220VAC או 24VDC, כולל תושבת, כולל LED פנימי. שלושה מגעים מחליפים לזרם 2A במתח 230VAC ו/או 24VDC, אפשרות לאילוץ פעולה ידני, תוצרת IZUMI או שווה ערך.

08.04.2.2.11 ממסר השהייה אלקטרוני
· אופן פעולה (MODE) ניתן לקביעה - ON DELAY, , ONE SHOT, OFF DELAY וכו', כמצוין בתוכניות.
· זמן השהיה ניתן לקביעה בתחום מ- 1SEC עד 10H כמצוין בתוכניות.
· מתח 220VAC או 24VDC, כמצוין בתוכניות.
· זוג מגעי עזר  230VAC – 2A ו/או 24VDC.

· מודולארי מיועד להרכבה על מסילה.
08.04.2.2.12 בקר החלפת ח"ח גנרטור
· תוצרת אמדר דגם T-530-1-1 או שו"ע מותאם לדגם מפסקי הזרם המסופקים.
08.04.2.2.13 בקר התנעה אוטומטית לגנרטור
· מיועד להתקנה בחזית הלוח.

· כולל נוריות LED עבור פעולה ותקלות, מתג יד, אפס, אוטו, 
       לחצן שחרור תקלות וכו'.

· למתח 12V או 24V.

· יסופק עם תיעוד מלא והוראות הפעלה.

· מחיר היחידה כולל כיוון והפעלה ראשונית ע"י נציג הספק.
· יסופק ע"י ספק הגנרטור ויותקן בלוח הגנרטור, אלא אם מצוין אחרת בתוכניות.
08.04.2.2.14 ממיר מז"ח לאות רציף
· הממיר מיועד למדידת זרם ממשנה זרם בתחום 0-5A.

· תפוקת הממיר אות אנלוגי סטנדרטי (4 עד 20 מילי-אמפר).

· הממיר יכלול את כל האביזרים לצורך חיבור פיזי וחשמלי בלוח 
       החשמל ולכרטיס הכניסה האנלוגי.

· דיוק 2%.

· תוצרת קונלאב או שווה ערך.
08.04.2.2.15 מערכת גיבוי
ע"מ להבטיח את פעולת מערכת המכשור, הבקרה והתקשורת במתקן בזמן הפסקות חשמל, תסופק מערכת המבוססת על ספק - מטען וסוללת מצברים. להלן הפירוט:

08.04.2.2.16 ספק מטען מיוצב
· מתח הזנה 230VAC.

· מתח יציאה ניתן לכיוון עד 28VDC וזרם יציאה 20A.

· טעינה מהירה עם מעבר אוטומטי לטעינת דלף.

· הגנה על ההזנה ועל המוצא
· המכשיר יהיה עם מגע תקלה.
· כולל מד מתח ביציאה ומד זרם טעינה.

· המכשיר יתפקד כספק גם בהעדר מצבר.
08.04.2.2.17 סוללת מצברים
· המצברים יהיו מטיפוס "ללא טיפול" (MAINTENANCE FREE) מוגן בפני דליפה ופיצוץ, ואינו פולט גזים בשעת הטעינה ופועל בלחץ פנימי זווד המצברים במיכל פלסטי קשיח.

· קיבול המצבר יתאים לדרישה הבסיסית כמפורט בסעיפים הבאים.

· מתח: 24VDC.

· קיבולת המצבר תהיה בהתאם לזמן הגיבוי הנדרש, כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות .

· נתונים טכניים למצבר יהיו טובים מהמפורטים להלן:

-
פריקה עצמית - מקסימום 1% לשבוע.
-
אורך חיים 500 מחזורים ב- 80% DOD, 1000 מחזורים ב- 50% DOD.

-
טמפ' סביבה ולחות - כנדרש לגבי ציוד הבקרה.

-
הדקי המצברים יהיו מחומר דוחה חומצה, מיועדים לחיבור נעל כבל.

-
טמפ' עבודה -5C עד +50C.

-
מכלול המצברים יסופק עם תושבת מתקן לזיווד הסוללה ולהעמדה על רצפת המבנה. (בתוך 
הלוח או מחוץ ללוח  ובהתאם לגודל הפיזי) מקום סוללת המצברים יתואם עם המפקח והמתכנן.

08.04.2.2.18 הובלה והתקנה
08.04.2.2.18.1 הקבלן יוביל הלוחות ממפעל היצרן לאתר. הקבלן ייקח בחשבון 
        שיבוצעו מספר הובלות ע"פ קצב יצור הלוחות.
08.04.2.2.18.2 הקבלן יכניס הלוחות למקומם באתר, כמצוין בתכניות.                   

08.04.2.2.18.3 חלק מהלוחות יוכנסו בקטעים ויחוברו מחדש לאחר הכנסתם 
          למקומם במבנה. על הקבלן יהיה לפרק את הלוחות לקטעים 
          ולאחר-מכן לחברם חזרה. הקבלן לא יקבל כל תוספת מחיר עבור 
          כך, אלא זה יהיה חלק ממחיר היחידה. 
08.04.2.2.18.4 הקבלן יתקין הלוחות במקום באתר, כמצוין בתכניות, כולל 
         העמדה פילוס ביצוע חיזוקים לקיר לרצפה. 
08.04.2.2.18.5 לפני הפעלת הלוח נדרש לבצע ניקוי יסודי באמצעות שואב אבק 
         וחיזוק כל הברגים.
08.04.2.2.18.6 אחריות הקבלן לשלמות ותקינות לוחות החשמל הינה מוחלטת 
         בכל שלבי היצור, הובלה, התקנה, חיבור והפעלה עד מסירתם 
         למזמין וקבלתם ע"י המזמין ללא כל הסתייגות. 
08.04.2.2.18.7 המתואר לעיל כלול במחיר היחידה של מבנה לוח החשמל, בקרה 
         ופיקוד (אלא צוין אחרת בכתב הכמויות).
08.05 אביזרים והתקנתם (דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק 08 במפרט הכללי)
08.05.1 התאמת הציוד למקום ההתקנה
כל הציוד יהיה מיועד ויותקן בהתאם לסביבה בה הוא מותקן. מחיר כל הנקודות יכלול טיפול במגעים והגנתם מפני קורוזיה.
08.05.2 חיזוק אביזרים
לא יחוזקו אביזרים לקירות על ידי ירייה ישירה על האביזר לשם חיזוק האביזר יוכנו חורים באביזר על ידי הקבלן והאביזר יחוזק עם 2 ברגים לפחות, בנוסף לצורת החיזוק המקורית של האביזר.

08.05.3 שילוט אביזרים
אביזרים סופיים כגון שקעי חשמל, טלפון, מחשב, מפסיקי זרם מאור קופסאות הסתעפות/חיבורים וכו' ישולטו על ידי שילוט סנדוויץ חרוט הכולל שם הלוח המזין ומספר מעגל. השלט יותקן על ידי הדבקה בסמיכות לאביזר מעליו ו/או מתחתיו בצורה אחידה בכל המבנה.

גוון השלטים וצורתם יקבעו על ידי המזמין.                                         

מחיר השלטים כלול במחיר האביזר ולא תשולם כל תוספת מחיר בגין השלטים.

08.05.4 סימון אביזרים
08.05.4.1 כל אביזר ישולט בשלט בקליט לבן על רקע שחור ויכלול מספר האביזר, תיאורו ומצבי פעולה למפסקים. רשימת השלטים תאושר על ידי המפקח לפני הביצוע.

08.05.4.2 נדרשת התאמה מלאה בין סימון ושילוט האביזרים בשטח לזיהוי הציוד והנקודות בתוכניות.
08.05.5 דוגמאות
אביזרי החשמל יוזמנו ויסופקו ע"י הקבלן רק לאחר אישור דוגמת ע"י המפקח והמתכננים.
08.06 גופי תאורה (דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק 08 במפרט הכללי)
08.06.1 כללי

גופי התאורה יהיו בהתאם למפרט הכללי 0807 ויכללו נורות, ציוד הפעלה כנדרש. 

כל גוף שיותקו בהתקנה חיצונית יכלול מאמ"ת הגנה ואת כל ציוד התקנה לקיר או לזרוע עמוד לרבות עבודות מתכת וקונסטרוקציה כלולים במחיר הגוף.     

גופי התאורה יהיו לפי המוגדר בכתב הכמויות ויותאמו למקום התקנתם. גופי התאורה יוזמנו ע"י הקבלן ויסופקו, רק לאחר אישור דוגמאות ע"י המפקח והמתכננים.

באזורים שיוגדרו כנפיצים יותקנו  גופי תאורה מוגני התפוצצות.

08.06.2 גופי תאורה
 גופים בטכנולוגית  LED ( אלא אם כן צוין אחרת). גופי תאורה אלו יענו בדרישות התקן לגופי תאורה כמו כן יענו על דרישות התקנים האמריקאים LM80 ו- LM80.
 גופי התאורה כוללים הכנות לכניסת צינורות חשמל או כבלים מצד האחורי ובצדדים.

08.06.3 אחריות
 נדרשת אחריות יצרן לחמש שנים לפחות.


08.06.4 גוף תאורת הפתעה הכולל נורת LED וחיישן גילוי נוכחות.  
 מיועד להתקנה חיצונית כולל התקן חיזוק למבנה.
08.06.5 גופי תאורת חירום 
 יחידת חרום תכלול ממיר ומטען במבנה משותף ומצברים ניקל קדמיום במבנה נפרד. יחידת חרום דו תכליתית לנורת LED.
 זמן פעולה בחרום 180 דקות לפחות.
 ליחידת החרום תהיה הגנה בפני פריקת יתר של המצבר, נורית LED לסימון טעינה ולחצן בדיקת נורה.

 יחידת חרום תהיה בעלת תו תקן ישראלי  20 לגופי תאורה וליחידות חירום.

08.07 מערכת הבקרה
08.07.1 תיאור כללי
מערכת הבקרה בת"ש תבוצע בהתאם לסטנדרט הבקרה של תאגיד עם בקרי ACE  של חברת מוטורולה עם CPU3680  עם אופציית הצפנה, בערוץותכלול בנוסף לבקר על כל רכיביו (תושבת, מעבד, ספק כוח, כרטיסי IO, חיבורי תקשורת) , צג מפעיל צבעוני 7", מתג מתועש ומכשיר קשר והקמת רשת רדיו במקביל לערוץ גיבוי סלולארי, מתמרי תקשורת וכו'. המערכת תבוצע בשיתוף ולפי הנחיות יועץ הבקרה של התאגיד, חב' מטרה וט.

08.07.2   תוכנה יישומית

08.07.2.1 התוכנה היישומית במערכת ה- HMI לחיבור המתקנים במרכז הבקרה תבוצע ע"י  יועץ התאגיד, חברת מטרה וט 
08.07.2.2 התוכנה היישומית לבקרת המתקן תוכן על ידי היועץ חב' מטרה-וט.
08.07.3 הכנת תוכנה יישומית תכלול את השלבים הבאים:
1)
הכנת תפ"מ מפורט לביצוע.

2)
הכנת תוכנה לבקר לפקוד מקומי וכן הכנת מידע, התראות ונתונים להעברה ברשת התקשורת.

3)
בדיקה בשילוב עם לוח החשמל במפעל הלוחות.

4)
אינטגרציה והפעלה בשטח.

5)
תיעוד מפורט לפי ביצוע.
08.07.4 הקבלן יעמיד לרשות המתכנת את כל הנדרש לצורך פיתוח התוכנה, כולל ציוד בקרה ותוכנת תכנות מגרסאות התואמות את הציוד המסופק. ציוד הבקרה יימסר כשהוא בדוק ומוכן לביצוע האפליקציה. 
08.07.5 הקבלן ילווה את כל שלבי ההרצה וההפעלה בשיתוף מלא עם מבצע התוכנה ויעמיד לרשות מבצע התוכנה את כל האמצעים והציוד הנדרש לביצוע העבודה.

08.07.6 השכר עבור התוכנה היישומית והפעלתה, נקוב בכתב הכמויות במחירי יסוד. מחיר לתוכנה היישומית ולהפעלתה שיוצעו ע"י הקבלן בכתב הכמויות יכללו את שכר היסוד ובנוסף שירותי עזר שינתנו על ידי הקבלן, כולל: הובלת הבקר למתכנן ובחזרה, ביטוח, מימון והשתתפות פעילה ומלאה בהליך ההפעלה.
08.08 גנראטור 
08.08.1 דרישות כלליות
08.08.1.1 תאור העבודה
המפרט מתייחס לאספקה, הובלה ,התקנה, הפעלה והרצה של דיזל גנראטור חדש עם מערכת דלק חדשה ותכנון בצוע של מערכת השתקה. 

08.08.1.2 מהות העבודה
· אספקה והתקנה של מערכת דיזל גנרטור חדשה בהספק נדרש כמוגדר בכתב הכמויות 0 בחדר גנראטור וקיבועו לקרקע. 

אספקה והתקנה של מערכת הדלק חדשה הכוללת מיכלי דלק, חיצוני ופנימי בנפח עד 2000 ליטר, צנרת דלק למילוי ועודפים, משאבות ומיכשור לבקרה ופיקוד. כנדרש ע"י המשרד להגנת הסביבה.

ביצוע תשתיות של תעלות רשת וחיבור הכבלי ההזנה והפיקוד מהלוח לגנראטור.


תכנון ובצוע של מערכת השתקה ובידוד אקוסטיים  מתאימים לפי דרישות והתקנים ע"י יועץ אקוסטיקה ועל חשבון הקבלן

על המכרז חלים דרישות המפרט הכללי שבהוצאת הועדה הבין משרדית, אשר לא צורפו למכרז. על הקבלן להחזיק ברשותו במקום ביצוע העבודות בכל עת את כל הפרקים שלעיל.

08.08.1.3 הוראות כלליות
מפרטי העבודה המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה הינם:
 מפרטים והנחיות המנהל למשק המים למערכות מיגון וגילוי פריצה.
 חוק החשמל תשי"ד ותקנות שפורסמו מכוח החוק עד ליום הביצוע.

 תקן ישראלי 108.

 תקנות משרד העבודה בדבר התקנת תחנות דיזל גנרטורים ואחסנת נפט
 הנחיות משרד הגנת הסביבה בנוגע לתקנות רעש והגנה והגנה מפני נזילת נפט.
 תקן גרמני VDE.

 תקן ישראלי 1220, תקני UL ותקני V.D.E עבור מערכת גילוי אש וכבוי אש.

 מפרט כללי למערכות גילוי אש 034.
 מפרט כללי למערכות תקשורת 035.
 המפרט הכללי לעבודות חשמל 08 .
 תקן ישראלי לייצור לוחות חשמל 61439 במהדורתו האחרונה.
 התקנת היחידה על כל פרקיה קומפלט.
 תכנון מפורט אספקה והתקנה של מערכת השתקה ובידוד אקוסטי בפני רעש לפי דרישות המשרד לאיכות הסביבה. 
 הפעלה והרצה.
 בדיקות קבלה ואישור רישום ע"י משרד התשתיות, משרד העבודה ואשורי משרד הגנת הסביבה.
 אחריות שרות ואחזקה.
08.08.1.4 תקנים מחייבים
בהעדר תקן ישראלי לחומר/מוצר/עבודה כל שהיא במסגרת חוזה זה, יחשבו התקנים המפורטים להלן כמחייבים: IEC 34-1 (1960), ISO 3046-1, ISO 8258-1
IEC 34-11 (CCT.1), V.D.E-0530, VDE-0875, DIN-6271, DIN-6280, NEMA-MG1, MIC-STD-461, EEC-89/392.

מנועים נקיים לגנראטור עם פליטת גזים רעילים תעמוד בדרישות התקן האירופי TA Luft  4gr לגנראטורים עד 1000 קו"א.


למתקנים המחוייבים בדרישות מל"ח תסופק יחידה העומדת בדרישות ובסטנדרט של מל"ח.

הקבלן יקבל את אישור מל"ח ליחידת הדיזל גנרטור ללוח החשמל וכל האביזרים ומכלי הדלק המסופקים עם היחידה.
08.08.1.5 הספק יחידת הכוח הנרכשת
08.08.1.5.1 היחידה תהיה כאמור בעלת הספק יציאה כנדרש במפרט ובתוכניות, במקדם הספק 0.8 במשטר עבודה קבוע, בגובה פני הים.
08.08.1.5.2 הספק היציאה יהיה נטו לאחר הצריכה העצמית.
08.08.1.5.3 הספק היציאה מתייחס לסטנדרט J816-SAE המבוסס על טמפרטורת סביבה של 35 מעלות צלזיוס, בלחץ ברומטרי של 29 אינץ' כספית ו- 90% לחות יחסית.
08.08.1.5.4 יש לציין הספק במשטר "עתודה" בהצעה.
08.08.1.6 תנאי הסביבה
08.08.1.6.1 היחידה תהיה מסוגלת לעבוד בתחום הטמפרטורות שבין (-5) מעלות צלזיוס ל- (+55) מעלות צלזיוס.
08.08.1.6.2 יכולת העבודה בתנאי לחות של עד 90%.
08.08.1.6.3 יכולת עבודה בתחום שבין (-400) 
08.08.1.6.4 ל- 1000 מטר ביחס לגובה פני הים.
08.08.1.6.5 היחידה מיועדת לתנאי אחסנה שבין 
08.08.1.6.6 (-5) מעלות צלזיוס ל- (+55) מעלות צלזיוס.
08.08.1.7 מבנה היחידה
08.08.1.7.1 יחידת הדיזל-גנרטור תורכב על בסיס משותף, אשר יכלול אוגני הרמה. לצורך הרמת היחידה קומפלט.
08.08.1.7.2 ייצור הבסיס, אשר יכלול קביעת מידות צורת אוגני ההרמה, אופן צביעתו וכו', יקבעו תוך תיאום מלא עם המפקח.
08.08.1.8 חיבורים טכניים וחשמליים
כל החיבורים כולל חיבורי החשמל יהיו מאובטחים נגד השתחררות עקב תנודות הנגרמות בזמן עבודת הגנרטור.

08.08.1.9 
ברגים ואומים

כל הברגים והאומים המשמשים להרכבה יהיו מצופים קדמיום כהגנה אנטי קורוזיבית.

08.08.1.10 בלמי זעזועים
היחידה תסופק עם בלמי זעזועים להרכבה על יסוד בטון ספק/יצרן הגנרטורים ימליץ על כמות וסוג בלמי הזעזועים אשר עליו לספק וכן פרטים על יסוד הבטון.

08.08.1.11 יחידת הכח תכלול נקודות אחיזה שיאפשרו הרמתו ע"י מנוף, המרכב יבנה בצורה שתאפשר גרירתו ע"ג הרצפה בזמן ההתקנה היחידה תכלול:


אזני הרמה למנוע למחולל ולרדיאטור בנפרד. כל נקודות העגינה המשיכה וההנפה יסומנו.

08.08.1.12 כניסות חשמל, פיקוד חשמלי וסולר ימוקמו כלהלן:

 כניסת חשמל מימין.

 כניסת פיקודים מימין.

 כניסה ויציאה של סולר תעשה בצד שמאל, 
בקירבת הרדיאטור משמאל.

הערות: במידה והיצרן אינו עומד בדרישות 
המפורטות, עליו לציין זאת בהצעתו.

כווני התייחסות הם הסתכלות מצד המחולל.
08.08.1.13 צבע
08.08.1.13.1 יחידת הכח תצבע לפי מפרט צביעה ימי על מנת להגן עליה בפני השפעות אקלימיות קורוזיביות.
08.08.1.13.2 היחידה תיצבע בצבע עליון אורגנלי של היצרן – יש לאשר את הגוון עם המפקח.
08.08.1.13.3 בצבע סימון אדום יש לצבוע:

· פתחי מילויי והורקת שמן.

· פתחי שיחרור אוויר.

· ידית קנה טבילת גובה שמן 
במנוע.

· ידית בקרת סיבובים.

· פיטמות סיכה - במידה וקיימות.

08.08.2 עבודות צנרת ריתוך ומתכת
08.08.2.1 
מפרטים לעבודות ריתוך ומתכת
08.08.2.1.1 כללי
התקן הקובע לעבודות ריתוך לפי מפרט לצינורות דלק הוא  LIQUID PETROLEUM TRANSPORTATION PIPING SYSTEM 4  ANSI B31 ריתוכי תפיסה, תיקונים וכו', ייעשו ביד בשיטת הקשת החשמלית המוגנת. תהליכי הריתוך לכל סוג של צנרת יוגשו לאישור המפקח לפני תחילתן של עבודות ריתוך כלשהן. כל ההוצאות הכרוכות באישור תהליכי הריתוך, מבחני הרתכים יחולו על הקבלן. כל תפר יסומן במספר זיהוי לפי שיטה שיוסכם עליה בין המפקח לבין הקבלן ואשר תאפשר את זיהוי מיקום התפרים גם אחרי צביעת הריתוך. הקבלן יעסיק בעבודות הריתוך אך ורק רתכים מוסמכים אשר עמדו במבחן בהתאם לדרישות התקן הקובע.

08.08.2.1.2 האלקטרודות יאוחסנו עד לשימוש בהן במיכלי האריזה 
המקוריים, סגורים באופן ימנע ספיגת רטיבות ופגיעה מכנית בעטיפתן, האלקטרודות במיכלים שנפתחו יוגנו כנגד רטיבות. כל האלקטרודות ייובשו לפני השימוש בהן בתנורים מתאימים בטמפרטורה ולמשך זמן כפי שייקבע בהוראות יצרן האלקטרודות ולא יורשה השימוש באלקטרודות שלא יובשו כנ"ל.

אלקטרודות אשר ניזוקו או נרטבו או אשר טיבן נפגעם באופן אחר, תיפסלנה.

אלקטרודות שנפסלו, יסולקו מן האתר מיד עם פסילתן.

08.08.2.1.3 הכנת קצוות הצינורות ואביזרים לריתוך
הסדרת (עשיית "פאזות") קצוות הצינורות לריתוכי השקה, תיעשה לפי הציורים A - (a)  434.8.3  ו- B - (a)  434.8.3 של התקן הקובע, בכפיפות לדרישות תהליך הריתוך המאושר. קצוות הצינורות ייבדקו לפני ריתוכם לשלמותם ולצורתם העגולה הנכונה. את קצוות הצינורות העומדים לריתוך יש לנקות היטב מכל לכלוך, שמן, שיירי צבע וביטומן ומכל חומר זר אחר העלול להשפיע לרעה על טיב הריתוך.
08.08.2.1.4 התאמת צינורות לריתוך
בעת התאמת הצינורות, יש להמעיט ככל האפשר "במדרגות" בין קצוות של צינורות סמוכים, בכפיפות לדרישות סעיף (b) 434.8.4 של התקן הקובע.

לשם מירכוז צינורות המתחברים בקו ישר, יש להשתמש במכשיר התאמה פנימי או חיצוני. 

אין להסיר את החישוק החיצוני עד אשר רותך המחזור הראשון לפחות ב- 50% מאורכו בקטעים המחולקים באופן שווה לכל היקף הצינור. החיזוק הפנימי של יוסר אלא לאחר שהושלם מחזור השורש לכל היקפו. לפני ריתוך מחזור השורש, יש להכניס לצינור האחרון שלפני הצינור החדש (אשר עומדים לרתכו) מכשיר ניקוי דמוי משקולת, אשר ימשך ויוצא דרך הצינור אחרי ריתוכו.

08.08.2.1.5 ריתוך אגנים
טיב ריתוך האגנים לצינורות יהיה שווה לזה המפורט לצינורות. חיבורם של האגנים עם צוואר ריתוך ושל האגנים המתלבשים, ייעשה לפי ציור (b) 434.8.3 שבתקן הקובע, פרטים (3) 2  ו- (3) בהתאמה. בריתוך האוגנים יש להבטיח כי שטח האטימה יהיה ניצב בהחלט לציר הצינור. יש לשמור על שטח האטימה מהתזות של החומר - ריתוך או סיגים ומכל פגיעה אחרת. אגנים ששטחי האטימה שלהם נפגעו. אין לתקן בשדה אלא יש לפלסם או להחזירם לבית המלאכה לחריטה.
08.08.2.1.6 סעיפים מוכנים

סעיפים מוכנים וקשתות מוכנות בנות זוויות סטנדרטיות יסופקו עם קצוות מומדרים (פאזות) וירותכו לצינורות על ידי ריתוכי השקה ישרים כמפורט לעיל לריתוך צינורות תוך הקפדה על התאמה מדוייקת ועל מצבם הנכון של הסעיף או של הקשת. לשם שינוי הזוויות, מותר יהיה לחתוך פלח מקצה הקשת תוך המדרגה של קצה החתוך.
08.08.2.1.7 ריתוכים פגומים
כריתוכים פגומים ייחשבו ריתוכים אשר לא מלאו אחרי הדרישות בסעיף (b) 434.8.6 של התקן הקובע.
08.08.2.1.8 תדירות הבדיקות
הבדיקה ההתחלתית תהיה בשיעור 20% של אורך הריתוכים וחלוקת ה- 20% שיצולמו תקבע על ידי המפקח. במקרה והבדיקה הזאת אינה נותנת תוצאות משביעות רצון יגדיל הקבלן את מספר הצילומים כפי שיראה המפקח לנחוץ לשם קביעת טיב העבודה עד כדי 100% של כל הריתוכים. כל הצילומים הנוספים וכל התיקונים שיבוצעו בעטיים, יהיו על חשבון הקבלן.
08.08.2.1.9 צינורות
הצינורות יהיו סקדיול 40 שחור לפי 53GRB - ASTM-A. כל חיבורי הצינורות ייעשו בריתוך, פרט לאותם המקומות בהם ידרשו אוגנים או מחברים מכניים לפי התכניות או לפי הוראות המפקח.

הציפוי העליון יהיה צביעה, הצינורות יונחו על תמיכות מעל פני הקרקע שיוכנו מראש, תוך הפקדה על מצבם ומפלסם לפי הנתון בתכניות ובהוראות המפקח.
כל חיבורי הצינורות ייעשו בריתוך, פרט לאותם המקומות בהם יידרשו אגנים או מחברים מכניים לפי התכניות או לפי הוראות המפקח.

צנרת מקוטר "1 ומעלה תבוצע בריתוך. במקום בו לא ניתן לבצע ריתוך יבוצע החיבור באוגנים.

08.08.2.1.10 צביעת צינורות גלויים
שטחי המתכת של כל הצינורות המותקנים מעל פני הקרקע, יחד עם כל האביזרים, החשוקים, התמיכות העשויים מתכת וכן כל מבני הפלדה הקשורים בהם, יצבעו בהתאם לפרק 11 במפרט הכללי. צנרת תת קרקעית תבצע כמפורט לעיל ובנוסף תעטוף בשתי שכבות בד יוטא רווי ביטומן.

08.08.2.2 מערכת הדלק
08.08.2.2.1 דרישות כלליות
מערכת הדלק תכלול צנרת, מיכל יומי בבסיס היחידה מותאם לפחות ל-10 ש"ע רצופות בהספק 100% או לצידה שיוזן ממיכל שבועי בנפח של 2000 ליטר.

08.08.2.2.2 הקבלן יהיה אחראי לאופן הנכון ולרמה המקצועית של הובלת ואחסנת החומרים. כל חומרי העזר כגון אלקטרודות, חומרי צביעה, שמנים, חומרי ניקוי, יסופקו על ידי הקבלן ותמורתם תיחשב ככלולה במחירי העבודה. ככלל יבוצעו המיכלים מפח 6 מ"מ לפחות ST37/2. הצינורות יהיו צינורות SC40 או צינורות מסוג אחר בהתאם לצוג ומקום ההתקנה.

08.08.2.2.3 מיכל הדלק   + חיבור כבלי פיקוד ואינדיקציות:
מערכת הדלק תכלול תיאום מיקום סופי השבועי לרבות תיאום וחיבור של המיכל היומי הכל בהתאם לתוכניות שיוכנו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המזמין ולהנחיות בשטח שיועברו ע"י המפקח. למיכל יהיו יציאות למילוי הורקה ורזרבה. למיכל יהיה צינור איוורור, צינור וברז ניקוז. המיכל יותאם לדרישות הבאות ומחיר הנ"ל כלול המחיר סעיף התחברות למערכת דלק קיימת 

08.08.2.2.4 תיאור המיכל הפנימי
מיכל בצורת תיבה מפח ST 37/2 עובי 3 מ"מ יכיל:
 צינור יציאה וצינור עודפים חוזרים, צנרת 
שפיכה בהצפה, מראה גובה פני הסולר במיכל. כל הצנרת מסתיימת בפלנזים  לחיבורים.

 מצופי גובה סולר במיכל עם מגע מחליף.

 בסיס פרופיל I10.

 מיכל איסוף תחתי ל- 110% של נפח הסולר במיכל.

 צנרת אוורור, פקק מילוי.

 פתחי צנרת "1 רזרביים.

 התקנה מושלמת של המיכל כולל קונסטרוקציה להגבהת בסיס הגנרטור.
המיכל ימדד כיחידה קומפלט לפי מפרט ותכניות, מיכל מושלם מחובר ומוכן לפעולה באתר (כולל צנרת למתקן מהפלנז לכיוון המתקן).


מערכת הצבע למיכלים:

· צבע אפוקסי טמבור 6030 עובי 50 מיקרון.


· ארוקוט – טמבור עובי 230 מיקרון יבש.

08.08.2.3 מערכת פליטה
צנרת פליטה המורכבת ממחבר גמיש, עמעם וצנרת. על הקבלן לבצע את ההרכבה של כל האלמנטים בהתאם להוראות יצרן הגנרטור.

הצנרת תורכב מצינור לפי ת"י 530 בעובי דופן מינימלי "3/16. חיבור האלמנטים יהיה באמצעות אוגנים ASA150 אלא אם האביזרים סופקו עם אביזר חיבור שונה, אורגינלי של היצרן.

כל מערכת הפליטה תהיה תמוכה בצורה יציבה הניתנת לכוונון על מנת לא לגרום ללחצים על הצנרת הגמישה.

צנרת הפליטה כולה (מלבד המחבר הגמיש) תצבע בצבע עמיד ספני חום (עד לטמפ' של 500 מעלות צלזיוס) מסוג "צינקגראפיט" או "גלבנסיל".

הצביעה תהיה בהתאם לצבע והוראות היצרן.

08.08.2.4 המחולל
08.08.2.4.1 נתונים טכניים:

· היחידה תספק מתח של 230/400 וולט.

· תדירות היחידה - 50 הרץ (תחום מותר - 1%().

· מהירות סיבוב 1500 סל"ד.

08.08.2.4.2 המחולל יהיה מטיפוס ללא מברשות עם עירור עצמי.
08.08.2.4.3 מוליך האפס יהיה מחובר לגוף של הדיזל גנרטור (מוארק), על ידי גשר בקופסאת החיבורים.
08.08.2.4.4 המחולל יהיה מוגן בפני תנאי סביבה המוגדרים בתקן ישראלי 74/2 (IP-22).
08.08.2.4.5 הגנה בפני הפרעות רדיו: סיכוך מדרגה K לפי תקן: NG1-NEMA.
08.08.2.4.6 דרגת בידוד F (בהתאם לתקן - M61-NEMA). הבידוד יהיה מסוג - FUNGUS INHIBITED INSULATION.
08.08.2.4.7 עוותים הרמוניים לא מעל 5% לפי תקן אמריקאי - MG1-NEMA.
08.08.2.4.8 המחולל יסופק עם ווסת מתח אלקטרוני אינטגרלי, ויהיה בעל ויסות מתח של 1%( מהערך הנומינלי לאורך כל תחום העמסה.
08.08.2.4.9 הווסתים המאושרים להרכבה הם:

· ווסת בסלר.

· ווסת קטרפילר.

· יובא בחשבון ווסת אחר, לאחר אישור.
08.08.2.4.10 הומחולל  יהיה עם יחידת PMG (פרממנט מגנט).
08.08.2.4.11 מגבר זרם – CURRENT BOOSTER – במידה ונידרש להתנעת המשאבה.
08.08.2.4.12 מערכת הגנה טרמו - מגנטית למחולל.

הגנה משנית שנקודת המדידה היא בחיבור של נקודת הכוכב של ליפופי המחולל, ומדידה נוספת של זרם בין נקודת הכוכב לגוף הגנרטור. המדידה תעשה ע"י משנה זרם.

ממסר ההגנה יהיה ממסר משנה שמחובר למשנה זרם ויכיל ארבע ממסרים מגנטיים מתכוונים (3 לזרמי הפאזות ואחד לזרם האדמה), כמו-כן יכיל הממסר אלמנט טרמי למדידת יתרת עומס.

האלמנט המגנטי יהיה מושהה וניתן לכוון עד לכדי מספר עשיריות השניה.

ממסר ההגנה ינתק את העירור וידומם את הגנרטור.

המחולל המוצע יקבל אישור המתכנן.
08.08.2.5 מנוע הדיזל
08.08.2.5.1 המנוע יהיה מטיפוס מנוע נקי ומקורר מים.
08.08.2.5.2 היחידה תסופק עם מערכת חימום מוקדם אשר תוזן ממתח 230 וולט. גוף החימום יהיה בגודל אשר יוצע ע"י היצרן ובנוסף תסופק המערכת עם טרמוסטט אשר תנתק או תחבר את גופי החימום בהתאם לטמפרטורת מי-מנוע. כ"כ יחידת בקרה להבטחת מפלס מים.

במנועים אשר אינם הזרקה ישירה תסופק היחידה עם מצתי - להט (GLOW-PLUGS) לחימום מוקדם (במנועים שיעבדו - S.B). 

08.08.2.5.3 המנוע יכלול את ההגנות הבאות:

· לחץ שמן נמוך.

· מהירות יתר.

· טמפרטורת יתר.

· חוסר מים.

08.08.2.5.4 לוח מחוונים: (יורכב ע"ג המנוע).

· מד לחץ שמן.

· מד טמפרטורה.

· מד זרם טעינה.

08.08.2.5.5 מתנע - המנוע יסופק עם מתנע חשמלי שיעבוד במתח מצברים. 

דגם וגודל המתנע ייקבעו בהתאם להמלצות יצרן הדיזלגנרטור.
08.08.2.6 היחידה תסופק עם אלטרנטור טעינה + ווסת מתח טעינה.
08.08.2.7 הארקה:

· המנוע, המחולל,בסיס הדיזל גנרטור יהיו מחוברים ביניהם ע"י מוליך הארקה גמיש מנחושת לקיים רציפות חשמלית של הארקה, בחתך הנדרש.

· בורג הארקה יותקן בבסיס הגנרטור.
08.08.2.8 הרדיאטור:

· הרדיאטור יהיה מטיפוס מיועד לעבודה 
בטמפרטורה גבוהה של 55 מעלות צלזיוס לפחות.

· 
מפוח הרדיאטור יהיה מסוג 
"דוחף".

· מפוח הרדיאטור יותאם לעמידה בפני לחץ 
נגדי מינימלי של 0.5 אינץ' מים.

· הרדיאטור יכלול מד גובה המים ברדיאטור מותקן על צינור שקוף אשר יראה את גובה המים ברדיאטור. מדיד גובה המים יוגן בצורה מתאימה, ויכלול מגע עזר להתראה בירידת גובה המים.

· סינור ברזנט: מחבר ואוטם בין מסגרת 
הרדיאטור ובין פתח האוורור של המבנה.

08.08.2.9 משתיק קול לאגזוז
· 
המשתיק קול יהיה תעשייתי כפול (2 משתיקים בטור) לכל צינור פליטה. המשתיק יבטיח רמת רעש מקסימלית של 70 DB לכל היותר במרחק 7 מ', 
בקצה משתיק הקול יותקנו אוגנים תקניים שיאפשרו התחברות לצנרת הפליטה.
· 
יחד עם היחידה  יסופק קטע גמיש להתחברות 
למערכת הפליטה אורך הצינור הגמיש יקבע ע"י יצרן היחידה בהתחשב בתנודות 
המקסימליות של הדיזל-גנרטור. ההתחברות בקצוות הצינור הגמיש תעשה ע"י אוגנים תקניים-פלנג'.
· הפרויקט כולל תכנון בצוע ואספקה של מערכת אקוסטית המותאמת להשקטה על רעש החורג מהגדרה של  כ"רעש בלתי סביר מציוד בניה", קובץ תקנות מס' 2991 
במהדורתו 
העדכנית ובהתאם "לתקנות רעש סביר לאזור מגורים".  ובהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה.
· מחיר הסעיפים השונים כולל תכנון ביצוע של מערכת ההשתקה למתקן הגנראטור לרבות  אישור יועץ אקוסטי מוכר, כאשר שכ"ט של היועץ האקוסטי יהיה כלול במחירי הסעיפים השונים.

08.08.2.10 מערכת שמן
· יורכב התקן בדיקת כמות שמן במנוע במצב עבודה ומנוחה של הגנרטור.

· יורכב מסנן שמן חיצוני - ניתן להחלפה.

· המנוע יסופק כאשר כל היציאות מנשמי המנוע יוצאו בעזרת צנרת מתאימה אל מחוץ לרדיאטור.

· אפשרות ריקון השמן תעשה בגרויטציה או 
ע"י משאבה ידנית דרך פתח מתאים בתחתית המנוע.

· 
ניקוז השמן מהמנוע יהיה דרך ברז מהיר וצינור גמיש עם הגנה 
משוריינת ושיגיע עד לשפת בסיס הגנרטור ויסתיים במחבר 


· T שצידו האחד יסתיים בפקק מתברג וצידו האחר מחובר למשאבת השמן הידנית.

· היחידה תסופק עם משאבת שמן ידנית אשר תכלול צינור גמיש באורך 2 מ' לפחות להורקת שמן המנוע לחבית (חיבורה הסופי של המשאבה ייקבע במהלך ההרכבה) ספיקת המשאבה קבע ע"י הספק.
08.08.2.11 מערכת סולר
· המנוע יצוייד בשני מסנני דלק:

· מסנן דלק ראשוני בעל קרב סינון גס.

· ב.
מסנן דלק משני בעל סינון מקרוני לסינון עדין.

· היחידה תסופק עם צינורות גמישים (צינור 
אספקה וצינור עודפים) להתחברות לצנרת הסולר הקבועה קצוות הצינורות יהיו עם הברגות תקניות (הצינורות יהיו באורך עד תחתית הגנרטור).

08.08.2.12 סינון אוויר
· מסנן האוויר למנוע יהיה מטיפוס מסנן אוויר יבש בעל דרגת סינון אחת.

· יותקן מזהה לבדיקת תקינות המסנן.

08.08.2.13 תוספות

· היחידה תסופק עם פלנג' (אוגן) נגדי במקרה והפלנג' ביציאה מהדיזל אינו תקני. (האמור אינו כולל את מערכת הפליטה).

· הרצועות המניעות את מפוח הרדיאטור יוגנו בצורה מתאימה כנגד נגיעה מקרית. ספק הגנרטור יפרט בהצעתו אם אינו עומד בדרישה זו.

08.08.2.14 מצברים ומטען
08.08.2.14.1 מצברים ומסגרות למצברים
· היחידה תסופק עם מערכת מצברי התנעה אטומים או שווי ערך בעלי אורך חיים של 3 שנים לפחות.
· היחידה תסופק עם תושבת עבור המצברים בנויה זוויתנים מגולבנים לפי תכנית שתאושר על ידי נציג היזם, מותקנים בתוך החלפה.
· הספק יתן תעודת אחריות להחלפת מערכת המצברים ללא תמורה משך 3 שנים מיום ההפעלה.
08.08.2.14.2 מטען מצברים
· מטען מצברים אוטומטי מיוצב.
· מתח אספקה 220V.

· זרם יציאה 20A.

· כולל מד מתח יציאה מד זרם יציאה כולל מפסק מנתק להגנה ביציאה.
· כולל מגע התרעה לתקלה בטעינה.
· מותקן ע"ג תושבת מוגבהת מהרצפה.
08.08.2.15 לוח חשמל על היחידה
לוח החשמל יותקן על היחידה סמוך למחולל הלוח יכלול את המרכיבים הבאים:

 מפ"ז כולל הגנה טרמית (מותאמת לזרם הנומינלי של המחולל) ומגנטית (מותאמת לזרם הקצר של המחולל), סליל הפסקה ומגעי עזר כנדרש.

 כפתור ויסות מתח.

 יחידת מדידות חשמליות כדוגמת תוצרת SATEC דגם E172 PM
 מונה ש"ע

 לחצן הפסקת חרום פטריה ננעל
 בקר יעודי להתנעה אוטומטית של הגנרטור בהפסקות חשמל  כולל כל אמצעי ההפעלה והפיקוח על ההגנות, כולל אפשרויות להפעלה מקומית ולהפעלה מרחוק (ENABLE\DISABLE) – מלוח הפיקוד של התחנה.
 מאמת"ים, ממסרים, ממסרי זרם, ממסרי השהייה, דיודות, מתגים, לחצנים, נוריות כנדרש בתוכניות.

במתקנים המחוייבים בדרישות מל"ח נדרש לקבל את אישור מל"ח לתוכניות.

במידה ותהיינה במהלך ההרצה בעיות נפילת מתח (כגון בשעת התנעת מנועים) תסופק  ללא תוספת מחיר, מערכת למניעת נפילת מתח הגנרטור בהתנעות ע"י סליל משנק מגנטי בשיטת CURRENT BOOSTER. המערכת תזווד בלוח החשמל המותקן על הגנרטור.

08.08.2.16 מערכת הגנות וחיווט היחידה
08.08.2.16.1 הקבלן נדרש להתאים את הדיזל- גנרטור להפעלה אוטומטית מול לוח החשמל של המתקן. 
היחידה תסופק כאמור עם בקר להתנעה אוטומטית של המערכות השונות של הדיזל-גנרטור וכמו-כן שליטה על ברז הדלק וממסר ההתנעה. 
08.08.2.16.2 על היחידה תותקן קופסאת חיבורים, הכוללת מהדקי חיבור לחיווטים הבאים:
· חיבורי (+) (-) של מצבר הגנרטור.

·  (+) מאלטרנטור טעינת המצברים.

·  גשש טמפרטורת מים (O . N סוגר בעליית הטמפרטורה).

·  גשש מפלס מי קירור במצנן (אם קיים).

·  גשש לחץ שמן (N.C  נפתח בלחץ נורמלי).

·  גשש מהירות התנעה (אם קיים).

·  גשש מהירות יתר (אם קיים).

·  גשש מפלס דלק.

·  לחצן הפסקת חרום (N.C) .

·  ברז דלק (N.C מקבל מתח בפעולת הדיזל) .

·  ממסר התנעה (STARTER) .

08.08.2.16.3 כל החיוויים הנ"ל ירוכזו כאמור בקופסת מתכת אטומה על היחידה ומשם דרך כבל פיקוד יוזנו לבקר ההתנעה האוטומטית. 

08.08.2.17 שילוט הדיזל-גנרטור
· ע"ג היחידה יותקנו השלטים המפורטים מפח אלומיניום רקוע וצבוע.
· בנוסף לשילוט הנ"ל תרשמנה בעזרת שבלונה בצבע אדום באותיות גדולות כ- 10 רישומים לפי הנחיות השטח, הסימון יעשה ע"ג הגנרטורים כדוגמת: סוג השמן, סוג מסנן אוויר, סוג מסנני דלק והשמן וכו'.
· כן יסופק שלט עם הוראות הפעלה וטיפול ברורות בעברית אשר יהיה מוגן בפני שמנים ודלק. (מיקום השלט יקבע באתר).
תוכן ההוראות בתאום עם המזמין, השילוט יעשה בהדפסת משי ע"ג לוח אלומיניום מאוגן.
08.08.2.18 רשימת שלטים להתקנה על יחידת הדיזל-גנרטור
 שלט הזיהוי ליחידת הכח (אורגינלי של היצרן).

 הוראות הפעלה וטיפול בעברית. משורטט על גבי נייר המודבק על דיקט ומכוסה בניילון.

 בורג לחיבור הארקה.

 מד לחץ שמן.

 מד טמפרטורה.

 הדממת חרום.

 מפסק זרם ראשי.

 משאבה להורקת שמן.

 מד גובה שמן.

 פתח מילויי שמן.

 פתח להורקת שמן.

 מסנן שמן דגם.

 מסנן אוויר דגם.

 מסנן דלק דגם.

 פתח מילוי מים.

 סימון המקומות בהן יש לשים גריז.

 זהירות גנרטור מתניע אוטומטית.

הערה: שילוט נוסף במידה ויידרש ייקבע באתר בתחנה ביום מסירתה.

08.08.2.19 כלי עבודה
08.08.2.19.1 הקבלן יספק סט כלי עבודה אחד.


כלי העבודה יכללו אביזרים ומכשירים לביצוע טיפולים ואחזקה שוטפת.


להלן פירוט כלי העבודה הנדרשים:

 סט מפתחות עבודה - פתוחים וסגורים.

 מפתח שבדי.

 פלייר.

 פטיש - 500 גרם.

 מפתח רצועה למסננים.

08.08.2.19.2 הכלים יוכנסו לתוך ארגז כלים מפח עליו יצויין בשלט תוכן הקופסא.

08.08.2.20 מערכת השתקת קול ובידוד אקוסטי – חופה אקוסטית
תסופק מערכת השתקת קול ליחידה, כדי להתאימה לעבודה באיזור המגורים.


המערכת תכלול את כל הנדרש לאבטחת רמת רעש  ל- DB70 במרחק 7 מ'.

בכל מקרה המערכת תעמוד בדרישות לרמת רעש המותרת לפי תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בנייה) והמשרד לאיכות הסביבה, בבניין הסמוך לתחנה.
תכנון ובצוע המערכת ההשתקה, שיבוצע ע"י יועץ אקוסטי מוכר והמאושר ע"י התאגיד כלול במחיר הסעיפים השונים
08.08.2.21 שירותים הנדסיים
הקבלן יגיש שירותים הנדסיים כמפורט בהמשך, מרגע הוצאת צ.ה.ע  ועד להשלמת התקנת הגנרטור ומסירתו המלאה. התשלום עבור השירותים ההנדסיים כלול במחירי היחידה של הציוד ולא ישולם בנפרד. השרות ההנדסי כולל תכנון העמדה של הגנראטור המוצע כולל שילוב כל המערכות הנילוות (דלק, אקוסטיקה וכו') ולהגיש לאישור המתכנן והמזמין
08.08.2.22 מפרט טכני מלא
תוך שבועיים ממתן צ.ה.ע. יגיש הקבלן מפרט טכני מלא לייצור הדיזל גנרטור. המפרט יכלול את הפרטים הבאים:

 מפרט טכני מלא למנוע על מרכיביו.

 מפרט טכני מלא למחולל על מרכיביו.

 מפרט טכני מלא ללוח האוטומטי.

 הוראות התקנה סטנדרטיות והתאמות למתקן הספציפי.

 פירוט שינויי התפוקה כפונקציה של שינויים בתנאי ההתקנה כגון, לחות, טמפרטורה, גובה התקנה מוחלט וכו'.

 נתונים טכניים חשמליים ומכניים לפי דרישה, לרבות זרמי קצר.

 שרטוטי מידות מפורטים.

 תכניות התקנת הגנרטור הציוד במבנה.

 תכנון ותאור פרטי מערכת ההשתקה של הגנרטור וחלקיו כולל מערכת השתקה במבנה.

08.08.2.23 אישור תכניות ההתקנה
הקבלן יקבל לאישור תכניות סופיות של מבנה האתר, מערכת אספקת הדלק וכד'. בתוך חודש ימים מקבלת התכניות, יאשר הקבלן את תכנון התחנה המלא, או לחילופין ינחה את הדרישות הספציפיות הנדרשות.

08.08.2.24 פיקוח באתר
הקבלן יהיה אחראי לפיקוח על עבודות מיוחדות הנדרשות להתקנת תחנת הדיזל-גנרטור. הקבלן ישתתף בסיורי הפיקוח של היזם ויוודא ביצוע מלא של ההנחיות הספציפיות.

08.08.2.25 בדיקה בעומס במפעל
הקבלן יבצע בדיקה בעומס במפעל בהשתתפות המפקח ונציג המזמין.
08.08.2.26 ספרי שיקום
בתוך 6 שבועות מצ.ה.ע. יעביר הקבלן ספרי שיקום לדיזל-גנרטור (SERVICE MANUEL). הספרים יכתבו עברית ויועברו בשלושה עותקים עבור הגנרטור, ספרי השיקום יכללו את הפרטים הבאים:

 שרטוטי מידות מחייבים של החלקים העיקריים.

 פירוט קטלוגי של חלקי הגנרטור ואופן ההרכבה.

 סכמה חשמלית של המחולל.

 סכמה חשמלית ומכנית של הדיזל גנרטור.

 לוח זמנים רב שנתי לפעילות אחזקה מתוכננת לרבות פירקי זמן להפעלות ניסיון, זמנים משוערים לביצוע "אוברול" בהתאם למשטר העבודה.

 רשימת חלפים מומלצת.

 רשימת כלי עבודה ייעודיים נדרשים.

 מספר סידורי של המנוע, מחולל, שילדה, דיזל-גנרטור.

08.08.2.27 תיעוד נוסף
הקבלן יעביר לידי המזמין בשלושה עותקים סט תכניות חשמליות לכוח ולפיקוד.


תכנית חיבורים מעודכנת שתכלול:

 מספור מוליכים ומהדקים.

 חתך מוליכים.

 גודל נתיכים ומפסקים.

 סימון מפורט של הרכיבים.

 מספור מגעים של הרכיבים.

 כיול ההגנות.

 סימון ההשהיות בהן כוילו ממסרי ההשהיה.

רשימת פריטים מפורטת של הציוד המורכב: שם החלק, דגם, יצרן החלק, מק"ט החלק.
08.08.2.28 ספר תחנת הכח

הקבלן יערך ויספר את ספר תחנת הכח:

 ספר תחנת הכח יסופק עם אספקת הציוד.

 הספר יהיה על נייר לבן נטול עץ 70 גרם בהדפסת מוליטיליט.

 הספר יודפס בשפה העברית (יסופקו 3 עותקים).

 תכולת הספר ואופן עריכתו תקבל אישור מוקדם של המתכנן.

 הספר יכלול תיאור מלא של הציוד אשר סופק ע"י הספק/היצרן, הכולל את יחידת הדיזל-גנרטור על מכלוליה וציוד הפיקוד ובקרה.

 הספר יתייחס לנקודות הבאות:

· תאור כללי של יחידת הכח בתחנה (או במכולה).
· הוראות הפעלה, טיפול ואחזקה.
· תצלומים של מבנה יחידת הכח ומכללי העזר.
· נתונים מכניים וחשמליים של יחידת הכח.
· הוראות הפעלת הפיקוד ובקרה.
· הוראות לכוון וויסות כל היחידות בלוח.
· הוראות איתור תקלות ופתרונן.
· נוהל טיפול בנפגעי הלם חשמלי.
08.08.2.29 הדרכה
ביום קבלת התחנה יעביר הקבלן הדרכה והסבר מקיף למפעיל התחנה.  ובאם יידרש יעביר הקבלן הדרכות נוספות בתקופת הבדק





הדרכה זו תכלול:

· תיאור והכרת תחנת הכח למכלוליה השונים.

· הפעלה מעשית של הציוד.
· הסבר על אופן ביצוע אחזקה וטיפולים שוטפים.

· הסבר על איתור תקלות ואיתורן.

· כן יעביר הוראות הפעלה זמניות שיושארו באתר התחנה.
08.08.2.30 בחינה
בחינת הציוד מיום אישור ההזמנה ועד למסירת התחנה מושלמת, תתבצע בהתאם לדרישות משרד העבודה. אישור התחנה על ידי המשרד הינו באחריות הקבלן, הינו מחייב ומהווה חלק בלתי נפרד ממפרט טכני זה.

08.08.2.31 הרצה
 ההרצה אשר תבוצע במפעל היצרן, תעשה לפרק זמן של 10 שעות פעולה, תוך שימוש במתקניו ועל חשבונו  של הקבלן.

 עומס הדמה, השמנים, הסולר והמצברים הדרושים לצורך ההרצאה הנ"ל יסופקו ע"י הקבלן.
 ההרצה באתר התחנה תעשה לפרק זמן של 5 שעות פעולה תוך שימוש בסולר ובמצברים אשר יסופקו ע"י הקבלן.

08.08.2.32 אישור ההתקנה

הקבלן יאשר בכתב שהציוד הותקן בצורה שתבטיח פעולה תקינה של התחנה.

08.08.2.33 אחריות שרות ואחזקה
הקבלן יהיה אחראי לציוד שסופק על ידו. האחריות והשרות יינתנו בתנאים המפורטים במסמכי המכרז למעט כמצוין בהמשך.

האחריות תהיה ל- 2000 שעות פעולה או שנתיים מתום מועד ההפעלה וההרצה או 4 שנים ממועד אספקת יחידות הכח וקבלת תעודת גמר, מוקדם מבין שלושת התנאים , אך בכל מקרה לא פחות מתום תקופת הבדק (שנתיים)


הקבלן יהא אחראי לפעולתה התקינה של מערכת הדיזל גנרטור בכל מהלך תקופת האחריות לרבות:

· בדיקות שגרתיות.
· טיפולים תקופתיים (שמנים, פילטרים וכו').
· הענות לתקלה לפי קריאת המזמין ותיקונה בתוך 24 ש' מרגע הקריאה.
הקבלן יחזיק ברשותו את כל האביזרים וחלקי החילוף הדרושים לתחזוקת היחידה.
08.08.2.34 הצהרת הקבלן - ספק הדיזל-גנרטור

הספק מצהיר כי הינו:

 חברה מתמחה ובעלת ניסיון בהתקנת דיזל גנרטורים ומערכות פיקוח לדיזל גנרטורים.

 חברה בעלת ארגון לשרות ומחסן חלפים עבור הדיזל גנרטורים והציוד המוצע בהצעה זו. (מחסן החלפים   יכלול כל ציוד המתחייב מהוראות היצרן ואחזקה שוטפת וכן הסדר אספקה לכל ציוד נוסף שידרש).

 מוכן לבצע כל שרותי הדרכה וייעוץ הנדסיים שידרשו במשך הפעלת התחנה בתוך 7 ימים מקריאה.

______________
_______________


תאריך
חותמת וחתימת הקבלן

08.034 מערכת גילוי עשן וכיבוי אש
34.1 דרישות כלליות
34.1.1 מערכת גילוי עשן וכיבוי אש תספק הגנה מושלמת בפני שריפה ללוחות החשמל וליחידת הדיזל-גנראטור במתקן. העברת הודעות למרכז הבקרה של המזמין, תבוצע ע"י הבקר ומערכת התקשורת האלחוטית המתוארת בנפרד. האינדיקציות מהרכזת לבקר באמצעות מגעים יבשים.
34.1.2 כל הציוד יהיה מאושר לפי התקן הישראלי מס' 1220 על כל חלקיו ותקן בינלאומי נוסף כדוגמת V.D.E, U.L וכו'. ותאום למפרט הכללי הבין-משרדי למערכות גילוי וכיבוי אש – פרק 34.
34.1.3 על הקבלן להגיש לאישור המפקח תכנון מפורט ורשימת פריטים של מערכת הגילוי והכיבוי.
34.2 מרכזיה
34.2.1 המרכזייה תהיה כתובית כדוגמת תוצרת "טלפייר" או שווה ערך מאושר ע"י המזמין , בנויה לפי התקן הישראלי, מס' 1220 ותקן בינלאומי נוסף.

34.2.2 מבנה המרכזייה יכלול ארגז פח דקורטיבי ואורגינאלי בעל גימור נאות, עם דלת פלקסיגלס שקופה בחזיתו ועם מנעול צילינדר, להתקנה על הקיר. המרכזייה תכלול שילוט של אזורי הגילוי המותקנים ומערכות גילוי וכיבוי עם חפיפת אזורים.
34.2.3 המרכזייה תכלול את המרכיבים הדרושים לרבות:

· ספק כוח אורגינאלי 24 וולט זרם ישר.

· מצבר ניקל קדמיום למערכת, המאפשר פעולתה התקינה במשך 72.

· אינדיקציות ממגעים יבשים לתקינות, תקלה, ואזעקה, של כל אזור בנפרד וכן בדיקה וביטול פעולה.

· צופר אזעקה פנימי זעיר, עם לחצן השתקה.

· בקרה רצופה על תקינות מוליכי המעגל והגלאים והפעלת אזעקה במקרה של גילוי תקלה.
· כרטיס וממסרי פיקוד להפסקת חרום בלוח החשמל הראשי - 230 וולט.

· לחצני ניסוי, שחרור תקלה, בדיקת נוריות לכל אזור, ביטול צופר ותקלה - מותקנים על הדלת. 

· ממסר השהיה אלקטרוני ניתן לכוון 0-40 שנ', אזעקה לפני כיבוי.

· 2 ממסרים בעלי מגעים 10 אמפר להפעלת הנפצים לכיבוי מותאמים לזרם המתוכנן כולל נגדים ומגבילי זרם, לכל אזור ממסר נפרד.

· מטען מצברים אוטומטי לטעינה איטית וטעינה מאומצת לאחר הפסקת חשמל ממושכת.

· 8 ממסרים להפעלת אביזרים חיצוניים, כמו מנורות אזהרה וצופרים, ובכללם 2 ממסרים עם מגעים יבשים עבור חיבור לבקר חיצוני, כדלקמן :

             - מגע מצב תקלה - המגע סגור כאשר הרכזת תקינה, במצב של תקלה ברכזת כגון (מתח מצברים נמוך) או תקלה באחד הגלאים (קצר, נתק וכו') המגע נפתח.

- מגע התראה על גילוי אש – המגע סגור כאשר הכול תקין, המגע נפתח בזמן גילוי אש באחד האזורים.
· מפסק מפתח לנטרול המערכת לשם ניסוי הפעלתה.

· שילוט חרוט וכן חריטה בעברית ע"ג ה"חלונות" המוארים של מנורות הסימון בכרטיסי האזורים.

· דף הוראות מודפסות להפעלת המערכת במסגרת דקורטיבית לתליה על הקיר. הקבלן יגיש תכנית ייצור המרכזייה לאישור המפקח.

34.3 גלאים
הגלאים ישאו תו תקן ישראלי 1220 ותקן בין לאומי נוסף ויהיו מהסוגים כמפורט בהמשך לפעולה בתנאי סביבה 0-60 מעלות צלסיוס, 90% לחות יחסית.
34.3.1 גלאי יוניזציה
יוגן בפני מתח הפוך, יוגן בפני הפרעות אלחוט ומטענים סטאטיים. עם נורית LED בבסיס.
34.3.2 גלאי אופטי


כסטנדרט גלאי יוניזציה אך בעל רגישות יתר לעשן לבן ו/או אפור.

34.3.3 גלאי שינוי טמפרטורה
כסטנדרט גלאי יוניזציה אך בעל רגישות לרמת חום מסוימת ולקצב שינוי טמפרטורה, ניתן לויסות.
34.3.4 הבהרה: כל הגלאים יתאימו לאותו בסיס וחייבת להיות אפשרות להחלפה ביניהם ללא שינויים באינסטלציה. הגלאים יותקנו בתקרות או בלוחות החשמל.

34.4 מערכת הכיבוי
34.4.1 גז הכיבוי יהיה 200FM מאושר NEPA 2000.

34.4.2 מיכלי הגז יבנו לפי תקן ASME UNFIRED PRESSURE VESSEL CODE-SEC VIII, והתקן הישראלי.

בפתח המיכל יותקן שסתום הנפתח ע"י סליל חשמלי. השסתום יבטיח אטימות מוחלטת של המיכל. המיכל יצויד במנומטר למדידת לחץ הגז במיכל, שיכלול סימול לירידת לחץ מתחת לנדרש.

נפח מיכל הגז יקבע על ידי הקבלן בהתאם לנפח הלוחות, ויחשיב להצפת הלוח בשיעור של 10% בטמפרטורה 10 מעלות צלסיוס.

34.4.3 צנרת הפיזור תהיה מנחושת TYPE-M העומדת בדרישות תקן ASTM-B-88.

34.4.4 בכל תא יותקנו 2 נחירים לפחות. 

34.4.5 לחצן הפעלה (צהוב) יותקן ליד כל מיכל גז כיבוי, מוגן בפני הפעלה מקרית.
34.5 לחצני אזעקה
34.5.1 לחצני האזעקה יכללו מגעים חשמליים המאפשרים להפעיל אזעקת אש בצורה ידנית.

34.5.2 הלחצנים והקופסאות שלהם יהיו בצבע אדום בולט למרחק ויהיו מוגנים על ידי מכסה של זכוכית, הלחצנים יופעלו אוטומטית עם שבירת הזכוכית.

34.6 צופרים
יהיו מיועדים להתקנה חיצונית במבנה מוגן מים. הצופר יהיה בעל עוצמת צליל של 110Db לפחות.

34.7 מיכלים
34.7.1 מערכת ההפעלה, השסתום, הסולונואיד או הנפץ והמערכת הידנית - מכאנית במיכל ישאו אישור מכון התקנים הישראלי.

34.7.2 כל מיכל ישא בצידו הקדמי שעון לחץ בעל סקלה ברורה וקריאה שיאפשר קריאה מיידית של הלחץ השורר בו.

34.7.3 ליד כל מיכל יותקן שלט חרוט ועליו סימון של תכולת המיכל הוראות ההפעלה הידנית - מכאנית לשחרור הגז.

34.8 השפעות סביבתיות
34.8.1 המתקן יוגן מפני התראות שווא כתוצאה מפעולת מערכות ושידורי RF באתרים לרבות לוחות החשמל, גנראטורים, מנועים ומשדרי אלחוט לבקרה.

34.9 הוראות הפעלה ואחזקה
34.9.1 עם הגשת ההצעה יספק הקבלן סט הוראות הפעלה וכן מפרט לאחזקה של המתקן על כל חלקיו לרבות דפים קטלוגיים של כל הציוד שיסופק על ידו.

34.9.2 בגמר העבודה ידריך הקבלן את נציג המזמין בתפעול ובאחזקת המערכת ויספק תכניות עבודה מעודכנות (AS MADE).

34.10 אחריות, אחזקה ושרות מיוחדים למערכות גילוי אש
תתבצע בהתאם למפורט במסמך התנאים הכלליים בנוסף לכך על המציע להצהיר כי ברשותו הציוד המתאים לבדיקה והחלפת הגלאים בשטח, וכן ציוד לבדיקת רגישות הגלאים בשטח ובמעבדה.

האחריות והשרות כוללים ביקורת חצי שנתית של הספק ואישור שנתי של מכון התקנים.

כמו-כן ברשותה של החברה המציעה כל מכשירי העזר הנוספים לאחזקה תקינה ושוטפת של הציוד המוצע.

המציע ינקוב בכתב הכמויות את המחיר המבוקש לאחזקה ושרות שנתיים, לשנים שלאחר תקופת האחריות.

34.11 בדיקה/אישור מ.ת.י.

מערכת גילוי העשן והכיבוי על כל מרכיביה תיבדק ע"י מכון התקנים הישראלי כולל אישור מוקדם טרם ביצוע ואישור סופי לאחר ביצוע.


עלות הבדיקות כמצוין לעיל נכללת במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.
08.035 מערכת מיגון אלקטרוני 
מערכות המנ"מ יבוצעו בתאום עם התאגיד וישולבו עם המערכות הקיימות ומרכז שו"ב של התאגיד. העבודות יבוצעו ע"י קבלן מנ"מ המאושר ע"י המתכנן והמזמין ושיהיה מחוייב לביצוע עבודות תחזוקה ושרות למערכת בצורה ישירה  מעבר לתקופת הבדק
34.1 מערכת גילוי פריצה
34.1.1 כללי


להלן דרישות טכניות לציוד המסופק.  מודגש שעל הציוד לעמוד בדרישות הטכניות וכמו כן בדרישות המבצעיות.  כל פריטי הציוד המסופק יוגשו לאישור המפקח (בצרוף קטלוגים ומפרטי ציוד) לפני תחילת הביצוע.

דרישות כלליות לציוד המותקן בשטח:

מבנה רובוסטי אטום עמיד בפני מכות וזעזועים.
טמפרטורת פעולה מ- C10 – עד C60 +לחות עד 95%.
מוזן ממקור מתח מגובה סוללות, משך הגיבוי לכל מרכיב במערכת – 72 שעות לפחות.
עמידה בתקנים ישראליים ובין לאומיים.
עמידה בפני  הפרעות RFI ו – EMI.
עמידה בפני הפרעות הנגרמות מהפסקות חשמל מתחי יתר, מיתוג מנועים, רעשים, אקוסטיים וכו'.
הגנת TAMPER והגנת קצר/נתק עם נגדי סוף קו לכל רכיב אבטחה.
מגעי הגלאים, לחצנים וכו' יהיו מסוג N.C. (רגיל סגור).
רמת אטימות לציוד בתוך מבנה   IP54 מחוץ למבנה – IP65 ציוד טבול (במידה ויסופק) – IP68.
34.1.2 רכזת אבטחה

רכזת האבטחה תפקח על פעולת הגלאים תפעיל את הצופר ויציאות התרעה נוספות ותפעל באינטגרציה מלאה עם קורא התגים ועם בקר המצלמות (אם מסופקים).

ציוד האבטחה (רכזת אבטחה ובקר כניסה) יותקנו במארז אחיד אטום שיכלול את כל המרכיבים. קורא התגים (אם מסופק) יותקן בנפרד סמוך לכניסה, יחד עם יחידת המקלדת – תצוגה של הרכזת.
מיועדת לטיפול ב- 8 או 16 או 32 או 48 אזורים כמפורט בכ"כ.
ניתנת לתכנות, כולל קביעת הלוגיקה להפעלת יציאות כפונקציה של כניסות, להצלבת חיוויים בין כניסות, התניות על בסיס זמן, קביעת זמני השהיה לכל גלאי וכו'.
הרכזת תסופק כאמור עם יחידת תפעול תצוגה ותכנות מרוחקת הכוללת מקלדת ותצוגה KEYBOARD-DISPLAY ובאמצעותה יהיה ניתן (למפעיל בעל הרשאה מתאימה) לבצע פעולות תפעול ותכנות לרבות:
נטרול ודריכה כלליים (באמצעות סיסמא)  - עדיפות על בקר הכניסה.

נטרול וביטול אזורים.
תכנות זמני השהיה לכניסה ויציאה.
תכנות זמני השהיה לגלאים באזורים השונים.
צפייה באירועים שהתרחשו.
תכנות קשרים לוגיים בין כניסות ליציאות.
כניסות / יציאות (I/O): כניסות מותאמות לכל סוגי הגלאים המוצעים כולל זיהוי הגנות קצר / נתק 
ושינוי התנגדות.  
יציאות להפעלת צופר, נורה מהבהבת, ומגעים יבשים להפעלת ממסרים ולחיבור לציוד הקצה של מערכת הבקרה.  כולל יציאת פיקוד מיוחדת לעצירת אספקת המים כמפורט.
יציאות תקשורת נפרדות ובלתי מסונכרנות:
פורט תקשורת ופרוטוקול לבקר הכניסות המוצע (אם מבצע)
פורט תקשורת ופרוטוקול ליחידת המקלדת והתצוגה.
פורט תקשורת ופרוטוקול לבקר המצלמות המוצע (אם מבצע)
יציאת תקשורת ופרוטוקול תקשורת להפעלת מודם (סלולארי / מקמ"ש / מודם לקו חיוג של בזק - בהתאם לסוג התקשורת שנבחר לפרויקט זה).
מערכת גיבוי – מתח הזנה  .24VDCהמערכת כוללת סוללת מצברים ספק ומטען.  משך הגיבוי כאמור 72 ש'. הרכזת תתריע על התרוקנות סוללה 12 ש' לפני האירוע.

דריכה ונטרול באמצעות קורא התגים (אם מסופק) עם אפשרות כאמור ל- OVERRIDE באמצעות סיסמא מהרכזת עצמה.
אגירה בזיכרון של 1000 אירועים אחרונים לפחות.
מגעים יבשים A2 – V220 OUTPUTS מסומנים ומשולטים, סגורים (C.N) במצב "מאובטח" ומיועדים לחיבור לבקר מערכת הבקרה באתר, כדלקמן:


מגע מצב "תקלה" – המגע סגור כאשר הרכזת תקינה, במצב של תקלה ברכזת כגון (מתח מצברים נמוך) או תקלה באחד הגלאים (קצר נתק וכו') נפתח המגע. 


מגע אתראה בפני פריצה "אזעקה" – סגור כאשר הכול תקין, נפתח בזמן פריצה.  השהייה ניתנת לכיוון עבור כניסת/יציאת אנשים לאתר, מגע נפרד לכל אזור.


מגע מצב דרוך/מנוטרל -  סגור במצב דרוך, פתוח במצב מנוטרל.


מגע התרעה חמורה – ישמש לעצירת אספקת המים בשעת זיהוי אירוע חריג כמו פתיחת פתח מאגר או חדירה למתחם הפתחים.

חיבור לקיר דרך חורים פנימיים בגב הרכזת.
בנוסף לרכזת יסופק מודם לתקשורת סלולארית או אלחוטית או לתקשורת בקו חיוג - בזק – לפי סוג התקשורת שנבחר (אם הוגדר בכתב הכימיות.
34.1.3 גלאי נפח א.א. פסיבי להתקנה פנימית – ANTI  MASKING
גלאי הנפח יהיה מטיפוס המגיב לנוכחותו ו/או תנועתו של גוף אדם בתוך החלל המוגן, כולל הגנת ANTI MASKING.

אפשרות של כיוון רגישות הגילוי וטווח הכיסוי.
הגלאי יותקן כך ששטח הכיסוי שלו יכלול את השטחים שהוגדרו כשטחים עליהם הוא נועד להגן. 
גלאי הנפח יהיה מסוג אמין, אשר אינו מושפע מזרימות אוויר, פעולת מזגני אוויר, 
תנודות במתח חשמל, צלצול טלפון, הפרעות חשמליות למיניהן, כגון: התנעת מנועים חשמליים, עמעמים אלקטרוניים, פלואורסצנטים ועוד. אפשרות לכיוון רגישות כך שתנועות הנגרמות ע"י בעלי חיים (כמו ציפורים) לא תגרומנה להפעלת מערכת האזעקה.
הגלאים ייבחרו לכל אזור בהתאם לנתונים הספציפיים על פי תכונותיהם.
צריכת הזרם של הגלאים תהיה קטנה מ – 20 מילי-אמפר בזמן רגיעה ו – 30 מילי-אמפר בזמן אזעקה.
כל הגלאים יכללו הגנת כיסויים (TAMPER) אשר יהיו פעילים בכל זמן, בין שהגלאי אקטיבי ובין פסיבי.
סוג הגלאים אשר יורכבו באזורים שונים:
(
גלאי אינפרא אדום פסיבי בעל שטח כיסוי רחב, טווח גילוי כ – 13 מטר בזווית של כ – 90 מעלות.
(
גלאי אינפרא אדום פסיבי בעל שטח כיסוי צר וארוך, טווח גילוי כ – 35 מטר ברוחב כ – 3 מ'.

(
גלאי אינפרא אדום פסיבי תיקרתי, בעל רדיוס כיסוי של כ – 7 מטר בגובה 3, 
בזווית 360 מעלות.

גלאי אינפרא אדום פסיבי מסוג וילון בעל אלומה צרה, וטווח גילוי כ- 13 מ' בזווית ל 90 מעלות.
רגישות הגלאים לא תשתנה בגבולות של מעל 10% במשך הזמן.
הגלאים יהיו בעלי אלמנט גילוי כפול (DUAL ELEMENT).
הגלאים יהיו מטיפוס FAIL SAFE, דהיינו תקלות אשר פוגמות בתכונות הגילוי יגרמו לאזעקה.
גלאים יותקנו ע"ג בסיסים רב שיפועים המאפשרים התקנת הגלאי בזוויות שונות.



34.1.4 מפסקים מגנטים לדלתות / חלונות / פתחים HEAVY DUTY
המפסקים המגנטיים יותקנו ע"ג דלתות, חלונות פתחים וכו'.

האלמנט המגנטי יותקן בכנף, והאלמנט המתג יותקן ע"ג המשקוף. 

המגעים המגנטיים יהיו מסוג מפוצל מכוון אחד בלבד ואינו מאפשר נטרול ע"י הצמדת מגנט חזק (H.S).
המפסק יהיה מותאם להתקנה בדלתות עשויות עץ, זכוכית ומתכת. נגד סוף קו, יותקן בצמוד למפסק.
המפסק יהיה מטיפוס שקוע בכנף, ובמשקוף ויותקן כך שלא יהיו חוטים גלויים בין המפסק לצנרת.     

ההתקנה לא תאפשר גישה ונטרול המפסק מכל אחד מצידי הדלת.
מרווח הפתיחה המקסימאלי, ללא הפעלת התראה, לא יעלה על 10 ס"מ.
לא תגרם התראה כתוצאה מתנודות הדלת במצב נעול, מרווח ההתרעה המינימאלי יהיה 3 ס"מ.
מיקום המפסקים, קיבועם ואופן חיבורם החשמלי יבוצע תוך תיאום והוראות המפקח באתר.
  
המפסקים יהיו בעלי תקן UL.
המפסקים יהיו מסוג HEAVY DUTY, רמת אטימות 65PI. 
כדוגמת תוצרת SENTROL דגם AH2207.
34.1.5 גלאי זעזועים
גלאי הזעזועים יותקן על פתחי מאגרי המים, או פתחים אחרים המועדים לחבלה, לפי קביעת  



המפקח.


הגלאי יזהה ויתריע על ניסיון לפריצת הפתח ע"י גילוי רעידות וזעזועים כתוצאה מניסיון קידוח, חיתוך עקירה וכו'.

הרגישות תהיה ניתנת לכיוון, הכיוון יתבצע כך שלא תהינה אזעקות שווא כתוצאה מתנודות הנגרמות ע"י רוחות, מכות ברד, רעם, בום על-קולי, בעלי חיים וכו'.
הגלאי יותקן בחלק הפנימי של הפתח / מכסה המאגר.
כדוגמת תוצרת MAXIMUM דגם SHOCKER.
34.1.6 לחצן מצוקה / בדיקת נוכחות
הלחצן יותקן באתרים שייקבעו ע"י המזמין וישמש לקריאת חרום למוקד.

פעולת האזעקה תתבצע גם כאשר הרכזת מנוטרלת.
מבנה אטום ומוגן – HEAVY DUTY, יש למנוע אפשרות של הפעלה בשוגג.
מגע N.C.
34.1.7 צופר חיצוני
במקומות קבועים מחוץ לבניין יותקן צופר חשמלי.

הצופר יבנה בתוך ארגז צבוע ממתכת, בעובי 2 מ"מ לפחות.
כל החיזוקים בקופסאות יהיו כלפי פנים.  לא תהיה אפשרות לפרק את צירי הקופסאות מבחוץ.
הציוד והקופסאות יהיו מטיפוס עמיד בתנאי מזג אוויר חיצוניים, מוגנים בפני גשם ולחות, עם טיפול וצבע אנטי-קורוזיבי.
פתיחת מכסה הצופר או תלישתו יגרמו להפעלת מע' אזעקה.
עוצמה DB110 במרחק 2 מ'.
הגנת TEMPER  נגד פתיחה ונגד הרחקה (תלישה) מהקיר.
34.1.8 גלאי נוכחות להתקנה חיצונית
מיועד להגנה על אזורים רגישים כגון אזור פתחי המאגרים, פתחי (ארובות) האוורור וכו'.  
מותאם להתקנה מחוץ למבנה, רמת אטימות 65PI לפחות.
מותאם להתקנה על עמודים, קירות מבנים, חומות, גדרות וכו'.
טכנולוגיה המשלבת שתי אלומות R.I.P עם אלומת מיקרוגל.
טווח גילוי m15 לפחות.
אמצעי טכנולוגיה ותוכנה הנדרשים עבור חסינות בפני קריאות שווא כתוצאה מפעילות בעלי חיים והשפעת מזג האוויר (כמו טמפרטורה, מכות ברד, רוחות, קרינה וכו').
כדוגמת תוצרת HSOB דגם 850, OD תוצרת אופטקס דגם 402 XV.

34.1.9 מערכת גילוי א.א. אקטיבי
המערכת נועדה ליצור הגנה היקפית למתקן.

המערכת תכלול זוגות עמודי גלאים, גובה עמוד עד 2 מ', על כל עמוד יותקנו 3-2 גלאים, כמפורט בכתבי הכמויות.

הכבילה מחוץ למבנה תהיה תת קרקעית.

העמודים יותקנו כך שתהיה חפיפה בין אזורי הגילוי.
על כל עמוד יותקנו לסירוגין משדר של מערכת אחת סמוך למקלט של מערכת אחרת.

רכזת האבטחה תספק לגלאים מקור מתח מגובה סוללות כנדרש.
תכונות הגלאי:
א.א. אקטיבי.

מותאם להתקנה חיצונית, רמת אטימות – IP65.
טווח גילוי 50 מ' לפחות.
אלומה: º90 + אופקי, º15 ± אנכי
עמידות בפני הפרעות סביבה ושידור א.א חיצוני.
כדוגמת תוצרת XETPO דגם T130XA.

34.1.10 התקנת עמודים
ציוד הגילוי החיצוני כמו גלאי נוכחות מערכות א.א. אקטיבית מצלמות וכו' יותקנו ע"ג עמודים.
 צינור מגולוון קוטר "3 אטום ומוגן נגד חדירת מים.

 העמוד יחוזק ע"י בסיס בטון.
 כניסת הכבלים תהיה מאובטחת.
 נדרשת אבטחה והתרעה בפני ניסיונות כיפוף, טיפוס והפעלת כח על העמוד, כגון באמצעות גלאי זעזועים.



34.2 מערכת בקרת כניסה  - הכנות בלבד
34.2.1 תגים
34.2.1.1 במסגרת הפרויקט יסופקו תגים מסוג קרבה- PROXIMTY- (בכמות המצוינת בכתב הכמויות).

34.2.1.2 עשוי מ- PVC גמיש במידות של כרטיס אשראי 0.079X5.4X8.57 ס"מ.
34.2.1.3 גמיש, חזק, עמיד בפני שבירה.
34.2.1.4 טווח זיהוי ע"י הקורא 10 ס"מ לפחות.
34.2.1.5 הדפסת תמונה ותדפיס רקע לפי בחירת המזמין. עיצוב שונה לפי קטגוריות המשתמשים.
34.2.1.6 קוד אבטחה למעל 100 ביליון יחידות.
34.2.2 קורא תגים
34.2.2.1 מיועד לתגי הקרבה המסופקים.

34.2.2.2 טווח זיהוי 10 ס"מ לפחות.
34.2.2.3 מתח הזנה VDC12 ממקור מתח מגובה סוללות (כמו הרכזת) – באחריות המציע.
34.2.2.4 תדר עבודה KHZ 125.
34.2.2.5 מבנה אטום למים IP-65 מותאם להתקנה חיצונית.
34.2.2.6 כולל חיבור בתקשורת טורית לבקר הכניסה המסופק.  מרחק בין הקורא לבקר עד 50 מ'.
34.2.2.7 נוריות אינדיקציה למצבים הבאים: 
 פעולה – צהוב.

 קליטת תג והרשאה – ירוק.
 קליטת תג ואין הרשאה – אדום.
 כולל זמזם לזיהוי הקליטה.

34.2.3 בקר גישה / כניסה
34.2.3.1 מותאם לפעולה מול קורא התגים מחד ומול רכזת גילוי הפריצה מאידך, לרבות פורטים ופרוטוקולים לתקשורת בהתאם.
34.2.3.2 תמיכה ב- 500 בעלי תגים לפחות.
34.2.3.3 חיבור עד 4 קוראים – אופציה.
34.2.3.4 כניסות/יציאות – מגעים יבשים – ניתנות לתכנות.
34.2.3.5 יכולת להגדרת A.P.B (ANTI PASS BACK) – אופציה.

34.2.3.6 יציאות להפעלת מנעולים חשמליים התרעות וכו' – אופציה.
34.2.3.7 מבנה רובוסטי רמת אטימות IP-65 מרחק חיווט לקורא תגים ולרכזת אבטחה עד 50 מ'.
34.2.3.8 מוזן ממקור מתח מגובה סוללות 12VDC.
34.2.3.9 אחסון בזיכרון של רשימת התגים ומערך ההרשאות שהתקבלו מהמרכז – פעולה במתכונת "STAND ALONE" לרבות RTC כולל תאריך.
34.2.3.10 אגירת נתוני תנועה כולל תאריך שעה כניסה/יציאה, שם בעל התג – עבור 1000 תנועות אחרונות.
34.2.3.11 נוריות חיווי עבור
 פעולה

 תקלה
 התרוקנות סוללות
 תקשורת לקורא ולרכזת
34.2.3.12 פורט תקשורת, פרוטוקול וממשק תקשורת – לפעולה מושלמת מול רכזת גילוי הפריצה (כולל דריכה ונטרול) ומול תוכנת השו"ב במרכז הבקרה (כולל עדכון רשומות בעלי הרשאות), ב – RS-232/485 ו/או TPC/IP.
34.3 מערכת  CCTV טמ"ס
34.3.1 כללי
34.3.1.1 ציוד הטמ"ס במתקן יכלול כאמור בקר ל מצלמות  והקלטות - NVR  - שאליו תתחברנה מצלמות  IP, צבעוניות, נייחות וניידות.  
פעולת "הקפצת" מצלמות תבוקר גם  ע"י רכזת גילוי הפריצה וכמוכן המערכת תהיה נשלטת מתוכנת השו"ב במרכז כמפורט.
34.3.1.2 לדוגמה נדרש להקפיץ מצלמה למקטע שממנו התקבל חיווי מגלאי .
34.3.1.3 המערכת תכלול ממשק משתמש בתוכנת השו"ב במרכז מול בקרי המצלמות  במתקנים.
34.3.1.4 הערה: במספר אתרים קיימות מצלמות, שישולבו במערכת.

34.3.2 בקר מצלמות והקלטות 
34.3.2.1 תכונות כלליות
 תמיכה בעד 8 או 16 מצלמות  (או כמפורט בכתב הכמויות). 
 יציאות POE לחיבור מצלמות IP.מצלמות קבועות ומצלמות מתנייעות-PTZ  - לרבות יכולת שליטה ובקרה  על המצלמות מבקר המצלמות  וממרכז הבקרה, כולל: פעולות צידוד, הגבהה, פוקוס וביצוע ZOOM.

 תמיכה במגוון פרוטוקולי תקשורת למצלמות ומערכות, כגון:HTTP/TCP ופרוטוקולי  PTZ המקובלים בשוק.
 מבנה רובוסטי מיועד להתקנה פנימית במסד סטנדרטי "19.

 מערכת הקלטה דיגיטלית ותמיכה בתפוקת מצלמות ברזולוציה  עד H264/265- FULLD1 . קצב של  FPS 25 למצלמה לכל רזולוציה.

 קיבולת זיכרון של TB 1 לפחות, ל 8 מצלמות.
 תוכנה מתקדמת לצפייה בהקלטות לפי שאילתות  בחתכים שונים.
 הזנה מיחידת האל-פסק- U.P.S – משך הגיבוי כאמור 48 שעות.
 תוכנת VMD כולל מנגנון ניתוח תוכן פנימי אינטגראלי לזיהוי אירועים שיהווה טריגר להפעלת מנגנון "אתחול האירוע"  ופרמטר ייחוס לצפייה בהקלטות. 
זיהוי "אירוע" ע"י מנגנון ניתוח התוכן יגרום להעברת רכזת גילוי הפריצה לסטאטוס של אזעקה, לפתיחת ערוצי הוידאו להקפצת תמונת המצלמה במוקד ,ולאתחול מנגנון ההקלטות. 
 כדוגמת תוצרת  HIKVISION.

34.3.2.2 כניסות / יציאות וידאו (אופציה)
 4 / 8 / 16 כניסות וידאו IP ו/או אנלוגי למצלמות (כמפורט ב כ"כ).
 יציאת וידאו למוניטור מקומי.
34.3.2.3 כניסות/יציאות AUDIO
 תמיכה במערכת אודיו לרבות כניסות מיקרופון ויציאות רמקול.

 כניסת אודיו לכל מצלמה.

34.3.2.4 פורטים לתקשורת – דו כיוונית
 התקשורת מול תוכנת השו"ב במרכז הבקרה תתבצע בערוץ פס רחב -סלולארי או קו תמסורת. כולל אפשרות לוויסות והתאמת קצב העברת הנתונים בהתאם לזמינות תווך התקשורת תוך אפשור צפייה רציפה מהמרכז.
ערוץ תקשורת נוסף מול תוכנת הצפייה במוקד המבצעי.
 יציאות תקשורת TCP/IP למודם סלולארי ו/או לקו תקשורת מהירה של חב' בזק כגון: IP-VPN, כולל פרוטוקול תקשורת וכל התוכנה והחומרה הדרושים.

 פורט USB לחיבור LAP TOP.

 פרוטוקול תקשורת וממשקי תקשורת מול רכזת גילוי הפריצה ובקר הכניסה. 
34.3.2.5 כניסות/יציאות דיסקרטיות
4 כניסות דיסקרטיות – מגעים יבשים (N.O או N.C) ניתנות לתכנות.

4 יציאות ממסר מגע יבש להפעלת התרעות צופר וכו'.

34.3.2.6 תכנות צפייה ובקרת מצלמות
הבקר יהיה ניתן לתכנות צפייה ובקרת מצלמות כדלקמן: 
מקרוב באמצעות מחשב LAP TOP.
מרחוק – מהמחשב במרכז הבקרה דרך רשת התקשורת.
ניתן יהיה לבצע פעולות כגון:

 מיתוג ושליטה על מצלמות.
 צפייה באירוע – בזמן אמיתי.
 צפייה ושחזור הקלטה.
 תפעול PTZ.
 הורדת קובץ צילומים (חלקי או מלא) של השבועיים האחרון.

34.3.2.7 מערכת הקלטה וצפייה בהקלטה

התכונות המפורטות מתייחסות לתוכנת ההקלטה בבקר המצלמות באתר, ראה פרוט התכונות לתוכנת השו"ב ( במרכז) בהמשך.
 הבקר יכלול מערכת הקלטה דיגיטלית מתקדמת.

 קיבולת זיכרון עבור זמן הקלטה של שבועיים לפחות.
 אפשרות לתכנות הקלטות לפי בסיס שעות כולל תוכניות ליום רגיל, ערב שבת/חג, שבת/חג, ימים מיוחדים וכו'.
 ביצוע הקלטה ותקשורת למרכז בו זמנית וכאמור מנגנון לזיהוי אוטומטי של רוחב הפס הזמין לתקשורת למרכז והתאמת איכות הוידאו המשודר לרוחב הפס.
 מנגנון חכם לצפייה בהקלטות לצורך תחקור אירועים, מבוסס על שאילתות כגון: לפי זמנים, לפי אירועים לפי גלאים (רכזת או מצלמות).
 אפשרות לצפייה בהקלטות שלפני ואחרי התרחשות האירוע.

34.3.3 מצלמה צבעונית
34.3.3.1 תכונות כלליות
 מצלמת רשת-IP, אינפרה אדום-IR.
 אלמנט חישה CCD – "1/3 – PAL 625 שורות, 50 שורות בשנייה.

 רזולוציה 470 קווים אופקיים.
 סנכרון – EXTERNAL SYNC/INTERANL LINE LOCK.
 יחס אות לרעש – גדול מ- DB48.
 רגישות לאור – מצלמת אינפרה אדום IR יכולת צילום באפלה.
 אות מוצא – TCP/IP .
 תבריג עדשה - C/CS
 הזנת מתח דרך הכבל.
 OFF / ON BACK LIGHT COMPENSATION.
 כיוון עוצמה אוטומטי AGC – ON/OFF.
 בקרת צמצם אוטומטית – AUTO IRIS  - VIDEO OR DC.
 WHITE BALANCE – ידני או אוטומטי.
 עמידות בלחות יחסית 85% לפחות.
 יציאת אודיו לחיבור רמקול.
 IP65 , כולל זרוע ייעודית.

 מצלמות קבועות יסופקו עם מנגנון מובנה לניתוח תוכן.
34.3.3.2 עדשות
 עדשות – AUTO IRIS
 עדשות – COLOR CORRECTED.
 חומר – זכוכית מלוטשת.
 עדשות VARIFOCAL מתכווננות  2.8-12 מ"מ כולל התאמה לגזרת הצילום בשטח.
34.3.3.3 מצלמות להתקנה חיצונית
 יסופקו עם בית מצלמה מותאם להתקנה חיצונית – רמת אטימות IP-66 (כולל אטימות לכניסת הכבלים).

 מבנה רובוסטי עמיד כנגד פגעי הסביבה ומוגן ונדליזם וחבלה.
 בנוי מאלומיניום או מפלדלת אל חלד לפי בחירת המזמין, צבע המארז – לבחירת המזמין.
 זרוע עם כדור לכיוון מדויק.
 חלון קדמי מתאים לגודל העדשה.
 כולל כל ההתקנים המתאמים הדרושים להתקנה על קיר, עמוד וכו'.
34.3.3.4 מצלמות מתנייעות
 יסופקו עם מנוע לצידוד, הגבהה, ומנגנונים לפוקוס ו ZOOM וכולל כל הנדרש לביצוע F.Z.T.P ושליטה מלאה מ הבקר המקומי וממרכז הבקרה.
 ZOOM  למצלמה פנימית-X12,למצלמה חיצונית-X 24.
 כולל כל ההתקנים המתאמים הדרושים להתקנה על קיר, עמוד וכו'.

34.3.4 ארון לציוד המיגון האלקטרוני באתרים  

34.3.4.1 ציוד המיגון האלקטרוני, מתג התקשורת (SWITCH), המודמים יחידת אל-פסק  וכו', יותקנו בתוך ארון אטום, מפוליאסטר משוריין, בהתאם למפורט בכתב הכמויות.  
34.3.4.2 הארון יכלול את כל הרכיבים הדרושים להגנה על הציוד ולתפעולו- כמפורט בכתב הכמויות. 
34.3.4.3 מידות הארון תותאמנה לגודל הציוד הנדרש בתוספת 30% רזרבה.  בכל מקרה מידות הארון ומיקומו יתואמו מראש עם המזמין.

34.3.5 תוכנת ממשק המשתמש במרכז הבקרה
34.3.5.1 על הקבלן לספק תוכנת ממשק משתמש למערכת המיגון האלקטרוני- כדוגמת ג'נסיס", מותאמת לפעולה מול ציוד הקצה המסופק , כמפורט בכתב הכמויות, לרבות כל החומרה הנדרשת (שרת תחנות עבודה וכו') בהתאם לדרישות ספק תוכנת ממשק במשתמש.
34.3.5.2 כולל תיאום עם המזמין, כולל הדרכה וכולל תיעוד מלא למערכת המיגון האלקטרוני.
34.3.5.3 שנתיים אחריות מלאה לכל מרכיבי מערכת המיגון האלקטרוני-חומרה ותוכנה.




08.099 אופני מדידה מיוחדים

08.099.1.1 כללי
08.099.1.2 מובהר ומודגש כי מחירי האספקה/ההתקנה יכללו, עבור כל סוג פריט ציוד ו/או תוכנת מדף ו/או מכלול (להלן: ציוד) - אספקה והתקנה מושלמת, כולל הפעלה, הרצה ובדיקה וכמו-כן אחריות במתכונת המצוינת במסמכי המכרז.

08.099.1.3 כל הציוד שיסופק, אלא אם צוין אחרת במפורש, יכלול את כל מתאמי התקשורת, מכלולי הרכבה, זווד וארונות בקרה, אביזרי העזר, כבלי ומתאמי החיבור הדרושים לצורך התקנה ופעולה מושלמים, וכן התקנה (מכנית וחשמלית) מושלמת, סימון שילוט בדיקה והפעלה מושלמת, שירותים נלווים כנדרש, תיעוד תוכניות וספרות טכנית מלאה.
08.099.1.4 אספקת ציוד מחשוב בקרה ותוכנות מדף תכלול: מערכת הפעלה, רשיונות, ספרות טכנית, פלאגים, וכל הכבלים המתאמים וציוד העזר הדרוש לפעולה. 
08.099.1.5 אספקת אביזר תכלול קטלוגים, תיעוד והוראות הפעלה.

08.099.1.6 אספקה תכלול את כל ההוצאות הנלוות לרבות מיסים ומכסים (למעט מע"מ שיחושב בנפרד), הוצאות הובלה ואחסנה עד לאספקת והצבת הציוד באתר המיועד.
08.099.1.7 מחירי היחידה להתקנת ציוד ואביזרים בשטח יכללו הזנה חשמלית מלוח החשמל שבמתקן, כולל מאמ"ת בלוח המזין, כבל, מוביל חיווט חיבור ובדיקה.  כולל תאום עם המפקח.

08.099.1.8 אופני המדידה והתשלום יהיו לפי פרק 08.00.00 שבמפרט הכללי למתקני חשמל.
08.099.1.9 אופני המדידה מתייחסום בנוסף לעבודות בפרק 34, מערכות גילוי וכיבוי אש ולפרק 35, מערכות מנ"מ – אבטחה אלקטרונית

08.099.1.10 המדידה תבוצע בשלושה אופנים עיקריים המתוארים להלן:

08.099.1.11 מדידה לפי נקודות  

08.099.1.12 מדידה לפי מרכיבים 

08.099.1.13 מדידה לפי מחירי יסוד.

08.099.1.14 במידה ולפריט מסוים אין הגדרת מדידה בכתב הכמויות, יהיה אופן המדידה והתשלום כמוגדר במפרט הכללי 08.00.00, או באנלוגיה לפריט דומה בהתאם להחלטת המפקח. 

08.099.1.15 מדידה לפי נקודות
08.099.1.15.1 נקודת מאור - מוליכים 1.5 ממ"ר
כוללת במחירה כבל N2XY, מוליכים 1.5 ממ"ר במספר כנדרש לפי התכנית, הכבל מושחל בצינור פלסטי בלתי דליק (כולל אספקת הצינור) בקוטר הנדרש לפי התקן ו/או מונח בתעלה על כל ספיחיהם (קופסאות מעבר, התקנה והסתעפות, וו תליה, קשתות וכו') החל מלוח החשמל ועד ליציאה בקיר או בתקרה. מהלך האינסטלציה בקיר בלוקים ו/או יציקת בטון תחת הטיח, בתקרה כפולה, במילוי החול ברצפה, במחיצות קלות בריהוט. כולל ירידה למפסיקים.

כל יציאה בקיר או תקרה תחשב כנקודת מאור, מחיר נקודת מאור לא כולל אביזרים סופיים אשר ימדדו בנפרד, לפי מרכיבים כגון גוף תאורה וכו'. הנקודה תמדוד בצורה אחידה ללא תלות אם המעגל המזין הוא תלת או חד פאזי. מחיר הנקודה הינו ממוצע לנקודות רגילות, כפולות, מחליפות, עם יח' חרום, לחצנים וכו'.

08.099.1.15.2 נקודת מאור - מוליכים 2.5 ממ"ר
כמו נקודת מאור כנ"ל  אך מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר.
08.099.1.15.3 נקודת כח פזה אחת
כמו נקודת מאור לעיל אך מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר. כל יציאה בקיר, מחיצה קלה או ריהוט תחושב כנקודה. מחיר נקודת הכוח לא כולל את אביזר סוף הקו. 

08.099.1.15.4 נקודת כח שלוש פזות 16  א'
כמו נקודת כוח לעיל אך תלת פאזית מוליכים 2.5 ממ"ר (או כמפורט בכתב הכמויות). 
08.099.1.15.5 נקודת אביזר פיקוד/מכשור/טלפון
כמו נקודת מאור כולל כבל מסוג כמצוין בתוכניות, כולל התקנה מכאנית וחשמלית, בדיקה, איפוס וכיול כנדרש.
הערה: חפירות, צינורות בחפירות, תעלות כבלים (מפח או מפלסטיק), ימדדו בנפרד ואינם כלולים במחירי הנקודה.
08.099.1.15.6 מדידה לפי מרכיבים
08.099.1.15.6.1 לוחות
לוחות ימדדו לפי שטח חתך פני הלוח (אלא אם מצוין אחרת בכ"כ), אביזרי הלוח ימדדו בנפרד בהתאם לסעיפים המפורטים בכתב הכמויות. המחירים של התאים יכללו את כל חומרי העזר כגון: חיווט, פסי צבירה, מבדדים, מהדקים, ברגים, שלטי סימון למיניהם, צבע וכל יתר העבודות שלא נמדדות בנפרד.

מחירי יתר הציוד יכללו את הרכבתם וחיווטתם וחיבורם בתוך הלוח. מחיר הלוח יכלול את הובלתם פריקתם והרכבתם במקום וכן ביצוע כל החיבורים של קווי הכניסה והיציאה וכן בדיקתם והפעלתם.

08.099.1.15.6.2 צינורות מוליכים וכבלים
צינורות, מוליכים, כבלים, מובילים וכו', אשר אינם כלולים במחיר הנקודה!
ימדדו ויחושבו לפי אורכם וסוגם. המחיר יכלול את כל ספיחיהם כגון: תיבות הסתעפות ומעבר למיניהן, קשתות זוויות מחזיקי צינורות הן מחזיקים לצינורות בודדים והן מחזיקים משותפים לקבוצת צינורות עם מקום שמור לתוספת 30% לפחות, יריות ברגים בבטון (לפי דרישת המפקח) חומרי חיבור, בידוד וכו'.

כל הצינורות השמורים וצינורות הטלפון התקשורת וכו' יכללו במחירם חוט משיכה מגולבן (חוט 1 מ"מ בצינורות "3/4 וחוט 2 מ"מ בצינורות גדולים יותר). כן יכללו המחירים עבודות עזר כגון: צפוי אספלט חם על הצינורות המשוריינים העוברים ברצפה, כיסוי בטון על הצינורות פלסטיים רצפה, צביעת צינורות משוריינים בצבע יסוד מגן נגד חלוקה וכו'. אופן התקנה - התקנה גלויה או סמויה, התקנה בקיר, בתקרה, ברצפה והתקנה לפני היציקה או אחריה לא תשנה את מחיר.

08.099.1.15.6.3 אביזרים סופיים
כגון: גופי תאורה, בתי תקע, באם אינם כלולים במחירי הנקודות. מפסיקים, רוזטות טלפון וכו' יחושבו כל אביזר כיחידה. מחירי ההרכבה של גופי התאורה יכללו את השרשראות, הפנדלים, ווי התליה והבלדחינים במקרה של גופים תלויים ואת הכבל התרמופלסטי הנדרש במקרה של גופים שקועים. וכן את כל החיזוקים הדרושים להתקנה מושלמת של גוף התאורה.

08.099.1.15.6.4 קונסטרוקציות ברזל
על הקבלן לייצר, לספק ולהתקין קונסטרוקציית ברזל עבור תמיכות לסולמות או בסיסי לוחות או תמיכות לגופי תאורה ואביזרים או לכל דבר שיתבקש על ידי המזמין. ושאינם כלולים במחיר הפריט אביזר.

ייצור קונסטרוקציות הברזל יעשה בבית מלאכה של הקבלן. הפרופילים ייושרו, יחתכו בדייקנות לפי המידה הנדרשת ויקדחו בהם חורים במידת הצורך.                       

עיבוד הפלדה יעשה במצב קר או חם (אדום) ואין לעבדם במצב של חם בינוני (כחול).

לפני ההרכבה יש להסיר את החספסת (גרדים) הנוצרת בשפות החתוכים והחורים. החורים יעשו במקדחה בלבד.

כל הריתוכים יבוצעו בשיטת הקשת החשמלית המגוונת לפי מיטב כללי הביצוע ולשביעות רצונו של המהנדס.                                                                    

במקומות הריתוכים יש לנקות את המתכת מכל לכלוך, חלודה, קשקוש וצבע, סיגים וטיפות מתכת שנשארו מריתוך במבער.
כל הקונסטרוקציה תצופה בצפי אבץ חם על ידי טבילה באמבט אבץ מיוחד שטוהרו לפחות 97%. משקל הצפוי על משטח יהיה לא קטן מ- 0.61 kg/m2. תיקון מקומות ריתוך בשטח יעשה באבץ קר.

התשלום יעשה לפי kg ברזל נטו (ללא הצפוי) ללא כל קשר לצורת הגוף אלא למשקלו בלבד. המחיר יכלול המתואר לעיל כולל, יצור, אספקה והתקנה באתר, ויימדד ע"פ נטו משקל מותקן.

עבור פלדת אלחלד (נירוסטה) כנ"ל, אך ללא גלוון.

08.099.1.15.6.5 מחיר יחידה לאספקת צינורות פלדה מגולוונים ופרופילי שרשרת C (פטות)
מחיר אספקה והתקנת צינורות ופרופילי שרשרת יהיו לפי מטר אורך ויכללו:

 אספקת הצינור או הפטות והובלתו לאתר.

 חיתוך הצינור או הפטה למידה הדרושה וכן עיבוד אזור החתוך וצביעה בצבע גלוון קר.

 כפוף הצינור או הפטות במידת הצורך והתקנתו במקום כולל חיזוקו.

 אספקה והתקנה של כל החיזוקים וכן כל חומרי העזר הדרושים לחיזוק הצינור או הפטות.

 אספקה והתקנת גומיית הגנה לכבל ביציאת הצינור או הפטה.

המחיר כאמור יהיה לפי מטר אורך שלאחר ההתקנה. לא תינתן כל תוספת עבור פחת. המחיר יכלול את כל אביזרי העזר המפורטים להתקנה מושלמת של הצינור או הפטה.

עבור פלדת אלחלד (נירוסטה) כנ"ל, אך ללא הגלוון.

08.099.1.15.6.6 אטימת מעברי אש
 האטימה תבוצע עבור מעבר כבלים בין אזורי אש.

 עובי האטימה תהיה 10 ס"מ לפחות.

 האטימה תכלול צמר סלעים דחוס וכן חומר אטימה למעבר אש. סה"כ החומר ימנע מעבר אש דרכו למשך 3 שעות. 
 מחירי התקנת הלוח כוללים איטום הלוחות 
 המדידה תעשה לפי מ"ר ללא קשר בכמות האטימות וגודלן.

 המחיר יכלול:

· אספקת החומרים.

· ביצוע מושלם של האטימה.
08.099.1.15.6.7 מכלולי ציוד



"מכלולי הציוד ימדדו קומפלט לפי הגדרתם במפרט הטכני . 

המחיר כולל מארז מתכתי, תושבת בהיקף הנדרש, עם אפשרות להרחבה עבור אביזרים נוספים 

בשיעור של 30% (מכל סוג), ספקי כוח, שנאי הזנה, כרטיסים, דרייברים ומודמים לתקשורת, יח' גיבוי 
– ספקים וסוללה. המחיר כולל אספקה והתקנה של הציוד. כמו כן כלול קו הזנה חשמלית מלוח קיים בתאום עם המפקח – הכל קומפלט!
08.099.1.15.6.8 אספקת אביזר/מכשיר/רגש/גלאי וכו'

כוללת הספקה התקנה בדיקה וכיול כמפורט במסמכי המכרז וכולל השתתפות טכנאי/מכשירן נציג הספק בכיול ובהפעלה, במידת הנדרש, לפי קביעת  המפקח. 
08.099.1.15.6.9 מדידה לפי מחיר יסוד
מחירי יסוד כמוגדר בכתב הכמויות יהיה כמפורט במפרט הכללי לעבודות בניה והינו מחיר נטו לציוד ו/או העבודה שישלם הקבלן לספק שיוגדר ע"י המזמין. המחיר שינקוב הקבלן יכיל את כל התקורות והתשומות שלו בטיפול ושילוב הציוד ו/או העבודה וכן רווח קבלני.
08.099.1.15.6.10 עבודות ברג'י
עבור עבודות שאין עבורן סעיפים בכתב כמויות זה, רשאי המפקח לקבוע ביצוען על בסיס רג'י (שכר לשעת עבודה של פועל חשמלאי וכו') יעשה רישום מסודר ביומן העבודה לגבי שעות ברג'י אשר יאושרו בחתימת המפקח. שעות עבודה ברג'י ימדדו נטו.
08.099.1.15.6.11 מדידות סופיות
עם סיום העבודה יגיש הקבלן למפקח את כתב הכמויות שבוצע בפועל, בטבלאות מסודרות בהתאם ליחידות המידה הרשומות בכתב הכמויות.

כתב הכמויות יהיה מבוסס על השיטה הבאה:

 מוליכים ומובילים - בהתאם לאורכם בפועל לגבי כל מעגל וסכום כללי (שלא נכללו במסגרת מדידה בנקודות).

 גופי תאורה - פירוט מלא לגבי כל מעגל וסיכום כללי.

 אביזרים - פירוט מלא לגבי כל מעגל וסיכום כללי.

 נקודות - פירוט מלא לגבי כל מעגל וסיכום כללי.

 ברזל - עבור כל דגם של חיזוק או פרופיל תינתן כמות מאותו דגם, סוג הפרופיל ואורכו בהתאם לכך יחושב משקלו.

סה"כ המשקלים של כל הכמויות שיפורטו בנפרד ייתן את המשקל הכולל, לפי טבלאות ללא הציפוי.

כנ"ל עבור פלדת אלחלד (נירוסטה), אך ללא הציפוי.

 במתקן זה אין חישוב נפרד לקופסאות, לקשתות ותרמילים בצנרת פלסטית. מחירם כלול במחיר מטר צינור ו/או הנקודות.
נספח 
נהלי בדיקה ואישור מתקנים

טופס מס'  1
שלבי בדיקה ואישור מתקני חשמל
תחנת שאיבה:_________________           

	מס'
	תאור השלבים
	באחריות/ע"י
	תאריך       
	מאשר
	הערות

	
	
	
	
	
	

	1
	עדכון במידת הצורך של טפסי הבדיקה אישורם והעברתם לקבלן.
	המתכנן
	
	
	

	2
	מסירת טופס מס' 2 למתכנן - "רשימת ציוד"  (ממולאת ע"י הקבלן) – כולל  קטלוגים.
	הקבלן
	
	
	

	3
	מסירת טופס מס' 3 לקבלן - "אישור רשימת ציוד".
	המתכנן
	
	
	

	4
	מסירה לקבלן של סט תוכניות "מאושר לביצוע" (כולל דיסקטים).
	המתכנן
	
	
	

	5
	מסירה למתכנן של סט תוכניות "לביצוע" (כולל דיסקטים).
	הקבלן
	
	
	

	6
	אישור סט תוכניות לביצוע - טופס מס' 4.
	המתכנן
	
	
	

	7 
	מסירת טופס מס' 5 למתכנן - "הצהרה על בדיקת לוח במפעל היצרן".
	הקבלן
	
	
	

	8 
	בדיקת לוח (ות) במפעל היצרן בהשתתפות המתכנן והקבלן ומסירת טופס מס' 6 - "אישור בדיקת לוחות".
	קבלן +מתכנן
	
	
	

	9
	בדיקת מתקן בשטח ע"י הקבלן ומסירה למתכנן של טופס מס' 7 - "הצהרה על בדיקת מתקן".
	הקבלן
	
	
	

	10
	בדיקת המתקן בשטח ע"י המתכנן (בשיתוף הקבלן) ומסירת טופס מס' 8.
	מתכנן+קבלן
	
	
	

	11
	הגשת תכניות "עדות" (לפי ביצוע).
	הקבלן
	
	
	

	12
	מסירה לקבלן של טופס מס' 9 - "קבלת המתקן".
	המתכנן
	
	
	

	13
	מסירה למזמין של טופס מס' 10 - "הצהרה על חיסול תביעות".
	הקבלן
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	טופס מס'   2
	

	דף מס'       1
	


טופס מס'  2
רשימת ציוד (למילוי ע"י הקבלן)
הערה: יש לצרף קטלוגים והוראות הפעלה.

שם הפרוייקט: 
____________________________

להלן פירוט נתוני ציוד הלוחות המכשור והמערכות המסופקים על ידנו:

	שם הציוד                               
	נציג/סוכן
	תוצרת                                      
	 דגם
	הערות

	
	
	
	
	

	מבנה ללוח חשמל
	
	יצרן הלוח:
	
	

	מפסקים ראשיים
	
	
	
	

	מערכת החלפת הזנות- ח"ח-

גנראטור - 4 קטבים
	
	
	
	

	בקר החלפת הזנות
	
	
	
	

	מגענים 
	
	
	
	

	מערכת שיפור גורם הספק
	
	
	
	

	מערכת סינון הרמוניות
	
	
	
	

	קבלים
	
	
	
	

	יחידת מדידות חשמלית
	
	
	
	

	ממסר חוסר פאזה NVR
	
	
	
	

	ממיר תדר
	
	
	
	

	מתנע רך
	
	
	
	

	פורק ברק-הגנת מתח יתר
	
	
	
	

	ספק – מטען אוטומטי מיוצב
	
	
	
	

	סוללת מצברים לגיבוי 
	
	
	
	

	מא"ז-ים
	
	
	
	

	מפסק הגנה למנוע – מתכוונן
	
	
	
	

	מאמ"ת-ים
	
	
	
	

	שנאי פיקוד
	
	
	
	

	ממסרי  פחת
	
	
	
	

	תאורת  תאים בלוח
	
	
	
	

	מאווררים בלוח
	
	
	
	

	בוררי פיקוד – פאקט
	
	
	
	

	לחצני פיקוד ( 22mm
	
	
	
	

	נורות סימון ( 22mm VDC24 – LED
	
	
	
	

	מפסקי  פאקט – מנתקים
	
	
	
	


	טופס מס'   2
	

	דף מס'        2
	


המשך רשימת ציוד (למילוי ע"י הקבלן)
	שם הציוד                               
	נציג/סוכן
	תוצרת                                      
	 דגם
	הערות

	ממסרי פיקוד  נשלפים  24VDC/230VAC
	
	
	
	

	ממסרי השהייה אלקטרוניים  ON/OFF- DELAY
	
	
	
	

	בקר התנעה אוטומטית לגנראטור
	
	
	
	

	מתמר זרם 5A/4-20mA  
	
	
	
	

	שעון פיקוד 72 שעות רזרבה.
	
	
	
	

	תצוגה BCD מוזנת במתח 24VDC.
	
	
	
	

	בקר מתוכנת - PLC.
	
	
	
	

	פאנל הפעלה ותצוגה 
	
	
	
	

	מתג-SWITCH- תעשייתי
	
	
	
	

	מהדקים
	
	
	
	

	מנתק נתיכים
	
	
	
	

	ממסר תרמיסטור
	
	
	
	

	ממסר הגנות –משאבה טבולה
	
	
	
	

	ממסר הגנת נוכחות מים
	
	
	
	

	מכשירי מדידה 
	
	
	
	

	משני זרם
	
	
	
	

	         מכשור ואביזרים
	
	
	
	

	מתמר לחץ
	
	
	
	תחום סיגנאל:

	מד מפלס אולטרה סוני
	
	
	
	תחום סיגנאל:

	מד ספיקה אלקטרומגנטי
	
	
	
	תחום סיגנאל:

	מצופים מסוג "אגס"
	
	
	
	

	פרסוסטאטים
	
	
	
	

	מנגנון מראה מצב לשסתום אל-חזור- N.R.V.
	
	
	
	

	מערכות נלוות
	
	
	
	

	מערכת גילוי וכיבוי אש
	
	
	
	

	מערכת הגנה בפני פריצה
	
	
	
	

	מערכת טמ"ס
	
	
	
	

	מערכות הכלרה/הפלרה
	
	
	
	


                                                                                                                                                                          

_
_____________                                                                       _____________

        שם הקבלן                                                                                         חתימה

	טופס מס'   3
	

	דף מס'       1
	


טופס מס'  3

אישור רשימת ציוד

שם הפרוייקט: ______________________
לכבוד

__________

__________
__________

               הנדון : אישור רשימת ציוד


בהתייחס לרשימת הציוד שנמסרה לאישורינו בתאריך ____________:

                


לא מאושר להגיש מחדש בכפוף להערות:

                 


מאושר בכפוף להערות:


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________



                                                                          בכבוד  רב

                                                                         מטרה – וט
העתקים:

______________

______________

______________

	טופס מס'  4
	

	דף מס'       1
	


טופס מס'  4

אישור תוכניות לביצוע

שם הפרוייקט: _____________________________
לכבוד

___________

___________

___________

א.נ., שלום רב

הנדון : אישור תוכניות לביצוע

                


לא מאושר להגיש מחדש בכפוף להערות:



           
מאושר בכפוף להערות:


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________

                                                                                      


































                                                      בכבוד  רב










מטרה - וט

העתקים:

__________________

__________________

__________________

	טופס מס'  5
	

	דף מס'       1
	


טופס מס'  5

הצהרה על בדיקת לוח במפעל היצרן

שם הפרוייקט: ____________________________

לכבוד

מטרה - וט

חב' להנדסת חשמל בע"מ

לידי: _______________

א.נ., שלום רב

הנדון : הצהרה על בדיקת לוח

הנני מצהיר שלוח (ות) החשמל בוצע(ו) לפי תוכנית מס' ________ מיום _________ ונבדק(ו) על ידי על פי הנוהל המצורף.

שם יצרן לוח: __________

שם הבודק:  ___________

חתימה:   _____________
	טופס מס'  5
	

	דף מס'       2
	


טופס מס'  5

	מס'
	     תאור הבדיקה
	אישור
	הערות

	
	
	
	

	1.
	          בדיקה כללית של הלוח
	
	

	1.1
	התאמת מידות למקום ותנאי ההובלה וההתקנה בשטח.
	
	

	1.2
	צביעה וגימור.
	
	

	1.3
	כיסוי פסי צבירה וחלקים חיים.
	
	

	1.4
	הארקות.
	
	

	1.5
	פסי חיזוק לכבלים
	
	

	1.6
	אטימת דלתות.
	
	

	1.7
	פתחי אוורור פילטרים ומאווררים.
	
	

	1.8
	תאורת תאים.
	
	

	1.9
	אביזרים ומיקומם לפי התוכנית.
	
	

	1.10
	צבעי מוליכים לפי תקן ולפי תוכניות.
	
	

	1.11
	אמצעי חיזוק לרצפה לקיר.
	
	

	1.12
	חיזוק ברגים בלוח ובציוד החשמלי.
	
	

	1.13
	תיק תוכניות.
	
	

	2.
	          סימון ושילוט
	
	

	2.1
	פסי צבירה.
	
	

	2.2
	הדקי כניסה ויציאה לכבלים.
	
	

	2.3
	סרגלי מהדקים.
	
	

	2.4
	מאמ"ת-ים.
	
	

	2.5
	שלטי אזהרה באדום, שלטי סימון מתחים זרים.
	
	

	2.6
	מתגים בוררים.
	
	

	2.7
	לחצנים
	
	

	2.8
	נוריות.
	
	

	2.9
	חוטים (סימניות גליליות).
	
	

	2.10
	מכסי תעלות.
	
	

	
	
	
	


	טופס מס'  5
	

	דף מס'       3
	


טופס מס'  5

	מס'
	     תאור הבדיקה
	אישור
	הערות

	
	
	
	

	3.
	          כיול אביזרים
	
	

	3.1
	מפסקים ראשיים לח"ח וגנראטור.
	
	

	3.2
	מפ"ז-ים - הגנות למנועים.
	
	

	3.3
	מפ"ז-ים – הגנות עורפיות.
	
	

	3.4
	מתנעים רכים.
	
	

	3.5
	ממירי תדר.
	
	

	3.6
	יחידת מדידות חשמליות.
	
	

	3.7
	בקר התנעת גנראטור.
	
	

	3.8
	בקר ומערכת החלפת הזנות
	
	

	3.9
	תצוגות דיגיטליות.
	
	

	3.10
	ממסרי הגנה.
	
	

	3.11
	ממסרי השהיה וקוצבי זמן.
	
	

	3.121
	שעוני הפעלה.
	
	

	4.
	בדיקת הפעלות, תקלות והגנות למשאבה (ות)
	מש' 1
	מש' 2
	מש' 3
	

	
	על ידי הפעלת הפיקוד במצב "יד", בדיקת התנעה והדמיית התקלות/הגנות הבאות:
	
	
	
	

	4.1
	בדיקת הפעלת משאבה (ות) כניסת מגען ראשי מגען עוקף .
	
	
	
	

	4.2
	בדיקה וניסוי פעולת גוף חימום – חיבור מנורה חיצונית.
	
	
	
	

	4.3
	עומס יתר – הקפצת אוברלוד.
	
	
	
	

	4.4
	חוסר זרימה – חיבור מתג מחליף למהדקים, בדיקה בשני מצבים.
	
	
	
	

	4.5
	מפלס נמוך – חיבור מתג למהדקים.
	
	
	
	

	4.6
	לחץ גבוה – חיבור מתג למהדקים.
	
	
	
	

	4.7
	טמפ' גבוהה (תרמיסטור/קליקסון).
	
	
	
	

	4.8
	תקלת מים בשמן (במשאבות טבולות).
	
	
	
	

	4.9
	תקלת חוסר מים ביניקה
	
	
	
	

	4.10
	תקלה במתנע רך/ממיר תדר – ניתוק פאזה.
	
	
	
	

	4.11
	בדיקת לחצן שחרור תקלה.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	טופס מס'  5
	

	דף מס'       4
	


טופס מס'  5

	מס'
	     תאור הבדיקה
	אישור
	הערות

	
	
	
	

	5.
	          בדיקת פיקוד משאבה (ות) במצב "מקומי"
	מש'

1
	מש'

2
	מש'

3
	

	
	על ידי סימולציה של אביזרים חיצוניים כמו מצופים או פרסוסטאטים ושעון הפעלה.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	א.
	           תחנת שאיבה לביוב
	
	
	
	

	5.1
	חיבור מגעי מצופי הפעלה למשאבות והכנסת המשאבות לפעולה בזו אחר זו.
	
	
	
	

	5.2
	הפסקת פקודות הפעלה וחיבור מגע פקודה להפסקת המשאבות בו זמנית.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	טופס מס'  5
	

	דף מס'       5
	


טופס מס'  5

	מס'
	     תאור הבדיקה
	אישור
	הערות

	6.
	בדיקת פיקוד משאבה (ות) במצב "מחשב":
	מש'

1
	מש'

2
	מש'

3
	

	6.1
	הפעלת יציאת "בקר תקין – Y07 ויציאות הפעלת משאבות מהבקר (…Y02, Y01).
	
	
	
	

	6.2
	בדיקת מעבר מפיקוד מחשב לפיקוד מקומי ע"י הפלת יציאת "בקר תקין" – Y07.
	
	
	
	

	7.
	           בדיקת מערכת טעינה וגיבוי
	
	

	7.1
	מתח מצבר ללא טעינה.                                        _______ V    
	
	

	7.2
	מתח מצבר בטעינה.                                             _______ V 
	
	

	7.3
	זרם טעינה.                                                           _______ A
	
	

	7.4
	צריכת זרם מהלוח.                                              _______ A
	
	

	7.5
	חישוב זמן גיבוי.                                                    _______ h
	
	

	
	
	
	

	8.
	פיקוד החלפת ח"ח גנראטור
	
	

	
	חיבור מקור מתח תלת פאזי חיצוני להדקי כניסת ח"ח וכניסת גנראטור דרך מפסקים חיצוניים.
	
	

	8.1
	הזנה מח"ח והעברת הפיקוד למצב "מקומי".
	
	

	8.2
	הפעלת משאבה ע"י "פרסוסטט" חיצוני ושעון.
	
	

	8.3
	הפסקת מפסק מתח פיקוד ח"ח – AM1.
	
	

	8.4
	גנראטור "מופעל", (ע"י חיבור מתח חיצוני להדקי כניסת גנראטור), מתבצעת החלפה, משאבה נכנסת לפעולה.
	
	

	8.5
	הפסקת פקודה להפעלת משאבה מפרסוסטאט".
	
	

	8.6
	משאבה מופסקת – גנרטור יוצא לאחר השהיה.
	
	

	8.7
	חידוש פקודה להפעלת משאבה – גנראטור נכנס, משאבה מופעלת.
	
	

	8.8
	החזרת מתח פיקוד ח"ח ממפסק AM1 – מתבצעת החלפה ומשאבה נכנסת לעבודה עם ח"ח.
	
	

	8.9
	בדיקת פעולת לחצן חרום.
	
	

	9.
	          בדיקות כלליות
	
	

	9.1
	ב   בדיקת  פיקוד תאורת חוץ.
	
	

	9.2
	בדיקת פיקוד מאווררים.
	
	


	טופס מס'  5
	

	דף מס'       6
	


	10.
	בדיקת בקר ובדיקת  I/O
	
	

	10.1
	בדיקת הזנת מתח לבקר, תקינות CPU ותקינות כרטיסי I/O.
	
	

	10.2
	בדיקת I/O עד לכרטיסי הבקר.

 כניסות דיסקרטיות יבדקו ע"י הדמיית פעולת המגע החיצוני והדלקת ה- LED בכרטיס.

 יציאות דיסקרטיות יבדקו ע"י גישור היציאה והפעלה הממסר/נורית בלוח.

 כניסות ויציאות אנלוגיות ותצוגות יבדקו באמצעות ספק זרם 4-20mA.
	
	

	10.3
	יש למלא את רשימת I/O המצורפת.
	
	


_____________
__________
_____________

        שם
הבודק תאריך
הבדיקה חתימה 

	טופס מס'  6
	

	דף מס'       1
	


טופס מס'  6

אישור בדיקת לוחות

שם הפרוייקט: ___________________________

 בדיקת הלוחות התבצעה בתאריך  :_______________

 בהשתתפות  ה"ה:

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________



          
לא מאושר לזמן בדיקה חוזרת בהתאם להערות להלן:


          

מאושר בכפוף להערות להלן:

  ____________________________________________________  ____________________________________________________

____________________________________________________

                            






בכבוד  רב








מטרה – וט
העתקים:

__________________

__________________

__________________

	טופס מס'  7
	

	דף מס'       1
	


טופס מס'  7

הצהרה על בדיקת מתקן בשטח ע"י הקבלן

שם הפרוייקט: ___________________________________
לכבוד

מטרה - וט

חב' להנדסת חשמל

לידי: _______________

א.נ., שלום רב

הנדון : הצהרה על בדיקת מתקן בשטח

הנני מצהיר שהמתקן בוצע על ידי בהתאם לתוכניות מס' ___________ מיום _________ ונבדק על ידי בהתאם לנוהל המצורף.


                                                       

בכבוד  רב








שם  קבלן החשמל: _________




שם הבודק: 
____________




חתימה:
______________
	טופס מס'  7
	

	דף מס'       2
	


טופס מס'  7

	
	תאור הבדיקה
	אישור
	הערות

	
	
	
	

	1.
	בדיקה וכיול אביזרים חיצוניים (בתאום עם המזמין)
	
	

	
	
	
	

	
	שם האביזר
	כיול
	
	

	א.
	מצופים
	
	
	

	1.1
	מצוף הפסקת משאבות
	________m
	
	

	1.2
	מצוף הפעלת מש' – 1
	________m
	
	

	1.3
	מצוף הפעלת מש' – 2
	________m
	
	

	1.4
	מצוף הפעלת מש' – 3
	________m
	
	

	1.5
	מצוף גלישה
	________m
	
	

	1.6
	מצוף הפסקת חרום
	________m
	
	

	ב.
	פרסוסטטים
	
	
	

	1.7
	פרסוסטאט לחץ תחתון-פריצה 
	
	
	

	1.8
	פרסוסטאט לחץ נמוך-הפעלה
	
	
	

	1.9
	פרסוסטאט לחץ גבוה-הפסקה
	
	
	

	1.10
	פרסוסטאט לחץ עליון-עצירה
	
	
	

	ג.
	מכשור
	
	
	

	
	
	20mA
	4mA
	
	

	1.11
	מתמר לחץ
	________m
	________m
	
	

	1.12
	מד מפלס אולטרה-סוני
	________m
	________m
	
	

	1.13
	מד ספיקה
	______m3/h
	______m3/h
	
	

	1.14
	בקר כלור
	________mg/l
	________mg/l
	
	

	1.15
	בקר פלואור
	________mg/l
	________mg/l
	
	

	2.
	           בדיקות וכיול מפסקים ראשיים
	
	

	2.1
	כיול מפ"ז ח"ח.
	
	

	2.2
	כיול מפ"ז גנראטור.
	
	

	2.3
	כיול מפ"ז והגנות למשאבות.
	
	

	2.4
	כיול ממסר N.V.R..
	
	

	2.5
	ניסוי הפעלות משאבות ובדיקת כיוון סיבוב.
	
	


	טופס מס'  7
	

	דף מס'       3
	


טופס מס'  7

	
	תאור הבדיקה

     
	אישור
	הערות

	3.           
	 כיול אביזרים בלוח
	
	

	3.1
	ממסרי השהיה וקוצבי זמן.
	
	

	3.2
	מתנעים רכים – בהשתתפות נציג הספק.
	
	

	3.3
	ממירי תדר – בהשתתפות נציג הספק.
	
	

	3.4
	יחידת מדידות חשמליות.
	
	

	3.5
	בקר התנעת גנרטור (בהתאמה לגנרטור שסופק).
	
	

	3.6
	תצוגות דיגיטליות.
	
	

	3.7
	שעוני הפעלה (בתאום עם המזמין).
	
	

	3.8

	ממסרי הגנה.

	
	

	3.9
	כיול ממסרי בדיקה והשהייה: אל חוזר, הגנת לחץ גבוה/נמוך, הגנות מפלס גבוה/נמוך, פיקוד שעה/שעתיים, ברז  סיכה (בקידוח) וכו'.
	
	

	3.10
	בדיקה וכיול של מערכת שיפור גורם הספק,סינון הרמוניות,בהשתתפות נציג הספק.
	
	

	4.
	           בדיקת מערכת טעינה וגיבוי
	
	

	4.1
	מתח מצבר ללא טעינה.
	_________ V
	
	

	4.2
	מתח מצבר בטעינה.
	_________ V
	
	

	4.3
	זרם טעינה.
	_________ A
	
	

	4.4
	מדידת צריכת הזרם ממערכת הגיבוי (כולל מערכת הפיקוד והמכשור).
	_________ A
	
	

	4.5
	חישוב זמן גיבוי.
	_________ h
	
	

	4.6
	מדידת זמן גיבוי בפועל – ע"י הפסקת מתח והשארת הפיקוד והמכשור בעבודה.
	_________ h
	
	

	5.
	          בדיקת הפעלות, תקלות והגנות לכל משאבה
	מש'

1
	מש'

2
	מש'

3
	

	
	הפעלת משאבה במצב יד כיול ובדיקת הגנות ע"י הדמיית תקלות.
	
	
	
	

	5.1
	בדיקת הפעלת משאבה, כניסת מגען ראשי, כניסת מגען עוקף כניסת מגען קבלים, כיוון וכיול מתנעים רכים/ממירי תדר.
	
	
	
	

	5.2
	עומס יתר – "הקפצת" אוברלוד – מפ"ז משאבה.
	
	
	
	

	5.3
	חוסר זרימה – תקלת "אל-חוזר" – בשני מצבים.
	
	
	
	

	5.4
	לחץ גבוה – סגירת מגע בפרסוסטט.
	
	
	
	

	5.5
	טמפ' גבוהה (תרמיסטור) – הדמיית תקלה.
	
	
	
	

	5.6
	הגנת נוכחות מים ביניקה
	
	
	
	

	5.7
	תקלה במתנע רך/ממיר תדר – הדמיית תקלה (ניתוק פאזה).
	
	
	
	


	טופס מס'  7
	

	דף מס'       4
	


טופס מס'  7

	
	תאור הבדיקה
	אישור
	הערות

	
	
	
	

	5.8

	תקלה מים בשמן (במשאבות טבולות).
	
	

	5.9
	בדיקה וניסוי פעולת גוף חימום.
	
	

	6.
	בדיקת פיקוד משאבות במצב "מקומי"

ע"י סימולציה של אביזרים חיצוניים כמו פרסוסטאטים מצופים וכו'.
	מש'

1
	מש'

2
	מש'

3
	

	א.
	תחנת שאיבה לביוב
	
	

	6.1
	מילוי הבור במים, והפעלת המשאבות בזו אחר זו ע"י פקודות מהמצופים.
	
	

	6.2
	הפסקת המשאבות ע"י מצוף תחתון.
	
	

	6.3
	מילוי הבור עד למצב גלישה – קבלת אתרעה בלוח והפעלת צופר.
	
	

	6.4
	ריקון הבור ושחרור תקלה.
	
	

	ב.
	תחנת שאיבה למים
	
	

	6.5
	שינוי הלחץ בסניקה/לחילופין שינוי כיוון הפרסוסטאטים
	
	

	6.6
	הכנסה והוצאת המשאבות
	
	

	6.7
	הפסקת משאבות לפי מצוף מפלס נמוך במאגר
	
	

	6.8
	בדיקת פעולת מגוף מילוי לפי מצוף מפלס גבוה במאגר
	
	


	טופס מס'  7
	

	דף מס'       5
	


טופס מס'  7

	
	תאור הבדיקה
	אישור
	הערות

	
	
	
	

	7.
	בדיקת החלפת ח"ח – גנראטור
	
	

	7.1
	הפעלה ידנית של הגנרטור ובדיקת הגנות.
	
	

	7.2
	העמסת גנרטור לפי כמות המשאבות המתוכננת במשך 20 דקות.
	
	

	7.3
	העברת פיקוד גנרטור למצב אוטומטי ופיקוד לוח למצב "מקומי".
	
	

	7.4
	הפעלת משאבה (עם פרסוסטט ל.נ. ושעון בת"ש למים, ע"י מצופים בת"ש לביוב).
	
	

	7.5
	הפסקת מתח פיקוד ח"ח – AM1.
	
	

	7.6
	גנראטור מופעל, מתבצעת החלפה, משאבה נכנסת לפעולה.
	
	

	7.7
	הפסקת פקודה להפעלת משאבה – משאבה מופסקת – גנרטור יוצא לאחר השהייה.
	
	

	7.8
	חידוש פקודה להפעלת משאבה – גנרטור נכנס, משאבה מופעלת.
	
	

	7.9
	החזרת מתח פיקוד ח"ח ממפסק AM1 – מתבצעת החלפה ומשאבה נכנסת לעבודה עם ח"ח.

הערה: יש לכוון את זמני ההשהיות לכניסת גנרטור, ויציאת גנרטור, החלפה, וכו'.
	
	

	7.10
	הפעלת גנרטור במצב ידני (מהלוח) בדיקת העברת עומס יזומה מח"ח לגנראטור.
	
	

	7.11
	הפעלת גנרטור ידנית – מקומית מלוח הפיקוד שעל הגנראטור.
	
	

	7.12
	בדיקת פיקוד משאבת דלק.
	
	

	7.13
	בדיקת פעולת לחצן חרום – הפסקת הזנה מח"ח וגנראטור.
	
	

	8.
	בדיקות כלליות
	
	

	8.1
	בדיקת פיקוד תאורת חוץ עם פוטו-סל.
	
	

	8.2
	בדיקת פעולת מאווררים עם תרמוסטט.
	
	

	9.
	בדיקת בקר ובדיקת I/O
	
	

	9.1
	בדיקת הזנת מתח לבקר, תקינות CPU ותקינות כרטיסי I/O.
	
	

	
	
	
	


	טופס מס'  7
	

	דף מס'       6
	


טופס מס'  7

המשך הצהרה על בדיקת מתקן בשטח ע"י הקבלן

	
	תאור הבדיקה
	אישור
	הערות

	9.2
	בדיקת I/O עד לכרטיסי הבקר.

 כניסות דיסקרטיות יבדקו ע"י הפעלת הפיקוד וההגנות בלוח יש לוודא הדלקת ה- LED בכרטיס.

 יציאות דיסקרטיות יבדקו ע"י גישור היציאה והפעלה הממסר/נורית בלוח.

 כניסות אנלוגיות ותצוגות יבדקו ע"י מדידת הסיגנאלים 4-20mA כנגד מכשירים השוואתיים.
	
	

	9.3
	יש למלא את רשימת ה- I/O המצורפת.
	
	

	10.
	         יחידת מדידות חשמליות
	
	

	
	יש להפעיל את התחנה בעומס מלא בהזנה מח"ח ובהזנה מגנרטור ולרשום את הנתונים:
	
	

	
	תאור
	ח"ח
	גנרטור
	
	

	
	 Vrs
	______________V
	______________V
	
	

	
	 Vst
	______________V
	______________V
	
	

	
	 Vtr
	______________V
	______________V
	
	

	
	  Ir
	______________A
	______________A
	
	

	
	 Is
	______________A
	______________A
	
	

	
	 It
	______________A
	______________A
	
	

	
	 P
	____________KW
	____________KW
	
	

	
	 Q
	_________KVAR
	_________KVAR
	
	

	
	  Pf
	_______________
	_______________
	
	

	
	 f
	___________HZ
	____________HZ
	
	

	
	THD מתח,זרם
	
	
	
	

	11.
	מערכת גילוי אש (בהשתתפות הספק).
	
	

	12.
	מערכת גילוי פריצה (בהשתתפות הספק).
	
	

	13.
	מערכות טמ"ס (בהשתתפות הספק)
	
	

	13.
	מערכות הכלרה/הפלרה (בהשתתפות הספק).
	
	


	טופס מס'  7
	

	דף מס'       7
	


טופס מס'  7

המשך הצהרה על בדיקת מתקן בשטח ע"י הקבלן

	
	תאור הבדיקה
	אישור
	הערות

	14.
	בדיקת הארקה והתנגדות הארקה ע"י מהנדס בודק.

התנגדות הארקה: ________________ אוהם 

לצורף טופס בדיקה.
	
	

	15.
	בדיקת הרמוניות עד הרמוניה 16, בזרם ובמתח, בעומס, ובעומס חלקי (40-60%).

לצרף דו"ח בדיקה.
	
	

	
	
	
	


	טופס מס'  7
	

	דף מס'       8
	


טופס מס'  7

דף בדיקת  O/I – כניסות דיסקרטיות

	סימון
	שם הכניסה
	אישור
	הערות

	01X
	
	
	

	02X
	
	
	

	....
	
	
	


המשך דף בדיקת  O/I – יציאות דיסקרטיות

	סימון
	שם היציאה
	אישור
	הערות

	01Y
	
	
	

	02Y
	
	
	

	...
	
	
	

	....
	
	
	


המשך דף בדיקת  I/O  - כניסות/יציאות אנאלוגיות

כניסות אנלוגיות

	סימון
	שם הכניסה 
	תחום
	אישור
	הערות

	01Z
	
	
	
	

	02Z
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


יציאות אנלוגיות

	סימון
	שם היציאה
	אישור
	הערות

	01Q
	
	
	

	02Q
	
	
	

	.....
	
	
	


_____________




          _____________


             

_____________                        
                 שם הבודק

                  
  
     תאריך הבדיקה


                
              
חתימה


	טופס מס'  8
	

	דף מס'       1
	


טופס מס'  8

אישור בדיקת המתקן בשטח

שם הפרוייקט: __________________________
לכבוד

____________

____________

____________

א.נ., שלום רב

הנדון: אישור בדיקת המתקן בשטח

בדיקת המתקן התבצעה בתאריך: ______________


בהשתתפות ה"ה:


______________________________________________________


______________________________________________________




לא מאושר לביצוע, נא לתאם מועד לבדיקה חוזרת בהתאם להערות להלן:






מאושר לביצוע בכפוף להערות להלן:

  ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

                                                                                                                           בכבוד  רב
                                                                 

מטרה - וט
העתקים:

__________________

__________________

__________________

	טופס מס'  9
	

	דף מס'       1
	


טופס מס'  9

קבלת המתקן

שם הפרוייקט: _________________________________
לכבוד

____________

____________

____________

א.נ., שלום רב

הנדון: אישור קבלת המתקן
אנו מאשרים בזאת קבלת המתקן, בכפוף להערות הבאות:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________



                                                                                                      


      בכבוד  רב

  

                        
     מטרה – וט  
העתקים:

___________

___________

_____________

פרק 35 - מערכות מנ"מ - מתח נמוך מאוד

תת פרק 35.1
- מערכת גילוי פריצה

1.
תיאור המערכת 

המערכת תאפשר גילוי פריצה בשלביה המוקדמים באמצעות גלאים שיותקנו באזורים המוגנים.


האזורים המוגנים יהיו אזור חדר המשאבות, מערכת איוורור ואזורים נוספים שיוגדרו ע"י המזמין.

2.
כללי והגשת ההצעה

1.
מפרט טכני זה מתייחס להספקה, התקנה והפעלה של מערכת התראות לגלוי פריצה וקריאת מצוקה. 


(צנרת, נקודות, נישות, יתקנו ע"י קבלן החשמל. על ספק ציוד המערכת לדאוג לכך, שבידי קבלן החשמל תמצאנה כל הדרישות הרלוונטיות להכנות הנ"ל). 


2.
המערכת תאושר על ידי אגף הביטחון של המזמין.

3.
על הקבלן לבדוק את התכניות הקיימות ולהעיר הערותיו במידה וישנן. 

4.
על הקבלן לתאם מיקום סופי של כל הרכיבים בשטח עם מנהל הביטחון, אדריכל ומתכנן 


החשמל ולקבל את אישורם לפני התקנה סופית של כל אלמנט. 
3.
תיאור טכני 

1.
המערכת תהיה מדגם פאקום של חברת מגסון ומחוברת למוקד.


2.
סוללות הגיבוי של הרכזת, במקרה של הפסקת חשמל תהיה ל - 72 שעות פעילות רצופה.


3.
המערכת תהיה מחוברת למודם  TCP/IP בגיבוי קו טלפון.


4.
כבלים



הכבלים יהיו כדלקמן:

4.1 כבלים לגלאי נפח יהיו 6005X6 של חברת טלדור או שו"ע באישור הקב"ט.

4.2 כבלים לגלאי מגנט 6005X2 של חברת טלדור או שו"ע באישור הקב"ט. 
4.3 כבל ללוח מקשים יהיה 24#X2X2 של חברת טלדור או שו"ע.

5.
גלאים



גלאי נפח תקני 360 מעלות של חברת VISONIC או שווה ערך מאושר ע"י הקב"ט.


6.
לוח מקשים



לוח מקשים ליד הכניסה למבנה לפי דרישה ואישור הקב"ט.


7.
דלת ביטחונית



כללי:



מפרט זה מתאר דלת ביטחונית למבנה בקרה במידות מקורבות של 1500 מ"מ X 2170 מ"מ, מבנה דו כנפי 



שבו רוחב הכנף קטנה 55 ס"מ נטו. מידות הינן לקביעת המחיר בלבד. באחריות הספק הזוכה לבצע מדידות 



באתרים לפני התקנה.



המשקוף:

1. משקוף הדלת יצויד בגומייה אטומה היקפית לאבטחת אי כניסת אבק, מים ומזיקים לתוך המבנה.

2.   עובי המשקוף לא יקטן מ - 3 מ"מ.
3.   עיגון הצירים, יציבותם יהיה בהתאם לתכנון היצרן עובי המשקוף ופרטיו יהיו   בהתאם.
4.  המשקוף יעוגן באמצעות ברגי "UPAT" ומבנהו יחבוק את הבטון לכל עוביו.
5.  מבנה המשקוף יבטיח את יציבות הדלת הן במצב פתיחה מלא והן במצב סגור ואף לתנאי שבו יוסרו הצירים והכנפיים יישארו שעונות על הבריחים המהווים חלק ממכלול נעילת הדלת.


הכנף:
מבנה מורכב בעובי כולל 68 מ"מ, המורכבים במספר שכבות. שכבה חיצונית מפח פלדה בעובי 10 מ"מ. 

שכבה שניה נחושת אלקטרוליטית בעובי 5 מ"מ. שכבה שלישית קפיצים כנגד קידוח בעובי 10 מ"מ. 

שכבה רביעית סגסוגת בטון משוריין ב-40 בעובי 40 מ"מ. שכבה חמישית פח סוגר אחורי וצידי בובי 3 מ"מ. 

הפח יהיה עשוי מפלדה מגולוונת, גלוון חם. הצבע הסופי של הדלת סופר לק או שווה ערך, שיאושר ע"י המזמין, במבנה שכבות מלא כ"פ מפרט חברת טמבור.



הבריחים:



הדלת תנעל באמצעות בריחי פלדה כמפורט להלן:

1. ל - 3 כיוונים, בכנף הקטנה יהיו בריחים בחלק העליון, התחתון ובריח צד.

2. ל - 4 כיוונים, בכנף הגדולה, 3 כיוונים כמתואר לעיל וכיוון רביעי לכנף הקטנה הקבוע ע"י בריח קוטר הבריח 40 מ"מ לפחות.
3. הכנף הקטנה נועלת את הגדולה, עליה יהיה מנעול.
4. ידית מנגנון הבריחים של הכנף הגדולה תהיה ממוקמת בצד הפנימי של הדלת.
5. מוביל ידית מנגנון בריחים כנף קטנה, לא יהיה מרותך בחלקו הפנימי בכדי לאפשר תלישת ידית ללא גרימת נזק למנגנון.


המנעול:

דגם כספת מתוצרת קרומר או שו"ע שיאושר ע"י המזמין, כאשר יש לתת הגנה לפתח המפתח בכדי למנוע חבלה ע"י החדרת חפצים (הפתרון יאושר מראש ע"י המזמין). המנעולים יאפשרו את תנועת הבריחים. יש לספק 5 מפתחות לכל דלת. המפתח יהיה בסדרת רב מפתח לכל המבנים בארץ.



הערות:



1.
הציוד אשר יסופק ע"י הקבלן יהיה מושלם. אם לפי דעת הקבלן דרוש להוסיף פריט כלשהו הוא יפרט אותו ויוסיף להצעת המחיר שלו. אם יתברר שחסר פריט כלשהו ואפילו אם לא פורט במפורש במפרט ו/או בכתב הכמויות יספקו הקבלן על חשבונו ללא תמורה. 
 2.

באם ספק ציוד לגילוי פריצה לא מסר את כל המידע הדרוש לקבלן החשמל בעוד מועד, כל ההוצאות הכרוכות בכל שינוי/תיקון וכו' יהיו על חשבון ספק ציוד לגילוי פריצה.

פרק 35.2: מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית 

הערה:
מערכת זו תאושר ע"י נציגי המזמין.

1.
תיאור המערכת
     המערכת תאפשר גילוי שריפה בשלביה המוקדמים, באמצעות הגלאים שיותקנו בלוחות חשמל. 

ברגע שגלאי מסוים יגלה פריצת שריפה או עליית טמפרטורה, תועבר האינפורמציה למרכזיה המקומית.    

בעליית הטמפרטורה ו/או גילוי עשן תועבר התראה למערכת גלוי וכיבוי מרכזית. 

מערכת גילוי אש ועשן, לפי מפרט זה:

-
תפעיל מערכת כיבוי בגזים בלוחות חשמל עם קבלת התראה מוצלבת מגלאי עשן וגלאי אופטי.

-
תחובר דרך חייגן אוטומטי למוקד מכבה אש.

2. 
כללי
2.1 
מפרט טכני זה מתייחס להספקה, התקנה והפעלה של מערכת גילוי וכיבוי אוטומטי. על ספק הציוד של המערכת לדאוג שבידי קבלן החשמל תמצאנה כל הדרישות הרלוונטיות להכנות הנ"ל.

בכל מקרה מערכת לגילוי וכיבוי תותקן ע"י ספק הציוד בעל מומחיות וידע בהתקנה והפעלה של מערכות מסוג זה.

2.2 
המערכת תהיה בנויה לפי תקן ישראלי 1220, לפי מפרט כללי למערכות גילוי וכיבוי אש של הועדה הבינמשרדית מס' 34, מהדורה אחרונה.

2.3 
מבוטל.

2.4 לאחר קבלת צו התחלת עבודה

2.4.1  לא יאוחר מ8- שבועות מקבלת צו התחלת העבודה או דומה, יציג הקבלן את הציוד קומפלט, 

שבדעתו להשתמש ויקבל אישור בכתב ממהנדס המפקח.

2.4.2 
הקבלן יכין תוכנית ביצוע של כל המתקן המבוססת על הציוד שאושר לבצע ויקבל אישור בכתב מהמפקח. אין אישור המפקח מהווה אישור למערכת. התכנית תהיה ממוחשבת ובקנה מידה של תכנית הביצוע שתכלול את סמל (לוגו) החברה המתקינה. התכנית תכלול חלוקת אזורים ומתן כתובות לגלאים, נורות, לחצנים וכו'. בהתאם לציוד המאושר ועפ"י דרישות התקן בנוסף תכלול התכנית פרוט מלא לכבלי ולצנרת אינסטלציה למע' הגילוי. 

2.4.3 
הקבלן יגיש תכניות של הצנרת, חישובי כמויות, גז והצנרת, קוטרה, נחירים, מיכל/ים וכל יתר 

מרכיבי המערכת לאישור המזמין. אישור המזמין אין בו כדי להסיר את האחריות של הקבלן. מרגע הכנת התכנית ע"י הקבלן ואישורה העקרוני ע"י המתכנן, הקבלן יראה כאחראי באופן מלא ומוחלט לאישור התכנית ע"י מכון התקנים.

3. 
תיאור טכני

בנוסף לאמור בפרק 3404, 3402, 3401 של המפרט הכללי.


3.1 מרכזית הגילוי תכלול מערכת תוכנה למניעת התראות שווא.

3.2 המעגלים של הגלאים יפעלו במתח של 24 וולט, ויוזנו ממצברים אלקליים בעלי קיבולת המספיקה לפעולה התקינה של המערכת במשך 72 שעות רצופות לפחות לאחר הפסקת חשמל בשדה חשמל חיוני, וספק כוח עם מטען אוטומטי לטעינה רצופה ולטעינה מוגברת משדה חשמל חיוני, כאשר המעבר ממצב אחד למשנהו יעשה אוטומטית, הכול בהתאם למצברים וניצולם.

3.3. המערכת תפעל בשיטה של בדיקה עצמית, ותיתן צליל תקלה, השונה מזה של אזעקת אש במקרה של:

- נתק במעגל של הגלאים.

- הפסקה ברשת החשמל.

- שליפת גלאי כלשהו מהתושבת שלו.

- נתק או קצר במעגל כלשהו.

- המרכזייה תכלול את כל האלמנטים הדרושים להתחבר למערכת מחשב מרכזית לבקרת המבנה בעזרת קו תקשורת. 


3.4 תיאור מערכת גילוי אש והכיבוי האוטומטי


3.4.1 מערכת גילוי אש ועשן תהיה בהתאם לתקן ישראלי   1220 על כל חלקיו.


          המערכת תאפשר:



 - חיבור והפעלה מערכת כיבוי בלוח חשמל.



 - הרחבה בעתיד ללא החלפת המרכזייה.






3.4.2
עם פעולת גילוי האש ע"י הגלאים תבוצענה באופן - אוטומטי הפעולות הבאות:



 - תדלק נורת סימון בגלאי המתריע.



- יופעלו צופרי גילוי אש.


- במרכזיה יהיה חווי ברור על הגלוי.

    
- תועבר פקודת למערכת גילוי וכיבוי מרכזית.

3.4.3
ניתן יהיה לגרום לתהליך גילוי האש ע"י לחיצה ידנית על לחצן גילוי אש.

3.4.4
לחיצה על לחצן "אשור התרעה" תגרום להשתקת הצופר, באם ההתרעה נעלמה, לחיצה על לחצן נוסף "RESET " תגרום להעלמות כל סימני ההתרעה.

3.4.5
המערכת תתוכנן בצורה כזו, שפעולת גלאי תפעיל צופר פינוי ושלט נורת אזהרה מואר לאחר השהיה הניתנת לכיוון, תופעל מערכת הכיבוי.

            3.4.6  מערכת כיבוי אוטומטית בלוחות חשמל:  (FM-200)
- המערכת תכלול את כל המרכיבים הדרושים: שני גלאי עשן/אופטי (או אחרים), לחצן הפעלה, נורת סימון, צנרת, מיכל/ים וכל יתר המרכיבים לתפעול מושלם של מערכת הכיבוי.

-  המערכת תורכב ממיכל לחץ בתוך לוח חשמל. במיכל יהיה גז כיבוי מסוג שאינו פוגע בציוד המותקן בלוח ובאיכות הסביבה.


             -  במיכל יותקן מד לחץ וכן מנגנון הפעלה חשמלי.

-  על המיכל תהיה ידית הפעלה, שתאפשר הפעלה מיידית מכנית של מערכת הכיבוי, ללא תלות בפעולת הגלאים או מקור אנרגיה כלשהו.


             -  מחוץ למיכל יותקן לחצן הפעלה ידני למע' כיבוי.

-   מע' הכיבוי תתבסס על פעולה של שני גלאים, CROSS ZONE (הצלבת אזורים), גלאי ראשון למצב אזעקה וגלאי שני להפעלה אזעקה וכיבוי.

· הגז יפוזר בחלל המוגן באמצעות צנרת ונחירי פיזור מתאימים.

· קדחי הנחירים יבוצעו על פי תוכניות מחשב, שנבדקה ואושרה ע"י גורם מוסמך על מנת שפיזור הגז יהיה הומוגני בכל החלל המוגן.

· כל המערכת תתוכנן ותבוצע עפ"י התקן A-12FPA N (מהדורה אחרונה).

· ריכוז הגז בחלל המוגן יהיה 7% - 5% כנדרש על פי התקן.

3.5 
גלאים

3.5.1
הגלאי מוגן ברשת מסביב, על מנת למנוע חדירה של חרקים או חלקיקי אבן גדולים אשר גורמים לאזעקות סרק.

3.5.2
הגלאי יעבוד באופן יציב בתנאים משתנים של טמפרטורה, לחות ורעשים הנובעים משדות אלקטרוסטטיים הנמצאים בקרבתו.


3.5.3
הגלאים יהיו מטיפוס אופטי "ירוק" (לא יאושרו גלאים יוניזציה).


3.6   חיווט
בנוסף לנאמר - 340062 חווט יהיה עשוי מכבלים לפי מפרט ספק הציוד ועמידים בפני אש ל90- דקות.

4.
בדיקות קבלה, הוראות תפעול ואחזקה
4.1 המערכת תוגש ע"י הקבלן לאישור ראשוני של המזמין עם סיום עבודתו. ההגשה תלווה בתוכניות עדות, ספרות המערכת והוראות הפעלה מלאות. כחלק בבדיקות קבלה אלו תבוצע ההפעלה הניסיונית. המערכת תיבדק ע"י המוסד המוסמך לבדיקות המערכת כגון: מכון התקנים, ותעודת בדיקה/אישור תימסר למזמין.

4.2 אם המערכת תתקבל בבדיקה הנ"ל ע"י המזמין תחל תקופת הרצתה שתארך חודש אחד. בתקופה זו, ילמד הלקוח להשתמש במערכת ולהפעילה ובתיאום עם הקבלן יבוצעו כיוונים ושינויי מקום של גלאים באם  יידרש שינוי כזה.

4.3 עם סיום תקופת ההרצה, יקבל הקבלן רשימת תקלות ושינויים ובגמר ביצועם, הוא יזמן בדיקת קבלה סופית. רק אחרי בדיקה זו, אם המערכת תתקבל לשביעות רצונם של הבודקים, תחשב המערכת כגמורה ותחל שנת האחריות.

4.4 בשלב בדיקות קבלה סופיות ימסור הקבלן אוגדן (בשלושה עותקים). האוגדן יכלול:

4.4.1 תכניות עדות שתשקפנה את אופן הביצוע בפועל, הוראות הפעלה, תחזוקה ונוהלי ביצוע והתנהגות בעת גילוי אש וכן בעת כיבוי האש.


4.4.2 אישור בדיקה בכתב ע"י בדיקת מכון התקנים.


4.4.3 הוראות הפעלה, בדיקה וניסוי של כל המערכת על כל מרכיביה.


4.4.4 הוראות אחזקה של ציוד העזר כולל מצברים ובדק תקופתי וכדומה.


4.4.5 תרשימי חיווט של הרשת.

5.
אחריות
הקבלן יהיה אחראי לאיכות הציוד ולפעולת המערכת למשך 24 חודשים מיום קבלת המתקן מהקבלן.
תנאי לקבלת המערכת ע"י המזמין הוא ביקורת של מכון התקנים הישראלי ואישורו בכתב לתקינות המערכת.

6.
אופני המדידה והתשלום מיוחדים למערכת גילוי וכיבוי אוטומטית

בנוסף לאמור בפרק אופני מדידה 3400.00 במחירי היחידות של המערכת והציוד שבכתב הכמויות יכללו:


ההספקה, התקנה וחיבור בהתאם למפרט הטכני.

פרט לאינסטלציה (מובילים) לאביזרים בשטח שאותם ימדדו בהתאם לפרק שיטות המדידה ויכללו בהיקף העבודות של הקבלן.

- 
כל חומרי העזר וכל העבודות הדרושות בכדי להתקין את המערכת (לוחות הבקרה והציוד) שתהיה מוכנה 


לפעולה, כולל תפעול ניסיוני לשביעות רצון המזמין.

-
מילוי כל דרישות המפרט או המשתמעים ממנו אף אם לא פורטו וצוינו במפורש.

- 
כל הטיפולים הנדרשים בעבודות המערכת בשילוב עם מערכות או גורמים אחרים.

-
הדרכת עובדי המזמין בתפעול ואחזקת המערכת.

-
מסירת אוגדן כמוגדר בסעיף 4.4 במפרט עבור כל המתקן.

-
העברת המתקן בדיקה עד קבלת אישור בדיקת מכון התקנים ו/או מוסדות אחרים המאושרים על חשבון הקבלן עוד לפני מסירת העבודה למזמין.

הערות:
א.
הציוד אשר יסופק ע"י הספק יהיה מושלם. אם לפי דעתו דרוש להוסיף פריט כלשהו, הוא יפרט אותו ויוסיף להצעת מחיר שלו. אם יתברר שחסר פריט כלשהו ואפילו אם לא פורט במפורש במפרט ו/או בכתב הכמויות


יספקו הקבלן על חשבונו ללא תמורה.

ב.
אם ספק מערכת גילוי וכיבוי לא מסר את כל המידע הדרוש לקבלן החשמל בעוד מועד, כל ההוצאות הכרוכות בכל שינוי/תיקון וכו' יהיו על חשבון ספק ציוד לגילוי וכיבוי.

חוזה/מכרז מס' 03/2026
שדרוג והרחבת תחנת שאיבה לביוב שומרת אדמית
===============================

חלק   5 - כתב כמויות- מצורף בחוברת נפרדת

5.1
תנאים כללים

התחשבות עם תנאי החוזה

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים, בכל התנאים המפורטים 

והמתוארים בחוזה על כל מסמכיו.


המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי 

התנאים המוזכרים באותם המסמכים, על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כל שהוא או 

אי התחשבות בו, לא תוכר כסיבה מספקת לשנוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או 

עילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

5.2
מחירי היחידה

מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך:


א.
כל החומרים (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה 

ושאינם נכללים בה) והפחת שלהם.


ב.
כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה.


ג.
השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, דרכים זמניות וכו'.


ד.
הובלת החומרים, כלי העבודה וכו', המפורטים בסעיפים א' ו-ג' על מקום 

העבודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה 

וממנו.


ה.
אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו', ושמירת העבודות שבוצעו.


ו.
שכר עבודה הכולל את כל המיסים הסוציאליים, הוצאות הבטוח וכד'.


ז.
הוצאותיו הכלליות של הקבלן (הן הישירות והן העקיפות), ובכלל זה 



הוצאותיו המוקדמות והמקריות.


ח.
הוצאותיו האחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותו.


ט.
רווחי הקבלן.
5.3
יחידות המידה

תאור פריט המלאכה מבוטא ביחידות מידה מטריות


המקרא של יחידות המידה בכתב הכמויות הוא כדלקמן:-


מ'

- מטר עומק


מ"א.

- מטרים, מטר אורך.


מ"ר

- מטרים רבועים.


מ"ק

- מטרים מעוקבים.


יח'

- יחידות, חתיכות.


עב'

- עבודה.


קומפ'

- קומפלט.


מחירי הסעיפים השונים כוללים גם את ערך כל האביזרים, פרטי הפרזול וחומרי 

העזר שלא נכללו בנפרד. כמו כן כלול בהם מחיר עבודות העזר, הבדיקות, 

התיקונים ההפעלה הניסיונות ולא ישולם עבורם בנפרד. הכמויות יקבעו לפי, 

מדידה נטו ללא תוספת עבור פחת, חיתוך קצוות וכו'.

תחנת שאיבה שומרת אדמית
חוזה/מכרז מס' 03/2026
שדרוג והרחבת תחנת שאיבה לביוב שומרת אדמית
===============================

חלק 6
טפסי ונספחי המכרז והחוזה
טופס מס' 1 - הצעת המציע
מספר מציע: ______________
 (ימולא ע"י החברה)

לכבוד

תאגיד אלעין
ג.א.נ.,

הנדון: הצעת משתתף למכרז פומבי  מס' 03/2026 מכרז לשדרוג והרחבת תחנת שאיבה לביוב שומרת אדמית
 אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז שבנדון, בין המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
1. אנו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, על כל נספחיו, לרבות עדכונים ו/או שינויים שנערכו בהם מעת לעת בכתב (הנקראים ביחד - "מסמכי ההצעה" או "מסמכי המכרז"), והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז.

2. הננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז, כי סיירנו באתרי העבודה הרלבנטיים, ראינו את מקום העבודה ותנאי הגישה לאתר העבודות וכן כי כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויות העבודה וביצועה ידועים ומוכרים לנו, ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז (להלן: "העבודות"). כן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו. 
3. אנו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז, כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, ברשותנו הידע, הניסיון והיכולת לביצוע העבודות  נשוא המכרז באופן מקצועי וברמה גבוהה, וכן כי נמצאים ברשותנו כל הציוד, הכלים המתאימים לביצוע העבודה מבחינת האיכות, ההספק וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמנים שיידרש.
4. הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק. אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה.
5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות במסמכי המכרז, בסך כמפורט בהצעתנו למכרז, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, כולל, בין השאר,  חוזה ההתקשרות במסגרתו, והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים שיידרש. 
6.  ביטוחי הקבלן:
6.1 אנו מתחייבים, ככל שהצעתנו תזכה, לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז והמפורטים בכרך א' "מסמכי החוזה" פרק ג' "נזיקין וביטוח", סעיף 2.30 "ביטוח על ידי הקבלן" ובנספח ב' (1) לחוזה "אישור ביטוחי הקבלן" ולהפקיד בידיכם לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן את:
(1) נספח הביטוח (נספח ב' (1)) אישור ביטוחי הקבלן (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי  חברת הביטוח.
(2) נספח ב' (2) הצהרה בדבר  פטור מאחריות לנזקים , בנוסחה המקורי, חתומה על ידנו כדין.
(3) נספח ב' (3) תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום, בנוסחה המקורי, חתומה על ידנו כדין.
6.2 בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, ומבלי לגרוע, אנו מתחייבים כי בכפוף לדרישתכם בכתב להמציא לכם  העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.
6.3 כמו כן הננו מצהירים כי הבאנו לידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת מהות העבודות לפי המכרז במלואן וקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך עבורנו את כל הביטוחים הנדרשים על ידכם. במקרה בו תיבחר הצעתנו כהצעה הזוכה נעמוד במלוא דרישותיכם לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות, על נספחיו.
6.4 מבלי לגרוע מזכותכם לכל סעד אחר, אם לא נפעל כאמור לעיל – אנו מסכימים כי  תהיו רשאים  למנוע מאתנו את מועד תחילת ביצוע העבודות ו/או לפעול כלפינו כמי שהפר את החוזה ו/או לא עמד בתנאי המכרז.   
6.5 הננו מסכימים ומצהירים בזה כי אתם לא תהיו חייבים בתשלום כלשהו בקשר עם כל נזק, גניבה או אובדן של ציוד כלשהו בבעלותנו ו/או בחזקתנו ו/או בשימושנו. במידה ויהיה נזק או אבדן כנ"ל אנו נספק על חשבוננו את הציוד הניזוק או החסר, לצורך השלמת העבודות. 
7. הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ו/או כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו. אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם. ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות ועד למועד מתן צו התחלת עבודה.
8. הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו לתקופה של 4 (ארבעה) חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעה. תוקף ההצעה יוארך לפרק זמן נוסף של 4 (ארבעה) חודשים, עפ"י דרישת החברה בהודעה מוקדמת בכתב 10 ימים לפני פקיעת ההצעה.  במקרה זה תהיו רשאים לדרוש מאתנו את הארכת תוקף הערבות בהתאם. 
9. מיד עם קבלת אשורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה, יהיו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, חוזה המחייב אותנו.
אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לבוא למשרדכם, במועד שיקבע על ידכם לשם כך, ולהפקיד בידיכם ערבות בנקאית לביצוע החוזה בשווי 5% מהיקף החוזה בתוספת מע"מ כחוק כנדרש במסמכי המכרז, את אשור המבטח בנוסח הנדרש במסמכי החוזה (עותק מקור) ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על פי מסמכי המכרז ועל פי דרישתכם, וכמו כן לחתום על  מסמכי החוזה המהווה חלק ממסמכי המכרז.
10. אנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל, נתחיל בבצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם בהתאם לצו התחלת עבודה שיינתן על ידכם, וכן הננו מודעים לכך כי צו התחלת העבודה עשוי להינתן בהתראה קצרה ביותר ומצהירים כי אנו נהיה ערוכים להתחיל בבצוע העבודות בהתאם ובמהירות המרבית. 

11. מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם כנדרש במסמכי המכרז (בנוסח שצורף כטופס 2 למסמכי המכרז). 

12. אנו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו המפורטות לעיל או אם נחזור בנו בדרך כלשהי מהצעתנו, אתם תהיו זכאים, מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם, לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים, הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותינו ו/או בשל הפרת חוזה ו/או במהלך ניהול המכרז.
13. אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ואנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת החברה על הזוכה במכרז.
14. אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות העבודה ידועים ומוכרים לנו, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. 
15. אנו מגישים בזאת את הצעתנו למכרז: שיעור ההנחה באחוזים, שמוענק על ידנו ביחס לעלות הכוללת של המכרז, ללא מע"מ ובהתאם להוראות מסמכי המכרז הינו_______________.
16. להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים, עפ"י מסמכי המכרז. 

17. אנו מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו מסכימים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת הקבלן הזוכה, תשקול החברה, בין היתר, את אמות המידה שנקבעו בתקנה 22 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, וכן את עמידתו של הקבלן בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
אנו מצהירים, כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
בכבוד רב,

_____________                      
_____________________

הקבלן
                                                                               תאריך

                                                             *   ( חתימת מורשי חתימה וחותמת התאגיד)

שם הקבלן (באותיות דפוס)




                               


שמות מורשי החתימה 




                               


אישיות משפטית (חברה/שותפות/אחר-נא לפרט)





כתובת









מס' טלפון









מס' פקס









מספר עוסק מורשה 









מס' רישום ברשם הקבלנים









אישור חתימה
אני הח"מ _______________________ עו"ד של ____________________ מס' מזהה _____________________(להלן: "התאגיד") מאשר בזה כי חתימות ה"ה _______________________________ ו- _______________________, אשר חתמו על הצעה זו, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין.

___________________
_______________________

  תאריך
             חתימת עו"ד


(חתימה+חותמת+מס' רשיון)

טופס מס' 2- אישור על ביקור באתר
2. אנו הח"מ מאשרים בזאת שבקרנו באתרי העבודות נשוא המכרז, וכי ביצענו את כל הבדיקות הדרושות לצורך הכרת תנאי השטח ומבנה הקרקע.

3. אנו מצהירים בזאת כי לא נגיש תביעה כספית ו/או דרישה להארכת משך הביצוע ו/או כל תביעה אחרת בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי קרקע בלתי צפויים בהם נתקל במהלך ביצוע העבודות. 

4. לאחר שעיינו במסמכי המכרז והחוזה, בדקנו היטב את האתרים האמורים, מצב הקרקע, והמצב המשפטי והתכנוני החל במקום, אנו מצהירים בזאת כי מובן לנו בהחלט תיאור כל העבודות שעלינו לבצע, כפי שמפורט במסמכי המכרז והחוזה ומשתמעת מהם. 
_________________


________________________

תאריך   




שם וחתימת המציע

טופס 3 – תצהיר על ביצוע עבודות ואישור רו"ח  
לכבוד









תאגיד אלעין בע"מ
ת.ד. 2381 
אזור תעשייה
כפר יאסיף 
ג.א.נ.,
1. הריני להצהיר כי המציע ______________, ח.פ.______________ (להלן:"המציע") הינו בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח, בביצוע כקבלן ראשי במהלך השנים 2016-2025  לפחות 2 פרויקטים של הקמת תחנת שאיבה לביוב בהיקף כספי של לא פחות 7 מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ) לכל תחנה וזאת עבור תאגיד מים וביוב ו/או רשות מקומית. 
להלן פירוט העבודות להוכחת עמידה בתנאי הסף:
	פרטי איש קשר
	תיאור העבודה
	מועדי ביצועה
	היקף כספי לא כולל ביצוע
	עבור מי בוצעה

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. הריני להצהיר כי המציע הינו בעל מחזור עסקים שנתי מינימאלי של לא פחות מ- 20 מיליון ₪  בשנה, בכל אחת משלוש השנים 2023,2024,2025.  

חתימת המשתתף______________________________
תאריך: _______________

אישור רואה חשבון

לבקשת ___________________ (להלן: "המשתתף") וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המשתתף בדבר ההכנסות מביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא המכרז וכן מחזור עסקים שנתי בכל אחת משלוש השנים 2023,2024,2025 כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הכנסות המשתתף מביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא המכרז שבוצעו על ידו בחמש השנים האחרונות כמדווח לעיל.

תאריך:____________





בכבוד רב,










רואי חשבון

טופס 3 א אישור על ביצוע עבודות והמלצה


נוסח מוצע  - בלבד -   
לכבוד 
תאגיד אלעין בע"מ
הנדון: אישור בדבר ביצוע עבודות 
הריני מאשר בזאת כדלקמן:
המציע______________, ח.פ.___________   ביצע במהלך השנים 2016-2025  כקבלן ראשי פרויקט של הקמת תחנת שאיבה לביוב בהיקף כספי של __________₪ , לפני מע"מ. 
להלן יפורט שביעות רצוני/חוסר שביעות רצוני מביצוע העבודות שהנ"ל:
___________________________________________
                                                                                                  בברכה, 
שם: ____________________
תפקיד:__________________
חתימה: __________________
       

מספר הטלפון ליצירת קשר: 
____________
​

טופס 4 
לכבוד

תאגיד אלעין  בע"מ
ג.א.נ.,

הנדון:  אישור עו"ד - ___________________ (שם המשתתף במכרז) 

כעורך דינו של הקבלן (להלן: "הקבלן"), הנני לאשר בזאת כדלקמן:

1. שמו המלא של הקבלן (כפי שהוא רשום ברשם החברות/רשם השותפויות):
2. מס' ההתאגדות של הקבלן/מס' עוסק מורשה:
3. שמות בעלי המניות של הקבלן (ובמקרה של תאגיד שהינו שותפות - שמות השותפים הכלליים והמוגבלים) :
4. שמות המנהלים של הקבלן:
5. שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את הקבלן:

6. הרכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את הקבלן:

7. הגשת הצעה למכרז מס' 03/2026, אשר פורסם על ידי תאגיד אלעין בע"מ, שעליה חתמו מורשי החתימה של הקבלן, וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז וההתקשרות בחוזה לביצוען, הינן במסגרת סמכויות הקבלן, בהתאם למסמכי התאגיד של הקבלן,  להסכמים שהקבלן הינו צד להם, ועל פי כל דין.
___________________________

______________________


תאריך




     ______________, עו"ד

מ.ר. _________

טופס 5  - אישורים בנושא ביטוח מופיעים במסמכי החוזה (כרך א' ).
טופס מס' 6 - טופס ערבות בנקאית להצעה
בנק ____________

לכבוד

תאגיד אלעין בע"מ
ג.א.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית מספר ___________ 
על פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ______________ (להלן: "המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 500,000 ₪ (במילים: חמש מאות ש"ח), זאת בקשר עם השתתפותם מכרז פומבי מס' 03/2026, מכרז שדרוג והרחבת תחנת שאיבה לביוב שומרת אדמית, ולהבטחת  השתתפותם  על פי מסמכי המכרז. 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 14 ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד 18/10/2026 ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי 18/10/2026 לא תענה.

לאחר יום 18/10/2026 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

    בכבוד רב,
בנק _________
 טופס מס' 7 - טופס ערבות לקיום החוזה ולבדק
לכבוד

תאגיד אלעין בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית מספר ___________
על פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ______________ (להלן: "המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ________ ₪ (במילים: _________ אלף ש"ח) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), זאת להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי מכרז פומבי מס' 03/2026, מכרז שדרוג והרחבת תחנת שאיבה לביוב שומרת אדמית אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך
14 ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בל

בד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

במכתבנו זה:

"מדד" - משמעו מדד תשומות הבניה, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. 

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו (להלן: "המדד החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _______ שפורסם ביום _________ היינו __________ נקודות (להלן: "המדד היסודי") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי, בניכוי סכום הקרן המקורי.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד _________ ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי _________ לא תענה.

לאחר יום _________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

    בכבוד רב,

בנק _________

טופס מס' 8 - טופס החוזה
שנערך ונחתם ב _______________ ביום _______ לחודש ______ לשנת ________2026
ב י ן

:
תאגיד אלעין בע"מ
להלן: "המזמין";

מצד אחד;
ל ב י ן

:
______________
מרח' ____________;

להלן: "הקבלן";

מצד שני;
ה ו א י ל  
וברצון המזמין לבצע מכרז שדרוג והרחבת תחנת שאיבה לביוב שומרת אדמית  (להלן: "העבודות").

ו ה ו א י ל
והמזמין קיבל את הצעתו של הקבלן מיום ______ למכרז מס' _____________ שפרסם המזמין, לשם ביצוע העבודות, בכפוף להוראות החוזה ותנאיו, תמורת הסך של _____________ ש"ח (ללא מע"מ).

לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים:
1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

2. למילים ולביטויים המשמשים בטופס הסכם זה יהיו אותם המובנים שנקבעו להם בתנאי החוזה הנזכרים מטה.

3. המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

מסמך א' - מידע והוראות למשתתפים במכרז.

מסמך ב' – תנאים כללים לחוזה.

מסמך ג-1' - המפרט המיוחד. 

מסמך ג-2' – מכרז שדרוג והרחבת תחנת שאיבה לביוב שומרת אדמית - מסמכי המכרז/חוזה והמפרט הכללי שבהוצאת המינהל לפיתוח תשתיות הביוב (מהדורה רביעית 2009) [לא מצורף].

  
המפרט הכללי – הוראות המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבניה ומחשובם (המפרט הבינשרדי) [לא מצורף].

מסמך ד' - כתב הכמויות.

מסמך ה' - טפסי ונספחי המכרז והחוזה.

מסמך ו' - פרטי הציוד האלקטרו מכאני המוצע.

מסמך ז' – רשימת תוכניות.

נספחים;

התוכניות;

הצעת הקבלן למכרז;

טופס ערבות לקיום החוזה;

נספח ב' (1) אישור ביטוחי הקבלן;

נספח ב' (2) הצהרת הקבלן "פטור מאחריות לנזקים";

נספח ב' (3) תנאים מיוחדים לעבודות בחום;

כל המסמכים הנוספים המהווים ו/או שיהוו חלק מהחוזה.

4. תמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בהתאם להוראות החוזה, ולמלא אחר כל ההתחייבויות הכלולות בחוזה.

5. תמורת ביצוע העבודות ע"י הקבלן ומילוי כל התחייבויותיו על פי החוזה כאמור לעיל, מתחייב המזמין לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.
6. מוסכם בזאת כי המזמין יהיה רשאי להסב הסכם זה על כל נספחיו, לידי תאגיד משותף שיוקם על ידי יחידי המזמין (בין לבד ובין יחד עם גורמים נוספים), וזאת ללא צורך בקבלת אישור הקבלן.
7. הקבלן ימחה את זכויותיו מול ספקי הציוד, החשמל והבקרה (להלן: "הספק"), באופן בו הספק יהיה אחראי כלפי מזמין העבודה ללא כל תמורה מצד מזמין העבודה. הקבלן מתחייב להחתים את הספק על מסמך המחאת זכויות ממנו אל החברה, כתנאי להסכמת החברה לעבודה מול הספק. בין היתר, ככל שמזמין העבודה ידרוש לקבל ספרות טכנית, גיבויי  תוכניות, תוכניות, תכנה ו/או כל חומר טכני אחר בכל פורמט נדרש על ידי מזמין העבודה מקבלני המשנה, ספקי המערכות, ספקי הציוד הם יחויבו לספקם ישירות למזמין ללא יכולת התערבות הקבלן. למען הסר ספק יודגש כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן כלפי החברה.
8. כל הודעה או מסמך לעניין הסכם זה תישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים המצוינת בכותרת להסכם, וכל הודעה או מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, ייחשב שנתקבל על ידי הנמען תוך 3 ימים מתאריך המשלוח בדואר רשום.

ולראייה באו הצדדים על החתום

_________________________


___________________

                      המזמין 





הקבלן

טופס 9 - מוסף לטופס החוזה:

סכום הערבות לביצוע החוזה




5% מסכום החוזה.

שהות להתחיל בעבודה לאחר מתן פקודת המזמין לכך
7 ימים.

תקופת הזמן להשלמת העבודות



18  חודשי לוח  
שיעור הערבות לתקופת הבדק




5% מערך החשבון הסופי.

תקופת הבדק






18 חודשים.

סכום מינימלי של תשלום ביניים



500,000 ש"ח.

ביטוח:

סכום לביטוח "עבודות הקבלניות"


 מלוא שווי העבודות.

גבול אחריות בביטוח צד שלישי

10,000,000   ש"ח למקרה ולתקופה.

גבולות האחריות בביטוח מעבידים

20,000,000 ש"ח למקרה  ולתקופה.

תנאי התשלום
32. כללי
1. בהתאם להתחייבויותיו ועפ"י תנאי החוזה, זכאי הקבלן לתשלומי ביניים וכן לתשלום החשבון הסופי.
2. מובהר בזאת במפורש כי לא ישולמו התייקרויות לעבודות במסגרת מכרז זה, אלא  לפי ההוראה בנושא הצמדה המצורפת כנספח 9א  (הגוברת על הוראות אחרות במכרז, במקרה של סתירה).:
3. מלבד האמור בנספח 9א מוסכם במפורש כי שום תנודות בשכר העבודה ו/או במחירי הציוד ו/או החומרים, כולל הצינורות, אשר על הקבלן לספקם לפי החוזה (כולל הוצאות הובלתם לאתר העבודות), לא ישנו את שכר החוזה ו/או את מחירי היחידה (לאחר ההנחה).
4. במידה ותשלום של סכום כלשהו לזכות הקבלן יעוכב ע"י המזמין שלא באשמת הקבלן, תשולם לקבלן תוספת הצמדה בלבד למדד המחירים לצרכן עבור הסכום המעוכב בהתאם לתקופת העיכוב, ולא תשולם לקבלן כל תוספת ריבית. 

5. המזמין רשאי לנכות מהסכומים שישולמו על ידו כל סכום שיהיה חייב בניכויו על פי הדין ו/או כל סכום המתחייב על פי תנאי חוזה זה.

6. כל המיסים, ההיטלים ותשלומי החובה, פרט למס ערך מוסף, הנובעים מהעסקה, נשוא חוזה זה, יחולו על הקבלן, וישולמו על ידיו.
7. מס ערך מוסף - כל המחירים המוגשים על ידי המציע לא יכללו מס ערך מוסף. עם זאת, על הקבלן לצרף את מס הערך המוסף כנדרש בחוק בעת הגשת החשבונות לפי תנאי החוזה. סכומים אלה ישולמו לו ע"י המזמין, כנגד חשבונית מס כדין, בתאריך בו הקבלן יידרש להעביר את המס הערך המוסף לרשויות המס.

8. מוסכם בזאת כי מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות, לאחר ההנחה, הינם קבועים וסופיים, ומהווים את התמורה המלאה והסופית שתינתן לקבלן בגין ביצוע התחייבויותיו על כל הכרוך בכך, אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם.
33. אופן הגשת חשבונות 
1. על מנת למנוע אי הבנות ו/או עיכובים בתשלום, יגיש הקבלן כל חשבון באמצעות מערכת ניהול הפרוייקטים, ויצרף פיזית  תיק דפי עזר לצורך בדיקת החשבון הכולל: א. מדיה קשיחה שלי  דפי חישוב  הכמויות, ב. במדיה קשיחה ומגנטית את המדידות, המפקח יאשר את קבלת התיק ויציין את מועד הגשתו, התאריך המאוחר מבין  הגשת החשבון במערכת ניהול הפרויקטים או תיק דפי חישוב הכמויות יראה כתאריך הגשת החשבון לצורך מרוץ הזמן לאישורו ולפירעונו (להלן: "מועד הגשת החשבון"). 
2. למען הסר ספק, מודגש בזאת, כי הגשת חשבונות למשרדי המזמין, או העברתם דרך עובדי המזמין, במקום הגשתם באמצעות מערכת ניהול הפרוייקטים, כאמור לעיל, עלולה לעכב את תהליך בדיקתם ו/או אישורם, ולגרום לאיחור במועד התשלום. יובהר בזאת כי לקבלן לא תהיינה דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כלשהן בקשר לאיחורים כאמור. למען הסרת ספק מוצהר בזאת שתאריך שיוטבע (אם יוטבע) ע"ג החשבונות עם כניסתם למזכירות המזמין לא ייחשב כתאריך הגשתם, והתאריך הקובע יהיה בכל מקרה תאריך הגשת החשבון במערכת ניהול הפרויקט או תיק דפי העזר, המאוחר מביניהם, כאמור לעיל. 
3.  לאחר בדיקת החשבון ואישורו ע"י מנהל הפרויקט, ידפיס מנהל הפרויקט את החשבון שייחתם ע"י הקבלן ומנהל הפרויקט, חשבונות שלא יחתמו ע"י הקבלן כנדרש לא יעברו לתשלום.
34. חשבון ביניים
1. אחת לחודש ועד ליום ה- 5 (חמישי) לכל חודש יגיש הקבלן למפקח חשבון על כל נספחיו, שיפורטו בו ערכן של כל העבודות שבוצעו מיום התחלת ביצוע העבודה עד למועד אליו מתייחס החשבון.
2. המפקח יבדוק את החשבון המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע העבודה עד למועד אליו מתייחס החשבון, ויעבירו לבדיקת ואישור המזמין.
3. יודגש כי התמורה בגין ביצוע העבודות נשוא מכרז זה ממומנת על ידי המילתב ו/או משרד השיכון.
תנאי התשלום יהיו בהתאם לקבוע חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017, התמורה תשולם תוך 10 ימים לאחר קבלת המימון מהגוף המממן אך לא יאוחר מ 150 ימים מהיום שבו הומצא החשבון המאושר.
4. מתשלומי הביניים שאושרו כאמור לעיל יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכל סכום המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה עד למועד האמור לעיל.  
5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי הקבלן יהיה זכאי לתשלום בגובה 95% מסכום כל חשבון ביניים מאושר כמפורט לעיל, כאשר היתרה (עכבון), בגובה 5% מסכום חשבונות הביניים המאושרים, ישולמו לאחר גמר העבודה בחשבון הסופי, וזאת ללא כל ריבית ו/או הצמדה (הכל בהתאם לנוהלי המנהל לתשתיות ביוב).
6. לאחר ובכפוף לאישור החשבון ע"י המפקח והמזמין, תשולם התמורה לקבלן  באמצעות החברה.
7. עוד מובהר בזאת למען הסר ומנוע ספק, כי בכל מקרה, איחור בתשלום החשבון המאושר, כולו או חלקו, לא יהווה עילה לעיכוב ביצוע העבודות נשוא החוזה, ולא יפטור את הקבלן מחיוביו על פי החוזה.
8. חריגים לפרויקט- במידה וימצאו חריגים על הקבלן להגישם לאישור המפקח כולל כל הניירת הנדרשת לבדיקת הצעת הקבלן וזאת בהתאם להוראות המפרט הטכני.
9. חריגים יוגשו בפרק 99 בסדר כרונולוגי לאישורם וביצועם בסוף החשבון המצטבר.
10. אין בהוראות הנ"ל כדי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז בנוגע לחריגים.
35. חשבון סופי
1. חשבון סופי על כל נספחיו יוגש תוך 60 יום לאחר השלמת כל העבודות, לפי התחייבויות הקבלן עפ"י החוזה, ואישורן הן ע"י המזמין. 
2. החשבון הסופי ייבדק ע"י המפקח ויועבר על ידו לבדיקת המזמין ואישורו. 
3. על החשבון הסופי יחולו תנאי התשלום לגבי חשבונות הביניים המפורטים לעיל.
4. תשלום החשבון הסופי בפועל על ידי יחידי המזמין יבוצע רק לאחר קבלת ערבות בדק, בהתאם להוראות מכרז זה.
5. תשלום החשבון הסופי יבוצע רק לאחר המצאת כל המסמכים הדרושים במסמכי החוזה, לרבות תוכניות לאחר ביצוע, וכן קבלת כתב העדר תביעות בנוסח המקובל אצל המזמין.
טופס9 א –הצמדה
1. הצמדה

כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים במכרז זה ומעבר לכך לא תשולמנה התייקרויות כלשהן

1.1. הגדרות בנושא הצמדה

1.1.1. תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעות במכרז .
1.1.2. תאריך התחלת הצמדה – המועד שממנו והלאה מחושבת ההצמדה, כמפורט להלן. 

1.1.3. מדד התחלתי – המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה, מדד חודש:____________ [יש לעדכן את התאריך בהתאם לנקבע במכרז]

1.1.4. המדד הקובע – המדד האחרון הידוע ביום מועד ביצוע ההצמדה. 

1.1.5. מדד המחירים לצרכן – כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה. 

1.2. עקרונות ביצוע הצמדה 

1.2.1. המחירים יוצמדו לשינויים במדד המחירים לצרכן (להלן: "המדד") במקרה הקבוע בטופס זה ולא מעבר לכך. 

1.2.2. סכום ההצמדה שיחושב יתווסף לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.

1.2.3. ביצוע ההצמדה יהיה במועד קבלת הטובין / מועד קבלת החשבונית במשרד [יש למחוק את המיותר]

1.3. מנגנון ביצוע הצמדה

1.3.1. לא תשולמנה התייקרויות, למעט האמור בסעיף ______ להלן____________

1.3.2. על אף האמור בסעיף ‎1.3.1, אם במועד מסוים (להלן: "יום השינוי") במהלך תקופת ההתקשרות, יחול שינוי במדד – כך שיהיה גבוה בשיעור של10%  ויותר מהמדד הידוע בתאריך הבסיס, יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך, באופן הבא:
1.3.2.1. המדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד ההתחלתי.
1.3.2.2. ביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע הצמדות, כאמור בסעיף 1.3.2.3 להלן.
1.3.2.3. ההצמדה תתבצע מדי ________ חודשים, כך שההצמדה הראשונה תתבצע בחלוף  ________ חודשים מתאריך תחילת הצמדה, ובכל  ________ חודשים לאחר מכן.

טופס 10 - פרטים ומסמכים הקשורים לתשלום

עם חתימת החוזה על הקבלן הזוכה לצרף לחוזה החתום את המסמכים הבאים: 

1.
אישור פקיד השומה על קביעת שיעורי הניכוי במקור מכספים המועברים לקבלן לפי 
חשבונות מאושרים. בהעדר אישור זה ינוכה מס בהתאם לחוק. 

2.
אישור מנהל המכס והמע"מ על הגשת דו"חות כחוק לפי חוק מס ערך מוסף תשל"ו-1975, אשר יצורף במועד הגשת ההצעה. 

3.
טופס זה כשרשומים בו כל הפרטים הבאים: 


שם מלא של החברה:  
_____________________________________________ 

שם מנהל החברה ו/או בעל זכות חתימה בשם החברה:  _______________________ 

________________________________________________________________ 


כתובת מלאה כולל מיקוד: ____________________________________________ 

מס' טלפון: ______________ מס' עוסק מורשה: __________________________ 

פרטי חשבון הבנק אליו יש להעביר כספים אשר להם זכאי הקבלן: 


שם הבנק: 
______________________________________________________ 

מס' ושם הסניף: ___________________________________________________ 

כתובת סניף הבנק: _________________________________________________ 

מס' חשבון בבנק: __________________________________________________ 
4.
למרות האמור בסעיפים מס' 2.70 ומס' 2.71 של כרך ב' - חלק 2, פרק י"א, ספירת הימים לקביעת המועד המאוחר ביותר לביצוע התשלום תחל ב-5 של כל חודש קלנדרי, המועד בו החשבון המאושר חייב להיות במשרדי המינהל לפיתוח תשתיות ביוב. 

5.
במידה והקבלן לא הגיש חשבון כנדרש ו/או לא מילא טופס זה, ו/או לא מסר את כל הפרטים והמסמכים הרשומים, אין המזמין אחראי לאיחור בתשלומים. 



_______________


 _________________________ 




        ת א ר י ך



         חתימת הקבלן וחותמתו 

טופס 11- תצהיר על העדר הרשעות
תצהיר

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976
ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011
אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

1.
אני נציג ___________________ (להלן: "המשתתף"), אני מכהן כ________________ במשתתף, ואני מוסמך להצהיר מטעם המשתתף, את המפורט להלן.
2.
עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המשתתף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים") לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן: "חוק שכר מינימום"). 
3.
לחילופין, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, המשתתף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 
4.
כמו כן אני מצהיר, כי הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – "חוק שוויון זכויות"), בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, לא חלות על המשתתף. לחילופין, ככל שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף – הרי שהנני מצהיר כי הוא מקיים אותן, בין היתר כמפורט להלן:

· אם המשתתף מעסיק 100 עובדים לפחות, המשתתף מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;
· אם המשתתף התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כאמור לעיל, ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור לעיל, המשתתף מצהיר בזאת, כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן;
· המשתתף מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות, ככל שתהיה.

5.
לא יועסקו על ידי החברה, לצורך ביצוע העבודות נשוא פנייה זו, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו אתקשר.
6.
ידוע לי, כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי הסכם ההתקשרות, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. 
7.
בתצהיר זה:
7.1
עובדים זרים: עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ה-1994.
7.2
מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:
 
  7.2.1
הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.

7.2.2
שוהה בישראל כדין.

7.2.3
בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.
7.2.4
בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה.
_________________________
חתימה
אישור עו"ד
הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני, עו"ד ______________, במשרדי שברח' _____________________ מר ______________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. _________________/המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

עו"ד ____________________


חותמת ___________________





טופס 12
לכבוד

תאגיד אלעין בע"מ

הנדון: תצהיר בדבר היעדר הרשעות קודמות
אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד:

1 .תצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכספית שהנני מגיש.

2. הריני מצהיר כי לא הורשעתי בפלילים במהלך השבע השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות בעבירות שיש עמן קלון ו/או עבירות שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים עסקיים ו/או גניבה ו/או עבירות של איכות הסביבה ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זה.
במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד:

1 .הנני משמש כ ______________ מטעם המציע _________________, (להלן: "המציע").

2 .תצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכספית שמגיש המציע ושהנני מוסמך להתחייב בשמו למכרז זה.

3 .הנני מצהיר כי המציע ו/או בעלי השליטה* שלו ו/או מנהליו לא הורשעו בפלילים במהלך השבע השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות בעבירות שיש עמן קלון ו/או עבירות שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או הגבלים עסקיים ו/או גניבה ו/או עבירות של איכות הסביבה ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זה.

* בעל שליטה כמשמעו בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א -  1981.4 .
 _____________   ______________

תאריך 

        חתימת המצהיר
אישור

אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו מורשה החתימה מטעם המציע, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים

הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.

______________________

חתימת וחותמת עורך דין

6.07
(המשך)

תחנת שאיבה שומרת אדמית
חוזה/מכרז מס' 03/2026
שדרוג והרחבת תחנת שאיבה לביוב שומרת אדמית
===============================

חלק 7 - רשימת ציוד מוצע

א.
יחידות השאיבה


1. שם היצרן: 










2. שם הספק ונותן השרות: 









3. דגם: 












4. קוטר מאיץ מקסימלי: 










5. קוטר מאיץ ממוצע: 










6. קוטר סניקה: 











7. קוטר יניקה: 











8. גודל מעבר חופשי: 










9. ספיקה (מק"ש) בנקודות ספיקה: 








10. עומד כולל (מ') בנקודות עבודה: 








11. נצילות (%) בנקודות עבודה: 









12. הספק מנוע (HP): 










13. משקל היחידה (ק"ג): 










14. לחץ בדיקה של גוף המשאבה: 









15. מועד אספקה: 









יש לצרף עקום אופייני המראה את הספיקה במק"ש והניצולת ב- % לעומת העומד הדינמי הכולל במ' כמו כן יש לסמן על כל אחד מן העקומים את תחום הפעולה המומלץ, הספיקה המינימלית והמקסימלית והלחץ המקסימלי במשאבה למגוף, סגור (SHUT OFF).

כמו כן יש לצרף תרשים מידות והרכבה של המשאבה.

ב.
מתקן קדם טיפול מכני:

1. שם היצרן: 











2. דגם: 











3. פרטים נוספים: ____________________________________________


                                                  ____________________________________________

 



____________________________________________

 



____________________________________________

 



____________________________________________
 



ג.
סגר מכני:
1. שם היצרן: 











2. דגם: 










ד.
לוחות חשמל

 
1.
שם היצרן: 











             2. 
שם היצרן: 











ציוד נוסף, חלקי חילוף ואביזרים (לפי הצעת הקבלן או היצרן)



למרות הפרוט שברשימה הנ"ל הננו מתחייבים להשתמש בכל הציוד הדרוש והמתאים לשם ביצוע המבנה כראוי ובזמן שנקבע.  
הערה: המזמין יהיה רשאי לדרוש מן המציע פריטים נוספים ו/או השלמות ו/או נתונים נוספים לגבי פריטים קיימים, בין אם בשלב המכרז ובין אם בשלב ביצוע העבודות, וזאת מבלי שיהא בכך כדי להוות פגם מהותי בהצעת המציע.

תחנת שאיבה שומרת אדמית
חוזה/מכרז מס' 03/2026
שדרוג והרחבת תחנת שאיבה לביוב שומרת אדמית
===============================

חלק 9 - רשימת תוכניות

	תוכנית
	מס' תוכנית

	תוכנית העמדה

	3125-46-02-1


	תוכנית מבט על

	3125-46-02-2


	חתכים
	3125-46-02-3


	
	3125-46-02-4


	
	3125-46-02-5


	
	3125-46-02-6


	קונסטרוקציה
	מס' תוכנית

	תוכנית קונסטרוקציה- תוכנית חפירה ודיפון
	580-000


	תוכנית קונסטרוקציה מבנה A- תכנית חתכים כלליים, קורת ראש וסטרטרים
	580-001


	תוכנית קונסטרוקציה מבנה A- תוכנית זיון רצפה במפלס 6.75-
	99-A-580

	תוכנית קונסטרוקציה מבנה A-  תוכנית זיון תקרה במפלס 0.00
	100-A-580

	תוכנית קונסטרוקציה מבנה A-  תוכנית זיון קירות
	120-A-580

	תוכנית קונסטרוקציה מבנה B- תוכנית זיון רצפה, תקרה וקירות במפלסים 0.00 עד 4.20-

	00-B-580

	תוכניות חשמל
	מס' תוכנית

	תוכנית חשמל-הארקת יסוד, תאורה וכוח
	16340-01


	תוכנית חשמל-תוכנית לוח חשמל
	16340-02



	פרטים 
	מס' פרט

	פרט ארון כיבוי אש
	1

	פרט ארון כיבוי אש
	S1

	 חיבור בין אספלט קיים לאספלט מוצע
	F2

	חתכים טיפוסיים, בכביש ובמדרכה / שביל
	3

	מאחז יד
	C4

	מכסים לשוחות מברזל יציקה
	W20

	מכסים מיציקת ברזל, בעלי סגר עגול ותושבת ריבועית
	W21

	פרט מבנה לעבודות אספלט ומיסעה
	B50.1

	פרט מבנה לדרך מצעים
	51

	מד מים אלקטרומגנטי
	G101

	מערכת מדידה לאספקת מים
	M101-5

	פרט להידרנטים
	102

	פרט להידרנטים, ללא מתקן שבירה
	L102

	פרט תעלה טיפוסית, לצינור במי תהום
	C103

	פרט יציקת בטון בחציית כבישים
	G103

	פרט לגושי עיגון
	105

	פרט עמוד תומך לצינור
	142

	פרט מגוב ודלי ומגרפה 
	M165

	פרט סוגי ביסוס והתחברות לחגורת בטון
	256

	מכסה נירוסטה חד כנפי, במידות משתנות
	א264

	מכסה נירוסטה דו כנפי, במידות משתנות
	ב264

	עמוד תומך לצינורות טיפוס I
	358

	עמוד תומך לצינורות טיפוס I
	359

	פרט חיבור צינורות פלדה ללא פעמון
	500

	פרט תא בקרה טיפוסי לביוב
	601

	תא בקרה עגול, עם מפל חיצוני
	603

	שוחת בקרה מלבנית לביוב, לעומקים גדולים
	605

	שוחת בקרה עגולה לביוב, לעומקים גדולים
	B605

	שוחת הרקה לקו לחץ לביוב
	610

	שסתום אוויר לביוב, בתוך תא ביקורת
	611

	תא בקרה מלבני קטן מחלקים טרומיים 
	201

	תא בקרה מלבני גדול מחלקים טרומיים 
	204

	פרט לסגר ידני 
	400.2


תאגיד המים והביוב "אלעין"
מכרז/חוזה מס' 
03/2026
תחנת שאיבה שומרת אדמית
שדרוג והרחבת תחנת שאיבה לביוב שומרת אדמית
כתב כמויות - אומדן

פברואר  2026  

המתכנן:
ה.מ.ד.י הנדסה בע"מ


רח' דרך בר יהודה 65, נשר 


טל': 04-8203210  פקס: 04-8203211



















































2

